重庆通力高速公路养护工程有限公司

2022-2023年交通安全设施工程劳务分包

竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2022年5月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2022-2023年交通安全设施工程劳务分包公开竞争性比选公告

重庆通力高速公路养护工程有限公司为重庆高速公路集团有限公司下属全资子公司，负责重庆高速公路约2000公里的日常养护及各类养护专项工作，现确定交安劳务单位。为保证重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程项目实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以公开竞争性比选方式确定交通安全设施劳务分包成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

1、工程范围：重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程项目，交通标志安装劳务（包括标志面板安装、交通标志立柱及横梁安装、标志面板拆除、交通标志立柱及横梁拆除、混凝土基础等）、标线涂划劳务（包括反光型标线涂划、突起型标线涂划、普通除线、高压水除线等）、波形梁钢护栏安装劳务（包括波形梁护栏板安装、立柱安装、钻孔、门型护栏外套管安装、护栏混凝土翼墙、护栏基础混凝土、波形梁护栏板拆除、护栏立柱拆除等）、其它设施安装劳务（包括中央绿化带改混凝土路面（C30砼，厚24cm）、中分带开口护栏安装、迷你钢护栏安装、隔离栅及防护网网片安装、隔离栅及防护网立柱安装、隔离栅混凝土基础、减速带安装、防眩板安装、防撞桶安装、轮廓标安装、隧道反光环安装、突起路标安装、立面标记、公路界碑等）、交通组织维护劳务等。

#### 2、本次比选分为3个合同段，划分合同合同段见下表

| 合同包 | 服务地点 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包一 | 重庆主城部分，主要包括重庆绕城、江合、武合、渝合、成渝、渝蓉、渝邻、江綦、铜永、渝广高速。 | 合同工期暂定2年，合同采用（1+1）方式签订，合同起始时间具体以比选人签订合同时间为准。比选人根据情况1年合同到期时对中标单位进行考核，考核合格后续签第二年合同，考核不合格则终止合同。 | 未提及地点，以比选人具体划分为准。 |
| 合同包二 | 渝东北部分，主要包括渝长路复线、长万路、石忠路、丰忠路、梁忠路、万利路、万达路、万开路、万云路、奉云路、奉巫路、奉溪路、城开路等 |  |  |
| 合同包三 | 渝东南部分，主要包括重庆界水、水武、南万、綦万、南道、黄彭、彭黔、黔酉、酉洪高速。 |  |  |

3、工期：合同工期暂定2年，合同采用（1+1）方式签订，合同起始时间具体以比选人签订合同时间为准。比选人根据情况1年合同到期时对中标单位进行考核，考核合格后续签第二年合同，考核不合格则终止合同。

4、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包，本次比选允许潜在竞争性比选人对本项目一个及以上合同包进行投标，只能中一个合同包。竞争性比选人若在多个标段中被推选为第一中标候选人，则中标合同包为排序小的合同包（合同包一排序最小，合同包三排序最大），其余标段则不再推荐（其余标段顺延推荐中标候选人），若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，以竞争性比选人提供的累计业绩金额较大的优先，若仍相同进行第二轮报价。比选人有权对中标候选人提供的业绩进行实地考察，中标候选人有义务配合比选人实地考察，如考察中发现中标候选人对其提供的业绩有弄虚作假的行为，比选人有权取消其中标候选人资格。竞争性比选人投多个分包的，应分别编制投标文件、分别递交比选文件。

二、比选人申请人资格要求：

1、资质要求：

（1）具有独立法人资格、有效的营业执照、有效的安全生产许可证；

（2）具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质不分类别及等级（旧版劳务分包（脚手架作业分包和模板作业分包除外）企业资质证书也有效）。

2、业绩要求：2019年1月1日至2022年2月1日，承担过一个及以上的已通车高速公路交通安全设施施工或劳务分包业绩，合同累计金额不低于200万元（注：提供的单个合同结算金额不得低于20万元，除在通力公司施工期间外的业绩须同时提供能反映该业绩要求的合同和结算发票（开票日期截止2022年2月1日）的扫描件，并加盖比选人申请人公章）。

3、信誉要求：

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）无拖欠劳务费的败诉记录；

（3）没有无故弃标的不良记录；

（4）未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态；

（5）竞争性比选人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被失信惩戒对象。

注：竞争性比选人应对信誉要求进行承诺。

4、管理人员要求：

（1）项目负责人：1人，具有工程类中级及以上职称，2022年1-3月本单位社保证明。

（2）安全管理人员：1人，具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C类）（建委或者交委），2022年1-3月本单位社保证明。

（3）技术管理人员：1人，具有工程类初级及以上职称，2022年1-3月本单位社保证明。

三、竞争性比选响应文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- 1、竞标报价说明：

- （1）竞标报价根据工程量清单综合单价统一填报下浮比例值，竞标报价为不含税报价，竞争性比选人应在报价书中填写税率。因竞争性比选人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞争性比选人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 竞争性比选人应按照比选人要求，及时向比选人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因竞争性比选人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞争性比选人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- （2）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

- （3）其他相关报价事项

- 竞争性比选人的单价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用，以及明示、暗示的所有责任、义务和一切风险。

- 工程量清单计价模式采用全费用清单单价计价，其中安全文明施工费用为单列。

- 施工项目的合同价及结算价均以人民币元为单位。

- 如因竞争性比选人原因（包括但不限于进度及质量不满足业主、监理及比选人的要求，路面污染、不服从安排等）导致比选人受到业主、监理、质量监督机构及比选人处罚，该部分罚金由竞争性比选人负责交相应罚款金额的双倍现金至比选人指定账户，否则将按四倍金额从竞争性比选人的履约保证金或计量支付款项中扣除。

- 如因竞争性比选人原因导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足比选人在工地现场设立的项目经理部的相应要求，则处以50000元/次的罚款，该罚款限期十日内以现金的形式交至比选人指定账户，如超期未交则将按双倍金额从竞争性比选人的履约保证金或计量支付款项中扣除。

- （4）本项目最高限价为：具体详见“限价清单”。

- 注：竞争性比选人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标（如有单价限价，竞争性比选人所报的单价不能超过单价限价）。

2、施工要求：

1、道路交通标志

（1）标志定位与基拙设置

所有交通标志均应按设计文件的要求确定设置位置，标志的桩号不能随意更改。如果在规定位置设置有困难时，在不影响标志视认性的情况下，位置可以做适当调整。标志设置位置应满足如下要求：

①警告标志前置距离一般根据道路的设计速度选取。也可考虑所处路段的最高限制速度或运行速度等进行适当的调整；

②禁令、指示标志应设置在禁止、限制或遵循路段开始的位置。部分禁令、指示标志开始路段的路口前适当位置应设置相应的指路标志提示，使被限制车辆能够提前绕道行驶；

③指路标志设置位置应符合每一具体标志的规定。同时，标志基础的地基承载力应符合设计文件的规定。设计文件中未规定时，地基承载力不得小于150kPa。基础的施工应符合现行《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50）的规定，浇筑混凝土时，应注意正确设置地脚螺栓和底座法兰盘。

（2）标志安装

安装标志时，立柱必须在基础混凝土强度达到设计强度的80％以上时才能安装。连接方法应采用设计文件提供的方法。对悬臂、门架式标志在吊装横梁时，应使预拱度达到设计文件的要求。考虑到风力的影响，地脚螺栓等连接件应根据设计文件的要求设置双螺母。除另有规定外，标志安装应使其板面垂直于行车方向，视实际情况调整其水平或俯仰角度，并应遵循以下原则：

①路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员的眩光；

②标志安装角度宜根据设置地点道路的平、竖曲线线形进行调整；

③路侧标志应尽可能与道路中线垂直或成一定角度。其中，禁令和指示标志为0°～45°,指路和警告标志为0°～10°；

④门架、悬臂、车行道上方附着式标志的板面应垂直于道路行车方向，并且板面宜倾斜0°～15°。

2、道路交通标线

（1）道路交通标线施工的特点

道路交通标线施工就是由专业施工人员通过专业施工设备将不同种类的道路标线材料，按照相关标准规定施划或安装于路面上。目前路面标线涂料是我国公路上使用量最大和使用最广泛的道路交通标线材料，以下道路交通标线材料的施工工艺内容特指为路面标线涂料的施工工艺。

路面标线涂料的施工不同于其他建筑涂料或工业涂料的施工，其施工具有以下特点：施工工艺的连续性、时间性和流动性，要求各施工工序配合紧密衔接；施工作业区的特殊性和危险性，在已通车路段施工受半封闭交通影响较大，施工通常易引起交通堵塞和诱发交通事故，城市道路交通标线在夜间进行，施工人员安全存在危险，在新建道路上施工需与业主、监理单位和其他配合单位进行协调工作，施工受车辆通行限制；施工环境复杂多变，施工受季节、气象条件、地域、路面状况等客观条件影响较大。

（2）热熔型路面标线涂料的施工工艺

热熔型路面标线涂料常温下为固体粉末状。由于其涂料成分中主要成膜物为热塑性树脂，所以加热到一定温度时会熔化为液体，施划于路面时由于物理冷却固化，一般3min内即可通车。热熔标线的厚度因其标线类型不同而不同，热熔反光型和热熔普通型标线的干膜厚度为0.7～2.5mm，热熔突起振动标线的突起部分高度为3～7mm、基线厚度为1～2mm，每平方米标线的涂料用量在2～5kg。热熔型路面标线涂料的施工工艺内容如下：

①熔料

熔料工序是热熔型路面标线涂料施工的重要环节之一。热熔型路面标线涂料熔料过程一般在热熔釜中采用燃气方式进行，熔料温度一般在200℃以上，熔融状态涂料的流动度直接关系到涂料的施工性能，因此，熔料工序中最重要的是控制好熔融状态涂料的流动度，实际操作中主要依靠控制熔料温度和操作人员的经验来完成。

②路面清扫和干燥

施划基准线前应对施划标线区域路面的灰尘、泥沙、残土、石子和落叶等路面杂质进行清扫，必要时还需要利用烘干设备清除路面的水分。

③施划基准线和放样

施划基准线应首先确定基准点，应按照施工图中路面中心线与标线的距离确定基准点。一般在直线路段间距10～20m确定一个基准点，曲线路段间距10m内确定一个基准点。所需基准点发出后，用线绳连接基准点放出基准线。进行大规模道路交通标线施工时，基准线将通过车载放线设备完成。

放样时应按照施工图中的图形和位置，使用粉笔、油漆和测量工具等在路面上作好标记，放样后应核准基准线位置与施工图中的位置是否一致。

④路面二次清扫和干燥

大规模施工时，施划基准线和放样与标线施工时间间隔较长，需进行路面二次清扫和干燥，为涂刷下涂剂和标线施工做准备。

⑤涂刷下涂剂

为提高路面与道路交通标线的附着力，通常在路面待施划标线区域涂刷下涂剂。应根据沥青混凝土路面和水泥混凝土路面的不同选择不同类型的下涂剂，涂刷方式可采用刷涂、滚涂或喷涂。

⑥标线施划

标线施划是道路交通标线施工工艺中最重要的工序。按施工方式可分为热熔刮涂、热熔喷涂和热熔振荡三种施工方式，前两种施工方式主要用于热熔反光型和热熔普通型路面标线涂料的施工，后一种施工方式主要用于热熔突起型路面标线涂料的施工。

热熔刮涂施工设备按其动力方式可分为手推式、自行式和车载式三种。自行式施工设备是在手推式施工设备基础上，通过添加动力系统为施工机械提供运行动力、减少施工人力劳动强度的施工设备。热熔喷涂施工设备按其动力方式包括手推式、自行式和车载式三种；按其喷涂方式可分为低压有气喷涂型、离心喷涂型和螺旋喷涂型三种。热熔振荡施工设备一般为自行式。采用上述设备进行标线施划时，应控制好以下施工步骤和环节：

a.检查施工设备，确保设备处于完好状态。

b.标线施划前确认下涂剂处于实干状态，否则由于下涂剂中的溶剂挥发，施划的标线易产生气泡和着火。

c.施工时，对熔融状态的涂料应充分搅拌均匀，防止沉淀分层，影响施工质量。

d.撒布在标线涂层上的玻璃珠应分布均匀，其撒布量为0.3～0.4kg/m2。

e.新路面施划道路交通标线施工时间尽量延后，控制在路面状态稳定之后，以避免标线脱落或污染。

f.普通标线施工后，再进行文字、箭头等特殊标线施工。

g.大规模施划标线结束后，应对不符合要求的标线进行修整处理，达到相关标准和技术要求。

h.施工后应及时对施工机械、工具等整理，清除散落的玻璃珠等路面残留物，防止引发事故。

3、波形梁护栏

①立柱放样

应根据设计文件进行立柱放样，并以桥梁、通道、涵洞、隧道、中央分隔带开口、紧急电话开口、互通式立体交叉等控制立柱的位置，进行测距定位。

立柱放样时可利用调节板调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。

应调查立柱所在处是否存在地下管线、排水管等设施，或构造物顶部埋土深度不足的情况。

②立柱安装

立柱安装应与设计文件相符，并与公路线形相协调。

位于土基中的立柱，可以采用打人法、挖埋法或钻孔法施工。立柱标高应符合设计要求，并不得损坏立柱端部。

采用打人法打人过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，必须将其全部拔出，将基础压实后重新打人。立柱无法打人到要求深度时，严禁将立柱地面以上部分焊割、钻孔，不得使用锯短的立柱。采用挖埋施工时，回填土应采用良好的材料并分层夯实，回填土的压实度不应小于设计值。填石路基中的柱坑，应用粒料回填并夯实。采用钻孔法施工时，立柱定位后应用与路基相同的材料回填，并分层夯填密实。

在铺有路面的路段设置立柱时，柱坑从路基至面层以下5cm处应采用与路基相同的材料回填并分层夯实，余下的部分应采用与路面相同的材料回填并压实。位于石方区的立柱，应根据设计文件的要求设置混凝土基础。位于小桥、通道、明涵等混凝土基础中的立柱，可设置在预埋的套筒内，通过灌注砂浆或混凝土固定，或通过地脚螺栓与桥梁护轮带基础相连。

立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的坐标进行安装。

③防阻块、托架、横隔梁安装

防阻块和托架应通过连接螺栓固定在护栏板和立柱之间，在拧紧连接螺栓前应调整防阻块，托架使其准确就位。防撞等级为SA、SAm和SS的波形梁护栏在安装防阻块时，应同时安装上层立柱，线形应与下层立柱相同。

设有横隔梁的中央分隔带护栏，应在立柱准确定位后安装横隔梁。在护栏板安装前，横隔梁与立柱间的连接螺栓不应过早拧紧。

④横梁安装

护栏板应通过拼接螺栓相互连接成纵向横梁，并由连接螺栓固定于防阻块、托架或横隔梁上。护栏板拼接方向应与行车方向一致，拼接螺栓必须采用高强螺栓。

防撞等级为SA、SAm和SS的波形梁护栏通过螺栓将上层横梁与上层立柱加以连接。

立柱间距不规则时，可利用调节板、梁进行调节，不得采用现场切割护栏板的方法。

⑤端头安装

各类护栏端头应通过拼接螺栓与护栏板牢固连接，拼接螺栓必须采用高强螺栓。防撞等级为SA、SAm和SS的波形梁护栏上横梁必须按设计文件的规定进行端部的处理。

4、隔离栅

隔离栅施工前，其所在位置应进行场地清理，软基应进行处理。应根据设计文件的规定开挖基坑。

应根据设计文件中规定的隔离栅的设置位置和实际地形、地物条件确定控制立柱的位置和立柱中心线，在控制立柱之间按设计文件规定的柱距定出柱位。每个柱位均应按设计文件的要求确定高程，并应按实际地形进行调整。

立柱应根据设计文件的规定设置在现浇混凝土基础或预制混凝土基础内。立柱的埋设应分段进行。可先埋设两端的立柱，然后拉线埋设中间立柱，控制立柱与中间立柱的平面投影应在一条直线上，柱顶应平顺。预制混凝土立柱和基础在运输和装卸时应避免折断或损坏边角。

混凝土基础强度达到设计强度的70％以上时，可按下列规定安装隔离栅网片：

（1）安装无框架卷网时，应从端头立柱开始，沿纵向展开，边铺设边拉紧，挂钩时网片不得变形。

（2）安装有框架的片网时，网面应平整，框架应整体平顺、美观，框架与立柱应连接牢固。

（3）安装刺钢丝网时，应从端头立柱开始。刺钢丝之间应平行、平直，绷紧后应与立柱上的铁钩牢固绑扎，横向与斜向刺钢丝相交处也应绑扎牢固。

隔离栅网片安装完毕后，应对基础周围进行夯实处理。

5、突起路标

突起路标的施工方法如下：

（l）依据突起路标的使用说明进行安装、施工。安装前应检查突起路标的外观，基体、反射器不得有破损、开裂。

（2）突起路标的施工放样工作，一般应沿着标线来定位。

（3）根据设计文件的要求确定突起路标的位置，反射体应面向行车方向。

（4）由于突起路标种类较多，材料各异，因此施工方法有所不同。突起路标位置确定后，最常用的方法是把突起路标用胶勃剂粘贴在路面上。在粘贴前，应用扫帚、刷子、高压吹风喷嘴等清理路面。用刮刀把胶勃剂抹在路面上和突起路标底部，突起路标就位，在突起路标顶部施加压力，排除空气，再一次调整就位。

若采用强化玻璃突起路标，则应在路面上钻孔，取出岩芯，清理孔穴后涂胶，突起路标就位，在突起路标顶部施加压力，排除空气，再一次调整就位。

若采用带脚的突起路标，则应在路面上钻小孔，把突起路标的脚伸人到孔内（深度应足够，钻孔不能太大），清理孔穴后涂胶，突起路标就位，在突起路标顶部施加压力，排除空气，再一次调整就位，待胶赫剂胶凝固化后开放交通。

突起路标在胶勃剂固化前不能受力，因此在突起路标施工过程中，一定要做好养护管理和交通诱导工作，在胶戮剂固化以前一定要避免车辆冲压突起路标，待胶勃剂固化以后，才开放交通。

6、轮廓标

附着于梁柱式护栏上的轮廓标，可按立柱间距定位，附着于混凝土护栏或隧道侧墙上的轮廓标应量距定位。

附着式轮廓标应按照放样确定的位置进行安装，反射器的安装角度应符合设计文件的相关规定。附着于护栏槽内的轮廓标，反射器为梯形，把反射器后底板固定在护栏与立柱的连接螺栓上，附着于缆索护栏上的轮廓标，通过夹具把轮廓标固定在缆索上。附着于隧道壁、挡墙、桥墩、桥台侧墙、混凝土护栏等处的轮廓标，通过预埋件或胶固定在侧墙上。反射器的安装角度应符合设计文件的规定。安装高度宜尽量统一，并应连接牢固。

安装过程中所有钢构件均应进行防腐处理。除设计文件另行规定外，防腐处理应满足现行《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226）的规定。螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

二、施工质量要求：

工程质量应符合国家现行施工验收规范以及比选人的要求（具体要求详见各工程施工图设计文件），各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。非比选人原因，造成工程质量不符合要求或不合格，比选人可要求竞争性比选人停工或返工，返工费用由竞争性比选人承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由竞争性比选人负责赔偿，由此造成的业主罚款、业主主张的违约金、赔偿等均全由竞争性比选人全额承担，工期不予顺延。因工程质量导致的一切后果责任由竞争性比选人承担。

竞争性比选人使用的材料必须满足相关规范和设计要求，比选人可随时抽检并送检。如抽检不合格，由此所产生的运费和检测费等全部有关的费用和责任全部由竞争性比选人承担。

三、施工安全要求：

1、双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、竞争性比选人应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对比选人安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，竞争性比选人在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由竞争性比选人承担一切责任和经济损失。

3、竞争性比选人施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从比选人管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和比选人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于竞争性比选人安全措施不力造成事故责任和经济损失，由竞争性比选人承担。

4、竞争性比选人在施工过程中应遵守以下规定：

①施工应在天气较好的条件下进行，遇有雨、雪、强风等情况，宜暂停施工。

②施工前应按照机具的使用要点对施工机具进行必要的例行安全检查，确保完好。

③在已通车路段施工，应按照《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30）、《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959）规定进行交通组织，保证过往交通和施工人员安全。标志（交通）维护人员设置要求：占道施工不少于2人/公里；半幅双向通行不少于2人/公里，且上游过渡区应设置专人负责。

④施工人员应穿着带有反光标志的橘红色工作套装，并根据工程特点佩带必要的劳动保护用品。上班前和工作中禁止喝酒。

⑤施工工人上下班必须采用车辆进行接送，不得横穿高速公路。

5、交通标志施工

（1）标志基础施工

①开挖前应熟悉周围环境、地形地貌，制定施工方案，事先调查开挖地点的电缆、光缆及管道等地下设施的情况。存在地下设施的区域应做好安全防护后再施工，宜采用人工开挖或其他地下设施产权单位认可的方式开挖，严禁使用冲击工具或机械挖掘。

②人工开挖基础坑时，应事先清除坑口附近的浮石；向坑外抛扔土石时，应防止土石回落伤人。

③开挖前必须排除积水和检查有无塌方、陷裂等现象。在雨季或含水丰富的地区挖土时，应根据情况采用固壁支撑。

④采用机械方法开挖基坑时，应遵守相应的机械作业安全规定。

⑤基坑开挖深度超过1.5m时，应及时将弃土清理到距坑口0.6m以外，高度不得超过1.5m。

⑥基坑深度超过2m时，应设专人用提篮曲提取弃土。作业人员上下应使用爬梯。

⑦坑底面积超过2m2时，可由2人同时挖掘，但不得面对面作业。

⑧作业人员不得在坑内休息。坑模成型后，如需过夜，应采取防止人员坠落的安全措施。

⑨作业人员不得在开挖后堆放的松散堆石上行走。

（2）基础浇筑

①坑模成型后，应及时浇灌混凝土，否则应采取防止土体塌落的措施。

②人工浇筑混凝土应遵守以下列规定：

a.浇筑混凝土时，必须听从坑内捣固人员的指挥。

b.坑周边0.6m范围内不得堆放材料和工具。

c.防止混凝土烫伤。

③搅拌机应设置在平整坚实的地基上，装设好后应由前后支架承力，不得以轮胎代替支架，机械转动处应设置防护罩。

④搅拌机在运转时，严禁将工具伸入滚筒内扒料。加料斗升起时，料斗下方不得有人。

⑤用手推车运送混凝土时，倒料平台口应设挡车措施；倒料时严禁撒把。

⑥施工人员不得在易塌落的坑边走动。

（3）立柱和标志板安装

①悬臂式标志、门架式标志等大型标志组立时应设现场安全员，由安全员划定作业区，作业区至少为1.2倍立柱高度的半径范围。

②标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求后进行。

③非必要的施工人员、车辆不得进入作业区。

④组立标志过程中，标志垂直下方禁止站人；标志上、横梁上禁止人员作业。

⑤组立标志立柱和整体标志时宜采用轮胎式起重机起吊。采用轮胎式起重机吊装时，应遵守其安全规定；采用支架组立时，各方向的缆风绳应绑扎牢固。

⑥整体吊装前应对标志进行全面检查，螺栓应紧固；起重速度应均匀，缓提缓放。立柱或整体标志吊离地面约0.1m时，应暂停起吊并进行检查，确认正常后方可继续起吊。

⑦作业人员应带安全帽，高空作业应系安全带；高空作业所用料具应放置稳妥，禁止抛掷；严禁酒后登高作业。

⑧在电力线附近吊装时，起重机必须接地良好，与电力线的最小安全距离要满足电力行业有关规定。

6、交通标线施工

（1）施工前

①标线施划作业前，应在施工准备阶段对机械设备进行全面安全检查，预防机械伤害发生。

②施工工人应配备必要的劳动保护用品，必要时穿防护服和戴防毒面具、保护手套等，防止烫伤、中毒事故发生。

③液化石油气容器、溶解釜、划线机具、易燃涂料都属于具有危险性的器具和材料，应指定专人负责，熟悉其使用安全事项。

（2）施工中

①热熔性标线施划时，需要加热至熔融状态。由于其目前常用液化气加热，并且标线中含树脂等易燃材料，因此应随车携带灭火器等消防器材，防止火灾、爆炸事故发生，并注意防止人员烫伤。同时为防止有机溶剂挥发引起中毒，施工场所应通风良好，隧道内施工必须进行通风。

②对于通车路段的标线施划，应注意交通安全。施划标线时，应根据情况设置施工警告标志，必要时使用栏杆或警告带隔离施工区域，阻止其他车辆及行人在作业区内行走。

7、护栏施工

（1）施工前

由于地下可能存在横穿公路的各类管线和构筑物，护栏立柱施工可导致下埋的通信和电力管线破损。因此应根据设计文件和事先调查结果对管线进行保护或移位，防止对既有设施的破坏，预防相关事故发生。

（2）护栏立柱打入

①护栏立柱采用夯打方式竖立时，如遇到地下有异物（如孤石），常导致立柱不能打入而受损，同时立柱打入点90cm范围内有地下管线时，可能会诱发事故。这两种情况下为保证施工安全，应采用钻孔或开挖基础的方式埋入。

②打桩机应由专人操作，在打桩过程中不得离开驾驶室，以应对各种意外情况。

③插桩后应及时校正桩的垂直度，严禁用打桩机行走和回转动作来纠正桩的倾斜度。打桩时不得用手扶正立柱，应使用套管等器具，防止机械伤害事故发生。

④桩锤启动前应使桩锤桩帽和桩在同一轴线上，不得偏心打桩。

（3）立柱钻孔施工

①采用钻孔方式埋设立柱时，为防止粉尘污染路面并保护施工人员健康，必须进行除尘。应采用湿式钻孔作业或者采用装有干式捕尘装置的钻机。

②施工工人应在路基上进行施工，不宜站在边坡和挡墙等危险地点。

四、劳务人员要求：

1、竞争性比选人在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。作业人员进场前需经比选人管理人员审核，符合要求方可进行作业。具体数量以比选人要求为准。

2、竞争性比选人作为本工程项目的劳务承包方，是本项目安全生产的责任主体，履行安全生产及管理职责，并承担相应的责任、义务和经济损失。竞争性比选人应保证比选人不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证比选人不承担任何属于竞争性比选人及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。若因竞争性比选人人员的安全事故纠纷而导致比选人被任何第三方主张权利的，比选人有权向竞争性比选人全额追偿，并有权要求竞争性比选人赔偿比选人因此而遭受的全部损失。

五、设备要求：

1、竞争性比选人主要设备应采用满足比选人要求且性能可靠的设备，所投入的设备要求技术状况良好并在七成新及以上。车辆驾驶员驾龄不低于3年，车龄不超过5年，车辆需安装语音倒车提示、且车辆第三责任险不低于50万、车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限超载超速（详见《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号））。竞争性比选人主要设备应包含比选人工程需求的护栏打桩机、护栏钻孔机、普通及震荡标线机、热熔釜、标志车、吊车等施工用车，否则，比选人有权单方终止或解除合同。

2、竞争性比选人上路作业车辆必须按国家规定购买相关保险并缴纳相应的规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定。

六、工期要求：

1、竞争性比选人实施的各工程须严格按照比选人与业主单位商定的工期进行施工（各工程工期以比选人具体通知为准），根据具体情况倒排各分项的施工进度横道图，计算劳动力、设备投入量，并以此为依据组织人员、设备进行施工。

2、竞争性比选人提供的所有人员、设备必须满足比选人关于施工质量、进度和安全文明施工的要求。如因竞争性比选人人员数量或质量不能满足工程进展及质量要求，比选人有权对其做出1000元/次罚款，并限期整改，整改不到位，比选人有权将其清理出场，并且列入黑名单今后不予合作；报价方提供的设备需运行良好满足连续施工的需要。

3、竞争性比选人须协助比选人办理相关施工手续，协调处理好与业主单位、监理单位、高速公路交通执法机构的关系。

七、资料要求：

- 竞争性比选人须严格按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）、《养护档案编制指南（试行）》（渝高速文〔2017〕16号）及业主单位要求，组织完成交（竣）工资料的收集和编制工作。竞争性比选人应于工程验收合格后 10 个工作日内向比选人递交合格的交（竣）工资料。

八、环保要求：因竞争性比选人施工造成的本项目其他单位已完成产品的污染（包括但不限于路面、标线及其它构造物，以项目业主核定为准）由竞争性比选人自行负责组织相应机械设备进行当日完成清洗或清除，如因竞争性比选人的原因未能及时清洗或清洗后未恢复而导致比选人设立在施工现场的项目经理部受到项目业主、监理、质量监督及安全监管部门处罚的，该部分罚金由竞争性比选人负责交相应罚款金额的双倍现金至比选人指定账户，否则将按四倍金额从竞争性比选人的履约保证金或计量支付款项中扣除。

九、商业保险

人员商业保险：为加强对竞争性比选人人员保险管理，竞争性比选人必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（工伤）及其他商业险种。竞争性比选人商业险种应按照比选人要求购买雇主责任险（保险额度不少于150万/人；附加医疗保险不少于10万/人）、团体意外险（保险额度不少于100万），并自行承担相应的保费。竞争性比选人可自行选择保险公司，也可与通力公司作业人员参保单位一致，便于事故理赔），并自行承担相应的保费。竞争性比选人雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在比选人推荐保险公司购买，并将保险购买情况报比选人备案。

4、本次比选申请文件的组成：

按比选文件格式编制。

（注：以上所有文件均须加盖单位公章）

5、比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件1份，比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版并装订成册。

6、疫情防控期间，根据比选人单位相关疫情防控工作要求，比选人申请人仅递交报价文件，由比选人自行完成开、评标程序。

四、履约保证金的缴纳：

- 1、履约担保的形式：由中标人自主选择银行保函或者现金、支票等支付形式。

- 2、履约担保的金额：20万元/合同段。（签订合同之前提交；履约保证金应在完成合同约定的所有事项，在合同终止后1个月退还。）

比选人账号：

单位名称：重庆通力高速公路养护工程有限公司

开户行  ：工行重庆西湖路支行

账   号：3100038119100018671

五、低价风险担保

- 中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝最高投标预估总价*（投标人中标下浮比例-0.15)*3，每个合同段最高投标预估总价按500万计算。签订合同之前提交；风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

六、评标办法：本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件要求的前提下，综合报价下浮值最低的竞争性比选人为中标人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表：

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 竞争性比选人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字且加盖单位章 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 人员资格 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 竞标报价 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2均为强制性要求，竞争性比选人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 - 不同竞争性比选人的比选申请文件由同一单位或者个人编制； - 不同竞争性比选人委托同一单位或者个人办理比选事宜； - 不同竞争性比选人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同竞争性比选人的比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； 不同竞争性比选人的比选申请文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若各合同段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求竞争性比选人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞争性比选人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

七、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）比选申请文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）。

（四）比选申请文件递交截止时间：2022年  6  月 22 日下午 14 时 30 分。

（五）竞争性比选人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的比选申请文件（比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

2022-2023年交通安全设施工程劳务分包比选申请文件

在 2022 年 6 月 22 日下午14 时 30 分前不得开启

（七）特别提醒：若竞争性比选人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将竞争性比选人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）

联系人：刘老师      电话：023-88563373    周老师    电话：13110111887

施工合同：

2022-2023年交通安全设施工程劳务分包合同

发包人（发包方）：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地 址：重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段大楼

法定代表人（或授权代理人）： 代高飞   职 务：执行董事

承包人（承包方）：

地 址：_

法定代表人（或授权代理人）： 职 务：

甲方因2022-2023年交通安全设施项目施工的需要，现将交安劳务分包给乙方实施；为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行：

- 第1条 工程概况

1.1 工程名称：2022-2023年施工劳务分包

1.2 工程地点：重庆市辖区范围内（各条高速公路及普通公路沿线等）

1.3 工程内容：详见本合同单价清单

- 第2条　工程承包范围

2.1 上述工作内容中的全部工作及施工区域的交通组织维护等全部工作。

2.2 承包方式： 劳务分包

- 第3条 工程工期

计划开工日期： 年  月   日  （实际开工日期以开工令为准）

计划完工日期： 年  月   日    。

合同暂定一年（1+1）。甲方根据情况每一年对乙方单位进行考核（附表一），年度考核平均得分达到85分以上为合格，考核不合格则终止合同，考核合格续签下一年劳务分包合同。

具体工期按建设单位及发包人实际要求（含批准延长、甲方选中下一任劳务分包单位进场止）为准。

- 第4条 验收标准及质量要求

（一）工程质量要求和验收标准

1、工程质量、工艺应符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求（具体要求详见各工程施工图设计文件），各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，由此造成的业主罚款、业主主张的违约金、赔偿等均全由乙方全额承担，工期不予顺延。因工程质量导致的一切后果责任由乙方承担。

2、乙方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

3、质量验收标准：合格

（二）设备要求

1、乙方主要设备应采用满足甲方要求且性能可靠的设备（含吊车、运输车等），所投入的设备要求技术状况良好并在七成新及以上。车辆驾驶员驾龄不低于3年，车龄不超过5年，车辆需安装语音倒车提示、且车辆第三责任险不低于50万、车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限超载超速（详见《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号））。否则，甲方有权单方终止或解除合同。

2、乙方上路作业车辆、设备必须按国家规定购买相关保险并缴纳相应的规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定，不得J转、U转、逆行。

3、乙方提供车辆的性能、外观、货厢等不仅要满足国家相关法律及行政主管部门的要求，且还要满足通力公司关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求，现场施工车辆必须有“施工车辆”（黄底黑字）和“通力公司”标识。

4、乙方主要设备应包含甲方工程需求的护栏打桩机、护栏钻孔机、普通及震荡标线机、热熔釜、标志车、吊车等施工用车。

（三）工期要求

1、乙方实施的各工程须严格按照甲方与业主单位商定的工期进行施工（各工程工期以甲方具体通知为准），根据具体情况倒排各分项的施工进度横道图，计算劳动力、设备投入量，并以此为依据组织人员、设备进行施工。

2、乙方提供的所有人员、设备必须满足甲方关于施工质量、进度和安全文明施工的要求。如因乙方人员数量或质量不能满足工程进展及质量要求，甲方有权对其做出1000元/次罚款，并限期整改，整改不到位，甲方有权将其清理出场，并且列入黑名单今后不予合作；报价方提供的设备需运行良好满足连续施工的需要。

3、乙方须协助甲方办理相关施工手续，协调处理好与业主单位、监理单位、高速公路交通执法机构的关系。

（四）资料要求

乙方须严格按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）、《养护档案编制指南（试行）》（渝高速文〔2017〕16号）及业主单位要求，组织完成交（竣）工资料的收集和编制工作。乙方应于工程验收合格后 10 个工作日内向甲方递交合格的交（竣）工资料。

- 第5条 双方的责任和义务

5.1 发包人的责任和义务

5.1.1 发包人指派      作为项目代表，由项目代表负责协调各方关系，办理相关的工程签证等手续；为承包人施工提供便利。

5.1.2 履行发包人职责，负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度的执行与管理。

5.1.3 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并完善有关文件资料。

5.1.4 向承包人提供施工图等有关设计文件，并组织承包人进行施工图技术交底。

5.1.5 按有关规定组织和参加交（竣）工验收及交接工作。

5.1.6 在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按实际完成的工程量办理结算。

5.1.7 向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

5.2 承包人的责任和义务

5.2.1 承包人指派      为本工程的项目负责人，配合发包人处理好各种关系，并对本项目实施管理工作；负责安排施工、生产、人员调配、技术安全等工作。

5.2.2 严格按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30）、《公路养护技术规范》（JTG H10）、《重庆市高速公路养护实施细则》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）、施工图设计文件及发包人要求进行施工，必须接受业主、监理、发包人对程序及质量的监督，对工程质量全面负责（因甲供引起的质量问题除外）；并按合同约定工期完工和交付使用。

5.2.3 承包人对承包项目范围内工作实行自行管理、责任自负，如因质量问题（因甲供材料不合格直接造成的质量问题除外）造成返工，其返工损失由承包人负责。

5.2.4 遵守国家及地方有关法律、法规以及高速集团制定的各项规章制度，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，并对因其自身原因造成的第三方人身和财产损失负责。

5.2.5 做好施工组织管理，器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，保持现场清洁，做到安全文明施工，避免对公众与他人的利益造成损害。承包人在施工前应与同期施工的其他单位先签订安全协议，明确安全职责范围与权利义务。进行合同约定的各项工作时占用或使用他人的施工场地，影响他人作业与生活的，应承担相应责任。

5.2.6 负责提供施工过程中的自检资料、安全资料，项目完工后完善所有交（竣）工资料。

5.2.7 向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程接收证书颁发前，承包人应负责照管及维护工程。

5.2.8承包人承诺具备履行本合同所需全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

5.2.9承包人应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。承包人应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任，足额发放农民工工资。

- 第6条 暂停施工

6.1 发包人认为在确有必要时，可书面要求承包人暂停施工，并在提出要求后7日内提出书面处理意见。

6.2 承包人按发包人要求停止施工，妥善保护已完工程。

6.3 承包人在接到发包人要求复工的书面通知后，应及时复工。

6.4 非承包人原因引起的停工，由发包人承担经济责任，相应顺延工期；

6.5 停工责任在承包人，由承包人负违约责任，并承担所发生的费用，工期不予顺延。

- 第7条 工期延误

7.1 对以下造成完工日期推迟的延误，经发包人代表确认，工期相应顺延：

7.1.1 工程量增加和设计变更；

7.1.2 不可抗力；

7.1.3 非承包人原因；

7.1.4 发包人同意工期相应顺延的其它情况；

- 第8条 履约担保

1、20万元+低价保证金；低价保证金＝最高投标预估总价500万元*（竞争性比选人中标下浮比例-0.15)*3。合同签订前乙方采用银行保函或者现金、支票方式缴纳履约保证金，经甲方确认后签订合同。

2、保证金在工程竣工并验收合格后在乙方无任何违约或赔偿的情况下退还，不计利息。

3、项目实施期间，如果乙方发生违约行为，甲方将按照约定要求乙方承担违约责任，违约金和损失金额在履约保证金内扣除；如果发生意外事故，产生赔付事项，甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。合同期间，如果乙方无正当理由单方面退出、解除或终止合同，甲方将不予退还其履约保证金。保证金被扣除的，乙方应当在扣除后两日内予以补足，否则按照每日应补足金额的1%向甲方支付迟延违约金。

- 第10条 合同费用

10.1 本合同为 单价 合同，单价中未含甲供材的价格，合同单价在合同执行期间无论工程量是否变化均不做调整。承包人提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为      %。工程完工后，按照发包人代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

结算以确认的实际完成工程量为准。按发包人代表确认的实际工程量×合同单价，包括为完成本工程项目所需的一切费用（甲供材除外），其他材料由承包人负责并在合同单价中考虑物价上涨等因素，包含但不限于以下各项费用：

（1）人工费用（包含生活费及住宿费）、员工往返车费、临时生活设施费、节假日加班费、施工现场材料转运费、施工现场材料装卸费（含吊装）、窝工费、施工现场材料保管费、机械设备使用费、安全措施费、资料费、保险费、管理费、税金、利润等相关费用，及明示暗示的所有责任、义务和一切风险费等。

（2）交通组织维护费结算时按该工程施工中实际发生的交通组织维护数量进行计量结算，但交通组织维护费的结算金额不得超过最高交通组织维护费限值。交通组织维护费限值为各项目建设单位支付甲方的交通组织维护费金额与发包人合同价款的5%中的最高者，并扣除比选人用于该项目的安全设施费用。超出交通组织维护费限值部分理解为已包含在清单各分项单价之中。

- 第11条 工程款的计量与支付方式

- 11.1 工程费用的计量方法

11.1.1 计量原则

（1）工程计量按发包人与承包人现场收方签认的工程量予以确认。原则上发包人与承包人的工程量不得大于发包人与建设单位之间的收方量。对于承包人自身原因造成的工程量的增加，不得计量。

（2）对于超出合同清单约定工程量或新增工程部分的工程量，应办理相应变更手续后，予以确认计量。

11.1.2 甲供材料的确认

甲供材料核算根据材料类别及工程部位按定额消耗及规范允许的损耗量进行核算，超出规范及定额允许范围的消耗量，按工程建设期间该材料发包人实际采购的最高价*110%计算，并从承包人的结算款中予以扣款。

11.1.3 工程量的确认

（1）工程收方由发包人具体负责该项目实施的片区（项目部）根据实际完成情况进行收方，工程收方记录表由承包人负责编制，发包人项目经办人（收方人员）、项目负责人需对承包人的收方记录进行签字确认，由发包人片区（部门）进行审核。所有收方记录签字必须由本人签字，其他人员严禁代签。

（2）收方需根据要求分类编制工程项目收方记录，绘制相应收方示意图或计算式。

（3）承包人未按时上报或未配合确认完成量而由发包人独自进行计量或计算的，视为承包人认同发包人的计算成果及办理的相应结算。

- 11.2 工程款的支付

11.2.1 预付款的支付：本合同各工程均无预付款。

11.2.2 各工程如果计划工期超过3个月，可以进行进度款支付。乙方在完成该季度施工任务后，向甲方代表递交中间计量资料，双方代表共同对已完工并经甲方代表验收合格的工作内容进行中间计量，经甲方代表签字认可后，甲方在 10 个工作日内以银行转账方式向乙方支付至工程累计完工金额（甲方代表签字确认的累计工程量×单价）的 70% 。办理支付前，乙方须向甲方提供符合甲方要求的相应支付金额的等额增值税专用发票。

11.2.3 各工程经业主交工验收合格后，分别进行各工程结算支付。结算金额按工程交工后甲方代表签字认可的实际完成工程量结算，乙方于工程验收合格后 10 个工作日内向甲方递交交工资料及合法且符合比选人要求的增值税专用发票。经甲方审核，确认已除违约金、赔偿及其他费用后，甲方在 10 个工作日内以银行转账方式向乙方支付至结算金额的 98 ％ ，余款 2 %为农民工工资保证金，在工程交工半年后经核实未拖欠农民工工资后予以支付。（农民工工资管理按国家及行业相关规定执行。如乙方拖欠农民工工资，甲方将对农民工工资保证金进行扣留，直到农民工工资问题解决。在此情况下，甲方有权直接支付农民工工资后，从农民工工资保证金予以扣除。）若乙方未按约定递交交（竣）工资料，未按约定提供发票和相关结算资料或未结清农民工工资、商业保费及其他费用和款项的，甲方的付款期限相应顺延。

- 11.3 发票的开具

11.3.1 在发包人向承包人支付合同价款前，承包人应向发包人开具增值税专用，且抵扣税率为      %，并配合发包人验证发票的真伪。否则，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间。因承包人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，承包人需依法向发包人重新开具发票，并向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

11.3.2 承包人应按照发包人要求，及时向发包人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因承包人开具发票不及时给发包人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，承包人需向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

11.3.3 本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

11.3.4 合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

- 第12条 工程变更

本合同签订后，项目实施过程中工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格并按合同的下浮值进行下浮后进行结算。

4、如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

5、如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

- 第13条 保险管理

13.1 为加强对承包人人员保险管理，承包人必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。承包人商业险种应按照发包人要求购买雇主责任险（保险额度不少于150万/人；附加医疗保险不少于10万/人）、团体意外险（保险额度不少于100万），并自行承担相应的保费。承包人雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在发包人推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报发包人备案。

13.2 若发生保险事故，由承包人自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

13.3 承包人在项目开工前，须提前向发包人提供承包人从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

13.4 项目实施过程中，承包人从业人员如发生变更，承包人须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给发包人备案，待承包人变更人员投保后方可进出施工现场作业。

12.5 承包人从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因承包人责任造成的一切后果均由承包人自行承担。

13.6 如因承包人违约，发包人可按照有关规定对承包人主张违约责任，并由承包人承担由此给发包人造成的一切损失及后果。

- 第14条　安全生产与文明施工

14.1 甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并签订《安全生产责任书》，见附件。在施工期间承包人发生安全事故及重大环境事故的，安全保证金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金，用后不足部分承包人应继续补交。工程结束时按相关规定退还。

14.2 承包人负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。承包人必须配备合格的专职安全管理人员1名，加强施工作业的安全管理。

14.3 承包人应保证发包人不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证发包人不承担任何属于承包人及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因承包人人员的安全事故纠纷而导致发包人被任何第三方主张权利的，发包人有权向承包人全额追偿，并有权要求承包人赔偿发包人因此而遭受的全部损失。

14.4 承包人必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受发包人安全检查人员的监督检查。由于承包人违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由承包人承担。

14.5 发包人安全管理人员有权对承包人人员进行安全培训及安全生产指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按发包人有关规定进行处理。

14.6 承包人有权拒绝发包人的违章指挥。若发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

14.7 承包人在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，费用已包含在合同价格中。

14.8 承包人应严格执行《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30）、《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959）、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》等有关规定。若有违反，应自觉接受发包人按相关条款进行的同等处罚。

14.9 承包人上路作业车辆必须按国家规定购买相关规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定。

14.10 承包人应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对发包人安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，承包人在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由承包人承担一切责任和经济损失。

14.11 承包人施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从发包人管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和发包人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于承包人安全措施不力造成事故责任和经济损失，由承包人承担。

14.12 事故处置

（1）承包人发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知发包人项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（2）承包人发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（100万），超过部分由承包人自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

承包人应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

14.13 承包人必须遵守发包人有关文明施工的管理制度。承包人应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

14.14 非发包人原因导致承包人遭受到财产和人员（包括承包人雇员、承包人施工范围内其他人员）生命、健康损失的，由承包人自行承担。如果因此给发包人或第三方造成损失，由承包人负责赔偿，交纳的安全保证金不予退回。由第三者造成承包人的生命财产损失的由第三者负责；由不可抗力造成承包人的生命财产损失的由承包人从保险公司的赔偿中补偿，发包人给予协助，不能补偿的由承包人自行承担。

- 第15条 职业健康与环境保护

15.1 职业健康

（1）承包人在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

（2）承包人应为雇用人员配置合格的劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全网、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品。相关费用已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。

（3）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按国家有关规定保障安全投入的有效实施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

15.2 环境保护

（1）在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，承包人应提出安全、环境防护措施方案，经发包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。

（2）承包人对固体废弃物进行控制，工业垃圾按照指定要求进行堆放弃渣，生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。

（3）承包人对危险化学品、放射源实行有效管理、专人负责，放射源实行有效存放,专人负责，有效控制。

（4）承包人对生产生活废水做到规划管理，污水排放符合国家排放标准和满足当地环保部门的要求，不污染河域环境，生产生活废水必须经沉淀池、化粪池、隔油池处理。

（5）承包人在工程项目设计要求范围内进行施工,不发生施工设计规划以外的破坏环境保护性质的施工行为。

（6）承包人对工作生活场所大气污染环境因素（源）进行控制管理，大气污染物排放符合国家排放标准。

（7）承包人生产、施工场界噪声控制指标应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011 标准。

（8）承包人应加强节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用。

（9）承包人负责教育本单位现场工作人员，不断提高环境意识。

（10）承包人应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。

（11）承包人应遵守发包人环境管理规定，适时接受并配合发包人对环境管理工作实施的监督检查活动。

（12）其他要求：承包人生产废水、废浆必须设沉淀池，经沉淀后方可排放，同时定期清理沉淀物，运往主合同技术条款指定的渣场。若承包人不按要求设置沉淀池进行定时清理造成的影响，产生的费用承包人承担。

15.3 责任划分

承包人如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知发包人，同时接受发包人和当地政府有关部门的调查处理。承包人承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。

- 第16条 违约、索赔和争议

16.1 违约

16.1.1 发包人违约：

当发生下列情况时，发包人承担违约责任。

（1）发包人在收到承包人提交的发票并经承包人发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；

（2）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

16.1.2 承包人违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为承包人违约，发包人将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，发包人有权要求承包人支付合同总金额 30 %的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，发包人将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。发包人不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由承包人自行承担，导致发包人被任何第三方主张权利的，发包人有权向承包人全额追偿，并有权要求承包人赔偿发包人因此而遭受的全部损失。

（2）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

A、人员违约：

①承包人必须按照质量标准和发包人要求进行施工作业，提供施工人员不得少于 人，以保证施工进度要求，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由承包人承担。

②若承包人在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由承包人全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，承包人应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则发包人将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，承包人无权对发包人另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用；

③项目负责人未驻守现场，一经发现，承包人将承担1000元/次的违约责任。

④承包人技术工种人员无技术技能资格证，承包人将承担1000元/人•次的违约责任。

⑤承包人投标时的项目负责人必须常驻施工现场，若承包人因特殊原因需更换时，须书面通知发包人，经发包人同意后方可更换。否则承包人将承担5000元/人•次的违约责任。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，承包人必须按照发包人的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非发包人原因造成工程质量不符合验收标准的，发包人可要求承包人停工或返工，返工费用由承包人承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及发包人因此受到的损失等一切后果责任全部由承包人承担，且工期不予顺延。

②承包人未在发包人电话通知进场时间48小时内组织相关设备及人员进场施工，将承担5000元/天的拖期违约金；如因承包人原因导致工程无法按期交工，承包人将承担5000元/天的拖期违约金；同时，承包人应赔偿发包人全部损失，发包人有权立即终止或解除合同。

C、资料违约：

完工验收合格后，承包人应在10个工作日内向发包人递交结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向发包人支付违约金。

D、安全违约：

承包人应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，遵守《重庆通力高速公路养护工程有限公司2020-2021年度交通安全设施工程劳务分包（第二次）之安全生产考核办法》（附后）的相关规定，若有违反，视为违约，承包人将无条件接受发包人按本合同的相关约定主张违约责任。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

E、本合同约定的发包人损失包括工期延误损失、发包人向第三人承担的违约金、赔偿金、发包人预期利润等全部直接和间接损失。

16.2 争议

16.1.1 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。

16.1.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

- 第17条 其他约定或补充条款

17.1 本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

17.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

17.3 价格调整：不因物价波动进行价格调整

17.4 发包人将按合同规定暂扣除2%的农民工工资保证金，农民工工资保证金在工程完工半年后发包人核实农民工工资已结清后支付。

17.5 对甲供材料损耗根据材料类别及工程部位按定额消耗及规范允许范围损耗量进行核算，超出规范及定额允许范围的消耗量，按工程建设期间该材料发包人实际采购的最高价*110%计算并从承包人的结算款中予以扣款。

- 第18条 合同订立地点、份数及时效

17.6 以上内容涉及到相关法律法规变动的则按照国家最新要求执行。

17.7若乙方在质量、安全、进度方面不满足甲方要求，则按违约处理，终止合同。该合同段可由其余表现优异的单位接管，价格按接管单位报价实施。

18.1 合同订立地点：本合同签订于重庆市渝北区新南路52号。

18.2 本合同一式 捌 份，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份；各文本均具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，甲乙双方履行完合同全部义务、结算价款支付完毕后本合同即告终止。

发包人： （盖章）                            乙 方：（盖章）

法定代表人：                                 法定代表人：

或其授权的代理人                             或其授权的代理人

部门负责人：

项目经办人：                                 项目经办人：

日期：                                       日期：

- 附件一：廉政合同

廉政合同

（本格式编排在招标文件中，供竞争性比选人参考，投标时不需填写）

重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称“发包人”）与施工单位      （以下简称“承包人”）特订立如下合同。

- 甲、乙双方的职责

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。严格执行《重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（2）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外）不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（3）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（4）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

8、本合同一式 捌 份，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

发包人： （盖章）                            乙 方：（盖章）

法定代表人：                                 法定代表人：

或其授权的代理人                             或其授权的代理人

部门负责人：

项目经办人：                                 项目经办人：

日期：                                       日期：

- 附件二：安全生产合同

安全生产合同

（本格式编排在招标文件中，供竞争性比选人参考，投标时不需填写）

重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包合同之安全管理合同

为在重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包合同实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好安全管理工作，本项目发包人重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称“发包人”）与承包人      （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

- 发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4、不定时组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

5、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

6、有权对安全意识差、不听安全生产指挥的承包人人员责令退场。

- 承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和交通部颁发的《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）、《公路筑养路机械操作规程》、重庆市交委印发的《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》及《建筑工程安全生产管理条例》（国务院393号令）等相关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。必须按照安全作业规程进行现场施工。对施工现场的各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除变动的，必须监理和发包人指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、变动。任何一方人员，因擅自拆除或变动所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制作到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、承包人人员应按法定要求购买工伤保险和相应的商业保险，在施工过程中若因承包人原因引起的人身伤亡事故，承包人承担全部负责。

11、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

12、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

在施工过程中若因承包人原因造成安全责任事故及安全责任死亡事故的，除承包人承担全部责任外，发包人还将对承包人进行罚款处理：

1、该项目实施过程中发生安全责任事故，且造成不良影响的，发包人将对承包人予以处罚5000—10000元。

2、该项目实施过程中发生安全责任死亡事故，且造成不良影响的，发包人将对承包人予以处罚10000—50000元。

3、甲乙双方必须严格执行本协议，施工单位必须严格按照本协议内容和发包人以及执法大队要求进行安全管理，在施工过程中造成的伤亡事故，由施工方承担一切经济损失及责任。

四、适用范围

本协议的各项规定适用于甲乙双方。如遇有同国家和重庆市的有关法规不相符者，按国家和重庆市的有关规定执行。

五、合同份数与时效

1、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包合同》的附件，与其具有同等的法律效力。

2、本合同一式 捌 份，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

发包人： （盖章）                            乙 方：（盖章）

法定代表人：                                 法定代表人：

或其授权的代理人                             或其授权的代理人

部门负责人：

项目经办人：                                 项目经办人：

日期：                                       日期：

| 附表一 劳务分包单位2022-2023年合作项目考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包合作单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核依据：根据劳务合同第3条量要求：暂定2022-2023年，甲方根据情况2022-2023年工程项目对乙方单位进行考核（附表一），考核平均得分达到85分以上为合格，考核不合格则终止合同，考核合格续签下一年劳务分包合同）。按要求对其合作项目进行考核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包合同号 | 项目名称 | 考核内容 |  |  |  |  |  | 年度考核得分情况 | 片区考核评价 |
|  |  | 工期 | 质量 | 安全 | 民工工资 | 交/竣工验收情况 | 履约管理 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部/片区： |  |  | 工程技术部意见： |  |  | 经营开发部意见： |  |  |  |
| 分管领导意见： |  |  | 总经理意见： |  |  |  |  |  |  |

交安设施劳务单位年度考核评分表

| 劳务协作单位： |  |  | 工程项目： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 分值 | 考核内容 | 考核标准/扣分事项 | 评分 |
| 1 | 工期 | 20 | 及时按审批的工作计划和发出的任务通知单实施专项工程任务 | 未在规定或要求的时限内开始或完成专项工程，开工或完工延误工期每增加1天扣0.1分，扣完为止；（经业主认可的非承包人责任的开工或完工延误工期应予免除） |  |
| 2 | 质量 | 20 | 依据合同约定，按照公路养护技术标准、规范等要求，实施专项工程 | 专项工程施工工艺或工序、工作效果或工程质量、材料品质、环保工作等不符合合同约定，或不满足养护技术标准、规范等要求，每项一次扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 安全 | 25 | 交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTG F90-2015)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《DB50_T 959-2019 营运高速公路施工管理规范》以及通力公司《项目施工现场安全文明施工管理办法》等有关规定 | 1.专项工程安全管理、程序、措施、设施、人员、设备等不符合《公路养护安全作业规程》、市交委和集团公司等相关规定，每项一次扣0.5分，扣完为止。2.专项工程发生承包人责任安全事故，一次扣10分，扣完为止。 |  |
| 4 | 内业资料 | 10 | 严格按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）、《养护档案编制指南（试行）》（渝高速文〔2017〕16号）及业主单位要求，组织完成交（竣）工资料的收集和编制工作。 | 内业档案资料完成不及时、内容不完整、数据不真实、格式不规范等，每项一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 5 | 履约管理 | 15 | 项目管理机构、劳务人员、车辆设备组织是否满足需要。 | 项目管理人员是否满足要求，不满足扣3分；劳务人员组织是否到位，不满足扣4分；车辆设备是否满足工作需要不满足扣3分。 |  |
| 6 | 民工工资 | 10 | 农民工工资应及时、足额的发放 | 因欠薪发生影响稳定的事件受到集团领导或上级行业管理领导公开批评、书面批评或者媒体批评或，一次扣5分。或发生农民工讨薪或反映有工资未及时足额发放实践的，一次扣4分，扣完为止。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

片区经办人：                       片区审核人：                 片区负责人：

重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包之安全生产考核办法

为规范重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包单位安全生产管理考核工作，进一步强化交通安全设施工程劳务分包单位的安全意识，促进劳务分包单位提高安全管理水平，制定本考核办法。

一、适用范围

本考核办法适用于重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包各合同段单位实施安全生产考核工作。

二、 考核依据

（一）国家和行业现行的有关高速公路养护工程生产安全法律法规、部门规章和规范性文件；

（二）行业标准、规范、规程、强制性条文；

（三）地方性管理条例、办法；

（四）设计文件、合同文件及相关管理办法。

三、考核责任部门

通力公司各合同段工程业务部门为考核单位，在合同中罗列安全生产考核责任，协作前进行安全教育时向协作单位出具考核文件并由协作单位签字确认。

四、考核对象

2022-2023年交通安全设施工程劳务分包各合同段分包单位为考核对象。

五、考核工作程序

（一）开展安全检查

1.安全检查采取查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行，是对2022-2023年交通安全设施工程劳务分包各合同段分包单位的安全生产责任制落实和安全生产管理情况进行检查。

2.安全检查记录中必须留下必要的影像资料，如实填写检查情况，由检查部门、检查对象签字确认。

3.安全管理部门可将检查记录复印件送至业务主管部门实施考核。

（二）发布考核通知

对检查中发现的协作单位安全违规行为、安全生产一般问题及隐患按《协作单位安全生产考核标准》中的规定进行经济处罚，由业务主管单位向协作单位出具处罚通知书，协作单位签字确认。

（三）考核结果反馈

1.协作单位在规定时限内将安全违规行为、安全生产一般问题及隐患整改落实情况以书面形式回复业务主管部门；

2.协作单位根据处罚通知书向公司账户汇入足额罚金，银行回单送至业务主管部门审查。

六、考核工作要求

（一）协作单位安全生产考核工作必须坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则，考核人员应自觉遵守各项廉政规定。

（二）协作单位安全生产考核资料应由专人整理、归档备查。考核资料包括检查记录、处罚通知、整改回复、银行回单以及必要的影像资料等。

劳务分包单位安全生产考核标准

一、劳务分包单位现场未摆放标志标牌，每次处罚1000元；

二、劳务分包单位现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚500元；

三、劳务分包单位现场未配备安全员，每次处罚1000元；

四、劳务分包单位现场安全员未履行职责，每次处罚500元；

五、劳务分包单位人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚500元；使用质量不合格防护用品，每次处罚1000元；

六、劳务分包单位现场协作车辆停放不规范，每次处罚500元；

七、劳务分包单位人员违反安全操作规程，每人次处罚500元；

八、占道协作未通知业主公司监控站（若有），每次处罚500元；

九、特种作业人员无相关资质，每人次处罚1000元；特种作业人员未持证上岗，每人次处罚500元；

十、高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯，必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚1000元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚1000元；

十一、劳务分包单位现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚500元；

十二、电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚500元；

十三、氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚1000元；

十四、劳务分包单位现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚500元；

十五、劳务分包单位现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚1000元；

十六、劳务分包单位人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚500元；

十七、劳务分包单位每月安全资料不齐全，每项处罚500元；

十八、劳务分包单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚500元；

十九、劳务分包单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚500元；

二十、劳务分包单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚500元；

二十一、劳务分包单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚500元；

二十二、劳务分包单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚1000元；未及时回复整改情况，每次处罚500元。

二十三、上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚且每次处罚最低2000元。

二十四、因劳务分包单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外通力公司将依法追偿。

二十五、因劳务单位发包方未按要求使用准点系统或未按要求使用现场可视化监控系统，每次处罚500元。

附件三：环境保护合同

环境保护合同

（本格式编排在招标文件中，供竞争性比选人参考，投标时不需填写）

重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包合同之环境保护合同

为在《重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包合同》实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，本项目发包人重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称“发包人”）与      （以下简称“承包人”）本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同。

第1条 双方的义务

1.1严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通建设项目环境保护管理办法》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市交通运输环境保护管理办法（试行）》等，认真执行工程承包合同中的有关环境保护要求。

1.2 环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

第2条 发包人的权利

2.1 有权要求承包人按照发包人制定环保措施方案执行，并落实。

2.2 有权组织对承包人的施工现场进行环保工作检查，督促承包人及时处理发现的各种环境污染问题。

2.3 发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

第3条 承包人的义务

3.1 承包人根据发包人的环保措施方案进行落实。

3.2 加强施工过程中的扬尘与噪声管控，推行公路施工、养护作业机械尾气处理，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域施工，应高度重视并加强环境保护措施，降低施工对环境的影响。

3.3 在施工过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒施工垃圾，做好泥浆护壁挖孔桩的泥浆处理，严禁随意砍伐树木、挖掘土壤、植被，杜绝施工造成环境污染。

3.4 施工车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料、渣土“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

3.5 施工机械在路面切割、破除混凝土等作业时，必须采取喷洒水雾等措施，边坡锚杆（索）钻孔和隧道边墙锁脚锚杆（管）等钻孔作业应采用湿钻，或采取喷洒水雾等措施，防止扬尘。

3.6 施工中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

3.7 施工工地离居民区较近，对超过噪声标准作业，应采取有效的噪声污染防治措施（如：夜间禁止作业、设置临时隔音墙等），并提前告知相关监管部门。

3.8 集中做好施工过程中产生的建筑垃圾处置，按弃渣规定对渣场进行分级卸载、修建渣脚挡墙、设置防排水等防护设施，并在渣场设立承包人管理标牌。

3.9 按《建筑施工安全检查标准》规定设置文明施工和环境保护牌，搅拌站料场应分区并用彩条布等遮盖，对施工便道等进行硬化，对现场临时堆放的材料、垃圾等应分类做好遮盖处理，切实做好文明施工。

第4条 违约责任

4.1 如因承包人原因造成环境污染事故，由承包人承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定向发包人支付合同结算金额5%的违约金。

4.2 若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

第5条 其它约定

5.1 本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包合同》的附件，与其具有同等的法律效力。

5.2 本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照工程承包合同中所约定的争议解决方式解决。

5.3 本合同一式 捌 份，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

发包人： （盖章）                            乙 方：（盖章）

法定代表人：                                 法定代表人：

或其授权的代理人                             或其授权的代理人

部门负责人：

项目经办人：                                 项目经办人：

日期：                                       日期：

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2022-2023年交通安全设施工程劳务分包

竞争性比选响应文件

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

一、报价书

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、比选人申请人营业执照、安全生产许可证、资质证书等相关证明材料

四、比选人申请人业绩证明材料

五、比选人申请人自行承诺部分

六、人员证明材料；

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

- 我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包 竞争性比选文件的全部内容，愿意以工程量清单综合单价统一下浮比例值     %（下浮比例值≥0%）作为竞争性比选报价，报价标段为合同段（填写合同段）     ，税率     %，并按竞争性比选文件及合同约定实施工作且工期满足比选人要求。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞争性比选人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （亲笔签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞争性比选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：    （法人手签） 性别：        年龄：      职务：      系            （竞争性比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

竞争性比选人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人     （姓名）系    （竞争性比选人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司2022-2023年交通安全设施工程劳务分包报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

竞争性比选人：              	    （盖单位公章）

法定代表人：                                （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、安全生产许可证、资质证书等相关证明材料

- 四、比选人申请人业绩证明材料

- 五、比选人申请人自行承诺部分

重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺本次比选申请文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将按照竞争性比选文件及合同要求提供材料、施工人员、车辆设备，并满足项目一切施工要求。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，未在“信用中国”未被列入失信被失信惩戒对象，并将按照竞争性比选文件要求实施项目。

竞争性比选人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 六、人员证明材料