重庆航运建设发展（集团）有限公司

渠江航道整治跟踪审计询价函

各受邀单位：

我司拟通过竞争性比选的方式，聘请渠江航道整治工程跟踪审计单位，现邀请你司（所）参加我司组织的竞争性比选活动，具体事项如下：

- 委托项目名称

渠江重庆段航道整治工程跟踪审计

- 委托方

重庆航运建设发展（集团）有限公司

- 项目情况

渠江重庆段航道整治工程位于重庆市合川区境内渠江丹溪口至渠江嘴河段，全长77km。按照国家Ⅲ级航道标准进行整治，航道尺度为60×2.8×480m（航宽×航深×弯曲半径），通航保证率为95%，满足1000吨级船舶的通航要求。项目总概算25403.48万元，其中工程费用21009.27万元（配套工程中的小沔航道维护码头因取水设施未搬迁估计无法实施，涉及费用大约2000万元），预计工程结算费用约15000万元左右。

主要建设内容包括：对李家溪、青草坝、码头场3处滩险进行疏浚整治，对丹溪口滩采用整治建筑物堵汊和导流，并对岸坡垮塌区域进行护岸治理。同时，按照内河一类标准对工程河段进行航标配布，配套建设相关支持保障系统设施。

其中，整治工程：采用锁坝和洲头坝及鱼嘴固定丹溪口岸坡和江心洲滩；疏浚工程：疏浚李家溪、青草坝、码头场三个滩险；护岸工程：对丹溪口坍塌区域采用水下混凝土挡墙护脚+护坡的方式进行护岸治理，结合实施相关绿化措施，护岸总长1175m；航标工程：按照内河一类配布航标；配套工程：建设安全交通标志、航行水尺、航道维护码头、视频监控系统、VHF通讯系统、AIS系统、测量控制网和航道图测量等。

整治及护岸工程施工工期两年，已于2020年4月30日开工建设。航标及配套工程等支持保障系统建设项目尚未启动，后期根据建设资金到位情况逐步安排。

- 投标人须知

投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 服务范围 | 1、服务范围：包括协助业主审查工程合同（协议），提供有关造价控制和降低造价的合理化建议，参加施工例会提供，审核工程预付（进度）款，审查设计变更、签证和其他工程费用，提供工程索赔和反索赔咨询、材料（含甲供材料等）、设备价格咨询，项目竣工结算审核，有关工程造价信息及法规等咨询等。中标人在履行本项目合同期间，向招标人提供的服务具体包括但不限于以下内容： - 编制施工阶段造价全过程咨询工作大纲,包括:项目概况/服务范围/工作组织/工作进度/人员安排/实施方案/服务质量等； - 协助招标人审核确定咨询工作大纲及各专项方案并提出优化建议； - 提出与造价咨询相关的法律/法规及政策咨询； - 协助招标人进行合同管理，负责合同的解释及对有关合同上的问题提供意见； - 参与招标人的会议； - 与招标人及监理单位一同紧密合作，在全过程控制阶段密切控制工程造价； - 参加设计交底会议、施工协调会,工程监理例会，及时掌握施工过程中对造价的影响情况； - 参加招标人召开的工程变更会议，按招标人要求对考虑中的工程变更建议提供费用增减估算，作为控制造价的依据或变更方案的比选依据； - 对重大设计变更进行经济论证，并就重大设计变更的造价进行测算分析； - 计算工程变更的增减值；建立变更管理系统，对变更形成流水台账。对重大变更编制预算并协助业主报送审核； - 评估经济索偿，并参与协助招标人与施工单位达成协议； - 工程计量、支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划建议； - 施工过程的设计变更、工程签证、材料设备认质核价、专业分包造价控制和工程索赔的处理； - 审核施工单位的施工进度报表，每月30日前提交施工单位的施工进度估值，提供工程的中期付款证明建议； - 每月对当月完成的施工进度及其工程内容对应的材料品种、规格进行收集确认，以备结算调差，对缺项材料组织相关人员进行认质核价； - 建立合同管理、进度款、进度材料使用情况、变更、签证、索赔与反索赔等一系列重要台账，并每月报送业主； - 参与现场收方； - 参与和造价密切相关的隐蔽工程、工程阶段性验收，以及单位工程的竣工验收和过程监控； - 竣工结算审核。在施工单位提交结算资料的基础上完成结算审核并出具正式的结算审核报告，协助项目业主送审计部门审计； - 与工程造价相关的其它过程审核工作。 |
|  | 投标人资质条件 | 本项目招标实行资格后审，投标人应提供以下资质证书及相关文件： 1.资质条件： （1）提供投标人企业法人营业执照副本复印件； （2）提供建设行政主管部门颁发的工程造价咨询甲级资质证书副本复印件； （3）投标人具有2018年之前（包括2018年）“工程造价行业信用信息平台”信用评价AAA等级，提供“工程造价行业信用信息平台”（查询网址：www.ccea.pro 中所查询的本企业信用评价截图并加盖投标人单位公章。 （4）投标人获得质量管理体系认证书、环境管理体系认证书、职业健康管理体系认证书（提供有效的体系证书复印件，二维码清晰可查）。 （5）工程造价咨询企业2019年度造价咨询总收入在国家造价协会排名前50名企业，提供国家造价协会排名截图。 - 在重庆高速集团造价咨询库里的单位。如分公司入库，则以上条件必须是分公司单独满足条件，提供庆高速集团造价咨询库截图。 2.业绩要求： 投标人须提供自2016年1月（以合同签订时间为准）起至投标截止时间止独立承担过 1 个在建或已完成总投资在2亿元以上的航道整治或河道整治项目全过程投资控制或全过程跟踪审计业绩不少于一项，并提供该业绩的委托合同、中标通知书复印件。 3.项目负责人资格要求： （1）具备注册造价工程师15年以上执业经验（以初次注册为起始时间），提供在投标单位注册的造价工程师身份证、资格证书、注册证书复印件，原件备查； （2）具备高级及以上职称，并提供该项目负责人的高级及以上职称证书复印件，原件备查。 （3）提供该负责人的2019年1月-2021年1月本单位为其缴纳的社保证明复印件，原件备查；退休人员提供退休证及返聘协议，原件备查。 注：中标后，本项目投标函中填报的拟派项目负责人不得擅自变更；项目负责人如是退休人员则必须是投标单位退休，且退休前5年在投标单位执业；投标单位如有分公司，注册人员在分公司则必须是分公司退休且退休前是分公司购买社保。 4.其他主要人员 （1）专业工程师：具有水利专业注册有效的造价工程师2人及以上，提供在投标单位注册的造价工程师身份证、资格证书、注册证书复印件，原件备查； （2）其他工程师：有效注册造价工程师或一级造价工程师造价人员不少于5人。 注：（1）招标人根据建设的实际情况，可随时调整以上相关人员数量及配置，投标人必须服从招标人安排并无条件接受。 （2）派驻本项目的以上人员在合同履行期间必须驻现场，不得擅自更换。 （3）如是退休人员则退休人员提供退休证及返聘协议，原件备查。 （4）注册人员在分公司注册的也计算为总公司注册人员，但社保必须为分公司购买。 5.若是重庆市市外企业参加本项目投标的，除按上述要求提供资格审查资料外，还需提供以下资料： 市外工程造价咨询企业须按照渝建发〔2016〕34 号文的要求办理入渝信息报送且为纳入“市外工程造价咨询企业入渝信息库”中的企业，否则作否决投标处理。 备注： ①所要求提供的以上各项证件及资料必须全部真实有效。各投标 人应随身携带以上各项证件资料的复印件的原件备查（带二维码标识 的证书、网上截图证件除外），评标委员会要求核验原件而未在规定时间内提交的，或者提交的原件与复印件不一致的，评标委员会有权 将其投标文件作否决投标处理。 以上提交的资料复印件须清晰完整，若模糊不清，导致评标委员 会无法辩认的，评标委员会有权将其投标文件作废标处理。 ②若提供截图资料的，截图内容应完整并能体现出网站名称。截 图资料加盖投标企业鲜章后直接装入资格审查资料里面，不再单独提 供原件； ③上述所要求的各项条款必须全部满足，方可通过资格审查。 ④招标人有权对中标人提供的所有资料进行核查，签订合同前如 发现弄虚作假，招标人将取消其中标资格；签订合同后，如发现弄虚作假，招标人可单方面解除合 同，并依法追究中标人的经济 赔偿及法律责任。 若发现投标申请人在工程建设招投标有关各级行政主管部门（含安全生产监督管理部门）有不良行为记录且在有效期内的或在工程建设项目限制投标期内的，则投标申请人的投标资格无效。 6.如投标单位不满足3家，则评标委员会自行决定是否具备竞争性；如具备竞争性，则评标继续进行。 |
|  | 服务周期 | 暂定总服务周期为自签订本项目施工阶段工程造价全过程控制服务合同之日起至本项目全部完成项目竣工结算审核结束。 |
|  | 履约保证金 | 履约保证金金额：无。 |
|  | 咨询费支付情况 | - 咨询合同签订后支付预付款30%；施工进度完成50%时支付30%，完工支付35%；完工结算审核完成并提交审核报告支付余款。 |

五、投标报价

1、本次投标设置最高限价为50万元，投标人报价不能超过最高限价，所报总价为固定价包干，包括服务期间的劳务、差旅、管理、税费、利润等所有费用，以及该项任务明示或暗示的所有责任、义务和风险。

2、提交投标文件截止日：2021年 3月  19日17：00（北京时间）前递交至重庆航运建设发展（集团）有限公司航道工程部。

## 六、评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成(总分1OO分) | - 投标报价：70分； （2）商务部分：15分。 （3）技术部分：15分。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.3（1） | 投标报价评分标准 | 投标报价 | 70 分 |
| 2.2.3（2） | 商务部分评分标准 | 商务部分 | 15分 |
| 2.2.3（3） | 技术部分 评分标准 （15分） | 全工程造价控制要点 | 5分 |
|  |  | 全过程造价控制工作开展大纲（含工作思路、措施等内容） | 5分 |
|  |  | 进度质量保证措施 | 5分 |
| 3.2.1（1） | 投标 报价 （A）70分 | 投标报价（70分） | 各有效的投标报价费率先得满分70分。 所有有效投标报价（有效投标价为通过初步评审的投标报价）去掉五分之一最高价和五分之一最低价后（不能整除的按小数点前整数取整，不足五家报价则不去掉）取算数平均值，以平均值作为投标报价的评标基准价。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 在此基础上，各有效的投标报价与评标基准价相减的差与评标基准价相比，每上浮 1%扣 0.5分，每下浮1%扣0.5分，扣完为止。 |
| 3.2.1（2） | 商务部分 （B）15 分 | 投标人业绩（3分） | 资格审查业绩除外，2019年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止时间止独立承担过 1 个在建或已完成总投资在5亿元及以上的航道整治或河道整治项目全过程投资控制或全过程跟踪审计业绩1项，并提供该业绩的委托合同复印件、中标通知书。得3分。 注：提供的中标通知书、咨询合同如无法显示投资规模或投资金额，则提供发改委的批复文件或有效的施工合同。 |
|  |  | 拟派人员（12分） | 1、项目负责人：项目负责人为正高级工程且获得过省、直辖市、自治区造价行业嘉奖，得4分，提供职称证书、获奖证书复印件，原件备查；项目负责人参与过省、直辖市、自治区行业定额编制，得2分，提供已出版发行的定额书籍封面及编制人员署名页复印件并加盖投标人单位公章（鲜章），原件备查；项目负责人参与过国家级、省（直辖市、自治区）级工程造价行业标准、规程、规范、指标等编制工作，得2分，提供国家行业主管部门盖章的相关证明文件复印件，或已出版发行的工程造价行业标准、规程、规范、指标等书籍封面及编制人员署名页复印件并加盖投标人单位公章（鲜章），原件必查。 2、拟派人员除项目负责人和专业造价工程师外，每增加一个从业年限15年以上（以初次注册为起始时间）的注册造价工程师，得0.5分，最高得4分。提供在投标单位注册的造价工程师身份证、资格证书、注册证书复印件，原件备查。 3、提供拟派人员除项目负责人外的2019年1月-2021年1月本单位为其缴纳的社保证明复印件，原件备查。如为退休人员则提供退休证及返聘协议，原件备查。注册人员在分公司注册的则社保必须为分公司购买。项目负责人和本加分项人员必须为入渝登记人员。 |
| 3.2.1（3） | 技术部分 (C)15分 | 全过程造价控制要点5分 | 按 2.2.3(2)各评审因素设定的分值评分。 投标人技术部分得分的计算方法：将各评标专家技术部分的评分总分值后的算术平均值即为该投标人技术部分的得分，结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |
|  |  | 全过程造价控制工作开展大纲（含工作思路、措施等内容）5分 |  |
|  |  | 进度质量保证措施5分 |  |
| 3.2.3 | 投标人得分 |  | 投标人得分=A+B+C |

- 联系方式

竞争性比选人：重庆航运建设发展（集团）有限公司

联系人：     电话：89139940

地址：重庆市北部新区星光大道76号22楼航道工程部