绕城高速公路春华立交、奉溪高速公路寂静互通、渝武高速公路龙凤溪拼宽段交工检测

询  价  函

询价人：重庆高速工程顾问有限公司

2021年5月

绕城高速公路春华立交、奉溪高速公路寂静互通计划年内通车，渝武高速公路龙凤溪拼宽段计划2022年通车，根据《中共重庆高速工程顾问有限公司委员会2021 年第八次党委会会议纪要》（渝高顾党〔 2021〕22 号）、《重庆高速工程顾问有限公司2021 年第 6 次总经理办公会纪要》（渝高速顾问纪要〔 2021〕23号）文件精神，采用公开询价的方式确定其交工检测工作实施单位，现邀请你单位参加报价。项目概况及有关要求如下：

一、项目概况

绕城高速公路与春华大道互通立交工程位于绕城高速公路既有的空港互通立交与水土互通立交之间，立交中心桩号为K28+000，是春华大道与绕城高速行车的四路全互通立交。项目主要包括春华互通立交、春华大道北延线、匝道、收费站等工作内容。互通设计范围主线长1.35公里、春华大道北延线长0.92公里，匝道全长约3700米，收费车道数拟采用四入六出（含1入2出共3长ETC车道）。主线桥为336.811m/3座，匝道桥为968.951m/5座。

奉溪高速公路寂静互通位置布设在奉节至巫溪高速公路K7+700惠家湾隧道进口之前，距奉节东互通约8公里，上磺互通22公里。互通主线长度2.3km，主线宽度24.5m，匝道长2.51km，匝道宽度9.0m、16.5m，匝道桥长372m。

渝武高速公路龙凤溪拼宽段，项目是连接渝武高速公路龙凤溪互通立交与绕城高速渝武互通立交的辅助车道，辅助车道分别长约891米，905米，在原高速公路两侧拓宽（含桥梁拼宽1座），道路等级高速公路，设计车速80公里/小时。高速公路右线拓宽段接一纵线龙凤溪互通立交A匝道，经渝武高速龙凤溪大桥右幅，与绕城高速渝武互通的匝道相接，路线全长0.724公里。高速公路左线拓宽段接一纵线龙凤溪互通立交B匝道，经渝武高速龙凤溪大桥左幅，与绕城高速渝武互通的匝道相接，路线全长0.655公里。

二、主要服务内容及合同段划分

本次询价分为3个合同段，划分情况如下：

| 合同段 | 询价内容 |
| --- | --- |
| CHJC | 绕城高速公路春华立交路基、路面、桥梁、交通安全设施交工验收前的质量检测服务；对整改落实情况进行复查，并出具整改情况复查报告；对于《高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单》中的不符合项应重点检查。 |
| JJJC | 奉溪高速公路寂静互通路基、路面、桥梁、交通安全设施交工验收前的质量检测服务；对整改落实情况进行复查，并出具整改情况复查报告；对于《高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单》中的不符合项应重点检查。 |
| LFJC | 渝武高速公路龙凤溪拼宽段路基、路面、桥梁、交通安全设施交工验收前的质量检测服务；对整改落实情况进行复查，并出具整改情况复查报告；对于《高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单》中的不符合项应重点检查。 |

每个报价人最多可对3个合同段进行报价，但最多只能中1个合同段。若同一投标人在多个合同段中均排第1名，则只推荐合同金额大的合同段，其余合同段不再推荐。

三、报价人资格

具备以下条件的单位参与本次询价：

3.1具有独立法人资格，具有有效的营业执照或者事业单位法人证书。

3.2同时具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质、公路工程试验检测桥梁隧道工程专项资质。

3.3具有省级及以上质量技术监督主管部门颁发的CMA计量认证证书。

3.4业绩要求

| - 合同段 | 要求 |
| --- | --- |
| CHJC | 报价人近8年（2013年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准）独立承担过1个合同额不少于50万元的高速公路交（竣）工验收工程质量检测项目。 |
| JJJC、LFJC | 报价人近8年（2013年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准）独立承担过1个合同额不少于20万元的高速公路交（竣）工验收工程质量检测项目。 |

3.3人员要求

| 合同段 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHJC | 项目负责人 | 1 | 1.高级工程师及以上职称； 2.取得公路工程试验检测工程师执业资格证（必须包括桥梁专业），人员证件注册单位必须为投标单位； 3. 近8年（2013年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准）承担过1个合同额不少于50万元的高速公路交（竣）工验收工程质量检测项目的项目负责人。 |
| JJJC、LFJC | 项目负责人 | 1 | 1.高级工程师及以上职称； 2.取得公路工程试验检测工程师执业资格证（必须包括桥梁专业），人员证件注册单位必须为投标单位； 3. 近8年（2013年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准）承担过1个合同额不少于20万元的高速公路交（竣）工验收工程质量检测项目的项目负责人。 |
| CHJC、JJJC、LFJC | 检测工程师 | 3 | 1.高级工程师及以上职称； 2.取得公路工程试验检测工程师执业资格证（包括公路（道路）专业1人、桥梁专业1人、交通安全设施专业1人），人员证件注册单位必须为投标单位。 |
|  | 检测员 | 8 | 1.助理工程师及以上职称； 2.取得公路工程试验检测员执业资格证。 |
|  | 安全员 | 1 | 持有安全考核合格证或注册安全师证 |

参与多个合同段报价的报价人，不同合同段的人员可填报相同的人员。

3.4如果邀请的报价人实质上不符合报价人资格要求，即使已领取询价函或已提交报价文件，询价人也可以随时取消其报价或中标资格，由此产生的责任由报价人承担。

四、报价文件

4.1报价文件的组成

（1）报价函

（2）法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书（若有）

（3）报价人基本情况表

（4）报价人拟投入本项目主要人员表

（5）报价人近年完成的类似项目情况表

（6）检测方案

4.2 报价文件的份数

报价文件正本一份，副本一份。

4.3 报价文件的签署及密封

（1）报价人编制完整的报价文件，并由报价人的法定代表人或其委托代理人在报价函上签署姓名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。报价文件中的任何改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权代理人签字确认。否则将否决其报价。

（2）报价人将上述报价文件按要求填写和装订后，统一装入一个封套密封。

五、报价

5.1 本合同为总价合同，报价人所报总价包括为实施和完成合同所需的劳务、设备、材料、管理、保险、税费、安全、利润等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.2本次询价的最高限价为：CHJC合同段人民币885661元（大写：捌拾捌万伍仟陆佰陆拾壹元），JJJC合同段人民币327156元（大写：叁拾贰万柒仟壹佰伍拾陆元），LFJC合同段人民币334558元（大写：叁拾叁万肆仟伍佰伍拾捌元）。报价人的报价不得超过询价人公布的最高限价，否则将否决其报价。

六、主要合同条件

6.1支付方式：

第一次支付：合同签订后，乙方编制完成检测工作方案（包括交通组织方案）并经过甲方和行业主管部门组织评审通过后，甲方支付乙方合同费用的10%。

第二次支付：乙方完成所有检测任务后，出具的检测报告经甲方和行业主管部门组织的评审通过后，甲方支付乙方合同费用的50%。

第三次支付：经质量监督部门对本合同检测工作进行复查满足要求，工程通过交工验收，取得交工验收证书，甲方支付乙方合同费用的40%。

6.2鉴于本项目时间紧、任务重，为保证及时高效的完成本项目检测工作，确保项目按时建成通车，作如下要求及约定：

①交工检测缺陷整改完成后乙方复检工程量不得少于规定检测量的10%（桥梁荷载试验检测除外）。

②若项目交工检测结果及复检结果一次性通过评审和交工验收则甲方奖励乙方合同价款的6%；乙方第一次检测结果与质检部门检测结果间误差（误差指缺陷数量）小于3%则按合同价款支付，大于3%则处以乙方合同价款6%的违约金，误差超过10%以上则甲方不再支付乙方任何剩余费用（该笔费用作为违约金），并上报有关部门纳入信用评价。

七、开标

7.1开标方式：现场开标

7.2开标时间：2021年6月7日（星期一）上午10：00（北京时间）

7.3开标地点：重庆高速工程顾问有限公司1208室

7.4若出现不同报价人的报价相同，则采用在开标现场抽签的方式确定其排名先后。

七、评审及定标

7.1评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

7.2评审及候选人推荐

本次询价评审采用综合评估法。

7.2.1形式评审

评审委员会对所有报价文件进行形式评审，通过形式评审的主要条件如下：

1）报价文件的组成齐全；

2）报价函、法代表人身份证明、授权委托书（若有）签字盖章齐全，报价文件密封完好。

有一项不符合要求的，评审委员会将否决其报价。

7.2.2资格评审

评审委员会对通过形式评审的报价文件进行资格评审，通过资格评审的主要条件如下：

1）具有独立法人资格，具有有效的营业执照或者事业单位法人证书。

2）同时具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质、公路工程试验检测桥梁隧道工程专项资质。

3）具有省级及以上质量技术监督主管部门颁发的CMA计量认证证书。

4）报价人近8年（2013年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准）独立承担过1个合同额不少于50万元（JJJC、LFJC合同段为20万元）的高速公路交（竣）工验收工程质量检测项目。

5）报价人拟投入本项目的人员满足询价文件要求。

有一项不符合要求的，评审委员会将否决其报价。

7.2.3详细评审

评审委员会对所有通过资格评审的报价文件进行详细评审，具体如下：

| 细目 | 评分因素与评分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评审因素 | 分值 |  |
| 商务部分（5分）） | 报价人业绩要求 | 3分 | 报价人近8年（2013年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准）独立承担过1个合同额不少于50万元（JJJC、LFJC合同段为20万元）的高速公路交（竣）工验收工程质量检测项目业绩得1.8分，每增加1个得0.6分，本项最多得3分； |
|  | 信用得分 | 2分 | 报价人在交通运输部或重庆市交通局发布的最新公路工程试验检测企业综合信用评价结果为AA级得2分，为A级得1分，为B、C级或无信用评价等级得0分。 |
| 技术部分（30分） | 对本项目的理解与分析 | 5分 | （1）对应技术部分的评审因素，评标专家根据报价人技术部分编写的情况自行打分。原则上，每项评审因素的评分不得低于满分值的60%，评分低于满分值60%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。 （2）若报价人技术部分中无对应的评审因素内容，则该项评审因素可以给予0分。 （3）所有专家技术评分的算术平均分为最终技术得分。 |
|  | 检测技术方案、重难点分析及对策 | 8分 |  |
|  | 安全管理体系 | 5分 |  |
|  | 交通组织体系 | 5分 |  |
|  | 本项目建议和服务承诺 | 7分 |  |
| 报价部分（65分） | 报价 | 65分 | (1)报价的确定：报价＝报价函文字报价 (2)评标基准价的计算：所有通过资格、形式评审的报价人的报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）家数的最高价和相同家数的最低价后的算术平均值即为报价的评标基准价。（保留2位小数） (3)报价得分计算（最低为0分，保留2位小数）： 报价的偏差率计算公式：偏差率＝100％×（投标价-评标基准价）/评标基准价 如果报价人的报价大于等于评标基准价，则报价得分＝10-偏差率×100×E1； 如果报价人的报价小于评标基准价，则报价得分＝10＋偏差率×100×E2。 其中：E1是报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=0.2，E2=0.1。 |

报价人得分=商务得分+技术得分+报价得分

7.2.4推荐候选人

评审委员会对通过形式评审和资格评审的报价人得分由高到低进行排序，推荐1～3名候选人。若报价得分相同，则报价低的优先；若报价也相等，则按开标时抽签确定的先后顺序排名。

本次询价共3个合同段，同一报价人最多可对3个合同段进行报价，但只能中1个合同段。若同一报价人在多个合同段中均排名第1，则推荐合同金额最大的合同段，其余项目不再推荐。

八、联系方式

询价人：重庆高速工程顾问有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号1210室

邮　编：401121

联系人：赵喜锋

电  话：（023）89138743

附件 ：报价文件格式

（项目名称）

报 价 文 件

报价人：        （盖单位章）

年    月      日

一、报 价 函

致重庆高速工程顾问有限公司：

本公司愿以报价人民币（大写）                   元【￥    （小写）元】完成    （项目名称）    工作，并以优质的服务在询价人规定的时期内完成全部工作。

报价人：  （单位全称） （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：             （签字）

日期: 　　　　年   月   日

注：报价人仅须在报价函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

### 二、法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

姓名：（法定代表人亲笔签字） 性别：     年龄：     职务：    系         （报价人名称）  的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

年     月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人   （姓名）系   （报价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）  的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：

1、授权书中授权人和被授权人的签字不得用签名章代替。

2、报价人还须提供（附）授权人和被授权人的身份证复印件。

3、若报价文件中授权书不满足要求，其报价文件资格审查不予通过。

三、资格审查表

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）、资质证书的复印件。

（二） 拟投入本项目主要人员表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列人员必须满足招标邀请书中对人员资质及数量的要求，否则将否决其报价。

2.项目负责人须附身份证和造价师证书复印件，其他人员可不提供证书复印件。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务时间 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填一个项目，并注明序号。

2.本表后须附清晰的合同协议书，否则该业绩在资格审查时将不予认可。报价人若提供的业绩为概（预）算业绩，可提供相应的设计承包合同。

3.如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则相应业绩在资格审查时将不予认可。

四、技术部分

按照评标办法中“技术部分”要求依次完善内容，格式自拟，页码数控制在10页以内。

五、其他资料