纪要〔2021〕35号

重庆高速公路集团有限公司

关于2021年绕城及以内高速公路

品质提升专项工作会的纪要

2021年3月19日，重庆高速公路集团有限公司在2403会议室组织召开了2021年绕城及以内高速公路品质提升专项工作会，集团相关领导、计划财务中心、路网公司、绕城及以内路段各营运管理公司主要领导参加了会议。与会人员充分讨论，会议形成一致意见，纪要如下：

- 原则同意路网公司提交的《2021年绕城及以内高速公路品质提升方案》，应补充绕城高速各匝道的清理、提升工作内容。

- 路网公司做好路灯、路缘石、收费站及服务区绿化等专项工作的方案设计统筹工作，确保标准统一。

- 由计划财务中心负责落实品质提升专项费用，纳入中期预算调整或预留费，路网公司、各营运公司严格控制项目投资。关于路灯项目，路网公司、各营运公司可以向市级部门及属地政府争取资金支持。

- 相关营运公司根据各专项工作的总体方案，落实设计，积极组织施工，保证质量，确保施工安全，合理安排施工工期，加强与执法机构沟通协调，减少对交通的影响。

五、加强集团内部协同，绿化及路缘石安装可委托通力公司实施，路缘石成品可统一向安产集团采购。

参会人员：

滕英明、田世茂、李海鹰、董斌、张伟、陈兴文、曾德

云、于泳泉、方箴清、程岚、文成万、张帆、曹京栏、高飞

王国生、张强、黄伟、李俊异、刘影、张仁立

抄送：中渝公司，南方公司，成渝公司，渝邻公司，渝合公司，渝广

梁忠公司，通力公司，首讯公司，安产集团。

重庆高速公路集团有限公司综合办公室     2021年3月30日印发