重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目

竞争性比选文件

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

2022年8月

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目

竞争性比选公告

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司现有日本原装进口乳化沥青胶体磨集成设备一套，因该设备较长周期内为实际生产且无人维护，造成该设备控制系统、计量装置和其他辅助设施无法运转，因该设备为原装进口，控制系统无历史资料且存在连锁反应，难以通过解密和更换元器件恢复，加之原生产系统设计非常繁杂且无加热功能，无法生产新型特种乳化沥青，鉴于此，拟对该部分设备进行技术改造，使其正常运行，现以竞争性比选方式确定实施单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆市三沥高科道路材料有限责任公司乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目。

1、建设地点：重庆市涪陵区龙桥街道三沥公司。

2、实施内容：①改造设计方案；②新建集成控制系统；③更换胶体磨乳液和沥青流量控制系统；④更换乳液和沥青控制阀门；⑤更换原胶体磨相关的集成管道，更换原胶体磨冲洗系统；⑥新增乳化沥青快速降温系统；⑦进磨沥青和循环管道更改；⑧胶体磨检修；⑨系统调试与试生产，并提供所改造系统的工艺和电路图纸一份。上述改造内容应确保比选人能够正常生产常规乳化沥青和特种改性乳化沥青。

3、计划工期：5天，比选人因生产急需，竞选人需在中标后5日内完成方案设计和全部改造工作并达到生产条件，工期不能顺延。

二、比选申请人资格要求：

本次比选要求，比选申请人须同时满足以下资格要求：

1、资质要求，应同时具备以下资格条件：

（1）具有独立法人资格、有效的营业执照。

（2）具备沥青设备制造、维修以及相应计算机软件经营资格（以工商登记信息为准）

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（4）具有质量管理体系证书

（5）业绩：近三年（即2019年～2022年）相关沥青设备业绩，以乳化沥青设备改造为佳。（注：须提供清晰的、能反映该业绩要求的合同复印件，并加盖比选申请单位公章，同时提供业绩中委托方的官方联系方式供查验。）

3、信誉要求：

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）无拖欠劳务费的败诉记录；

（3）没有无故弃标的不良记录；

（4）未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态；

4、其他要求：

（1）招标人可对递交投标文件的投标人业绩进行考察核实，考察未通过的，取消其投标资格。

（2）由于本项目工期紧张，中标单位应在开标后第1天内（包含在总工期内），提交经发包人认可的改造方案，否则招标人将取消其中标资格，由提交出经发包人认可方案的投标人递补中标资格。

三、竞争性比选申请文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）报价描述

- 按照比选人提供的比选文件、竞争性比选清单及现场踏勘等资料进行本项目的报价。成交的实施单位必须满足施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的方案设计及施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

- （2）报价

- 比选申请人须全面、认真阅读本比选文件，现场踏勘等，经认真分析研究，慎重编制比选申请文件，一旦比选申请人被比选人确定为本次竞争比选成交单位，所报总价将直接作为本次合作项目的合同价。

- （3）其他相关报价事项

- 比选申请人的单价和总价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用，以及明示、暗示的所有责任、义务和一切风险。

- 采用单价合同，所有费用均已包含安全文明施工费用及设计费用。其中安全文明施工费执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）文件，安全文明施工费用不作竞争性报价。

- 施工项目的合同价及结算价均以人民币元为单位，相关价格中已包含向比选人提供增值税专用发票的成本费用，实际支付前比选申请人须向比选人提供13%的增值税专用发票。

2、本次竞争性比选申请文件的组成：

1、报价表及清单

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、比选申请单位营业执照、质量管理体系证书等相关证明材料

4、竞争性比选申请单位承诺

5、业绩证明

（注：以上所有证明材料的签字及盖章均须按“竞争性比选申请文件格式”中的要求执行）

3、竞争性比选申请文件的份数及编制要求：

竞争性比选申请文件1份，竞争性比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、本次竞争性比选申请的相关要求：

1、方案设计要求：符合国家现行设计规范及比选人的要求，方案完整齐全，经审核合格。

2、进度要求：比选申请人必须严格服从比选人要求的施工任务要求，在接到施工任务通知后，在约定的时间内及时组织人员、设备进行施工，本项目的方案设计和施工改造总工期为5日，未按约定完成改造，每延迟1天按每天10000元计提违约金，该费用将在项目费用中扣除。

3、试生产要求：比选申请人将设备改造完成后，应积极予以生产调试，现场应配置2名设备技术和控制系统专业人员配合比选人生产操作，留置周期至少为3个月，具体时间以比选人的生产运行进度为准。如比选申请人不配置技术人员，则比选人以每天每人800元计提违约金，该费用将在项目费用中扣除。

4、质量要求：工程质量应符合国家现行验收规范以及比选人的要求；必须达到国家或专业质量检验评定的 合格 以上等级。

5、安全要求：比选申请人必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并自觉接受上级有关部门和比选人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；施工期间发生的安全事故均由比选申请人自行负责。

6、人员商业保险：为加强对比选申请人人员保险管理，比选申请人必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（工伤）及其他商业险种。比选申请人商业险种应按照比选人要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人，附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。比选申请人雇主责任险的购买可自行选择保险公司。

五、评标办法（本项目采用经评审的最低投标价法）：

本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按本项目总报价由低到高的顺序进行评审，若出现最低投标价相同时，则进行第二轮报价。

六、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式

凡愿意参加的潜在竞标人，自本公告发布之日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆市涪陵区龙桥街道。

（四）竞争性比选申请文件递交截止时间及开标时间：2022年8月11日上午9时00分。

（五）各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件（竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章或签字，所有竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。根据疫情防控工作要求，报价人需要提供48小时核酸检测报告参与开标，或者选择邮寄方式将密封好的“报价文件”邮寄到我司。不到场参与开标，视为竞标人默认开标过程及开标结果。

（六）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选申请文件，将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目

竞争性比选申请文件

在2022年8月11日上午 9时 00 分前不得开启

（七）廉政约定

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

纪检部门举报联系人：崔老师    举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（八）项目合同（附后）。

（九）比选人联系方式

比选人：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

地址：重庆市涪陵区龙桥街道三沥公司

联系人：慕老师   电话：15902302313

附件一：基本改造清单及其限价状况（小额零部件包括但不限于下述清单内容）

| 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 金额（元） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 限价 | 合价限价 |  |
| 沥青进气动蝶阀 | DN65 | 台 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| 椭圆齿轮流量计 | DN80，4.2-42m³/h，导热油加热 | 台 | 1 | 26000 | 26000 |  |
| 沥青气动三通阀 | DN65，导热油保温 | 台 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 沥青手动蝶阀 | DN65 | 台 | 3 | 600 | 1800 |  |
| 皂液电磁流量计 | 4-150m³/h，DN50 | 台 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 皂液泵 | 20m³/h，DN65 | 台 | 1 | 17500 | 17500 | 多级离心泵 |
| 皂液增压阀 | 不锈钢闸阀 | 件 | 1 | 1600 | 1600 |  |
| 皂液气动三通阀 | DN50,304不锈钢材质 | 台 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 胶体磨电加热带 | 2cm*2m | 根 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 板式换热器 | 40m2 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 不锈钢全焊式 |
| 换热器导热油加热拖 |  | 台 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 冷水泵 | 40m3/h | 台 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 手动蝶阀 | DN50 | 台 | 4 | 400 | 1600 |  |
| 双金属温度计 | 0-300℃ | 件 | 3 | 500 | 1500 |  |
| 隔膜压力表 | 0-1.6MPa | 件 | 3 | 500 | 1500 |  |
| PT100 | -200~450℃ | 件 | 3 | 1500 | 4500 |  |
| 控制系统 | - | 套 | 1 | 45000 | 45000 |  |
| 胶体磨维修 |  | 项 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 其他检修 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 相关系统 |
| 安装与生产调试 |  | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 合 计 |  | — | — | — | 187300 |  |
| 注：1、上述费用应包含所涉及的材料费、运输费、安装费、人工费、差旅费、安全措施费、税金、利润； 2、上述工作内容需提供1年的质保期，比选人对项目的工期、质量和相应的技术服务要求，如比选文件所述，比选申请人已详细阅读比选文件内容并能按此要求提供相应服务。 |  |  |  |  |  |  |

附件二：项目合同

乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目施工合同

甲方：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

联系地址：重庆市涪陵区龙桥街道三沥公司

乙方：

联系地址：

甲方因乳化沥青胶体磨集成配套设施改造的需要，现将该项目发包给乙方实施；为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行：

第一条 项目概况

项目名称：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目。

项目地点：重庆市涪陵区龙桥街道三沥公司

计划工期：合同签订后5日内完成本项目的方案设计和全部改造工作，未按约定完成改造，每延迟1天按每天10000元计提罚款，所罚款项在项目费用中扣除。

实施内容：①改造设计方案；②新建集成控制系统；③更换胶体磨乳液和沥青流量控制系统；④更换乳液和沥青控制阀门；⑤更换原胶体磨相关的集成管道，更换原胶体磨冲洗系统；⑥新增乳化沥青快速降温系统；⑦进磨沥青和循环管道更改；⑧胶体磨检修；⑨系统调试与试生产，并提供所改造系统的工艺和电路图纸一份。上述改造内容应确保比选人能够正常生产常规乳化沥青和特种改性乳化沥青。

设备改造完成后，乙方应积极予以生产调试，现场需留置2名设备技术和控制系统专业人员配合甲方生产操作，留置周期至少为3个月，具体时间以比选人的生产运行进度为准。如比选申请人不配置技术人员，则比选人以每天每人800元计提违约金，该费用将在项目费用中扣除。

项目所需的全部材料、机械、设备、人员等由乙方自行组织和提供，并承担相应费用。

第二条 工程质量和验收标准

1、乙方必须严格按照国家现行设计规范及甲方要求完成改造方案，并经审核合格。

2、乙方必须严格按本项目的设计及施工方案等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行规范、行业标准、地方标准以及甲方的要求；各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿，工期不予顺延。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。

3、乙方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

4、质量验收标准：合格。

5、乙方应积极配合甲方对乙方工程质量进行检查。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方的检查、验收达到约定的质量标准并签字确认后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

6、因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

7、乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

8、本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

第三条 工程量的确认及变更

1、工程完工后，按甲方代表验收合格的实际工程量进行计量。对乙方超出甲方代表验收合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。工程量的变化需经甲方代表确定后，方可计量。

本合同签订后，项目实施过程中工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

①合同中已有或类似适用于变更工程的价格，按合同已有或类似的价格变更合同价款。

②合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。

第四条 合同价款与支付

（一）本合同为单价合同，单项价格详见后附工程量清单。乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为13%。项目完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

（二）工程款的支付

项目完工后，经甲方现场验收合格且乙方提供所用配件和材料的资料后，甲方将视设备改造生产应用状况和甲方资金情况予以支付，如设备不能正常运行或运行效果不佳时，甲方有权拒绝支付，由此造成的损失由乙方全部承担。乙方应开具税率为13%的增值税专用发票。

为确保施工期项目的安全生产，甲方将不定期进行安全检查，并按规定进行扣除违约金，违约金在计量工程款中予以扣除。本项目质量保证金为5%，待缺陷责任期满（验收合格后1年）后甲方一次性向乙方无息支付。缺陷责任期内出现的质量缺陷，由乙方修复，若乙方不愿意修复或乙方未能在甲方要求期限内修复或完成修复的，甲方可自行安排人员或委托第三方进行修复，所花费的费用由乙方承担，甲方可从乙方质保金中扣除，不足部分可向乙方追偿。

第五条 双方的责任、权利和义务

- （一）甲方:

1、甲方指定XXX为本工程的项目代表，由项目代表负责协调双方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续。

2、负责施工现场的工程质量、工程进度的监督和管理工作，并对施工现场的安全生产进行监督检查。

3、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。

4、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

- （二）乙方:

1、乙方指派XXX为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作，对实施的项目安全、质量等全面负责；负责施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等安排、管理工作。该负责人必须始终驻守现场。

2、乙方应成立项目部并报送甲方备案。乙方在进场前1天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。

3、严格执行国家现行《施工技术验收规范》和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。

4、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照国家现行规范、行业标准、地方标准的要求组织施工，遵守规范的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

5、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

6、乙方及其施工人员必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务。

7、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

8、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

9、乙方应当妥善处理与安装工人及其他材料供应商等双方的关系，如因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付合同金额的10%作为违约金和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

10、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

11、乙方严格按照国家行业标准组建项目管理部，主要管理人员和特种作业人员严格按照要求持证上岗。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。

第六条 保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人；附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。

2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

3、乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

5、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

6、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

第七条 安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄 60 岁以下、女性年龄 55 岁以下且人员身体健康。

3、乙方作为本工程项目的专业承包方，是本项目安全生产的责任主体，履行安全生产及管理职责，并承担相应的责任、义务和经济损失。乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格执行国家和重庆市有关设备建设与改造类的相关作业标准和安全规定。若有违反，应自觉接受甲方的经济处罚和停工整改。

5、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

6、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

7、事故处置

（1）乙方作为工程施工安全生产责任主体，施工现场发生的安全事故，均由乙方负责承担和处置。

（2）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（3）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（100万），超过部分由乙方自行承担。

（4）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

第八条 违约和争议

（一）违约

1、甲方违约：

当发生下列情况时，甲方承担违约责任。

（1）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2、乙方违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：

A、人员违约：

①乙方必须按照质量标准和甲方要求进行施工作业，提供施工人员必须满足施工需求和甲方要求，以保证施工进度要求，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用；

③项目负责人未驻守现场，一经发现，乙方将承担500元/次的违约责任。

④乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担500元/人•次的违约责任。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

C、安全违约：

乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

- D、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

- （二）争议

1、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

第九条 其他约定或补充条款

1、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

2、该项目的竞争性比选文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

3、保修期限约定：自完工验收合格之日起1年。

第十条 合同订立地点、份数及时效

1、本合同签订于重庆市三沥高科道路材料有限责任公司。

2、本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

经办人：                               经办人：

日期：    年    月    日              日期：     年    月     日

乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目工程量清单

| 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 沥青进气动蝶阀 | DN65 | 台 | 1 |  |  |  |
| 椭圆齿轮流量计 | DN80，4.2-42m³/h，导热油加热 | 台 | 1 |  |  |  |
| 沥青气动三通阀 | DN65，导热油保温 | 台 | 1 |  |  |  |
| 沥青手动蝶阀 | DN65 | 台 | 3 |  |  |  |
| 皂液电磁流量计 | 4-150m³/h，DN50 | 台 | 1 |  |  |  |
| 皂液泵 | 20m³/h，DN65 | 台 | 1 |  |  | 多级离心泵 |
| 皂液增压阀 | 不锈钢闸阀 | 件 | 1 |  |  |  |
| 皂液气动三通阀 | DN50,304不锈钢材质 | 台 | 1 |  |  |  |
| 胶体磨电加热带 | 2cm*2m | 根 | 1 |  |  |  |
| 板式换热器 | 40m2 | 台 | 1 |  |  | 不锈钢全焊式 |
| 换热器导热油加热拖 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 冷水泵 | 40m3/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 手动蝶阀 | DN50 | 台 | 4 |  |  |  |
| 双金属温度计 | 0-300℃ | 件 | 3 |  |  |  |
| 隔膜压力表 | 0-1.6MPa | 件 | 3 |  |  |  |
| PT100 | -200~450℃ | 件 | 3 |  |  |  |
| 控制系统 | - | 套 | 1 |  |  | 包含控制元件、配电柜、撬装设备内部线缆 |
| 胶体磨检修 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 其他检修 |  | 项 | 1 |  |  | 相关系统 |
| 安装与生产调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  | — | — | — |  |  |
| 注：1、上述费用应包含所涉及的材料费、运输费、安装费、人工费、差旅费、安全措施费、税金、利润； 2、上述工作内容需提供1年的质保期，甲方对项目的工期、质量和相应的技术服务要求，如合同内容所述，乙方已完全知晓合同内容并能按此要求提供相应服务。 |  |  |  |  |  |  |

乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目

之安全生产合同

为在乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆市三沥高科道路材料有限责任公司（以下简称甲方）与承包单位                        （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且缺陷责任期满之日终止。

二、责任目标

（一）乙方承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）乙方的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤及以上事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时3人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病（无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

三、安全责任

1．乙方负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．乙方的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．乙方现场负责人对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．乙方保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．乙方保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．乙方保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．乙方保证为现场所有工作人员配备符合国家标准的个人基本劳动保护用品。

8．乙方保证按照本合同约定为现场所有工作人员购买保险。

9．乙方应保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

四、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规的规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用。

4、定期召开安全生产会议，及时传达有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

五、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、乙方应严格执行国家和重庆市有关石油化工类、设备建设与改造类的相关作业标准和安全规定。若有违反，应自觉接受甲方的经济处罚和停工整改。

3、坚持“以人为本，安全第一，预防为主，综合治理”方针。依照有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方参建人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做好安全生产工作。

4、建立健全安全生产责任制。安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场应按规定配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。乙方应服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得有“三违”行为。因“三违”造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。

9、定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10、乙方如在工作中发生的作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

11、乙方必须严格执行本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门。

六、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

七、本合同作为《乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目施工合同》的附件，具有同等的法律效力。

八、合同签约地：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司。

九、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

法定代表人                              法定代表人

或授权代表：                            或授权代表：

经办人：                                经办人：

日期：    年   月   日                  日期：    年    月   日

乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目之廉政合同

根据国家以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，重庆市三沥高科道路材料有限责任公司（以下称甲方）与                （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目施工合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作从员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

第六条 本合同作为《乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目施工合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

经办人：                               经办人：

日期：     年   月   日                日期：     年    月    日

竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目

竞争性比选申请文件

在2022年08月11日 09时 00 分前不得开启

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

一、报价表

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、比选申请单位营业执照、质量管理体系证书等相关证明材料

四、竞争性比选申请单位承诺

五、相关业绩证明

一、报价书

致：重庆市三沥高科道路材料有限责任公司

1．我方已仔细研究了重庆市三沥高科道路材料有限责任公司乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以人民币（大写）

（¥               ）作为本项目的竞标总报价，并按竞争性比选文件及合同约定实施工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （亲笔签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

报价清单

| 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 沥青进气动蝶阀 | DN65 | 台 | 1 |  |  |  |
| 椭圆齿轮流量计 | DN80，4.2-42m³/h，导热油加热 | 台 | 1 |  |  |  |
| 沥青气动三通阀 | DN65，导热油保温 | 台 | 1 |  |  |  |
| 沥青手动蝶阀 | DN65 | 台 | 3 |  |  |  |
| 皂液电磁流量计 | 4-150m³/h，DN50 | 台 | 1 |  |  |  |
| 皂液泵 | 20m³/h，DN65 | 台 | 1 |  |  | 多级离心泵 |
| 皂液增压阀 | 不锈钢闸阀 | 件 | 1 |  |  |  |
| 皂液气动三通阀 | DN50,304不锈钢材质 | 台 | 1 |  |  |  |
| 胶体磨电加热带 | 2cm*2m | 根 | 1 |  |  |  |
| 板式换热器 | 40m2 | 台 | 1 |  |  | 不锈钢全焊式 |
| 换热器导热油加热拖 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 冷水泵 | 40m3/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 手动蝶阀 | DN50 | 台 | 4 |  |  |  |
| 双金属温度计 | 0-300℃ | 件 | 3 |  |  |  |
| 隔膜压力表 | 0-1.6MPa | 件 | 3 |  |  |  |
| PT100 | -200~450℃ | 件 | 3 |  |  |  |
| 控制系统 | - | 套 | 1 |  |  | 包含控制元件、配电柜、撬装设备内部线缆 |
| 胶体磨检修 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 其他检修 |  | 项 | 1 |  |  | 相关系统 |
| 安装与生产调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  | — | — | — |  |  |
| 注：1、上述费用应包含所涉及的材料费、运输费、安装费、人工费、差旅费、安全措施费、税金、利润； 2、上述工作内容需提供1年的质保期，比选人对项目的工期、质量和相应的技术服务要求，如比选文件所述，比选申请人已详细阅读比选文件内容并能按此要求提供相应服务。 |  |  |  |  |  |  |

比选申请人:         （全称）（盖单位鲜公章）

法定代表人或其授权的代理人:           （签字）

日期:     年    月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          （法人手签） 性别：        年龄：      职务：      系            （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人         （姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆市三沥高科道路材料有限责任公司乳化沥青胶体磨集成配套设施改造项目报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人：                                （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

三、比选申请单位营业执照、质量管理体系证书等相关证明材料

四、竞争性比选申请单位承诺

重庆市三沥高科道路材料有限责任公司：

我司承诺在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，并将按照竞争性比选文件要求履约。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月

注“比选申请人的信誉承诺”应附比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象的网页截图复印件；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被惩戒对象由投标人自行截图证明，示例如下：

五、业绩证明