重庆城口（陕渝界）至开州高速公路AB段机电工程施工AJD合同段

招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目重庆城口（陕渝界）至开州高速公路已由 国家发改委以发改基础[2016]850号批准建设，施工图设计已批准，建设资金来自交通运输部补助、地方自筹、银行贷款，项目出资比例为100%，招标人为重庆高速工程顾问有限公司，招标代理为重庆招标采购（集团）有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的机电工程施工进行公开招标，本项目采用资格后审。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：重庆市开州区

2.2 项目概况与建设规模：重庆城口（陕渝界）至开州高速公路项目路线起自城口县北屏（陕渝界），接已建的万州至开县高速公路，全长约128公里。全线在北屏、城口、蓼子、鸡鸣、双河口、大进、温泉、白鹤、开县东、渠口、赵家设置11处互通式立交，以及必要的交通工程和沿线设施及绿化工程。

此次招标的AB段（不含A1合同段）起点桩号K38+124，止点桩号K99+780，全长约61.63公里。主要结构物有任河特大桥、尖东山隧道、旗杆山隧道、鸡鸣隧道、蓼子大桥、城开隧道、吴家梁隧道、双河口特大桥等，桥隧比约95%。对应的土建施工为A2、A3、B1、B2、B3合同段，路面工程施工为ABLM合同段，交安设施及绿化工程施工为ABJA合同段。

2.3 本次招标项目合同估算金额：约70000万元。其中机电设备43400万元，占比约62%。

2.4 招标范围：本项目K38+124~K99+780范围内机电工程施工及缺陷修复，包括通信、监控、收费三大系统及隧道监控、隧道通风、隧道照明、隧道供配电、隧道消防等工程。本次招标计划分为2个合同段（合同号分别为AJD、BJD）。此次招标的AJD合同段详见下表：

| 合同段 | 起止桩号 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| AJD | K38+124~K59+688 | 本合同段桩号范围内机电工程施工及缺陷修复（对应土建A2、A3、B1合同段）及全线配套附属工程 |

注：投标人可对2个标段进行投标，但最多只能中1个标段。若同一投标人在2个标段均排名第一，则推荐合同金额较大的标段，另1个标段不再推荐为中标候选人，由排名其后的投标人依序递补。

2.5 工期要求：10个月（其中K38+124~K71+732段计划2022年6月交工，K71+732~K99+780段计划2022年12月交工）。

缺陷责任期要求：2年且至竣工验收完成为止。

- 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：

具备行政主管部门颁发的有效的公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质和建筑工程施工总承包二级及以上资质；

3.1.2 本次招标要求投标人具备的业绩条件：2016年12月1日起至投标截止日止（以交工时间为准）投标人独立完成过一个合同价或结算价不低于1亿元的新建高速公路机电工程项目（若该业绩不止包含机电工程，则机电工程部分合同价或结算价须不低于1亿元），且该新建高速公路机电工程项目须同时满足以下条件：

（1）施工里程不低于10km；

（2）隧道单洞长度（单侧左洞或右洞，长度不一致时以长者为准）不低于5km；

（3）施工内容必须同时包含收费、监控、通信三大系统及隧道监控、隧道通风、隧道照明、隧道供配电、隧道消防。

注：联合体投标时业绩由牵头单位提供；

3.1.3 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

联合体牵头人须具备公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质；联合体成员单位中负责机电工程施工的须具备公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质要求，联合体成员单位中负责配套附属工程施工的均须具备建筑施工总承包二级及以上资质。联合体所有成员数量（含牵头人）不得超过3家。

- 4. 招标文件的获取

4.1 本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2 投标人可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问，提问时间从本公告发布至 2022年 1 月 25日17 时 00分（北京时间）前。

4.3 招标人应于2022年1 月 29 日17 时00 分（北京时间）前在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清。

- 5. 投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022 年 2月 16日 11 时00 分，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

- 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易监督网（ggzyjyjgj.cq.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

- 7. 联系方式

招标人：重庆高速工程顾问有限公司

地址：重庆市渝北区银杉路66号

联系人：赵先生

电话：023-89138743

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座

联系人：谭先生

电话：023-67590752