重庆航运建设发展（集团）有限公司关于万州红花地码头

设备搬迁工程采购询价函

各有关单位：

现就搬迁10T固定门座式起重机设备搬迁项目特向贵单位询价，若有意愿，请予报价。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目基本情况 | 我公司下属红花地码头，位于重庆市万州区红花地1号（原重庆市万州区港口航务管理局办公大楼处），长江南岸。因红花地码头被万州区政府征收，现需将10T固定门座式起重机拆除，并转移至万州新田港（位于重庆市万州区新田镇五溪村），重量约200T。 |
| 资质或资格条件要求 | 1. 具有独立承担民事责任能力的法人；
2. 营业执照含吊装业务范围；
3. 具有良好的商业信誉，具有履行合同所必须的能力，具有相关业绩；
 |
| 报价范围和主要工作内容 | 拆除并转运10T固定门座式起重机1台至新田港指定位置。 |
| 工作要求 | 1. 工期：15日历天（从合同签订之日起计算）。
2. 10T固定门座式起重机采用保护性拆除方式，

拆除中应保持设备各部件的完整性和功能使用性，以利于设备组装后恢复使用功能。1. 施工单位需编制施工作业方案、人员设备投入计划及安全技术保护措施，应按照规定对现场施工人员进行技术交底。
2. 拆除、运输过程中安全责任由施工单位自行承担。
3. 由于设备体积过大，受道路运输限高限重等制约，红花地码头至新田港采用需水路运输，报价人应充分考虑船舶运费、装卸船费用及新田港运至指定仓库短途车辆运输费用。红花地码头距新田港水路运输距离15 km，新田港码头前沿至堆存仓库260m。
4. 搬迁过程，应对设施设备进行投保，起重机设备账面价值374.48万元。
 |
| 上限价及评标方式 | 本次询价上限价为285997.23元，符合询价函要求报价最低者为中标单位。 |
| 报价编制要求及报价组成说明 | 该合同报价为总价包干合同，包含但不限于实施该设备拆除、吊装、运输、安全措施、保险及税费等工程的所有费用，在合同执行期内合同价不作任何调整。 |
| 报价时应提供的证明材料 | 1、合法有效的营业执照；2、法定代表人的身份证复印件或授权委托书原件及授权代表人身份证复印件并加盖单位鲜章；3、相关业绩证明；4、具有良好的商业信誉，具有履行合同所必须的能力证明材料；5、保护性拆除施工方案。 |
| 支付方式 | 拆除并转运完成后一次性支付 |
| 现场勘查 | 田老师，联系电话15870518001 |
| 报价书递交时间、地点、及方式 | 请各单位在2021年11月9日11:00前将报价资料一式两份盖章后密封送达到重庆航运建设发展(集团)有限公司生产运营部，地址重庆市渝北区天王星B座23楼发展经营部，联系人：李女士，联系电话：023-89139848/13452005192。逾期送达或未送达指定位置的报价文件，询价人不予受理。 |
| 询价单位  |  重庆航运建设发展（集团）有限公司 |
| 询价时间  |  2021年11月5日 |