重庆通力高速公路养护工程有限公司

大足区普通干线公路及重要连接道建设

及养护工程沥青混合料加工

竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年6月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程

沥青混合料加工竞争性比选公告

本项目大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程沥青路面施工准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选的方式确定沥青混合料加工成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程包括S543金山至铜梁界段升级改造工程（简称S543线）、大足区X028高升至回龙段升级改造工程（简称X028线）、雍溪互通连接线加宽工程沥青路面沥青混合料加工。

- 沥青混合料加工信息

| 序号 | 工程位置 | 产品名称 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大足区S543线、 X028线及雍溪互通加宽段 | AC-13C（石灰岩） | 吨 | 16000 |  |
| 2 |  | AC-16C（石灰岩） | 吨 | 13000 |  |
| 3 |  | AC-20C（石灰岩） | 吨 | 6000 |  |
| 合 计 |  |  |  | 35000 |  |
| 备注： - 1、本项目沥青混合料出场单价为综合含税单价，工程量清单中的单价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用：包括乙方拌和站生产沥青混合料所需的原材料费、人工费、机械使用费、燃料、临时水电费用、临时生活设施费、节假日加班费、安全措施费、保险费、升温费、税金、管理费、利润等相关费用。 - 2、比选人提供沥青材料，除沥青材料外的所有粗、细集料、填料等材料及燃料、机械设备、人工等均由竞标人提供。 - 3、工程量清单中所列工程数量为暂定数量，不能作为最终结算与支付的依据，最终数量以比选人代表确认的实际生产的合格数量为准。 - 4、比选人组织沥青混合料运输。 - 5、增值税税率为13 %。 |  |  |  |  |  |

二、竞标人资格要求

- 1、具备独立法人资格、有效的营业执照、基本账户开户许可证。

2、沥青混合料拌和设备为2000型及以上，每小时产量不低于130吨。

三、竞标报价要求

本项目最高总限价为：6300000元（大写：陆佰叁拾万元整）。

竞标人的竞标报价不得超过比选人公布的最高限价（包括出场单价限价和限价合计金额），否则均为无效竞标。

四、其他要求及具体合同条款

详见《大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程沥青混合料加工合同》。

- 五、评标办法

- 本项目采用经评审的最低投标价法，即在满足本竞争性比选文件要求的前提下，评标委员会按评标标准根据竞标人的出场报价总价计算竞标总价，按竞标总价由低至高的顺序推荐中标候选人。推荐中标候选人排序时，若经评审的竞标总价相同的，则相应的竞标人进行第二次报价。若投标报价书中内容被发现有欺诈行为或不响应比选函要求的将按废标处理。若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按相关要求进行算术修正。

- 六、评标标准

- 按竞标人拌和站沥青混合料出场总报价+比选人运输单价*拌和站距指定地点（本工程中心位置大足区回龙镇政府）重载运距公里数*沥青混合料预计生产量吨位进行评标。

七、竞争性比选须知

1、竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，自挂网起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/

newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

- 竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官（http://www.cegc.com.cn/gw/

- newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

3、竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

4、竞争性比选响应文件递交截止时间：2021年 6  月  23  日上午 10 时 00 分。

5、各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

6、竞标人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为竞标人默认开标过程及开标结果。

7、密封要求：

按第8条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程沥青混合料加工

竞争性比选响应文件

在2021年 6 月 23 日上午 10 时 00 分前不得开启

8、本次竞争性比选响应文件的组成：

（1）报价书。

（2）法定代表人身份证明及授权委托书。

（3）法定代表人及委托代理人身份证复印件。

（4）竞争比选响应单位有效的营业执照、基本账户开户许可证。

（5）拌和站型号及产量证明文件。

（6）已标价的报价清单。

报价时提交竞争性比选响应文件 1 份 ，按竞争性比选文件中规定格式排版。

9、廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报部门：纪律检查室      举报电话：023-89063863

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

八、竞争性比选人联系方式

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师     电话：023-89063871

黎老师     电话：18723353087

重庆通力高速公路养护工程有限公司

大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程

沥青混合料加工合同

甲  方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

联系地址：重庆市渝北区新南路52号

乙  方：

联系地址：

甲方因大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程沥青路面施工需要，现将沥青混合料加工委托给乙方实施。为明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方在遵循平等、自愿、公正、诚信的原则基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同。

- 沥青混合料加工清单

| 货币单位: 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程位置 | 产品规格型号 | 石材 要求 | 单位 | 暂定数量 | 出场单价 （元/吨） | 金额 （元） |
| 1 | 大足区S543线、 X028线及雍溪互通加宽段 | AC-13C | 石灰岩 | 吨 | 16000 |  |  |
| 2 |  | AC-16C | 石灰岩 | 吨 | 13000 |  |  |
| 3 |  | AC-20C | 石灰岩 | 吨 | 6000 |  |  |
| 4 | 合 计 |  |  |  | 35000 |  |  |
| 备注： 1、本项目出场单价为综合含税单价，工程量清单中的单价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用：包括乙方拌和站生产沥青混合料所需的原材料费、人工费、机械使用费、燃料、临时水电费用、临时生活设施费、节假日加班费、安全措施费、保险费、升温费、税金、管理费、利润等相关费用。 2、甲方提供沥青材料，除沥青材料外的所有材料（包括粗细集料、填料等）及燃料、机械设备、人工等均由乙方提供。 3、工程量清单中所列工程数量为暂定数量，不能作为最终结算与支付的依据，最终数量以甲方代表确认的实际生产的合格数量为准。 4、甲方组织沥青混合料运输。 5、增值税税率为13%。 |  |  |  |  |  |  |  |

本合同为固定单价合同，暂定合同总金额￥ ：         元（大写：            元整），双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同实施期间，工程量清单中的单价将不予调整。

- 二、加工相关要求

- 1、设备要求

- （1）搅拌设备各大系统均应处于完好状态，搅拌设备计量系统及站内其他称重计量系统均应在有效的标定期内。

- （2）拌和设备每小时产量不低于130吨。

- （3）拌和站操作室必须配备逐盘打印机，生产期间必须进行逐盘打印。

- （4）过磅设备的称重系统、自动打印系统完好，磅单为四联单。

- （5）乙方提供2个标配沥青罐（每个沥青罐容量≥50吨）供甲方使用。

- 2、材料要求

- （1）乙方提供的粗、细集料、填料等原材料须满足JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》及本项目设计文件对原材料的相关要求，其中粗细集料及矿粉的质量技术指标如下：

- 沥青混合料用粗集料质量技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值，不大于 | % | 30 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 35 | T 0317 |
| 表观相对密度，不小于 | —— | 2.45 | T 0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 3.0 | T 0304 |
| 坚固性，不大于 | % | —— | T 0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料），不大于 | % | 20 | T 0312 |
| 水洗法<0.075mm 颗粒含量，不大于 | % | 1 | T 0310 |
| 软石含量，不大于 | % | 5 | T 0320 |

- 沥青混合料用细集料质量技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | —— | 2.45 | T 0304 |
| 含泥量（小于 0.075mm 颗粒含量），不大于 | % | 5 | T 0312 |
| 砂当量（%），不小于 | % | 50 | T 0310 |

- 沥青混合料用矿粉质量技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | t/m³ | 2.45 | T 0352 |
| 含水量，不大于 | % | 1 | T 0103 烘干法 |
| 粒度范围＜0.6mm | % | 100 | T 0351 |
| 粒度范围＜0.15mm | % | 90~100 | T 0351 |
| 粒度范围＜0.075mm | % | 70~100 | T 0351 |

- （2）乙方提供的进场原材料须经甲方质检并认可的厂家提供，原则上生产期间不得更换原材料供应商；如确因客观原因乙方需中途更换原材料供应商，须经甲方质检认可后方可更换。

- 3、加工质量要求

- （1）乙方对整个沥青混合料的生产质量负责，成品质量检验不低于（JTG F40-2004）公路沥青路面施工技术规范》、JTG E20-2011）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》要求。

- （2）乙方加工生产的沥青混合料严禁使用回收矿粉，否则视为不合格材料。

- （3）乙方加工生产的沥青混合料出厂温度必须经甲方现场代表签字认可，否则视为不合格材料。

- 4、加工进度要求

- 乙方应按甲方沥青混合料生产进度要求按时完成生产任务。如确因其他工程项目施工需要，乙方应于实施前一个月与甲方协商，协调生产作业时间，并优先保障甲方所需的沥青混合料生产。

- 5、场地要求

- （1）乙方拌和站场地应满足重庆市标准化施工作业要求，如不满足乙方须无条件按甲方要求及时进行整改（如：场地必须硬化处理、原材料堆料仓应有不低于1.5米的隔离设施、细集料应有彩钢雨棚等防雨设施等）。

- （2）冷料仓的数量满足配合比需要，且不少于5个。

- （3）乙方需在拌合站内为甲方提供2间实验室用房。

- 6、人员要求

- 生产期间，乙方需配备满足生产所需的拌合设备操作人员、设备维修人员及生产辅助人员，并确保设备维修保养及时，中途发生故障，确保在24小时内修复。

- 7、环保、消防、安全要求

- 乙方拌和站的设置必须符合国家有关环境保护、消防、安全等相关规定，不得因环保、消防、安全等问题影响甲方沥青混合料的生产加工，如因环保、消防及安全问题影响甲方沥青混合料正常生产，按违约处理。

- 三、合同期限

暂定一年，预计时间 2021 年   月   日至 2022 年   月   日（至本工程项目完成为止）。

- 履约保证金

- 300000元（大写：叁拾万元整），合同签订前乙方采用银行转账/履约保函方式缴纳履约保证金，经甲方确认后签订合同。

- 五、计量与结算支付

- 计量：

- （1）不合格材料不予计量。

- （2）沥青混合料以乙方拌和站过磅（甲方监督）计量，双方签字为准，结算时按双方签字确认的磅单进行结算。

- （3）剩余材料处理：工程完工后，乙方自购的剩余原材料不予以计量，乙方不得以任何理由要求甲方给予相关补偿，乙方可自行处理，甲方不承担任何费用；甲方提供的沥青，剩余部分由甲方自行运回处理。

- （4）甲方提供的沥青用量按甲方提供的生产配合比为依据进行计算，用量超出部分的沥青费用由乙方负责承担（费用=甲方沥青材料运到乙方场地的实际结算单价*超出部分数量），超出部分的沥青费用由甲方在结算金额中直接扣回。

- 2、支付：

- （1）本项目无预付款。

- （2）进度款支付：按月办理结算支付。甲方在收到结算资料并复核无误，且乙方向甲方递交有效的发票后，甲方在15个工作日内以 银行转账 方式向乙方支付加工费用。

- （3）履约保证金的退还：乙方完成甲方沥青混合料加工任务并办结完工结算后，甲方在15个工作日内无息退还履约保证金于乙方。

- 3、发票的开具

- （1）甲方向乙方每次支付租赁金额前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为13%，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- （2）乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- （3）本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

- （4）合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

六、验收标准、方法

1、原材料及成品材料由甲、乙双方现场代表负责初检（初检指标包括：外观颜色、外观洁净程度、表观级配、温度等），甲方试验检测人员根据相关要求的自检频率对沥青混合料各项技术标准进行严格检测，不检测合格沥青混合料严禁运出乙方拌和站。若因此导致甲方影响项目工期，由此造成的损失由乙方承担。

2、如在检测中发现有不合格、不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，检测费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

七、双方的权利和义务

1、甲方：

（1）甲方指定            为本项目负责人，联系电话：            ，负责协调各方关系，做好协调工作。

（2）按时提供的沥青进场，提交地点为乙方沥青砼拌和站，确保运输到场的沥青合格。

（3）提前 1 个工作日以短信或微信通知形式向乙方提供生产计划，以便乙方按计划组织生产，并保证生产的连续性，生产当日的需求由甲方项目负责人现场确定是否开机生产。

（4）在乙方沥青混合料生产期间，派驻现场管理、技术及实验人员，负责与乙方拌和站、实验室的协调、对所有原材料进行过磅计量、试验检测以及以上各档沥青混合料的配合比调整等相关事宜，甲方派驻人员必须严格遵守乙方拌和站安全生产操作规范及有关规章制度。

（5）在合同执行期间，若因甲方通知不及时造成生产的沥青混合料不能及时运出而产生废弃等责任由甲方承担。

（6）按合同约定支付沥青混合料加工费用。

2、乙方：

（1）乙方指派          为本项目负责人，联系电话：            ，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作。

（2）乙方确保其站内各称重计量系统（含搅拌设备计量系统）在有效的标定期内均处于完好状态，并向甲方提供检测报告原件及复印件，如因乙方设备因素导致沥青混合料质量出现问题，造成的一切损失由乙方承担，并且甲方有权从支付乙方加工费中直接扣回。

（3）乙方对整个沥青混合料的生产质量负责（因甲方沥青质量问题除外），成品质量检验不低于（JTG F40-2004）公路沥青路面施工技术规范》、JTG E20-2011）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》要求。若沥青混合料双方现场鉴证抽检不合格，经双方共同认定如为乙方责任，则乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

（4）生产期间，乙方需配备满足生产所需的拌合设备操作人员、设备维修人员及生产辅助人员，并确保设备维修保养及时，中途发生故障，确保在24小时内修复，否则承担由此造成的一切责任。

（5）按照甲方提供的生产计划按时组织生产；若因其他原因，不能满足甲方需求，应提前告知甲方并协调解决。

（6）乙方必须加强生产期间的安全培训教育和采取相应的安全措施，保障生产期间设备、车辆、人员的安全，并承担生产期间因拌和站设备、人员、运输车辆引发的安全事故责任。

（7）生产期间，乙方需配合甲方派驻现场的管理人员的各项工作，并免费提供甲方管理人员、实验检测人员及其他相关人员住宿及伙食。

八、违约责任

1、质量违约：

因乙方原因（包括原材料质量不合格、设备故障、操作不当、管理不当等）导致加工生产的沥青混合料不合格，甲方按生产配合比为依据进行计算，由乙方赔偿甲方沥青材料损失费用（损失费用=甲方沥青材料运到乙方场地的实际结算单价*损失数量）。

2、进度违约：

因乙方原因（包括设备维修不及时、人员配置不到位、原材料采购不及时、混合料加工质量不合格等问题）导致加工生产的沥青混合料进度不满足甲方生产计划，按5000元/次进行处罚。但非乙方原因（停电、环保检查，政府通知停产、自然灾害等），造成乙方不能及时生产的，不视为违约。

- 3、如乙方拌合站因环保、消防及安全问题影响导致停产整改，影响甲方沥青混合料正常生产，按10000元/次进行处罚，甲方有权根据施工需要在乙方停产整改期间选择其他拌和站组织生产，并由乙方按甲方运输单价承担额外增加的运输费用。

4、若任何一方违反本合同约定应履行的义务，守约方有权请求违约方立即纠正并采取补救措施，违约方拒绝纠正或采取补救措施，导致本合同无法继续履行，由违约方向守约方支付相当于合同总额 10 ％的违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当继续补足赔偿。

- 5、合同有效期间，如果乙方无正当理由单方面解除、终止合同或因乙方原因导致合同无法履行的，甲方将不予退还其履约保证金。

九、争议的处理

如有争议，双方协商解决、协商不成可依法向 重庆 仲裁委员会申请仲裁。

十、其它约定

1、本合同及其附件和备忘录、补充协议中未规定的事项，均按照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同不一致时，以补充协议为准。

3、该工程项目的比选文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

4、本合同首部中载明的联系地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的司法文书（含裁判文书）向任何一方当事人的该地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。

十一、合同份数及时效

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，各文本均具有同等法律效力；经双方签字盖章并加盖双方骑缝章后生效。工程完工供料结束并结清财务手续后自动失效。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人或授权代理人：					    法定代表人或授权代理人：

部门负责人：

经办人：

签订日期：2021年   月   日				    签订日期：2021年   月   日

合同附件一：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程

沥青混合料加工之安全合同

为在大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程沥青混合料加工项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本次沥青混合料加工的安全管理工作，采购人 重庆通力高速公路养护工程有限公司 （以下简称甲方）与加工单位      （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

## 一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”方针和坚持“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、不定期组织人员对乙方人员和设备安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

6、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理应予纠正并按照相关规定进行处罚。

7、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。

## 二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责，认真执行合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从拌和站的设备管理人员到操作人员、辅助人员，在管理上应做到纵向到底，一环不漏；横向到边，人人有责。沥青和混合料生产现场必须配置安全人员，负责生产期间操作人员的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

4、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失责任和经济损失。

6、乙方生产相关人员必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效，生产现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失管理责任和经济损失。

7、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的和有效的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有生产相关的作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

8、乙方负责对拌合生产设备进行定期检查，保证其始终处于良好完备完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失责任和经济损失。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或延误不到位，由此造成导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失责任和经济损失。

11、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

## 三、违约责任

1、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方支付款中予以扣除。

2、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

## 四、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程沥青混合料加工合同》的附件，与其具有同等的法律效力。

## 五、合同签约地： 重庆市渝北区新南路52号。

## 六、本合同一式 陆 份，招标人执 肆 份，投标人执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人或授权代理人：					    法定代表或授权代理人：

项目负责人：								    项目负责人：

经办人：									    经办人：

签订日期：2021年   月   日				    签订日期：2021年   月   日

合同附件二：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程

沥青混合料加工之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益， 重庆通力高速公路养护工程有限公司 （以下称甲方）与            （以下称乙方），特订立如下合同：

## 一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆通力高速公路养护工程有限公司大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程沥青混合料加工合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

## 二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

## 三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

## 四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

## 五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同终止后止。

七、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程沥青混合料加工》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。

（本页无正文）

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人									   法定代表人

或授权代表：								   或授权代表：

部门负责人：

经办人：									    经办人：

签约时间：2021年   月   日				签约时间：2021年   月   日

甲方监督单位（盖章）						乙方监督单位（盖章）

日期：2021年   月   日					日期：2021年   月   日

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程

沥青混合料加工竞争性比选响应文件

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书。

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书。

三、法定代表人及委托代理人身份证复印件。

- 四、竞争比选响应单位有效的营业执照、基本账户开户许可证。

- 五、拌和站型号及产量证明文件。

- 六、已标价的报价清单。

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

- 我方已仔细研究了大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程沥青混合料加工竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以报价                  ￥              元（大写：               元整 ）（竞标人报价总金额），并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                      （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人       （姓名）系            （竞标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护工程沥青混合料加工报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞  标  人：                 （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 法定代表人及委托代理人身份证复印件

- 竞争性比选响应单位有效的营业执照、基本账户开户许可证

- 五、拌和站型号及产量证明文件

- 六、报价清单

| 货币单位: 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程位置 | 产品规格 型号 | 石材要求 | 单位 | 暂定数量 | 出场单价 上限价 （元/吨） | 金额 （元） | 出场单价 报价 （元/吨） | 金额 （元） | 备注 |
| 1 | 大足区S543线、 X028线及雍溪互通加宽段 | AC-13C | 石灰岩 | 吨 | 16000 | 180 | 2880000 |  |  |  |
| 2 |  | AC-16C | 石灰岩 | 吨 | 13000 |  | 2340000 |  |  |  |
| 3 |  | AC-20C | 石灰岩 | 吨 | 6000 |  | 1080000 |  |  |  |
| 4 | 合 计 |  |  |  | 35000 |  | 6300000 |  |  |  |
| 限价合计金额 |  |  |  |  | ￥： 63000000 元 大写： 陆佰叁拾万 元整 |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额 |  |  |  |  | ￥： 元 大写： 元整 |  |  |  |  |  |
| 以下信息由竞标人如实填报，作为评标使用： 1、竞标人拌和站地址： 2、拌和站距离大足区回龙镇政府行驶里程： 公里（地方道路，竞标人提供导航截图，最终以比选人复核里程为准）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、以上单价为综合含税单价，工程量清单中的单价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用：包括竞标人拌和站生产沥青混合料所需的原材料费、人工费、机械使用费、燃料、临时水电费用、临时生活设施费、节假日加班费、安全措施费、保险费、升温费、税金、管理费、利润等相关费用。 2、比选人提供沥青材料，除沥青材料外的所有材料（包括粗细集料、填料等）及燃料、机械设备、人工等均由竞标人提供。 3、工程量清单中所列工程数量为暂定数量，不能作为最终结算与支付的依据，最终数量以比选人代表确认的实际生产的合格数量为准。 4、比选人组织沥青混合料运输。 5、增值税税率为13%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞 标 人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

竞标人导航截图

评标附件：

| 比选人2021年运输单价表 序号 | 类别 | 运距 | 单位 | 运输单价 （地方公路） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青混合料运输 | 1-10公里 | 每吨运价 | 14.00 |  |
| 2 |  | 11-20公里 | 每吨·每公里运价 | 1.08 |  |
| 3 |  | 21-30公里 |  | 1.02 |  |
| 4 |  | 31-50公里 |  | 0.95 |  |
| 5 |  | 50公里以上 |  | 0.84 |  |

### (此单价表用于比选人计算竞标人拌合站至大足区回龙镇政府的运距费用）