重庆渝通宾馆有限公司

渝通宾馆改建项目可行性研究报告

竞

争

性

比

选

文

件

二○二一年十二月

渝通宾馆改建项目可行性研究报告竞争性比选文件

我单位拟通过公开比选的形式，选取咨询单位，承担我司渝通宾馆改建项目可行性研究报告编制工作，欢迎具备条件的咨询单位参与本项目的公开竞争性比选。

### 比选工作内容及要求

1.1项目概况：

重庆渝通宾馆位于渝北区红锦大道，临近观音桥步行街，地理位置优越，距离3号线及6号线地铁枢纽站红旗河沟站120米，交通便利。项目用地面积约10200平方米，由于渝通宾馆已经运行29年，设施设备老化，现我司拟对渝通宾馆进行改建。

项目现有规划指标：土地使用面积10251.7m²；土地使用权类型：出让（划拨转出让，只能自持自营，不得开发销售）；使用建筑面积21500平方米；容积率1.5；土地用途：商服用地。

项目拟规划指标：土地使用面积10251.7m²；土地使用权类型：出让（划拨转出让，只能自持自营，不得开发销售）；地上（计容）建筑面积约40000m²；容积率3.99；土地用途：商业商务。建筑限高80米；建筑密度≤40%；绿地率35%；地下车位210辆。

1.2服务内容：

1.2.1对重庆渝通宾馆改建进行前期研究，并按照国家发改委有关可行性研究报告编制内容和深度等要求，编制符合实际需要的渝通宾馆改建项目可行性研究报告，包括为编制报告而进行的所有调查、踏勘、资料收集等工作，并配合重庆渝通宾馆有限公司完成向相关主管部门进行项目申报、审核和检查等工作；

1.2.2可行性研究报告内容包括但不仅限于以下内容：建设必要性、经济合理性、技术可行性、实施可能性、对环境的影响性，工程建设规模、组织设计、工程管理设计、环保、工程的投资估算等，提供相应文件、附表、图纸等可研编制全部工作；

1.2.3可行性研究报告的编制应结合重庆市及有关区域城市发展规划。所编制的可行性研究报告需配合完成高速集团内部决策，并通过发改委立项审批。

1.2.4成果资料需提供：在合同签订后，1个月内提交初步成果，初步成果须满足高速集团内部审核，在合同签订后3个月内提交可行性研究报告送审稿，送审稿根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对研究报告进行最终的修改完善。最终成果以《渝通宾馆改建项目可行性研究报告》（纸质版和电子版）方式呈现。提交正式成果文本一式10份，成果光盘一套。

1.2.5本次比选选取评分最高者为中选人，中选人应独立完成项目上述服务工作。

### 竞选人要求

2.1具有中华人民共和国的独立法人资格，依法设立，有与其开展业务相适应的资质、资格、注册资金、固定场所；

2.2具有工程咨询甲级资质；

2.3有良好的社会信誉，3年内无违法执业或违法行为，未受到行政监督部门和行业自律组织的处罚或处理（需提供相关证明）；在“信用中国” 网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ） 中被列入失信被执行人名单（黑名单）的单位，不得参加比选。

2.4  2016年12月1日起至投标截止之日，独立完成过一个4万平米以上商业商务项目可行性研究报告工作；

2.5 本项目不允许联合体竞标；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

### 现场踏勘和情况调查、比选答疑须知

3.1 无论竞选人是否被选择，比选涉及的一切费用均由竞选人自理，其比选文件均不退还。

3.2 参加比选的单位和个人都必须遵守竞争比选纪律，保持公正廉洁，不得从中作弊。

3.3.现场踏勘和情况调查

竞选人根据需要自行组织现场踏勘和情况调查，比选人应予以配合。比选投标人须自行充分了解本项目有关情况，由于踏勘现场或情况调查不到位所造成的后果由投标人自负。与本次比选投标有关的责任、费用和风险由投标人自行承担。

3.4.比选答疑

3.4.1竞选人在收到本比选文件后，若有问题需要澄清，应于比选文件发出后3日内在工作时间以书面形式（包括书面文字须盖竞选人公章）向比选人提出。比选人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有获得此比选文件的竞选人，并作为比选文件的组成部分。竞选人因比选文件而单方面做出的推论、解释和结论，不属于比选人承诺，比选人概不负责。

3.4.2比选文件的澄清将在投标人须知规定的投标截止时间2天前发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

3.4.3比选人对比选文件的补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间2日前发布，发布时间至投标截止时间不足2日的，须相应延后投标截止时间。

### 竞选文件

竞选文件的组成

竞选文件应包括下列内容：

报价承诺函，法定代表人身份证明及授权委托书，竞选人基本情况、营业执照复印件、2016年12月1日至今已完成项目业绩证明材料、信誉声明、联合体协议书（如有），上述资料统一装订成册，一式两份。

项目工作提纲单独装订成册，一式五份。

### 报价

5.1本次总报价最高限价为人民币¥ 35万元整（大写：叁拾伍万元整）。各竞选人的报价不得超过该最高限价，否则作为废标处理。

5.2竞选人报价为含税总价，且该报价为包干费用（包括但不限于：人工费、材料费、差旅费、通讯费、专家咨询费、会务费等），竞选人无权就本合同要求支付其他费用。

5.3 报价函及相关资料统一装入封套内，并在封套上写明：渝通宾馆改建项目可行性研究报告报价函。

5.4竞争性比选文件递交截止时间：2021年12月13 日（星期一）9：30（北京时间）前递交至重庆市渝北区红锦大道18号渝通宾馆A栋三楼“三中会议室”，超过此时间视为放弃。

### 竞争性比选响应文件开启方式

6.1开启方式：现场开启

6.2开启时间：交标书时间截止后即开启

6.3开启地点：交建大厦七楼会议室

### 评标办法

按照比选文件第二条竞选人要求进行初步审查，通过初步审查的竞选人将由以下评标方法进行综合评分。

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 初步评审 | （1）比选响应文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）比选响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合比选文件规定； （3）投标人按照前述要求提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明。 （4）投标人未提供虚假资料； （5）在报价函上填写了竞标总价（包括大写金额和小写金额），竞标总价不高于比选人公布的最高竞标限价，且报价唯一； （6）投标人没有围标串标行为。 |

7.1评标方法

7.1.1按本章第7.3规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分A

7.1.2按本章7.3规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B。

7.1.3技术部分组织专门的评审小组进行评审，计算出得分C。

7.1.4评分分值中投标总报价计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

7.1.5竞选人得分=A+B+C。

7.1.6本次评标采用综合评分法。评标委员会按照本章第7.3规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，若出现竞选人得分相同的，选择技术部分得分较高的竞选人。

7.2竞争性比选响应文件的澄清和补正

7.2.1在评标过程中，评委可以书面形式要求竞选人对所提交竞争性比选响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评委不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

7.2.2澄清、说明和补正不得改变竞争性比选响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞争性比选响应文件的组成部分。

7.2.3评委对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7.3评审标准

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 得分组成 | 报价部分：50分 商务部分：30分 #### 技术部分：20分 |
| 澄清 | 发生以下任一情形的，作否决处理： （1）投标人拒绝确认算术性修正后的报价； （2）修正后的最终竞标报价超过最高竞标限价； |
| 详细评审 | 评审因素 评分值 （一）竞标报价：50分 （二）商务部分：30分 （三）技术部分：20分 |
| 视为投标人相互串通投标的情形 | 有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标，做否决处理。 - 不同投标人的比选响应文件由同一单位或者个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的比选响应文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同投标人的比选响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异； - 不同投标人的比选响应文件相互混装； |

| 投标报价得分 | 投标总报价 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （A） | 50分 | 竞标价的确定：竞标价＝报价函文字报价 - A、最高限价总价为：35万元 。 - B、竞标价得分的计算程序： 1.有效竞标价的确定：不大于最高投标限价A的竞标报价，高于最高投标限价的竞标报价按否决处理，不予进一步评审，并不参与评标基准价的计算。 2.投标基准价的计算： C、有效竞标价大于5家时：所有被宣读竞标价（应为经修正后的）在有效竞标价范围内的投标人竞标价，去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为投标基准价； D、有效竞标价小于或等于5家时：所有被宣读竞标价在有效竞标价范围内的投标人竞标价的算术平均值即为投标基准价； 3.当投标人竞标价等于D时得满分（50分），每高于D一个百分点扣0.2分，每低于D一个百分点扣0.1分，中间值按比例内插。 竞标价得分用公式表示如下： n 式中：F1=竞标价得分； F=50； D1=投标人的竞标价； D=评标基准价。 若D1D，则E=0.2；若D1<D，则E=0.1。 |  |
| 商务部分 （B） | 10分 | 1.企业业绩 自2016年12月1日起在全国范围内提供过4万平米以上的类似商业商务工可咨询服务，每提供1份合同或其他有效证明文件得2分，最高得10分。 | 提供合同或中标公示复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 10分 | 2.人员构成 2.1项目负责人 拟派项目负责人具有高级及以上职称和注册咨询工程师（投资）登记证书，得2分。 2.2.拟派项目负责人参与过类似商业商务项目工可服务并担任负责人，一个项目得2分，最高得4分。 2.3拟派项目团队成员（项目负责人除外） 参与过类似商业商务项目工可服务，1个人得1分，最高4分。 | 提供人员证书（复印件）并加盖投标人公章，投标人2021年4月至9月连续6个月为其缴纳社保证明材料。 |
|  | 10分 | 3.企业奖项 2016年12月1日至投标截止日（以获奖证书时间为准），获得过国家级优秀工程咨询成果奖的，每提供一个得2分，最多得10分。 | 提供获奖证书复印件加盖投标人公章。 |
| 技术部分 （C） | 10分 | 1. 项目理解和认识、编制大纲及实施方案 优：对本项目的理解和认识全面深刻，符合项目建设实际情况，可行性研究报告编制大纲及实施方案切实可行，质量进度保障措施得当，得10分； 良：对本项目有一定理解和认识，基本符合项目建设实际情况，可行性研究报告编制大纲及实施方案基本可行，有质量进度保障，得6分； 一般：对本项目的理解和认识一般，与项目建设实际情况有偏差，可行性研究报告编制大纲及实施方案可行性一般，质量进度保障措施不足，得3分。 差或未提供得0分 |  |
|  | 10分 | 2. 内容要点、重点与难点分析 优：本项目可行性研究报告内容要点齐全，符合相关规范的要求，思路清晰，重点与难点分析全面到位，并提出了针对性的对策，得10分； 良：本项目可行性研究报告内容要点齐全，符合相关规范的要求，重点与难点分析基本到位，有一定的应对措施，得6分； 一般：本项目可行性研究报告内容基本齐全，不违背相关规范，重点和难点分析不足，没有应对措施，得3分。 差或未提供得0分。 |  |
| 竞选人得分 | 竞选人得分 = A+B+C |  |  |

### 第八条：确定中选人

8.1定标方式

8.1.1根据比选文件规定的递交截至时间，如果本次比选，投标人仍少于三家，比选人不再流标，现场开启报价，由价格最低者中标。

8.1.2投标人大于三家的，比选人将组织评委根据竞选人提交的资料进行综合评定，评委将通过打分进行顺位排序，最终评分最高的单位为本项目的中标候选人。

8.1.3中标候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，根据评标委员会提出的中标候选人排位名单顺延第二名中标。

8.2中选公示及中选通知

8.2.1比选人在完成评标之日起5日内公示中选候选人，公示期不得少于3个工作日。

8.2.2中选通知:公示期间无异议或投诉、异议不成立，比选人在公示期结束后五日内按照比选文件规定的定标办法确定中选人。

8.2.3除不可抗力外，中选人放弃中选资格的，取消其一至二年投标资格；因比选人重新比选或另行选择中选人导致中选价的增加，其增加部分由中选人依法承担赔偿责任。

### 第九条：付款方式

9.1中选人完成渝通宾馆改建项目可行研究报告初稿，经发包人组织评审通过并收到开具的正式发票之日起5个工作日内，向中选人支付合同总额的 30 %作为第一期项目款。

9.2中选人完成渝通宾馆改建项目可行研究报告终稿，经发包人和高速集团最终验收通过并收到开具的正式发票之日起5个工作日内，向中选人支付合同总额40%作为第二期项目款。

9.3中选人完成渝通宾馆改建项目可行性研究终稿，在后续的立项、报批工作中，通过有关行政主管部门的审查后，并向甲方设计单位完成成果交底工作，发包人在收到中选人开具的正式发票之日起5个工作日内，向中选人支付合同项目尾款。若因发包人自身原因未取得行政主管部门的审查，尾款应按合同支付给中选人；若因以上可研报告成果不满足行政主管部门审查，或审查（审批）部门有要求而中选人没有完善成果并因此未通过审查（审批），则发包人不支付该项目尾款。

### 第十条：廉政约定

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞选人在参与投标报价过程中，将招标（比选）人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：黄熙茹   举报传真：89186715

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

### 第十一条：竞争性比选须知

11.1竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从公开挂网起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管比选申请人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名。

11.2竞争性比选公告和结果公告将在重庆高速集团官网、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台上发布。

11.3竞争性比选文件递交截止时间：2021年12月13 日（星期一）9：30（北京时间）前递交至重庆市渝北区红锦大道18号渝通宾馆A栋三楼“三中会议室”，超过此时间视为放弃。

11.4各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能做一次性提交，提交后不得更改）

11.5本次竞争比选的最终解释权归重庆渝通宾馆有限公司。

### 第十二条：联系方式

比选人：重庆渝通宾馆有限公司

地址：重庆市渝北区红旗河沟龙溪镇红锦大道18号

邮编：401120

联系人：刘小龙         电话：13368212116

重庆渝通宾馆有限公司渝通宾馆改建项目

可行性研究报告竞争性比选响应文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

附：申请文件格式

一、报价承诺函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、竞选人基本情况、营业执照

四、2016年至今已完成项目业绩证明材料

五、信誉声明

六、联合体协议书（如有）

项目建议书（独立成册一式五份）

一、报价承诺函

重庆渝通宾馆有限公司：

1.我方已知晓                竞争性比选文件的全部内容。根据项目情况结合公司自身实力，投标报价为人民币        万元，并承诺按合同约定实施和完成服务内容。

2.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

竞选人：               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月     日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月    日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证双面复印件

竞选人：	            （盖单位公章）

年    月      日

授 权 委 托 书

本人	（姓名）系	（竞选人名称）的法定代表人，现委托    	（姓名）电话为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目或服务名称）竞争性比选响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	 。

代理人无转委托权。

投  标  人：	（盖单位公章）

法定代表人：		（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年  月   日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。 委托代理人身份证双面复印件

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞争性比选响应文件一并递交。

- 三、竞选人基本情况、营业执照

- （加盖竞选人公章）

- 竞选人基本情况表

| 企业注册名称 |  | 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 |  | 企业性质 |  | 企业代码 |  |
| 企业法定代表人 |  | 职称 |  |  |  |
| 企业职工人数 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |

竞选人营业执照复印件

（加盖竞选人公章）

四、2016年12月1日起至投标截止之日已完成项目业绩

- （仅需合同首页、项目体量页、合同签字盖章页，每页均需加盖投标人公章）

- 业绩证明材料

致：（比选人）

（项目名称）        由我方投资建设，该项目由我方于      年委托

（单位）进行项目       （可行性研究），项目体量       平方米。

特此证明。

我方承诺提供的业绩证明真实有效，否则我方依法承担违约赔偿责任。

项目业主：（盖单位公章）

年  月  日

注：若比选人项目业绩无法提供策划定位或招商运营合同的，可按此模板提供业绩证明材料。

五、信誉声明（加盖竞选人公章）

注：国家企业信用信息公示系统查询结果

项目可行性研究报告建议书

（提纲独立成册一式五份，每页均需加盖投标人公章）