# G50重庆高速冷水服务区

# 生态旅游自驾营地森林书吧工程设计

竞争性询价文件

询价人：重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

二0二0年五月

目  录

一、竞争性询价函

1.项目概况

2.询价内容及要求

3.投标人资质等要求

4.最高限价及报价要求

5.设计费支付方式

6.评审办法

7.投标文件要求

8.投标文件的递交

9.询价文件附件

10.联系方式

二、合同条款及格式

三、投标文件格式

1、投标文件封面（需加盖投标人单位公章）

2、投标文件目录（需加盖投标人单位公章）

3、报价函

4、法定代表人身份证明

5、授权委托书（若有）

6、投标人基本情况表（需加盖投标人单位公章）

7、其他资料（若有）（需加盖投标人单位公章）

一、竞争性询价函

G50重庆高速冷水服务区生态旅游自驾营地

森林书吧工程设计竞争性询价函

G50重庆高速公路冷水服务区生态自驾营地森林书吧是冷水特色服务区项目内容之一，为加快推进相关工作，重庆高速冷水自驾营地管理有限公司（以下简称询价人）对本书吧工程设计开展竞争性询价，请符合条件的设计单位参与投标，相关事宜如下：

一、项目概况

1.项目名称：G50重庆高速公路冷水服务区生态自驾营地森林书吧工程设计

2.项目地址：重庆市石柱土家族自治县冷水镇G50高速公路冷水服务区

3.建设规模：房屋建筑面积约为 617 ㎡（均为地上），工程初步估算约为 350 万元（其中建安工程和设备费用约为 250 万元，室内、屋面和建筑外观精装修装饰工程等费用约为 100 万元）。

二、询价内容及要求

1.对G50高速公路冷水服务区生态自驾营地森林书吧进行工程设计，具体内容包括：建筑方案设计深化、建筑安装施工图设计（采用装配式建筑方式，可在40天内完成房屋建筑施工）、装修方案和施工图设计（含且不仅含室内精装修和装饰设计、建筑外观及屋面装修装饰设计）、工程设计概算、设计服务等，涉及专业包含建筑、结构、给排水、强弱电、暖通空调、消防、环境、装修装饰等各专业内容。本设计成果要求提供建筑和装修方案设计三维模型图或效果图不少于20张，并且本设计包含房屋建筑外墙周边10米范围内的环境景观设计。

2.有关要求

1）投标人自行组织现场踏勘，投标人须自行充分了解本项目有关情况，收集与工程设计工作相关资料。由于踏勘现场或情况调查不到位所造成的后果，由投标人自负，与本次询价投标有关的责任和风险由投标人自行承担。询价人提供该森林书吧初步方案资料见附件。

2）应严格按照国家现行规范要求开展设计工作，根据询价人要求进行优化设计，建筑风格设计要求与自然环境相协调（应考虑将现场部分大树融入建筑）、方案构思有创意、平面布置科学合理、功能配套相对齐全；提交成果须经具备资质单位的技术审查通过。

3）中标设计单位须于设计合同签订后10个工作日内完成方案设计工作；方案通过审查且询价人提供地勘成果（如果需要）后10个工作日内完成施工图设计工作；

4）中标设计单位根据需要到场进行施工现场设计服务工作，费用含在报价内。

5）无论投标人是否被选择，本次询价投标所涉及的一切费用均由投标人自行承担，其投标文件均不退还。

6）答疑

投标人在收到本询价文件以后，若有问题需要澄清，应于询价文件发出后3日内在工作时间以书面形式（包括书面文字须盖投标人公章）向询价人提出。询价人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有获得此询价文件的投标人，并作为询价文件的组成部分。投标人因询价文件而单方面做出的推论、解释和结论，不属于询价人承诺，询价人概不负责。询价文件的澄清将在投标人须知规定的投标截止时间3天前发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。询价人对询价文件的补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。

- 投标人资质等要求

1.一般要求：具有企业法人资格。

2.资质要求：建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业乙级或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；公司注册资本金不低于300万元（含300万元）。

3.业绩要求：近3年内（2017年5月1日至2020年4月30日）至少承担过1个以上钢结构房屋建筑工程设计（工程投资300万元及以上）。

竞标单位须提供合同复印件作为业绩证明材料，并加盖竞标单位鲜章。

4.人员要求

投标人配置满足该工程设计工作要求的设计人员。

须提供人员名单及资格证书等证明材料。

5.其他要求：各投标人必须提供真实有效的营业执照、资质证明、业绩等投标资料，所有证明材料复印件应加盖单位鲜章。如投标人提供虚假投标资料，询价人有权取消其报价资格或中标资格。

6.本次询价不接受联合体报价。

7.在 “信用中国” 网站 （ http://www.creditchina.gov.cn/ ） 中被列入失信被执行人名单（黑名单）的单位，不得参加本次投标。

四、最高限价及报价要求

- 1.本次询价投标的最高限价为人民币15.98万元（大写：人民币壹拾伍万玖仟捌佰元）（参照国家发展计划委员会和建设部颁布的2002年修订版《工程勘察设计收费标准》和中国建筑装饰协会发布的2014年《建筑装饰设计收费标准》和市场行情），报价金额不得超过最高限价，否则，投标文件将被否决。

- 2.投标人所报总价包括但不限于为完成本次询价的全部工作内容所需的设计费、劳务费、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性询价文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本次报价为该项目合同包干价。

- 五、设计费支付方式

- 本合同不支付预付款或定金，设计方案通过且询价人同意开展施工图设计后10个工作日内支付设计费用的30%；施工图通过技术审查并提交正式成果后10个工作日内支付设计费用的50%；工程竣工验收后支付设计费用尾款。

- 六、评审办法

本次询价评标采用“综合评分法”。

1.询价人根据有关规定，由询价人、重庆高速公路土地整治有限公司和咨询单位等相关人员组建评标委员会。

2.评标依据及评标办法

（1）投标文件必须符合询价文件的要求。若询价文件前后有内容上表述不一致时，评标小组在评标时应作出有利于投标人的判定。

（2）在评标过程中，评标小组会应当根据投标文件规定的标准和方法，对投标文件进行评审和比较，询价文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.评标小组首先对每一投标文件进行初步评标，按“资格审查必要合格条件标准”审查投标文件是否满足询价文件规定的要求，通过资格审查的投标人采取综合评标方式。

4.无效投标文件：出现下列情形之一的，投标文件按照无效文件处理

（1）不具备询价文件中规定资格条件的；

（2）投标报价超过最高限价的。

（3）不符合法律、法规和询价文件规定的其他实质性要求的。

5.中标单位确定办法：本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据询价人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由询价人自行确定第一中标候选人。

6.参与询价文件评审的投标人数量不得少于3家，否则询价人将重新询价。

| ### 评分内容 | ### 评分因素 | ### 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（A） | 设计费总报价（40分） | 各有效的投标报价先得满分40分。在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。评标基准价为有效投标报价（去掉一个最高和一个最低，有效投标人不足6个则不去掉最高和最低）的平均值，得分按直线插入法计算。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 技术部分（B） | 建筑方案深化和建筑装修效果展示（45分） | - 将现有建筑初步方案深化为可实施方案并提供方案详细估算（25分） 其中提供建筑方案深化方案（20分），提供建筑方案（含建安工程和设备，但室内精装修和室内软装饰可除外）的详细估算（5分） 2.提供建筑三维模型图或效果图（10分） 应提供多视点图，其中鸟瞰图（共2分，每张1分）、楼层平面图（共2分，每张1分）、正立面图（共2分，每张1分）、侧立面图（共2分，每张1分）、其它图（共2分，每张1分） - 提供装修三维模型图或效果图（10分） 技术部分根据与本工程的符合程度、设计亮点、展示效果等在各分值项内打分。 |
| 业绩和人员部分（C） | 投标人类似业绩 （5分） | 近3年内（2017年5月1日至2020年4月30日），在满足资格审查必要合格条件基础上，投标人提供一个类似项目方案设计项目得5分。 （应提供已完成项目的合同或有权行政管理部门盖章确认的审查通过文件或政府批文的复印件等有效证明材料，均须明确为投标人本身的业绩，并加盖投标人单位公章鲜章） |
|  | 拟投入本项目的人员资格和资历（10分） | 1.建筑专业设计负责人（5分） （1）具有国家一级注册建筑师执业资格得3分。 （2）具有高级工程师职称得2分。 2.结构专业设计负责人（5分） （1）具有国家一级注册结构师执业资格得3分。 （2）具有高级工程师职称得2分。 以上须提供有效职称证书、注册证书复印件并加盖投标人单位公章鲜章。 |

评标委员会按本条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。投标人得分=A+B+C。

6、投标排序第一、二、三名的为中标候选人，若第一候选人放弃、或因不可抗力提出不能履行合同，或者不能满足询价文件规定，建设单位可以依次确定排序第二、三的候选人为本项目中标（设计）人。

- 七、投标文件要求

- 投标文件包含商务文件和技术部分

1、商务文件包含内容如下：

（1）投标文件封面（需加盖投标人单位公章）

（2）投标文件目录（需加盖投标人单位公章）

（3）报价函

（4）法定代表人身份证明

（5）授权委托书（若有）

（6）投标人基本情况表（需加盖投标人单位公章）

（7）其他资料（若有）（需加盖投标人单位公章）

- 技术部分包含内容如下

- （1）项目建筑方案设计深化文件

- （2）方案三维模型图或效果图（若有）

3、投标文件的封装

（1）投标文件提供正副本各一份。

（2）投标文件应装订成册，不得采用活页装订。否则，投标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。投标文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

（3）投标文件应密封在封套中，未密封的投标文件将不予签收。

（4）投标文件应使用不褪色的墨水书写或打印，投标文件应按竞争性询价文件的要求签章完善，禁止使用印章或签名章。如果投标文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按竞争性询价文件规定的格式出具，并由授权人和被授权人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。

（5）投标文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的投标文件签署人在修改处签署姓名并加盖询价人单位公章。

（6）投标人对所提供的所有资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，询价人将取消其报价及中标资格；若在合同实施期间发现中标人提供了虚假资料，询价人有权单方面解除合同，或予以违约处罚并上报上级主管部门。

八、询价文件获取、投标文件的递交

有意向参选投标单位请在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/gw）上，下载比选文件资料。

投标文件递交的截止时间为2020年5月 19日10:30(北京时间)，投标文件须于投标文件递交截止时间前递交至重庆市渝北区银杉路66号1910室。

九、询价文件附件：

附件-1冷水自驾营地森林书吧初步方案-文本

附件-2冷水自驾营地森林书吧初步方案-总平面图

附件-3冷水自驾营地森林书吧初步方案-建筑平面图

- 十、联系方式

询价人：重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

地  址：重庆市石柱土家族自治县冷水镇莼乡路201号营地办公室

或重庆市银杉路66号1910室

联系人：申先生  刘先生

电  话：023-73363666，023-89138328

2020年5月11日

二、合同条款及格式

（按现行工程设计范本，略）

三、投标文件格式

G50重庆高速冷水服务区生态旅游自驾营地

森林书吧工程设计竞争性询价

投 标 文 件

投标人：                   （盖单位章）

2020年 5 月     日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（若有）

四、投标人基本情况表

五、其他资料（若有）

一、投 标 函

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司：

1、我方已仔细研究了G50重庆高速冷水服务区生态旅游自驾营地森林书吧工程设计竞争性询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥         元）的总报价，完成该询价文件要求的全部工作内容，确保认真履职、服务满意。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前（不限于投标有效期内），本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2020 年        月        日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字）           性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

2020年       月       日

注：1. 法定代表人的签字必须是亲笔签字，不得使用印章、签名章或者其它电子制版签名代替；

2. 需附上法定代表人身份证复印件；

3. 如果由投标人的法定代表人签署所有投标文件，则不需提交授权委托书。

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改G50重庆高速冷水服务区生态旅游自驾营地森林书吧工程设计竞争性询价相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                    （签字）

身份证号码：

2020年       月       日

注：授权人和被授权人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。报价申请人还需附上授权人和被授权人的身份证复印件。

四、投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章），资质证书副本(全本)的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证（全本）的复印件（并加盖单位章）。

五、其他资料