重庆高速集团科创大楼项目建设用地    前期规划服务

竞争性询价文件

重庆高速公路集团有限公司

二0二三年二月

目  录

一、竞争性询价函

- 1、项目概况

- 2、工作内容

- 3、报价人资格要求

- 4、最高限价及报价方式

- 5、评审办法

- 6、报价文件要求

- 7、竞争性询价文件的发送

- 8、报价文件的递交

- 9、发布公告的媒介

10、联系方式

二、 报价文件格式

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）资格审查资料

（五）其它资料

- 竞争性询价函

重庆高速集团科创大楼项目建设用地前期规划服务

竞争性询价函

重庆高速集团科创大楼位于北环立交东南侧，现重庆高速公路集团有限公司（以下简称“询价人”）对本项目建设用地前期规划服务进行竞争性询价。竞争性询价相关事项如下：

一、项目概况

重庆高速公路集团有限公司2010年按批准的规划设计条件和要求建成综合大楼，取得人和组团K标准分区宗地26677.4㎡国有建设用地使用权。其中K1-1/04 A1地块为建设用地，面积17711.6㎡，总计容建筑面积39850m2，紧邻北环立交D匝道为防护绿化用地，面积8965.8㎡。现拟在原综合大楼西北向地块建设科创大楼，占地面积约2500㎡。

二、工作内容

1.比选范围：重庆高速集团科创大楼项目建设用地前期规划服务。

2.合同段划分：本次询价为一个合同段。

3.工作内容

（1）根据现行规划编制项目建设用地前期规划调整方案，方案符合相关法律法规和地方条例等相关规定。

（2）完成规划调整成果的上报和审批手续。

4.服务周期：编制方案时间为1个月。

5.提交成果：重庆高速集团科创大楼项目建设用地前期规划调整方案纸质版及电子版数据文件，且应提供全部原始数据资料。

三、报价人资格要求

1.资格要求：具有独立法人资格。

2.资质要求：具有城乡规划编制资质乙级及以上。

3.基本业绩要求：2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担1个重庆市区（县）级及以上国土空间总体规划的编制工作。

4.项目负责人要求：具有注册城乡规划师、正高级职称。

5.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信惩戒对象。

6.本次询价不接受联合体投标。

7.根据上述资格要求，报价人应提供有效的企业营业执照或事业单位法人证书，资质证书，单位业绩合同文件，项目负责人身份证、职业资格、职称证书，“信用中国”网站截图。资料要求均为清晰可辨的复印件。

不满足以上资格条件的将否决其报价文件。

四、最高限价及报价方式

最高限价：20万元。否则，报价文件将被否决。

报价人所报总价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性询价文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本次报价为该项目合同包干价。

五、评审办法

采用最低标价法。

评审委员会由特邀专家组成。

在满足投标人资格要求的前提下，评审委员会推荐一名投标价最低的报价人为成交候选人。当出现多名投标价最低且相同的报价人时，评审委员会依次按照单位业绩合同金额较高的优先顺序推荐成交候选人。

六、报价文件要求

1、报价文件包含内容如下：

（1）报价文件封面

（2）报价文件目录

（3）报价函

（4）法定代表人身份证明

（5）授权委托书（若有）

（6）资格审查资料

a、报价人营业执照、资质证书

b、项目负责人执业资格证书、职称证书

c、报价人业绩资料

（7）其他资料（若有）

2、报价文件的封装

（1）报价文件提供正副本各一份。

（2）报价文件应装订成册，不得采用活页装订。报价文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

（3）报价文件应密封在封套中，未密封的报价文件将不予签收。

（4）报价文件应使用不褪色的墨水书写或打印，报价文件应按竞争性询价文件的要求签章完善。如果报价文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按竞争性询价文件规定的格式出具。

（5）报价人对所提供的所有报价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，询价人将取消其报价资格；若在合同实施期间发现提供了虚假资料，询价人有权单方面解除合同，或予以违约处罚并上报上级主管部门。

不满足以上报价文件要求的将否决其报价文件。

七、竞争性询价文件的获取

报价人可通过重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）或重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://112.35.165.219:8088/PMS/）获取电子版比选文件。

八、报价文件的递交

1、递交的截止时间：2023年2月27日10点(北京时间)；

2、递交地点：重庆高速公路集团有限公司23楼2306会议室，逾期送达的或者未送达至指定地点的报价文件，询价人将拒收其报价文件。

九、联系方式

询价人：重庆高速公路集团有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号邮  编：401121

联系人：黄先生

联系电话：023-89138372

2023年2 月21日

二、合同条款及格式

重庆高速集团科创大楼项目建设用地前期规划

服务合同

委 托 方(甲方)：

承 接 方(乙方)：

甲方委托乙方承担本合同所列规划设计任务，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守履行。

- 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号）,《重庆市城乡规划设计计费指导意见》（重规协[2016] 15号）。

1.3国家及地方有关规划设计管理法规和规章。

- 本合同的内容

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆高速集团科创大楼项目建设用地前期规划服务 | 为项目建设过程中遇到的相关规划技术问题提供服务。 | 约2.7公顷 |

- 甲方应向乙方提交的基础资料和文件

| 序号 | 基础资料和文件的名称 | 纸质或电子版 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目任务书或规划设计委托书； |  |  |
| 2 | 可行性研究报告； |  |  |
| 3 | 符合规划设计要求的地形图； |  |  |
| 4 | 完成规划设计任务需要的其它基础资料； |  | 以乙方项目组清单要求为准 |

- 规划设计进度

4.1本合同生效后乙方开始工作。

4.2在甲方提供完整的基础资料和文件的前提下，乙方按下列进度开展规划设计：

4.2.1现场踏勘、调研、初方案设计阶段，约7天；

4.2.2初方案通过行业行政主管部门初评后约7天完成正式方案。

4.2.3正式方案通过行业行政主管部门评审后约7天完成规划设计成果。

4.3本合同有效期一年，本合同到期且乙方履行完毕本合同全部义务之日，本合同自动终止。

- 乙方应向甲方交付的规划设计成果

5.1规划设计成果及其要求：需满足相关部门规定要求。

5.2乙方应向甲方提供正式成果肆套、电子壹套。

- 规划设计费及支付方式

6.1根据相关收费指导意见，结合本合同实际工作量，甲、乙双方约定，甲方应支付本合同项目的设计费为包干价：人民币   （¥    元）。若该项目因非甲乙双方主观原因造成终止，则甲方支付乙方的服务费按投标价一半进行支付：人民币    （¥   元）。

6.2付款方式

6.2.1第一次支付：规划方案提交后，甲方支付合同额的50%，计  元整（¥   元）。

6.2.2第二次支付：办理并完成相关规划行政主管部门审查程序并通过后，结清合同余额。若未通过参照6.1执行。

- 甲乙双方的权利义务

7.1甲方的权利义务

7.1.1甲方应在本合同签署生效后双方约定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性与时效性负责。

7.1.2甲方变更规划设计内容、规模、条件，或需重新提交基础资料，应当顺延乙方向甲方交付阶段性设计成果的时间；若造成乙方重新编制规划设计文件，甲方应根据工作量向乙方支付规划设计费并签订补充协议。

7.1.3甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规、规范和标准进行规划设计。甲方要求提前交付规划设计文件时，须征得乙方的同意，甲方应根据提前投入的工作量，向乙方支付相应的费用。

7.1.4甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等便利条件，并协助现场踏勘和调研。

7.1.5甲方应负责方案论证、审查、评审及相关的组织工作，以保证项目顺利进行。甲方收到乙方的各阶段规划设计方案及成果后应及时完成审查工作，并将审查意见送达乙方，如超过30日无回应，则视为该阶段设计方案通过，并按本合同条款支付规划设计费。

7.1.6甲方只能将乙方提供的加盖“成果专用章”的规划设计成果作为使用依据。

7.2乙方的权利义务

7.2.1乙方应按本合同第四条约定的时限完成各阶段的规划设计文件，并及时提供给甲方。

7.2.2乙方应积极配合甲方进行规划动员、方案汇报、公示等工作，以保证项目顺利进行。

7.2.3乙方应按合同第五条规定的内容、形式，向甲方交付加盖“成果专用章”的规划设计成果。

7.2.4乙方对设计成果出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方的错误造成甲方工程质量事故损失时，乙方除负责采取补救措施外，应减收、免收直接受损失部分的设计费。

- 乙方应在本项目中充分运用下列科技成果进行科技转化

“重庆市轨道站场综合开发利用实施机制及配套政策研究”，登记号：20210508。

“重庆中心城区轨道站点周边用地优化研究”，登记号：20210550。

“市域铁路与城镇体系布局协调发展模式研究”，登记号：渝科成字2019Y523。

“重庆重要快速干道沿线城市提升规划设计方法研究”，登记号：渝科成字2021Y651。

- 其它

9.1关于规划设计方案及成果的特别约定。

9.1.1在规划设计费用支付完毕后，本合同规划设计成果版权归甲、乙双方共同所有。

9.1.2甲方有权在本合同规划范围内使用规划设计成果，乙方有权将规划成果作为自身业绩进行宣传。

9.1.3未经乙方书面同意，甲方不得在未付费完毕的情形下，宣传、使用规划设计方案或成果。

9.1.4关于侵犯版权的损失，以本合同约定的规划设计总费用为准。

9.2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，应另行支付费用。

9.3履行本合同时，除合同另有约定外，双方应当交付给对方的资料、文件、方案、成果及相关通知，均以履约代表的书面签字或者发送至合同约定的电子邮箱地址为送达。

9.4由于不可抗拒的因素致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

9.5双方如对本合同发生纠纷时，应友好协商解决。如不能取得一致意见，双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.6本合同如有未尽事宜，双方需商定签订补充合同（协议），补充合同（协商）与本合同具有同等法律效力。

9.7本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字加盖公章或合同专用章并在乙方收到甲方支付第一笔款项后生效。

-----------------------------------------以下无正文----------------------------------------------

| 甲 方 | 单位名称： (公章或合同专用章) 统一社会信用代码： 地 址： 电 话： 传 真： 邮政编码： 法定代表人或 委托代理人(签字)： 联 系 人(签字)： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 乙 方 | 单位名称： (公章或合同专用章) 统一社会信用代码： 地 址： 电 话： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 法定代表人或 委托代理人(签字)： 联 系 人(签字)： 联系电话： 年 月 日 |

三、报价文件格式

重庆高速集团科创大楼项目建设用地    前期规划服务

报 价 文 件

报价人：                   （盖单位章）

年     月     日

目  录

一、报价函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（若有）

四、资格审查资料

（一）报价人营业执照、资质证书

（二）报价人业绩资料

（三）项目负责人资历表及职业资格及职称证书

（三）全国企业信用信息公示系统及“信用中国”网站截图

五、其他资料（若有）

一、报 价 函

：

1、我方已仔细研究了重庆高速集团科创大楼项目建设用地前期规划服务的全部内容后，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的总报价（详见咨询报价汇总表），完成重庆高速集团科创大楼项目建设用地前期规划服务约定的全部工作内容，确保认真履职、服务满意。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

4、在合同协议书正式签署生效之前（不限于有效期内），本报价函将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

报价人：                 （盖单位公章）

年       月       日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字） 性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

注：1.需附上法定代表人身份证复印件；

2. 如果由报价人的法定代表人签署所有报价文件，则不需提交授权委托书。

三、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆高速集团科创大楼项目建设用地前期规划服务相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                    （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：报价申请人还需附上授权人和被授权人的身份证复印件。

四、资格审查资料

1、报价人营业执照副本或事业单位法人证书、资质证书

2、报价人业绩证明材料

3、项目负责人资历表及职业资格、职称证书

4、全国企业信用信息公示系统及“信用中国”网站截图

注：报价人应提供有效的企业营业执照或事业单位法人证书，资质证书，单位业绩合同文件，项目负责人身份证、职业资格、职称证书，“信用中国”网站截图。资料要求均为清晰可辨的复印件。

业绩汇总表及证明材料

| 业绩名称 | 合同金额 | 工作内容 | 合同文件证明材料（所在页码） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1.报价人提供 年 月 日至今的业绩填入本表中。

2.业绩证明材料需提供合同证明材料。

项目负责人资历表及职业资格、职称证书

| 1. 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 职称 |  |  |
| 身份 证号 |  |  |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.职称与专业技术执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的与本项目相关主要业绩（规模、工作内容） |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备注 |

- 注：表后请附项目负责人执业资格证书、职称证书。

五、其他资料