# 技术需求书及相关要求

- 一、项目概况

重庆高速集团在“十三五”期间，积极响应国家号召及交通行业发展趋势，在智慧化建设方面围绕“数据从哪里来、数据怎么存储、数据怎么应用”三个问题，紧扣“聚、通、用”三个关键环节，积极推进基于BIM的智慧建设管理工作。

通过对集团智慧建设进行顶层设计与规划，以“建设施工数字化、建设数据标准化、建设过程一体化、建设管控智能化”为目标，逐步打造并实施完成高速集团“一图一库一中心”的智慧建设构想，巩固智慧建设实施的阶段性成果，强化智慧建设工作内容标准和技术，打造以技术人才培养为核心的人才体系，以BIM的建模标准为核心的智慧建设标准化体系，形成集团智慧建设管理体系，保证集团智慧化建设的可持续健康发展。

本次招标建设范围为重庆高速集团基于BIM+GIS应用的智慧建设管理平台中安全管理模块的定制研发、部署、实施、培训、过程咨询等工作，项目实施工作范围为渝湘复线高速公路建设项目、巫云开高速公路建设项目、航发集团利泽航电建设项目，完成各项目系统上线运行，项目具体情况如下：

| 项目名称 | 项目概述 |
| --- | --- |
| 渝湘复线建设项目 | 渝湘复线全长280.256公里，包含巴彭157.254公里、彭酉91.581公里、武道31.421公里，桥梁共计61204m/139座，其中特大桥20848m/17座、大中桥40355m/122座，隧道共计149401m/62座，其中特长隧道86386m/18座、长隧道53902m/30座、中隧道7332m/10座、短隧道1781m/4座，桥隧比为80%，涵洞150处、通道162处、天桥12处、路线交叉互通24处、服务区8处。 |
| 巫云开建设项目 | 项目位于重庆市开州区、云阳县、巫溪县，巫云开高速路线起于巫溪县城与G6911奉溪高速相接，经凤凰、菱角、塘坊、文峰、朝阳、尖山、田坝至云阳界，再经沙市、鱼泉、江口、双龙至开州界，再经金峰、厚坝、开州城区、镇安，止于竹溪附近。本项目按设计速度80 公里/小时双向四车道高速公路标准修建，路基宽度25.5米，推荐方案路线全长118.6Km，推荐线桥梁32412m/99座，其中特大桥约3823米/4座，隧道39609m/27座，其中特长隧道17764m/4座，互通式立交11处，其中枢纽立交3处。 |
| 航发司建设项目 | 嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程位于重庆市合川区，是嘉陵江干流重庆段航运梯级自下而上的第三级，其上游梯级为四川省武胜县桐子壕航电枢纽工程，其下游为重庆市合川区草街航电枢纽工程。枢纽工程距合川区约32km，左岸有渝武高速公路通过，右岸有国道212线通过，成渝铁路从合川区通过。工程位于大石街道利泽码头嘉陵江干流上游约3.5 km处，开发任务以航运为主、航电结合、以电促航。本工程属河床式开发，总库容6.19亿m3，水库正常蓄水位210．725m。船闸尺度为180×23×3.5m，可通航500级船舶，枢纽坝顶交通桥荷载标准为公路Ⅱ级。电站装机容量74MW。工程等别为Ⅱ等，工程规模为大（2）型。工程永久建筑物为2级，次要建筑物为3级，临时建篼物为4级。 嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程枢纽布置采用左船闸右厂房布置方案。枢纽坝顶全长570．00m，船闸布置在左岸，电站厂房布置在右岸，中间布置泄洪冲沙闸。从左到右依次为：左岸重力坝段，船闸，泄洪冲沙闸门库段，泄洪冲沙闸，电站厂房，右岸连接坝段，鱼道布置在枢纽右岸边坡，从右岸连接坝段穿过。坝顶上游侧布置一条贯穿整个枢纽的坝顶交通公路，荷载标准为公路Ⅱ级。管理区布置在距枢纽右坝肩约140m处。金属结构设备由泄洪冲沙闸、电站厂房和鱼道三大系统组成，设置相应的门、拦污栅及启闭机。船闸金属结构设备包括上下闸首和充水、排水廊道的闸门、闸阀及启闭设备。 |

- 二、技术要求

### 1.平台架构

综合应用物联网、云计算、移动互联网、BIM、GIS 等新一代信息化技术，全面感知高速集团建运数据，并利用大数据与人工智能技术，实现各子信息系统间的信息共享和协同运作，实现公路建设、营运安全、航电枢纽、智能建造、安产砂石骨料开采等领域安全管理的互联协同、辅助决策、科学管理。

集团安全管理平台架构示意图

### 2.功能重点要求

#### 2.1集团级

##### 2.1.1用户及权限管理

需建立全集团安全管理相关用户信息账号，按照集团、公司、部门三级架构管控；

数据权限设置为集团可查看所有公司数据，公司只能查看本公司数据，不能查看其他公司数据；

实现办公系统与集团安全环保平台的单点登陆，即通过办公系统即可直接登陆到集团安全环保平台。

##### 2.1.2组织架构管理

需建立集团安委会、领导小组、安委会办公室、环保领导小组、环保领导小组办公室，以及各子分公司安全环保责任体系，包括分管领导、安全环保部门、业务部门的组织架构信息；

平台所有员工均可查询组织架构信息；

支持各层级安全管理机构信息设置，包括集团—子分公司—部门—人员岗位等信息。

##### 2.1.3调度中心

需接入集团基于BIM+GIS建设管理平台进行整体展示；

根据高速集团的具体需求，对各子分公司定制化配置调度中心展示维度和数据，各维度数据均可逐层级下钻查看详细数据。

##### 2.1.4制度统览

实现包含安全生产和环境保护相关的法律法规、规章制度、标准文件等各类文件的上传、管理、查询和全文搜索；

国家层面（安全生产法、环境保护法）、市级层面（安全生产条例、重庆市环境保护条例）、行业及主管部门（交通局、应急局、国资委、市生态环境局）、集团安全环保制度（含现行通知）由集团安全环保部门进行管理；

各子分公司安全环保制度（含现行通知）由各子分公司自行管理，且各子分公司只能查询集团发布和本公司发布的内容。

##### 2.1.5教育培训统览

实现领导班子及部门负责人的安全教育“一人一档”；

实现对安全培训情况相关数据进行查询、自动汇总，包括集团计划及执行情况、各子分公司计划及执行情况，支持数据导出。

##### 2.1.6隐患排查治理统览

实现对集团及各子分公司的日周月排查数据以及整改报告的收集汇总；

要求每月定期更新，支持导入导出；

列表展示时已处置显示绿色，还未完成显示红色；

如果隐患信息包含GIS位置信息，系统将以GIS地图方式展示，并按照等级进行不同颜色的标注；

集团可查看数据汇总情况，隐患路段（或项目）、位置、发现时间、整改措施、整改时限、责任部门、责任人、整改推进及完成情况、整改实际完成时间、整改前后图片等。

##### 2.1.7风险辨识管控统览

实现各子分公司的风险台账汇总。

##### 2.1.8安全事故（事件）统览

实现各子分公司上报事故和突发事件的汇总和展示；

##### 2.1.9监督检查统览

平台支持查询某一个领导一段时间内的监督检查计划和检查记录表，并导出；

集团也具有检查记录录入功能，包括：检查目的、检查依据、检查单位、检查时间、检查人员手写签名、受检单位、受检人员手写签名、检查情况、检查图片、是否需整改、若是需填写整改时限，整改情况、整改完成时间、整改前后图片。

集团需查看检查汇总数据：包括按时间节点统计各领导履职检查次数、发现问题个数、整改完成个数、待整改个数等；各公司检查次数、发现问题个数、整改完成个数、待整改个数等。

##### 2.1.10考核奖惩统览

子分公司考核：按本单位制度执行，集团可查看数据

集团考核情况：各单位考核得分

##### 2.1.11会议统览

记录各类安全相关会议情况，包括党委会、总办会总结、分析、研判、部署内容，各类专项和安委会。

##### 2.1.12项目动态管理统览

汇总展示各子分公司定期上报本月的专项工程、建设项目的信息，包括：公司、路段/项目、开工时间、完成时间、工期等。

##### 2.1.13应急救援统览

实现展示各子分公司录入的所有总体预案、专项预案、操作预案信息，年度应急演练计划及执行情况，应急物资清单、装备清单、队伍等建立情况，全集团可查询所有应急物资和装备，便于快速调动应急物资。

##### 2.1.14安全经费统览

集中展示各子分公司定期（每月）填报的安全经费提取和使用情况。

##### 2.1.15重点工作统览

实现对集团年度重点工作进行管控；

集团录入年度重点工作包括：事项、责任部门、完成时限、工作内容、工作要求等，责任部门负责人录入完成时间和执行情况，若超期未完成向责任人进行报警并用红色进行展示。

##### 2.1.16基础信息统览

路网公司按要求每月更新路网基础数据，包括全路网总里程数、集团管辖里程数，全路网服务区数量、省界出入口数量、匝道数量。

各营运公司按要求每月更新各公司桥涵隧道运行状态和检测情况（正常、正在维护；已检测、未检测）、路段交安设施状况（正常、正在维护）、路面安全行驶情况（正常、正在维护）；

营运公司按要求每月更新各公司特殊路段管理情况:各公司黑点路段X个、各公司长纵下坡X个、结冰路段X个，边坡管理情况：各公司边坡数量、30米以上高边坡数量、每月边坡垮塌情况（位置、垮塌数量）。

##### 2.1.17报表统览

实现对以上功能模块数据的各类统计报表；

支持按照公司、路段/项目部、时间等多维度的统计；

支持图表、表格等组合Dashboard展示方式；

支持报表的导出和打印功能。

##### 2.1.18视频监控布设统览

实现与集团“非现场移动安全检查平台”的对接；

实现视频的浏览、多屏预览、按组织架构或施工地点进行分项预览等。

##### 2.1.19安全预警统览

与集团“非现场移动安全检查平台”、项目级子系统进行系统对接，将安全预警信息进行存储、展示、告警，并对预警数据进行数据统计、分析。

#### 2.2公司级

##### 2.2.1.总览

###### 2.2.1.1.制度查阅

实现对安全生产和环境保护相关的法律法规、规章制度、标准文件等各类文件的上传、管理、查询和全文搜索；

其中包括国家层面（安全生产法；环境保护法）、市级层面（安全生产条例；重庆市环境保护条例）、行业及主管部门（交通局、应急局、国资委、市生态环境局）、集团安全环保制度（含现行通知）、各子分公司安全环保制度（含现行通知）；

各子分公司只能查询集团发布和本公司发布的内容。

###### 2.2.1.2.安全经费

实现对安全经费提取和使用情况的填报。

###### 2.2.1.3.基础信息

路网公司按要求每月更新路网基础数据，包括全路网总里程数、集团管辖里程数；全路网服务区数量、省界出入口数量、匝道数量。

各营运公司按要求每月更新各公司桥涵隧道运行状态和检测情况（正常、正在维护；已检测、未检测）、路段交安设施状况（正常、正在维护）、路面安全行驶情况（正常、正在维护）；

营运公司按要求每月更新各公司特殊路段管理情况:各公司黑点路段X个、各公司长纵下坡X个、结冰路段X个；边坡管理情况：各公司边坡数量、30米以上高边坡数量、每月边坡垮塌情况（位置、垮塌数量）。

###### 3.2.1.4.安全管理指数

根据安全评价模型，结合人员、设备、安全活动、日常巡查、内业资料五个方面的数据信息，实现对诸如特殊工种是否持证、是否进行安全教育/交底、是否开展日常巡查工作等系统的逻辑性分析及判断，并根据权重配比进行指数值计算，

###### 3.2.1.5.内业资料

实现对指挥部、监理、施工三方的内业资料收集自动筛选、排序，自动生成档号、页码、案卷目录、卷内目录、封面、备考表等，并能自动将整个案卷转换为一个 PDF 文件或 PDF 包，方便案卷脱离系统流传查阅。

##### 2.2.2.安全活动

###### 2.2.2.1.活动计划

实现对现场的安全活动内容进行开发，主要包括：新增会议、新增教育培训、新增技术交底，将安全管理活动计划进行统一管理。

###### 2.2.2.2.安全会议

记录公司级各类安全相关会议情况，数据对接到集团级管理平台；

会议记录数据录入如下：会议名称、时间、地点、参会人员、会议记录或纪要、图片；

可按时间节点搜索各领导参会次数、各公司召开各类安全会议次数（可分类：党委会、总办会、安委会、专题会、例会、其他会议等）。

###### 2.2.2.3.安全教育

实现安全教育题库的建立，实现模拟考试，方便各级人员进行安全学习与测试；

实现对部门负责人安全教育一人一档的建立；

活动过程中或活动结束拍摄现场安全教育影像资料上传系统，经过使用 PC端对活动内容进行整理后可进行归档操作，此次安全教育培训记录及内容自动归至内业资料的安全活动--安全教育培训分类中。

###### 2.2.2.4.技术交底

用户可根据日常管理要求在平台的 PC 端为在场人员创建教育交底计划，可选择项目级、班组级、工种级三种交底类型。

技术交底创建完成后项目部相关管理人员根据计划对进场人员进行不同层级技术交底，交底前参与人员使用手机进行签到，交底完成后编辑交底内容，上传交底影像资料然后进行归档。归档后的教育交底记录，记录将自动关联至参与人员个人信息中。通过查看个人信息即可查询到此人是否参与过三级技术交底。

###### 2.2.2.5.安全考试

安全考试是对现场的安全管理人员和操作人员进行定期考核，系统支持试题批量导入（支持 Excel、Word 等格式），电子试卷随机生成，考试结果当场生成。

###### 2.2.2.6.安全日志

安全员通过使用安全日记记录自己每日安全工作内容，安全管理人员通过安全日志可查阅项目安全管理情况。

##### 2.2.3.隐患排查

###### 2.2.3.1.重大危险源

在系统平台输入重大危险源后，再针对性的开发日常巡查、专项检查、综合检查、考核评价、巡查 GIS 地图和罚款与审批等功能模块。

###### 2.2.3.2.日常巡查

系统实现通过 APP 拍照巡查、在线提交、线下整改、线上审批；

填报内容包括“巡查人”、“类型(指挥部检查、监理检查、项目部自查)”、“是否规范”、“处理状态”、“巡查时间”等查询条件，可查询巡查记录；

支持“生成整改回复单”，导出 word 文档。

###### 2.2.3.3.巡查GIS地图

此模块用于检查安全隐患的位置，安全隐患的内容，并对问题的状态进行查询，并记录巡查船舶的行驶轨迹等。

###### 2.2.3.4.隐患排查与治理

一般安全隐患处置数据、重大安全隐患数据、环保隐患和问题数据均由各子分公司按集团要求录入，包含信息有：隐患路段（或项目）、位置、发现时间、整改措施、整改时限、责任部门、责任人、整改推进及完成情况、整改实际完成时间、整改前后图片等。

支持“问题与整改”模块的信息查询，包含“驳回、审批中、已批复”。

###### 2.2.3.5.风险辨识管控

定期更新风险台账，录入数据包括：风险评价结果一览表、安全生产风险防控措施表、安全生产风险变化情况表。

其中风险评价结果一览表录入数据如下：

安全生产风险防控措施表录入数据如下：

安全生产风险变化情况表录入数据如下：

###### 2.2.3.6.随手拍

当现场人员发现安全隐患问题可以通过移动端拍照上传，实现的隐患的及时发现、快速排除。

###### 2.2.3.7.安全检查

集团及各子分公司都要有检查记录录入功能，包括：检查目的、检查依据、检查单位、检查时间、检查人员手写签名、受检单位、受检人员手写签名、检查情况、检查图片、是否需整改、若是需填写整改时限，整改情况、整改完成时间、整改前后图片。

集团需查看检查汇总数据：包括按时间节点统计各领导履职检查次数、发现问题个数、整改完成个数、待整改个数等；各公司检查次数、发现问题个数、整改完成个数、待整改个数等。

###### 2.2.3.8.安全方案专编

针对危险性较大工程进行方案编制、审核、上传、验收等流程管理，审核通过后可正式投入实施，实现计划全过程在线审批和提醒；

若相关单位超时未提交相关的方案，系统将以天为单位进行短信提醒，根据超时的天数，分为初级、中级、高级预警，不同预警级别推送的负责人不同。

###### 2.2.3.9.危大工程

结合BIM模型，在BIM模型中标识危大工程，根据施工进度实时更新危大工程状态，当危大工程开始施工，自动通知相关责任人落实管控措施，有效落实危大工程安全；

在施工过程中可随时上报危大工程，并对危大工程的施工状态、施工进度、动态参数进行更新。

###### 2.2.3.10.突发事故（事件）

按要求上报事故和突发事件，其中营运公司通过对接总中心监控平台自动获取突发事件和事故（伤亡少于3人），伤亡大于3人的按要求一事一表填写上报；其他建设单位通过填写数据上报。事故填报后需跟踪处理进度，及时填报处理情况和最终处理结果，系统自动统计汇总数据。

其他建设单位通过填写数据上报。事故填报后需跟踪处理进度，及时填报处理情况和最终处理结果，系统自动统计汇总数据。突发事故（事件）数据录入如下：

###### 2.2.3.11.应急管理

实现各子分公司录入所有总体预案、专项预案、操作预案信息，年度应急演练计划及执行情况，应急物资清单、装备清单、队伍等建立情况，全集团可查询所有应急物资和装备，便于快速调动应急物资；

应急管理分为预防预警及应急响应；

预防预警主要为通过下发通知或者监控预警，将相关信息层层推送到各单位(部门)；

应急响应则是当发生了现场安全事故，安全管理人员通过事故上报向上级报送事故信息；

“应急响应”包含以下流程内容：

（1）事故上报

系统实现针对施工现场发生的紧急事故情况，通过APP进行快速事故上报，事故消息自动推送到相关责任人，责任人收到警报通知，查看相关信息。施工现场发生紧急情况，系统用户使用事故上报功能，以语音的方式上报事故情况。系统自动抓取上报人姓名、单位、上报地点、联系方式、附近的摄像头等信息，最大限度还原事故发生现场情况。

（2）应急响应

“事故上报-应急响应-应急处置-善后处置-应急保障”，形成一个应急响应的完整流程。相关人员接收事故报警信息，经过线下核实后，按事故实际情况通过系统启动应急处置预案，并可将事故报送到建设单位、公司总部或属地行业监管单位；

系统自动向各应急小组成员分发应急任务，应急小组成员收到紧急通知。应急小组成员依照所收到的系统任务指示进行应急处置，完成每条系统推送的应急任务后进行打钩确认；系统记录各应急小组任务完成时间节点，并推送至相关管理人员。

（3）应急资源

应急资源功能实现对项目参建单位自有物资与社会应急资源信息的管理，系统用户可在线管理查看应急物资。自有物资管理内容包括自有物资基本信息、存放地理位置信息、物资管理人员信息；社会资源管理内容包括社会资源地理位置信息、社会资源管理人员信息等。

（4）应急调度中心

应急调度中心是将项目参建单位所有应急资源与单位放置与一张地图上，地图显示内容包括：自有物资、社会资源、监控设备、气象设备、各参加单位管理机构位置以及事故上报位置。用户可根据管理需要选择显示地图内容，点击资源可查看资源详细信息。

对本工程所有参建人员的相关信息进行汇总统计，汇总信息包含参与履约考核人员的单位信息、岗位、职称、持证情况等。将项目人员及资质的审核流程全部梳理集成到平台，实现网络化审核，并对其信用进行网上打分。

##### 2.2.4.人员管理

###### 2.2.4.1.人员档案管理内容

支持对人员档案进行分类，分为指挥部、项目部、施工单位、监理单位和中心试验室参与履约考核的人员；

支持录入人员档案基本信息，并可通过输入“姓名”、“人员编码”、“身份证号”、“岗位”、“部门”、“报审”、“人员种类”、“进场时间”等查询条件查询已登记入库的人员信息；

支持对人员进行删除、修改。

###### 2.2.4.2.人员定位

对于施工开放区域的作业人员，通过手机 APP 实行考勤、定位管理，并可通过电子围栏实现人员定位和动态轨迹管理。人员位置可实时回传到中心管理台，在调度台上可以看到人员的当前位置。

通过路线轨迹回放功能，可以对指定人员的轨迹进行回放，实现对人员工作的精细化管理，避免日常工作中的玩忽职守。通过电子围栏功能，用户可以将禁入/禁出的区域按自己的业务规则建立，如遇到相关人员违反电子围栏规则时，平台立即报警。

##### 2.2.5.设备管理

支持对设备编号、设备名称、规格型号、制造单位、出厂编号、出厂日期、设备进场信息、设备变更情况、管理责任人、验收状态等重要信息的管理。

实现设备进场登记、设备清单、设备日常维保、设备出场等管理内容。

##### 2.2.6.施工安全

提供对施工现场智慧工地监测数据的接口，实现智慧工地监测数据、预警数据的接收与展示。应至少考虑以下内容：

- 机械设备安全

- 特种人员安全定位

- 边坡监测

- 隧道安全

- 深基坑监测

- 通航道安全

##### 2.2.7.移动端APP

移动端功能不仅支持集团级的各种总览功能需求，还支持公司级的总览功能、安全活动功能以及隐患排查功能。除此之外，还支持App独有的以下功能：

（1）打卡考勤

结合定位系统，实现划定区域的打卡，打卡方式为指纹识别、人脸识别等生物识别技术。

（2）疫情上报

管理员制定填报选项，用户每日填报。

### 3.数据接口要求

数据接口建设内容应包括：数据内容及接口、数据类型、数据格式、传输方式、传输频率。其中数据接口应包含三种形式，即信息资源基础服务接口、资源服务接口（发现接口、资源接口）、信息资源管理服务接口。其中，信息资源基础服务接口是将资源服务接口和管理接口中基础性的操作定义成一个公共接口。这 3 类接口应实现信息资源的发现功能、检索功能和管理功能并满足下列要求：

1）采用标准的 SOA 规范，基于 HTTP 协议的 Web Service 服务实现 JSON 业务数据接入。数据交换应支持多种数据格式的传递，包括数据对象、XML、文件；

2）支持跨语言、操作系统调用。

数据接口应公开发布，实现各系统间数据共享；数据接口应包含所有业务系统及智能物联网设备。相关数据接口应满足如下要求

表 6-1 数据接口要求

| 序号 | 项目 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据内容及 接口 | 提供与重庆高速集团基于BIM+GIS的建设管理平台的数据访问接口。 |
| 2 | 数据类型 | 结构化数据。 |
|  |  | 非结构化数据。 |
| 3 | 数据格式 | 应实现各数据类型的标准化，统一编码。 |
|  |  | 应支持JSON、XML、文本等数据交换格式。 |
|  |  | 数据内容应包含数据唯一标识、项目唯一编码、采集设备唯一编码、 数据采集时间等。 |
| 4 | 传输方式 | 支持从智慧工地施工现场采集。 |
|  |  | 支持从其他智慧工地管理系统共享同步。 |
|  |  | 支持由具有权限的后台管理人员录入。 |
|  |  | 支持有线和无线两种数据传输方式。 |
|  |  | 采用HTTP 等互联网通信协议进行网络传输。 |
| 5 | 传输频率 | 采集数据应按设置频率周期进行数据传输，传输频率应支持可配 置，支持按天、小时、分钟、秒设置。 |
|  |  | 报警数据应在产生时及时传输。 |

- 三、项目实施内容及要求

### 1.实施内容

根据重庆高速集团基于BIM+GIS的建设管理平台的总体规划，平台有项目管理、人员管理、设备管理、物料管理、质量管理、安全管理、环保管理、BIM管理八大模块内容，根据平台的建设需求，本次招标实施主要为安全管理功能的开发与实施，中标单位需将本次招标内容集成到重庆高速集团基于BIM+GIS的建设管理平台中；

### 2.实施周期

本次实施对象为包含渝湘复线、巫云开、航发司在内的三个建设项目，要完成本次招标内容在这三个项目的系统上线运行，包括各种应用系统模块、数据资源的集成、接入，以及后续需要的其他系统的接入，还包括系统的初始化、培训、运维服务等。具体实施周期为：

1）完成本次招标内容接入到基于BIM+GIS应用的智慧建设管理平台的建设，达到上线要求，时间为项目实施之日起1个月内；

2）完成本次招标内容在渝湘复线、巫云开、航发司项目的上线运行与技术培训，时间为项目实施之日起3个月内；

3）逐步完善功能和业务流程，达到系统交付条件，时间为项目实施之日起6个月内；

### 3.驻地要求

项目实施期间，中标单位指派的项目人员应按时到场开展工作，不得迟到早退，如有要事请提前与发包方协商或请假告知。

项目实施期间，发包方对中标单位指派的项目人员进行采取签到、抽查、点名或其他方式来检查项目人员是否缺勤、迟到、早退。

项目实施期间，人员到岗应符合项目实际的需要。

本项目运行过程中，若出现系统维护人员数量不足，承包人应无条件服从发包人增加系统维护人员的要求，且不得要求增加费用。

承包人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在工作过程中和后期服务期内保持人员的相对稳定。

在项目实施期间，未经发包人批准，项目负责人、技术负责人及软件工程师不得更换。

如果工作人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即派出不低于原工作人员相应资历的人员替换。

### 4.主要交付物

| 交付名称 | 交付内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 集团级 |  | 用户及权限控制 |
|  |  |  | 组织架构管理 |
|  |  |  | 调度中心 |
|  |  |  | 教育培训统览 |
|  |  |  | 隐患排查治理统览 |
|  |  |  | 风险辨识管控统览 |
|  |  |  | 事故和突发事件统览 |
|  |  |  | 监督检查统览 |
|  |  |  | 考核奖惩统览 |
|  |  |  | 会议统览 |
|  |  |  | 项目动态管理统览 |
|  |  |  | 应急救援统览 |
|  |  |  | 安全经费统览 |
|  |  |  | 重点工作统览 |
|  |  |  | 基础信息统览 |
|  |  |  | 报表统览 |
|  |  |  | 视频监控布设统览 |
|  |  |  | 安全预警统览 |
|  | 公司级 | 总览 | 制度查阅 |
|  |  |  | 安全经费 |
|  |  |  | 基础信息 |
|  |  |  | 安全管理指数 |
|  |  |  | 内业资料 |
|  |  | 安全活动 | 活动计划 |
|  |  |  | 安全会议 |
|  |  |  | 安全教育 |
|  |  |  | 技术交底 |
|  |  |  | 安全考试 |
|  |  |  | 安全日志 |
|  |  | 隐患排查 | 重大危险源 |
|  |  |  | 日常巡查 |
|  |  |  | 巡查GIS地图 |
|  |  |  | 隐患排排查与治理 |
|  |  |  | 风险辨识管控 |
|  |  |  | 随手拍 |
|  |  |  | 安全检查 |
|  |  |  | 安全方案专编 |
|  |  |  | 危大工程 |
|  |  |  | 突发事故（事件） |
|  |  |  | 应急管理 |
|  |  | 人员管理 | 人员档案管理 |
|  |  |  | 人员定位 |
|  |  | 设备管理 | 设备信息管理 |
|  |  | 施工安全 | 智慧工地数据对接 |
|  |  | 移动端 | 集团级，公司级总览、安全活动、隐患排查功能 |
|  |  |  | 打卡考勤 |
|  |  |  | 疫情上报 |
| 文档及代码 | 需求调研文档 |  |  |
|  | 系统详细设计文档 |  |  |
|  | 测试文档 |  |  |
|  | 安装部署文档 |  |  |
|  | 管理员操作文档 |  |  |
|  | 用户使用文档 |  |  |
|  | 培训记录 |  |  |
|  | 会议记录 |  |  |
|  | 系统所有开发源代码 |  |  |

### 5.交付要求

1、满足渝湘复线、巫云开、航发司建设项目的工程项目管理要求，符合行业相关标准和要求。

2、具有开放式体系结构，能够接入智慧工地多场景应用监测数据，能够与已有的企业管理系统进行有效的数据交换。

3、平台可根据应用权限，提供不同应用场景服务，为业主方和承建方提供不同的管理权限。提供可视化、数字化服务的系统，部分功能根据项目需要，可通过定制开发先后部署多种版本，多版本并行使用以满足不同项目的需要。

4、性能要求：

- 基于SOA和J2EE体系B/S架构，确保产品技术的先进性、开放性及与平台性；

- 服务端程序支持Linux操作系统，数据库必须支持Oracle 12C及以上、MySQL5.7及以上，支持云部署；

- 支持快速开发平台，提供零代码建模平台，支持系统的二次开发；

- 支持WebService数据接口标准、提供统一的数据交换协议，并按监测调度中心及高速集团大数据中心要求提供各类数据的实时传输和统计；

- 支持独立的移动APP，实现平台里各类子系统待办、通知、消息的移动审批和查看；同时支持基于阿里钉钉平台进行移动端的整合，实现高速集团员工可通过阿里钉钉实现各类子系统待办、通知、消息的移动审批和查看；

- 支持按集团、公司、项目部三级及以上的组织架构，支持用户自定义组织架构，并根据不同层级的组织架构实现不同的系统菜单和数据权限控制；

- 平台不得限制用户数，不得限制部署的IT环境，实现更换服务器等资源后授权文件不失效。