项目名称：2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务

招标编号：FG2100160796AS

招  标  文  件

招   标   人：重庆渝广梁忠高速公路有限公司（盖单位章）

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司（盖单位章）

2021年11月

说   明

一、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）《重庆市招标投标条例》等法律法规，参考中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版），参考国内在建高速公路工程施工监理经验，并结合该工程实际编写。

二、在“投标人须知前附表”中对“投标人须知”正文进行了补充或细化；在“评标办法前附表”中对“评标办法”正文进行了修改、补充或细化，在“合同专用条款”中对“合同通用条款”正文进行了补充。

三、以上资料由投标人自行购买或自备。

四、本招标文件中所提到的货币单位除有特别说明外，均为人民币。

五、本招标文件中所提到的时间除有特别说明外，均为北京时间。

目录

第一卷	1

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法（综合评估法）	39

第四章 合同条款及格式	55

第二卷	94

第五章 招标人要求	95

第六章 图纸和资料	96

第三卷	97

第七章 投标文件格式	98

# 第一卷

## 第一章 招标公告

第一篇 招标公告

2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务

招标公告

1.招标条件

2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务已批准实施，建设资金已落实。招标人为重庆渝广梁忠高速公路有限公司，招标代理机构为重庆招标采购（集团）有限责任公司。项目已具备招标条件，现拟对该项目进行公开招标。

2.项目概况及招标范围

2.1项目概况：

2.1.1 重庆渝北至四川广安高速公路（重庆段）起于重庆市渝北区悦米镇柏杨湾，向北与重庆市绕城高速公路相交设枢红互通，经重庆市北碚复兴和静观、合川区清平汇、双槐和香龙，止于香龙镇川渝交兴的张家祠堂，与四万广安至巴中段高速公路相接起点与规划中的城市“四纵线”相连，路线全长69.809公里。为四、六车道相结合高速公路全封闭收费高速公路，其中特大桥1座、大中桥29座、特长隧道2座、长隧道1座、互通式立交7处、收费站7处、服务区2处。

2.1.2 梁平至忠县高速公路起于梁平县碧山镇川渝界，与四川南大梁高速公路相连，经梁平县袁驿镇、七星镇、竹山镇、礼让镇、仁贤镇、金带镇、和林镇、铁门乡，忠县金鸡镇、马灌镇，止于忠县拔山镇，与G50沪渝高速公路垫江至石柱段相连，双向四车道全封闭收费高速公路，路线全长71.58公里。其中大中桥32座、特长隧道1座、长隧道1座、短隧道2座、互通式立交8处、收费站7处、服务区1处、停车区1处。

2.2招标范围：本工程施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段全过程的监理。包括：“三控三管一协调”，即：质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、职业健康安全与环境管理和现场组织协调以及标准化建设和农民工工资管理。 同时还包括因本工程建设引起的相关联的工程及相关联合同段协调的总监办监理工作。

本项目工程概算（建安工程费）暂定参照2022年规模进行计算，即2022年至2026年工程概算（建安工程费）共计约13933万元。

2.3 本项目划分为一个标段。

2.4服务周期及开工时间：60个月（根据考核评分对每年监理服务进行履约考核，低于最终年度评分低于80分的发包人有权终止或解除合同；监理服务期预计开始时间：2022年1月，实际开工时间以业主通知为准）。

3.投标人资格和业绩要求

3.1 同时具有以下资质：

（1）交通运输主管部门颁发的公路工程专业甲级监理资质。

（2）交通运输主管部门颁发的公路机电工程专项监理资质。

3.2投标人业绩要求：

2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准）独立完成过1个合同金额不小于150万元（新建或改扩建或养护）高速公路施工监理业绩；

3.3 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.4本次投标接受联合体投标；若为联合体，联合体成员数量不超过2 人（含牵头单位），牵头单位应具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业甲级监理资质。联合体投标的还应满足投标人须知前附表1.4.2相关要求。

3.5以联合体形式参与本项目投标的，不能再以独立形式、也不能再与其他单位组成新的联合体形式参与投标，否则相关投标将被否决。

3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时作为投标人参与本项目投标，否则相关投标均无效。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加的投标者，请于2021年11月29日起至投标截止时间前，均可登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）直接下载获取招标文件、答疑等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，逾期不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

4.2投标人在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）工程招投标招标公告提问区提出疑问，提问时间应从本公告发布至2021年12 月3日17时00分（北京时间）前，过期不再受理疑问。

4.3招标人于2021年12月7日17时00分（北京时间）在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布答疑。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1投标截止时间和开标时间：2021年12月22日 9 时30分。

5.2投标地点和开标地点：重庆市公共资源交易中心（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋），具体详见交易中心大厅电子显示屏。

5.3逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

7.联系方式

招标人：重庆渝广梁忠高速公路有限公司

地  址：G85银昆高速两江收费站旁办公楼

联系人：李老师

电  话：023-68317708

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座

联系人：谭先生

电话：023-67590752

- 投标人须知前附表

投标人须知与投标人须知前附表不一致时，以投标人须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆渝广梁忠高速公路有限公司 地 址：G85银昆高速两江收费站旁办公楼 联系人：李老师 电 话：023-68317708 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座 联系人：谭先生 电话：023-67590752 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 梁忠路（忠县、梁平）；渝广路（渝北、北碚、合川） |
| 1.1.6 | 建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 招标项目施工预计开工日期和建设周期 | 详见招标公告 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 交工验收合格，竣工验收优良。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 确保无安全、环保责任事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 本次招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1、营业执照及资格条件 （1）具备独立法人资格； - 提供：有效的营业执照和按照第七章投标文件格式填报的《投标人基本情况表》、《投标人企业组织机构框图》。联合体投标的，所有成员均须分别提供以上资料。 （2）同时具有以下资质： ①交通运输主管部门颁发的公路工程专业甲级监理资质。 ②交通运输主管部门颁发的公路机电工程专项监理资质。 提供：有效的资质证书。联合体投标的，按成员单位分工提供，其中，公路工程专业甲级监理资质由牵头单位提供。 2、业绩要求 2018年1月1日起至投标截止日止（以交工时间为准）独立完成过1个合同金额不小于150万元（新建或改扩建或养护）高速公路施工监理业绩； 提供：①投标人必须在投标文件资格审查部分提供在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或省级“公路建设市场信用信息管理系统”查询到的相关业绩的网页截图。提供的网页截图能够完全反映投标人业绩信息的，无须再提供其他业绩证明材料；若网页截图不能完全反映投标人业绩信息的，可以补充提供合同协议书、工程交工验收证书全本（或项目评定书）。 ②按照第七章投标文件格式填报的《近年完成的类似项目情况表》。 ③联合体投标的业绩由牵头单位提供。 3、投标截止日投标资格情况 投标人不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市交通主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内； （6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （9）投标人或其法定代表人、拟委任的项目总监理工程师在近两年内有行贿犯罪行为的。 提供：投标人出具的承诺书，详见第七章投标文件格式。 联合体投标的，联合体各成员均不得存在以上情形之一，由联合体牵头人代表联合体各成员进行承诺。 4、主要人员要求 满足以下要求： （1）拟派总监理工程师1名，满足以下条件： ①为投标人本单位人员，中级及以上职称，60周岁（截止投标截止日止）以下，持有交通运输部颁发的监理工程师证书且在投标单位进行岗位登记（即监理工程师注册单位名称应与投标人名称一致，同时该人员应在交通运输部质量监督总站人员数据库中可查证），持有安全、环保监理培训考试合格证书； （2）投标人拟派的总监理工程师须做出到岗履职的承诺（自行承诺拟派总监理工程师中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的总监理工程师必须与投标文件中的人员一致。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任）和未被禁止参与投标的承诺（自行承诺拟派项目经理未被重庆市交通主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任）。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。拟派总监理工程师中标后不得随意更换。 提供：拟派总监理工程师的职称证、监理工程师证书、岗位登记相关证明材料、安全、环保监理培训考试合格证书、养老保险证明材料、到岗履职和未被禁止参与投标的承诺（格式见第七章投标文件格式）。 注：①联合体投标的，总监理工程师由牵头单位派驻，并按照第七章投标文件格式填报《拟委任的总监理工程师资历表》。 5、其他人员最低要求 人员; 数量; 资格要求. 桥梁工程师; 如有需要，根据具体实施项目确定数量; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部核发的道路与桥梁专业监理工程师及以上资格证书，具有3年以上监理经验。. 隧道工程师; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部（原交通部）核发的隧道专业监理工程师及以上资格证书，具有3年以上监理经验。. 机电工程师; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部（原交通部）颁发的机电专业监理工程师及以上资格证书，具有3年以上监理经验。. 路基、路面工程师; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部核发的道路与桥梁专业监理工程师或以上资格证书，具有3年以上监理经验。. 安全监理工程师; 工程师及其以上技术职称，持有交通运输部颁发的专业监理工程师及以上资格证书，从事安全生产工作3年以上经历。. 监理员; 持有监理业务培训考试合格证书,具有1年及以上高速公路监理工作经验。. 安全员; 相关专业大专以上学历，持有相关部门安全培训资格证书。. 提供：投标人按照第七章投标文件格式中提供的格式出具承诺函。联合体投标的，根据联合体各成员单位内部的职责分工由相应单位提供。 注：①本表所列人员在本次投标中无须提供相关证明材料，只需要承诺即可，进场后报名单。招标人根据实施项目的计划、工期、规模及招标人要求等具体情况安排人员。 ②投标人应根据监理项目的工作内容、满足监理项目需要以及满足国家最新政策的相关规定要求适时增加专业监理工程师和监理员的类别和人数。同时今后业主可根据现场监理项目的需要，要求中标人及时增加监理工程师的类别和人数。 ③监理员的工作经验应与本工程从事的工作相关。 ④所有项目人员必须按照施工进度需要陆续到场，招标人将对监理的到岗情况进行随机抽查，按照专用合同条款的规定进行管理。 ⑤拟投入本项目的人员（可外委人员除外）必须100％为投标人自有人员并依法签订劳动合同。 6、办公、生活设施最低要求。 须满足项目需求。 提供：投标人按照第七章投标文件格式中提供的格式出具承诺函。联合体投标的，投标时由联合体牵头单位提供承诺函。 注：①本次投标中只需要承诺即可。 ②须满足《重庆市高速公路施工标准化指南》中关于监理驻地设置要求。在合同执行过程中，根据工程实际情况，招标人有权要求中标人增加必要的设施设备，中标人不得拒绝，费用已包含在合同价中，不再增加。在合同履约情况检查中，发包人将对设施设备的到位情况进行检查，如发现设施设备有缺项或数量不满足要求，将按有关规定进行处罚。 7. 试验检测设备最低配置 1; 土：颗粒级配，界限含水率，最大干密度，最佳含水率，CBR,比重，天然稠度，回弹模量，粗粒土最大干密度，烧失量. 2; 集料：颗粒级配，针片状颗粒含量，压碎值，磨耗值，细集料含泥量，砂当量，吸水率，密度，软弱颗粒含量，细集料棱角性，含水率，泥块含量，亚甲篮值MBV，矿粉亲水系数、塑性指数、加热安定性. 3; 岩石：单轴抗压强度，含水率，密度，毛体积密度，吸水率. 4; 水泥（粉煤灰、石灰）：密度，比表面积，标准稠度用水量，凝结时间，安定性，胶砂强度，胶砂流动度，烧失量，三氧化硫. 5; 水泥混凝土、砂浆：抗压强度，抗折强度，抗压弹性模量*，坍落度，含气量，混凝土凝结时间，抗渗性，表观密度，泌水率，劈裂抗拉强度，抗折弹性模量，砂浆稠度，保水率. 6; 水：pH值，氯离子含量，不溶物含量，可溶物含量，硫酸根（SO42+）含量. 7; 外加剂：pH值，氯离子含量，减水率，泌水率比，抗压强度比，收缩率比，凝结时间差，含气量，经时变化量（坍落度、含气量）. 8; 无机结合料稳定材料：最大干密度，最佳含水量，无侧限抗压强度，水泥或石灰剂量，石灰有效钙镁含量，粉煤灰细度，粉煤灰烧失量，粉煤灰比表面积，含水率. 9; 沥青：密度，针入度，针入度指数，延度，软化点，旋转薄膜加热试验，与粗集料的黏附性，乳化沥青蒸发残留物含量，乳化沥青筛上残留物含量，乳化沥青微粒粒子电荷，乳化沥青储存稳定性, 乳化沥青破乳速度，与水泥拌和试验，与矿料拌和试验，. 10; 沥青混合料：密度，马歇尔稳定度，空隙率，矿料间隙率，饱和度，最大理论密度，动稳定度，沥青用量，矿料级配，渗水系数. 11; 钢筋（与连接接头）：抗拉强度，屈服强度，伸长率，弯曲性能，反向弯曲，重量偏差，尺寸偏差，. 12; 路基路面：厚度、平整度、压实度，回弹模量*，弯沉，构造深度，渗水系数，基层芯样完整性、几何尺寸、透层油渗透深度. 13; 隧道：锚杆拔力，衬砌（支护）背后的空洞，衬砌（支护）厚度、墙面平整度，钢支撑间距，钢筋网格尺寸，衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距），防水层施工质量（缝宽、搭接宽度、固定点间距、气密性）. 14; 交通安全设施 (标志，标线，护栏，隔 栅等）：金属构件防腐层厚度，基底金属厚度，结构（外形）尺寸，安装高度，安装距离，安装角度，立柱竖直度，立柱埋深. 15; 混凝土结构：混凝土强度，碳化深度测定仪，钢筋位置，钢筋保护层厚度，表观缺陷，内部缺陷，裂缝（长度、宽度、深度等）. 16; 基坑、地基与基桩：地基承载力，基桩完整性，成孔质量（孔径、孔深、垂直度）. 提供：投标人按照第七章投标文件格式中提供的格式出具承诺函。联合体投标的，由牵头单位提供承诺函。 注：上述表格所列在本次投标中无须提供相关证明材料，只需要承诺即可，进场之后报发包人。如设备不足，在中标后需补齐，费用包含在投标报价中。在合同执行过程中，根据工程实际情况，招标人有权要求中标人增加必要的设施设备，中标人不得拒绝，费用已包含在合同价中，不再增加。在合同履约情况检查中，发包人将对检测设备的到位情况进行检查，如发现设备有缺项或数量不满足要求，将按有关规定进行处罚。 8、委托代理人： 委托代理人必须为投标人本单位人员。 提供：投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。联合体投标的，由联合体牵头人委派委托代理人，并在联合体协议中明确。 特别说明： （1）上述1～8条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖投标单位法人章并装入投标文件中。上述1～8条，有一条不满足则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）招标人随时有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假或承诺无法兑现的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②总监理工程师和委托代理人的养老保险证明期限为2021年5月至2021年10月期间的任意连续三个月养老保险。提供的养老保险参保证明（个人），必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 联合体投标相关要求 | 接受联合体投标。若为联合体，满足以下要求： 1.联合体成员数量不超过2 人（含牵头单位）； 牵头单位应具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业甲级监理资质，联合体成员单位应具有交通运输部核发的公路机电工程专项监理资质。 联合体各成员单位内部的职责分工须按照投标时提供的对应资质确定。 2.以联合体形式参与本项目投标的，不能再以独立形式、也不能再与其他单位组成新的联合体形式参本项目投标，否则相关投标将被否决。 3.联合体各成员必须按联合体协议约定的成员分工并满足 1.4.1 条资格条件中的相应要求。 4.联合体牵头单位代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办协调工作。 5.联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 6. 投标文件中需填写投标人名称处，填写联合体牵头人名称即可【但需要分别提供的材料除外，需分别提供的资料根据提供主体填写相应名称（联合体牵头人名称或联合体成员名称）】。 7.投标文件需签字盖章处，除联合体协议书外其余位置由联合体牵头人加盖相应单位法人章即可。联合体协议书牵头人及联合体成员单位均应签章。 8.联合体投标的，由联合体牵头单位提供授权委托书或法定代表人身份证明。 9.本项目的投标保证金、交易服务费、招标代理服务费均由联合体牵头单位按招标文件规定进行缴纳。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 详见招标公告。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 补遗通知（如有）、答疑通知（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：在2021年12月3日17:00时之前 |
|  |  | 形式：在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对招标文件的内容进行提问。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 2021年12月7日17 :00时之前，招标人将在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对招标文件的内容进行补充或澄清，由各投标人登录交易平台自行下载 |
|  | 投标截止时间 | 投标截止时间： 2021年12月22 日9时30分（北京时间） 递交文件时间： 2021年12月22 日9时00分至9时30分 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 2021年12月7日17:00时之前，招标人将在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对招标文件的内容进行修改，由各投标人登录交易平台自行下载。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 不确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 本项目采取报暂定监理费总报价及监理服务费费率的方式进行报价。 1、增值税税金按一般计税方法计算。增值税税金包含在本项目投标报价之中，招标人不再另行支付。 2、报价范围和内容 （1）本项目不接受调价函。 （2）服务费包括派驻人员服务费用、办公设施费、交通设施费（含燃料消耗等费用）、生活设施费、检测设备费、企业管理费、通讯费、利润和税金、加班费、后期服务费等合同明示或暗示的所有费用在内。 （3）派驻现场的人员及自备设备等财产的有关保险由投标人自行办理，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标报价中，招标人不单独支付。 （4）投标人因完成本项目服务需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包含在投标报价中，发包人不单独支付。中标后，在过程支付中投标人应向招标人出具合法有效增值税专用发票。 （5）投标人应充分考虑施工工艺具有连续性（双班或三班）的工作，所产生的加班费用，应在投标报价中考虑，发包人不单独支付。投标人不得以任何理由向第三方索取加班费。 注：项目实施过程中，招标人有权根据需要及上级单位的要求适时增加未列明或减少已列明的监理项目，监理费用根据投标单位中标监理服务费费率及建安结算价依据据实结算。 3、最高限价 本项目暂定监理费总报价最高限价为：2062091.18元【暂定监理费总报价只为投标阶段方便计算报价得分及作为履约保证金的计算依据和交易服务费、招标代理费的计算基数，但投标人的暂定监理费总报价不得超过本项目的暂定监理费总报价最高限价。暂定监理费总报价最高限价不作为项目实施阶段及结算阶段的计算依据。结算时监理服务费用按实际监理完成的工程项目结算建安费*中标监理服务费费率据实结算。】，监理服务费费率最高费率为：1.48%，五年共计暂定建安费为139,330,485.0元，暂定监理费总报价=五年共计暂定建安费*投标人所报的监理服务费费率。暂定建安费乘以监理服务费费率得到的计算结果与投标人填报的投标总价不一致时，以投标人填报的监理服务费费率为准，投标人必须无条件接受修正。投标人报价不得超出招标人发布的暂定监理费总报价最高限价及监理服务费费率最高费率，暂定监理费总报价及监理服务费费率（百分号前）均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，否则其投标文件视为重大偏差，按否决投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的交纳方式：投标人可选择以下两种方式之一。 方式一 一、以电子投标保函形式交纳投标保证金 1. 电子投标保函交纳形式及要求：投标人在投标截止时间前通过重庆市公共资源交易金融服务平台电子投标保函系统向金融机构申请开具电子投标保函，电子投标保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目招标人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在投标截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。 若投标截止时间延期，则电子投标保函提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。 不满足上述要求的电子投标保函无效。 2. 以电子投标保函形式担保的投标保证金的金额：4万元整（人民币） 3. 电子投标保函 以重庆市公共资源交易中心开标现场展示的电子投标保函交纳情况为准。 4. 若投标人为联合体，则由联合体牵头人提供电子投标保函。 二、电子投标保函的注销 招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人应当在中标通知书发出后2个工作日内将中标通知书和电子投标保函退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到电子投标保函退还通知后2个工作日内，将保函注销信息推送给重庆市公共资源交易金融服务平台，由保函出具机构注销除中标人和中标候选人以外的投标人电子投标保函。 招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人应当在合同生效后2个工作日内将签订的合同和电子投标保函退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到电子投标保函退还通知后2个工作日内，将保函注销信息推送给重庆市公共资源交易金融服务平台，由保函出具机构注销中标人和中标候选人的电子投标保函。 方式二 一、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金 1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金无效。 投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2、以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额：4万元整（人民币） 3、投标保证金账户及账号（任选其一）： 详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目招标公告信息栏中的保证金信息。 投标保证金以重庆市公共资源交易中心开标现场展示的保证金交纳情况为准。投标人须在投标文件格式“五、投标保证金”中提供企业基本账户开户证明文件。 4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务项目投标保证金”。项目名称可简写成：渝广梁忠监理。 5、投标保证金有效期与投标有效期一致。 6、根据重庆市公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求，投标人在开标前需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）办理市场主体信息登记手续。因故未能提前办理市场主体信息登记或更新的，评标过程中由评标委员会根据投标人在投标文件中提供的企业基本账户开户证明文件核实其投标保证金是否由基本账户转入，未从基本账户转入的，由评标委员会作否决投标处理。 7、若投标人为联合体，则由联合体牵头人提交投标保证金。 二、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人应当在中标通知书发出后2个工作日内将中标通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除中标人和中标候选人以外的投标人，退还投标保证金及银行同期活期存款利息。 招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人应当在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向中标人和中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。 投标保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话023-63627051、023-63624511。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | 按重庆市公共资源交易中心规定办理。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在本次招标活动中被认定为有围标串标行为的。 （2）投标人在本次招标活动中被认定为提供了虚假材料。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件 签字或盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件规定的位置按招标文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 若投标单位为联合体，则除了联合体协议书需要联合体各成员单位签名、盖章外，其他文件均由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按规定签名或盖章、盖联合体牵头人单位法人章。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件份数：商务文件正本一份、副本两份（副本为正本签字盖章后的复印件）；技术文件两份，不分正副本；电子文件3份。 电子文件载体是光盘或U盘。电子文件要求如下： 1）光盘或U盘3份；光盘或U盘内含所有投标文件电子版；光盘或U盘表面都要粘贴加盖了投标人鲜公章的纸片； 2）当电子文件与书面文件不一致时，以书面文件正本为准； 3）电子文件装入一个小信封后装入报价文件袋。 其他要求： 投标文件中加盖的印章（应加盖鲜章，本招标文件中提及的印章均具有相同的含义）必须为经公安机关备案的法人公章，定标期间招标人有权核实，如发现中标人印章未经公安机关备案，将取消其中标资格。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1.投标文件的正本与副本（技术文件不分正副本，如内容不一致以不利于投标人原则进行评分）应分别装订成册，统一采用胶装装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。投标文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码(技术文件不编制页码)。 2.技术文件（监理大纲）的编制 技术文件（监理大纲）为暗标评审，总页数不宜超过200页（纸张100页）。 技术文（监理大纲）件采用胶装，技术文件（监理大纲）的封面和封底统一采用厚型白纸；封面统一采用招标人提供的封面格式，投标人不得对封面作任何修改更换，投标人在封面右下角加盖投标单位公章后折叠成腰为10cm的等腰直角三角形，再用双面胶带密封。 技术文件（监理大纲）正文须采用A4白纸双面打印，技术文件（监理大纲）中不得出现彩页或空白页（封面的背面及封底为空白页除外）、投标人名称或包括可推断其名称的文字或其他标识等，投标人应保证投标文件（监理大纲）的封面对折后无法显现公章，否则按0分处理。 正文内容：技术文件（监理大纲）正文须采用A4白纸双面打印，字体一律采用常规宋体，常规黑色，主标题用小三号字，副标题用四号字，正文用小四号字（包括图表中文字）。技术文件（监理大纲）不能设置页眉页脚，不得编页码，不得小签和修改，内容不得有空白页、彩页，否则按0分处理。 技术文件（暗标）排版要求：行距：1.5倍行距。 字间距：标准 上、下边距：2.5cm 左边距：2.5cm 右边距：2.5cm 装订线：0 标题格式为： 一、（主标题） 1.（副标题） 1.1正文 1.1.1正文 1.1.1.1正文 （注：正文不得超过五级目录，否则按0分处理。） |
| 4.1.1 | 投标文件 的密封 | 1. 投标文件袋使用 “商务文件”袋、“技术文件”袋以及“投标文件”大袋。 2. 商务文件装入“商务文件”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。 3.本次招标技术部分采用暗标评审，技术文件装入“技术文件”袋中，密封不加盖任何印章。 4. 电子文件信封装入“商务文件”袋中。 5. “商务文件”、“技术文件”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位法人章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。大袋未按要求密封的，招标人或代理机构应该拒收。 注：“商务文件”袋、“技术文件”袋只为方便投标文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 应在“投标文件”封套上写明如下内容： 投标人： 招标人： 招标人地址： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开封 |
| 4.2.2 | 递交投标 文件地点 | 重庆市公共资源交易中心（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋），具体详见交易中心当天开标大厅电子显示屏。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：重庆市公共资源交易中心（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋），具体详见交易中心当天开标大厅电子显示屏。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 汇总投标保证金交纳情况 4.1 展示以电子投标保函方式递交投标保证金的保证金交纳情况，应至少包含投标人名称、金额、投标保函提交时间等。电子投标保函应在投标截止时间前提交至指定系统，异常情况在开标记录表“备注”栏中记录并交由评标委员会评审。 4.2 展示以电子转账方式递交投标保证金的保证金交纳情况，应至少包含投标人名称、金额、投标保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表“备注”栏中记录并交由评标委员会评审。保证金来款账户非基本账户的，交由评标委员会作否决投标处理。 4.3 打印所有投标人的投标保证金交纳情況，并由招标人代表、监标人、记录人签字确认。 5. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况并确认； 6. 设有最高限价的，公布最高限价； 7. 开启投标文件顺序：随机开启； 8. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标文件袋，公布投标人名称、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案； 9. 投标人代表、招标人代表、监督人员、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 10. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 6.1.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1至3名 根据综合得分由高至低排序，推荐总得分排名前三（按得分由高到低排序）的投标人为中标候选人，不足三名按实际数量推荐。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 为深化信息公开，接受社会监督，本项目将按照《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发改委令第10号）的要求，招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）进行公示，公示期为3个工作日。公示内容包括中标候选人名称、排序、投标报价、质量、服务周期；中标候选人资质、投标业绩，中标候选人总监理工程师姓名及其相关证书名称和编号、投标业绩；否决投标情况及理由；提出异议、投诉的渠道和方式。 |
| 7.2 | 评标结果异议 | 投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 ### 异议渠道：持授权委托书原件及异议文件，并加盖单位鲜公章以纸质文件的形式递交至招标人或招标代理机构。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 书面形式 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 1、中标人是否提供履约担保：提供。联合体投标的，由联合体牵头人或按照联合体协议的约定提交履约担保。 2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付； （2）履约担保的金额：中标暂定总价/5*10%； （3）履约担保的提交时间：见专用合同条款。 （4）履约担保的期限：见专用合同条款。 （5）履约担保的退还时间：见专用合同条款。 |
| 8.5.1 | 异议及投诉 | 1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议或投诉的主体必须为法人，异议书必须由其法定代表人和委托代理人签字并加盖单位公章。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 行政监督部门依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标〔2014〕1168号）等法律法规文件处理投诉。 3. 根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，投标人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4. 异议受理单位：重庆渝广梁忠高速公路有限公司 联系电话：023-68315675 - 投诉受理部门：重庆渝广梁忠高速公路有限公司 联系电话：023-68315675 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 招标代理服务费 | 由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳代理服务费，本次项目招标代理服务费为4万元。联合体投标的由联合体牵头单位缴纳。 |
| 10.2 | 交易服务费 | 招标人与中标人遵照《重庆市物价局关于调整重庆市公共资源交易中心交易服务费试行收费标准的通知》（渝价[2018]54号）的文件精神，由中标人全部承担文件中要求缴纳的招标投标交易服务费。该项费用已含入监理费用之中，招标人不再单独支付。联合体投标的由联合体牵头单位缴纳。 |
| 10.3 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人； （4）第一中标候选人不按规定缴纳履约保证金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形； （5）法律法规规定的其他情形。 |
| 10.4 | 二次招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 |
| 10.5 | 其他 | 1、合同签订前，将对拟投入本合同段的总监进行任职能力答辩。若投标文件中填报的总监经答辩不满足项目管理的需求，须另行选派满足招标文件要求的人员重新进行答辩，直至满足项目管理的需求为止，经招标人同意可以更换一次，并不对监理单位进行违约处理。 |

# 1. 总则

# 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招项目已具备招标条件，现对本标段施工监理进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 招标项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算投资额：见投标人须知前附表。

# 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

# 1.3 招标范围、监理服务期限、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

# 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工监理的资质条件、能力和信誉。

见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本标段对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信惩戒对象的投标人；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

# 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

# 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

不组织

- 1.10 投标预备会

不召开。

# 1.11 分包

本项目严禁分包。

# 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；

（2）监理大纲不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

# 2. 招标文件

# 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）图纸和资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

# 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在重庆市公共资源交易中心（https://www.cqggzy.com/）上指定位置在规定质疑期内匿名质疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在重庆市公共资源交易中心（https://www.cqggzy.com/）答疑补遗区发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3招标人对招标文件的，补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

# 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，在重庆市公共资源交易中心（https://www.cqggzy.com/）答疑补遗区发布。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

# 2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 3. 投标文件

# 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、监理报酬清单

二、资格审查资料

三、监理大纲

# 3.2 投标报价

详见投标人须知前附表

# 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

# 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

# 3.5 资格审查资料

3.5.1详见投标人须知前附表1.4.1款要求。

3.5.2 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

# 3.6 备选投标方案

招标人不接受投标人的备选投标方案。

# 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中，投标函、调价函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按第七章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第七章“投标文件格式”的要求。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

# 4. 投标

# 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，有可能被拒绝受理。

# 4.2	 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

# 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5. 开标

# 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

# 5.2 开标程序

详见投标人须知前附表。

# 6. 评标

# 6.1	 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员回避情形详见投标人须知前附表。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

# 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 7. 合同授予

# 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介、公示内容公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

# 7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

# 7.4 定标

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

# 7.6 中标结果公告

/

# 7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

# 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

# 8. 纪律和监督

# 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

# 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

# 9. 是否采用电子招标投标

不采用。

# 10. 需要补充的其他内容

10.1重新招标和不再招标

重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如有效投标不足3个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人，并在评标报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标，招标人将重新组织招标；

（4）如因第一中标候选人出现放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形，招标人将重新招标。

（5）法律法规规定的其他情形。

10.2  二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务开标记录表

开标时间：	年	月	日   时	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金递交情况 | 总监理工程师 | 监理工程师证书号 | 质量要求 | 安全目标 | 监理服务期 | 暂定监理费总报价（元） | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：          监督：         记录人：

注：1.本表按开标顺序填写；

2.“密封情况”一栏应填写“符合”或“不符合”；

3.“投标保证金递交情况”一栏应填写“递交”或“未递交”；

附件二 问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：）

（投标人名称）：

2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务施工监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清或说明于年月日时分前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在  年  月  日  时  分前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖单位章）

年  月   日

附件三 问题的澄清

问题的澄清

（编号：）

2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务施工监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

附件四 中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务施工监理投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：元。

监理服务期限：个月。

质量要求：。

安全目标：。

总监理工程师：（姓名）。

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订施工监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

招标代理机构：（盖单位章）

年  月  日

- 评标办法前附表

- （评标办法正文与评标办法前附表不一致时，以评标办法前附表为准。）

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。 评标得分相等时，以暂定监理费总报价低的投标人优先；若暂定监理费总报价相同，以技术得分较高的投标人优先；若技术得分也相等，由评标委员会投票决定。 |  |
| 2.1.1 | 资资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质等级 | 投标人的资质等级符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 投标人的类似项目业绩符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 投标人投标截止日投标资格情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 主要人员资格 | 投标人的主要人员资格情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 其他人员承诺情况 | 投标人的其他人员承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 办公、生活设施承诺情况 | 投标人的办公、生活设施承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 试验检测设备承诺情况 | 投标人的试验检测设备承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定。 |
|  |  | 其他 | 投标人不存在第二章“投标人须知前附表”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.2 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、服务周期、工程质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。联合体相关要求符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 投标人按照招标文件“投标人须知前附表”第3.4.1项规定提交了投标保证金。否则按否决投标处理。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第七章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 若投标单位为联合体，则联合体协议书各联合体成员单位签字（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的投标文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件设定的相应的最高限价（暂定监理费总报价及监理服务费费率）；暂定监理费总报价的大写金额能够确定具体数值。如果出现大小写不一致的情况，以大写为准。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。 |
|  |  | 报价唯一 | 同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价 |
| 2.1.3 | 响应性评审 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4款规定 |
|  |  | 服务期限 | 投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
|  |  | 招标人要求 | 满足第五章招标人要求（由投标人提供承诺） |
|  |  | 权利义务 | 权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |

| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 技术部分（监理大纲）：20分 商务部分：30分 评标价：50分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  |
|  | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |
| 2.2.4(1) | 技术部分（监理大纲） （20分） | ### 1．监理大纲初步评审 ### 监理大纲的编制，依照“投标人须知前附表”第3.7.5款中规定被按0分处理的，以0分计；监理大纲中出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的文字、符号、标识的，以0分计。监理大纲总页数超过200页（纸张100页）的扣1分。 ### 评标委员会成员为5人及以上时，所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算术平均值为该投标人技术部分（监理大纲）得分。技术部分（监理大纲）得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。得分一般不得低于其权重分值的 60%。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。 ### 2.编制监理大纲时，根据第三章评标办法后所列附件B《重庆渝广梁忠高速公路有限公司2022年养护工程实施计划》为依据及参考进行编制监理大纲。 |  |  |
|  |  | 监理大纲和措施（10分） | 1.监理大纲（或监理方案）和措施 （10分） a. 监理的工作方法、流程（6分） 根据投标人的监理工作方法、流程是否可行，能否充分满足本项目工程质量、进度、安全、施工环境保护、费用控制的要求进行评定。缺项的得0分。质量一般得0-2.0，良得,2.0-4.0分，优得 4.0-6.0分。 b.监理措施（4分） 根据工程质量监理、安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其它事项管理、文件资料管理、协调各方关系等各项措施的合理可行性和有效性进行评定。缺项的得 0 分。质量一般得0-1.0，良得,1.0-2.5分，优得 2.5-4.0分。 | 10分 |
|  |  | 对本工程重点、难点分析（5分） | 1、对本工程重点、难点问题的把握程度。 2、投标人针对本项目应着重解决的重点、难点问题所提出的处理措施可行性程度。 缺项的得 0 分。质量一般得0-2.0，良得,2.0-3.5分，优得 3.5-5.0分。 | 5分 |
|  |  | 对本工程的建议（5分） | 对投标人所提建议的合理性、可实施性、项目针对性进行评分。 缺项的得0分。质量一般得0-2.0，良得,2.0-3.5分，优得 3.5-5.0分。 | 5分 |
| 2.2.4(2) | 商务部分 | 业绩30分 | 评分标准： 一、通过初步评的审商务部分即得基础分20分。 二、单位业绩（10分）（资格审查业绩不参与加分） 1.投标人每多提供一个满足资格审查要求的业绩加2分，此项最多得6分。 2.2018年1月1日至今完成过单个合同金额50万以上高速公路养护工程中同时包括应急抢险工程监理业绩的加2分，此项最多得4分。 注：1、提供的业绩证明材料详见投标人须知前附表1.4.1。 2、如同一业绩同时满足1、2项的业绩要求，视为同时满足1、2项的业绩要求（即可同时加分）。 3、若为联合体，以上项业绩均由牵头单位提供。 |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： （1）评标价的确定： 评标价＝投标函文字报价（暂定监理费总报价） （2）评标价基准价： 所有通过资格、形式、响应性评审的投标人的暂定监理费总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）家数的最高价和相同家数的最低价后的算术平均值即为评标价基准价。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 注：暂定建安费乘以监理服务费费率得到的计算结果（暂定监理费总报价）与投标人填报的暂定监理费总报价不一致时，以投标人填报的费率为准进行修正暂定监理费总报价，投标人必须无条件接受修正。修正后的暂定监理费总报价即为有效报价。评标委员会可直接修正暂定暂定监理费总报价无须通知投标人。 |  |  |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 暂定监理费总报价与评标准基价相比偏差的计算公式=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 |  |  |
| 2.2.4(3) | 评标价 | 50分 | 一、暂定监理费总报价评分（满分50分）。 所有通过初步评审合格的投标人的暂定监理费总报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分50分。在此基础上，暂定监理费总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.4分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。 按插入法计算得分。 暂定监理费总报价最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 暂定监理费总报价与评标准基价相比偏差的计算公式=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 （如果投标人的投标价＞评标基准价，则投标价得分＝50-偏差率×100×E1； 如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分＝50＋偏差率×100×E2。 其中：E1是投标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=0.4，E2=0.2。） |  |
| 3 | 评标程序 | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。 2.按本章评标办法前附表第2.2.1项及第2.2.4（1）目的规定对初步评审合格的投标人的监理大纲进行暗标评审，评标委员会成员对监理大纲的各因素评分。 3. 对初步评审合格的投标人按照本附表第2.2.4（2）目规定的评分方法对商务部分进行评分。 4.对初步评审合格的投标人按照本章第2.2.2项计算方法计算评标基准价，并按本附表第2.2.4（3）目规定的评分方法对暂定监理费总报价进行评分。 5.对监理大纲、商务部分、暂定监理费总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 6.因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 |  |  |
| 1、投标人得分=技术部分（监理大纲）得分+商务部分得分+评标价得分 |  |  |  |  |

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。（适用于未进行资格预审的）

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）监理大纲：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标文件作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）本招标文件约定的其他情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标文件作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）“暂定监理费总报价”和按服务取费比例计算出的结果应一致，若结果不一致，以服务取费比例为准。

（4）填报的监理服务费费率和暂定监理费总报价均保留到小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价部分计算出得分C。

3.2.2 投标人的技术、商务、评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标文件作否决投标处理。

3.3串通投标与虚假投标

3.3.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

- 3.4 投标文件的澄清和说明

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.4.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

- 3.5 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

- 3.6 评标结果

3.6.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.6.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

附件A：否决投标条件

综合评估法否决投标情况一览表

本表所列内容为本项目的所有否决投标情况，除此之外的任何情型均不得作为重大偏差并不作为否决投标的情形。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1投标人的资质条件、营业执照满足符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-2投标人的类似项目业绩符合“投标人须知前附表”1.4.1规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3投标人的主要人员资格情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-4投标人的其他人员承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-5投标人的办公、生活设施承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6投标人的试验检测设备承诺情况符合“投标人须知前附表”1.4.1规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-7投标人的其他要求须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-8投标人名称与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、服务周期、工程质量要求及安全目标；b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10联合体参与投标的应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。联合体相关要求符合招标文件规定。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-11投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12投标人按照招标文件“投标人须知前附表”第3.4.1项规定提交了投标保证金。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-13第七章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。否则由评标委员会作否决投标处理。 若投标单位为联合体，则联合体协议书各联合体成员单位签字（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的投标文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-14投标报价未超过招标文件设定的相应的最高限价（暂定监理费总报价及监理服务费费率）；暂定监理费总报价的大写金额能够确定具体数值。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-15投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-17投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-18投标人按照招标文件“投标人须知前附表”第3.4.1项规定提交了投标保证金。否则按否决投标处理。 |
|  |  | A-19投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21满足第五章招标人要求（由投标人提供承诺），否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22权利义务符合招标文件规定。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 其他 | 评标办法 | A-23投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人拒绝确认算术性修正-后的报价或修正后的最终投标报价超过相应的项目最高限价和最高总限价，评标委员会应否决其投标。 |
|  |  | A-24评标委员会按评标办法第3.2.4条认定该投标人以低于成本报价竞标的，应否决其投标。 |
|  |  | A-25评标委员会按评标办法第3.3条认定投标人串通投标或虚假投标的，应否决其投标。 |
|  |  | A-26评标委员会按评标办法第3.4.1条认定投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。 |
| 其他 | 无 |  |

附件B:《重庆渝广梁忠高速公路有限公司2022年养护工程实施计划》

重庆渝广梁忠高速公路有限公司2022年养护工程实施计划

一、机电工程

(一）G85两江增设入口称台

1、项目概况：自全国联网，按车型收费以来，G85两江站超限货车比例较大，需要劝返，造成入口拥堵。

2、预计实施方案：G85两江入口增设一台广场式整车称重称台及入口称台标准化系统。

3、预计实施时间：2个月。

（二）渝广路隧道监控设备及事件检测设备改造专项工程

1、项目概况：华蓥山隧道为高瓦斯特长隧道，目前的标清摄像头已无法满足日常管理需求，需全部更换为高清摄像头。并增加相应的录像设备及事件检测设备。

2、预计实施方案：将隧道所有标清摄像头更换为高清摄像头，并增加事件检测分析仪增加事件检测视频路数。

3、预计实施时间：2个月。

(三）渝广高速公路品质提升路灯点亮工程

1、项目概况：根据重庆市人民政府办公厅《关于中心城区射线高速公路参照城市道路标准管理的工作建议》 （2021年 9 月 15 日），随着城市的快速发展，建成区范围逐步拓展，绕城高速公路以内的 11 条射线高速公路实际上已经位于城市之中，成为城市的一部分，功能也从过去单一的高速公路逐渐变为城市道路，具备了城市道路的属性，应当参照城市道路标准进行统一管理。中心城区射线高速公路安装路灯是城市运行的一部分，也是为了适应城市管理需要，路灯具有公共属性，安装完成后，建议按照“市管重点、市管标准”的原则，移交市城市管理局负责统一运行维护。

2、预计实施方案：金山大道与渝广高速起点K1177+650至G85 两江主线站K1775+350共2.3公里设置路灯，详见2021年重庆中心城区射线高速公路品质提升点亮工程总体设计方案。

3、预计实施时间：1.5个月。

二、路面维护

（一）梁忠路路面抗滑处治和路面车辙处治工程

1、项目概况：2020年和2021年路面定检中发现梁忠路部分段落路面抗滑系数较低，车辙深度超过1.3cm，导致路面抗滑不足和路面积水，影响行车安全。

2、预计实施方案：采用精铣刨作业20km，深度0.8至1cm，道路宽度3.55米，铺微表处20km。（2020年路面定检需要处治的长度20km）。

3、预计实施时间：4个月。

三、土建整治

（一）渝广高速隧道渗水处治

1、项目概况：在2021年隧道经常性检查过程中，我司发现渝广高速隧道由40处渗水点位存在不同程度的渗水，严重的影响行车安全，拟于2022年纳入专项工程进行处治。

2、预计实施方案：开槽埋设超前小导管。

3、预计实施时间：1.5个月

（二）梁忠高速上行K406边坡挡墙上部新增截水沟工程

1、项目概况：上行K406边坡挡墙上部为地方公路涵洞水沟的出水口，雨天流水量增大，泥石冲击至高速公路路面，存在一定的道路安全隐患。

2、预计实施方案：现需在该位置挡墙上部增设截水沟及沉沙井。新增截水沟C20砼约130m（沟底10cm、沟壁为两侧20cm、高度为内侧30cm，外侧60cm）

3、预计实施时间：1个月

- 梁忠路桥梁病害处治工程

1、项目概况:根据2021年结构物检测中发现桥梁支座、伸缩缝、桥面铺装、锥坡等不同程度病害。

2、预计实施方案：采用顶升支座调整或加垫钢板、填土夯实并重新砌筑、压力灌浆法灌注环氧树脂胶进行封闭处理等方式处治。

3、预计实施时间：3个月。

- 渝广路桥梁病害处治工程

1、项目概况:根据2021年结构物检测发现桥梁支座、伸缩缝、上部承重构件、下部结构等不同程度病害。

2、预计实施方案：采用灌注环氧树脂胶进行封闭处理、结构灌注胶或聚合物修补砂浆进行表面封闭处理、顶升更换支座并增设楔形钢板等方式处治。

3、预计实施时间：2.5个月。

- 黑水滩河特大桥径流系统增设应急池

1、项目概况:为保护高速公路跨越重要水源保护区的桥梁进行桥面水收集，根据《加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》和《公路环境保护设计规范》要求，对渝广路黑水滩河特大桥增设应急收集池。

2、预计实施方案：渝广路黑水滩大桥增设应急池2个，其中缓冲池50立方、应急池50立方。

3、预计实施时间：4个月。

- 交安、房建维护

（一）渝广、梁忠ETC门架防护改善工程

1、项目概况：在取消省界收费站背景下，分段收费主要是依靠高速公路沿线ETC门架对车辆进行识别和计费；为保障渝广路、梁忠路ETC门架安全，根据路网统一部署，需对ETC门架防护改善提升。

2、预计实施方案：参照高速集团路网下发设计通用图及预算，其中中分带采取设计方案1路侧采取设计方案3取费，路基侧护栏改造45000元/处；路堑段增设护栏40000元/处；标准段护栏800元/延米。渝广路有ETC门架16个，梁忠路有ETC门架16个。

3、预计实施时间：4.5个月。

- 养护基建

（一）铁门互通匝道加宽改造工程

1、项目概况：铁门互通、停车区处于南华山隧道与铁门隧道的路基段落，铁门互通与停车区合并设置，以停车区功能为主，兼具出入主线功能。为提升铁门互通兼停车区的通行安全能力，对互通内所有匝道拓宽至7.5米。

2、预计实施方案：本项目设计内容主要为新建F匝道，对A、C、D、E匝道进行加宽。在匝道外侧进行加宽设计，加宽宽度为2.5m，采用挖台阶拼宽、设置扶壁式挡墙、路肩墙等方式进行加宽。挖方路段处理方式为开挖边坡或设置路堑墙进行防护，局部段落设置抗滑桩，坡脚处设置盖板边沟。填方路段处理方式为设置路肩墙或放坡填筑，放坡填筑位置应开挖台阶增设土工格栅，坡脚处设置排水沟。加宽位置排水涵洞按现状尺寸接长。

3、预计实施时间：14个月。

重庆渝广梁忠高速公路有限公司

2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务

合

同

协

议

书

发包人：重庆渝广梁忠高速公路有限公司

监理人：

签约时间：     年    月     日

目   录

一、监理合同协议书及附件

二、中标通知书	5

三、合同谈判书	6

四、履约保函	10

五、合同通用条款	11

六、合同专用条款	25

七、廉政合同	42

八、安全监理责任合同	44

- 一、监理合同协议书及附件

本协议书由重庆渝广梁忠高速公路有限公司(以下简称“发包人”)为一方，与           (以下简称“监理人”)为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理合同段提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

（1）项目名称：2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务；

（2）工程名称：2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务；

（3）工程地址：重庆渝北至四川广安高速公路（重庆段）、梁平至忠县高速公路（含沿线相关区域及静观、三圣服务区） ；

（4）工程内容：对渝广梁忠公司所辖高速公路2022年-2026年养护工程施工监理；包含但不限于G85两江增设入口称台，渝广路隧道监控设备及事件检测设备改造专项工程，高速公路品质提升路灯点亮工程，梁忠路路面抗滑处治和路面车辙处治工程，梁忠隧道、桥梁病害处治工程，梁忠ETC门架防护改善工程，渝广路隧道渗水处治，隧道、桥梁病害处治工程，黑水滩河特大桥径流系统增设应急池，渝广ETC门架防护改善工程及2022年梁忠路铁门互通改造工程（建设尾工）。

2022年及2026年预估工程概算（建安工程费）暂定参照2022年规模，即2022年至2026年工程概算（建安工程费）共计约13933万元。

（5）资金来源：  业主自筹  ；

（6）总监理工程师姓名：         ；

二、工程监理范围

监理范围：本工程施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段全过程的监理。包括：“三控三管一协调”，即：质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、职业健康安全与环境管理和现场组织协调以及标准化建设和农民工工资管理。 同时还包括因本工程建设引起的相关联的工程及相关联合同段协调的总监办监理工作；试验及检测等设施设备不能满足需求，需外委的项目，相关费用已包含在合同价内。

三、监理服务期

1、施工阶段监理服务期：                 。

2、监理交工缺陷责任期同工程质量缺陷责任期一致。

四、监理服务费用

1、监理合同（暂定）金额：（大写）                 （¥       元 ）；按实际业主委托项目结算。

2、监理服务费取费费率为工程结算建安费的      %计取（即投标费率），如本年度有新增项目，则仍以本费率结算。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

（1）监理合同协议书及附件；

（2）中标通知书；

（3）合同谈判；

（3）合同专用条款；

（4）合同通用条款；

（5）廉政合同；

（6）安全监理合同。

上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保函后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、根据考核评分表对每年监理服务进行履约考核，对低于最终年度评分低于80分的发包人有权终止或解除合同。

十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：重庆渝广梁忠高速公路有限公司（盖章）    监理人：                    (盖章)

法定代表人 　　                                法定代表人

或其授权的代理人：                  （签字）   或其授权的代理人：         （签字）

部门负责人：                                 部门负责人：

经  办 人：                	                经  办 人：

日     期：                                  日      期：

五、合同通用条款

- 1．定义与解释

1.1定义

本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。

1.1.1   工程   为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)，具体情况在专用条款中指明。

1.1.2   服务   监理人根据监理合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务、额外的服务，亦称监理服务。

1.1.3   发包人  委托监理人提供监理服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.4   监理人  受发包人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.5   监理机构  由监理人派出并代表监理人履行监理合同的现场监理组织。

1.1.6   一方  发包人或监理人。

双方  发包人和监理人。

第三方  一般是指与发包人签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与工程建设有关的其它当事人。

1.1.7  监理合同  一般应包括：监理合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、工程专用规范、《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）、技术规范、双方签认的澄清文件。

1.1.8  书面形式  指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9   日   即日历日。

1.1.10  月  根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

1.1.11  正常监理服务  指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的监理工作。

1.1.12  附加监理服务  指除正常监理服务范围以外的监理工作。

1.1.13  额外服务  指合同约定的正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作。

1.2解释

1.2.1  监理合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为监理合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对监理合同进行解释。

1.2.2  为了简练文字，监理合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1  监理合同协议书及附件。

1.2.3.2  中标通知书。

1.2.3.3  投标文件。

1.2.3.4  合同专用条款。

1.2.3.5  合同通用条款。

1.2.3.6  工程专用规范。

1.2.3.7  监理规范。

1.2.3.8  技术规范。

1.2.3.9  在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其它文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

- 2．监理人的义务

- 2.1监理服务的形式、范围与内容

2.1.1  服务形式

监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。发包人对监理人的机构设置要求在专用条款中约定。

2.1.2  服务范围

2.1.2.1  监理服务的工程范围：在专用条款中约定。

2.1.2.2  监理服务的工作范围：监理人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述监理服务。

（1）正常监理服务的范围：除非专用条款另有约定，正常监理服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常监理服务期限内，对工程进行质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其它事项和文件资料管理等。

（2）附加监理服务的范围：包括但不限于：①由于非监理（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的监理服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加监理服务；②发包人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；③发包人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；④发包人书面提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。

（3）额外监理服务的范围：指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作，例如：①监理合同生效后，因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时，其善后工作以及恢复服务的准备工作，应作为额外服务；②如果发包人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为额外服务；③非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作量应作为监理人的额外服务；④发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，因此而增加的工作应视为额外服务；⑤根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作，应视为额外服务。

2.1.3  服务目标

2.1.3.1  监理服务履约目标：除专用条款另有约定外，监理人提供的监理服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

2.1.3.2  对第三方履约管理的服务目标：在专用条款中约定。

2.1.4  服务内容

监理人应按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）及相关法律、法规开展监理服务。发包人须依据《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）要求对监理机构的设置方式进行选择，并在专用条款中予以约定。各阶段监理服务内容包括但不限于以下内容，发包人可根据工程实际情况在专用条款中对其进行调整。

2.1.4.1  在工程设置一级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师办公室（简称驻地办）时，总监理工程师办公室的监理服务内容为：

（1）监理办试验室按监理合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到专用条款中约定的检查项目及频率要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内主持编制监理计划；

（4）审批各驻地办主持编制的监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（8）签发开工预付款支付证书；

（9）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（10）检查承包人的质量、安全和环保等保证体系，审核工地试验室，抽查控制桩点复测、测定地面线和工程划分及驻地办工作；

（11）主持召开监理交底会；

（12）主持召开第一次工地会议；

（13）签发合同工程开工令；

（14）审批重要工程材料及混合料配合比；

（15）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（16）签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令；

（17）受理合同其它事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、工程延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（18）组织编写监理月报；

（19）根据工程需要主持召开专题工地会议；

（20）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或督促承包人按规定报告有关部门；

（21）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；

（22）参加发包人组织的合同工程交工验收；

（23）编写监理工作报告，并提交发包人；

（24）签认交工结账证书；

（25）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（26）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（27）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（28）签认最后支付证书；

（29）参加工程竣工验收。

2.1.4.2  在工程设置一级监理机构，即监理工程师办公室的监理服务内容为：

（1）按合同要求建立驻地试验室，配备现场抽查常用的试验检测设备，并在专用条款中明确检查项目和频率的要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）参与编制监理计划，提供本监理办相关资料；

（4）根据监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）按规定程序初审本监理合同段承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）初审本监理合同段承包人提交的总体进度计划以及施工中进行的调整计划；

（8）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（9）验收承包人测定的地面线；

（10）确认承包人提交的场地占用计划；

（11）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（12）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任；

（13）审批施工测量放线；

（14）审批一般工程原材料和混合料配合比；

（15）审查施工组织及人员配备；

（16）审查承包人进场的施工机械设备；

（17）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（18）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（19）审批分项（部）工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；

（20）验收构配件或设备；

（21）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（22）对关键工序进行签认；

（23）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（24）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（25）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（26）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（27）编写本监理合同段的监理月报；

（28）主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；

（29）编制合同段监理竣工文件；

（30）编写本监理合同段的监理工作报告；

（31）参加本监理合同段合同工程的交工验收；

（32）初审交工结账证书。

2.1.4.3   在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：

（1）按监理合同要求建立总监办中心试验室；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（5）参加设计交底；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）确认承包人提交的场地占用计划；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书；

（15）主持召开监理交底会；

（16）主持召开第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（19）审批施工测量放线；

（20）审批工程原材料及混合料配合比；

（21）审查施工组织及人员配备；

（22）审查承包人进场的施工机械设备；

（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（25）审批分项（分部）工程的开工申请；

（26）验收构配件或设备；

（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（28）对关键工序进行签认；

（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（35）受理合同其它事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（36）组织编写监理月报；

（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（38）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；

（39）参加发包人组织的合同工程交工验收；

（40）编写监理工作报告，并提交发包人；

（41）签认交工结账证书；

（42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（45）签认最后支付证书；

（46）参加工程竣工验收。

2.1.5  发包人对监理人的授权

监理人根据监理合同进行监理服务时，在发包人授权权限范围内开展工作。授权权限在专用条款中约定。

- 2.2  监理服务的依据

2.2.1  适用的法律、法规、规章。

2.2.2  国家和行业有关标准、规范、规程。

2.2.3  监理合同。

2.2.4  施工合同。

2.2.5  工程前期有关文件。

2.2.6  工程设计文件和图纸。

2.2.7  工程实施过程中有关的函件。

- 2.3  监理职责

2.3.1  监理人应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。

2.3.2  如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理人应：

（1）根据监理合同文件和工程合同文件进行监理服务；

（2）根据职责范围，在发包人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

（3）根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

- 2.4  监理人员

2.4.1  监理人派驻到工程所在地进行监理服务的监理人员，应能够胜任监理合同约定的监理服务工作，监理人配备的重要监理岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足招标文件的要求和《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）的规定，除非专用条款另有约定。

2.4.2  为了进行监理服务，监理人应在投标文件中授权总监理工程师代表监理人全面履行监理合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。

2.4.3  监理人因工作安排或其它原因，需要更换派驻到工程所在地的重要岗位监理人员时，应事先得到发包人的同意。

2.4.4  即使是发包人要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。

2.4.5  发包人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的约定进行监理服务的派驻人员。

2.4.6  监理人派驻到工程所在地进行监理服务的总监理工程师及重要岗位监理人员，必须常驻现场。

- 2.5  保密

在监理合同有效期间及以后3年内，未经发包人的书面同意，监理人不得泄露发包人与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。但专用条款另有约定的除外。

- 3．发包人的义务

- 3.1  监理工作条件

发包人应按照监理合同约定向监理人提供履行监理服务所必需的工作条件。

- 3.2  文件和资料

发包人在监理合同生效之日起，且在取得相关文件、资料7日内，向监理人免费提供下述文件、资料。

3.2.1  发包人与承包人签订的施工合同1份。

3.2.2  发包人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明1份。

3.2.3  合同图纸和相关的标准图纸及说明1套。

3.2.4  合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程1套。

3.2.5  其它。

- 3.3  协助

发包人在工程所在地对监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同进行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金)。

- 3.4  决定

发包人根据监理人有关针对本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题的请示及时予以决定。对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过7日，重大问题不得超过28日。逾期未予书面答复应视为发包人同意。

- 3.5  代表

发包人应指定一名授权代表，与监理人的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知监理人。

- 3.6  授权通知

发包人必须将履行监理服务的监理人及发包人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。

- 3.7  支付费用

发包人须按合同约定向监理人支付监理服务费用。

- 3.8  发包人指令的下达

发包人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提出。

- 3.9  支付担保

发包人要求监理人提供履约保证金或其它形式履约担保的，应同时向监理人提供支付担保。

- 4．责任和保障

- 4.1监理人的违约及赔偿责任

4.1.1  监理人的违约

4.1.1.1  监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包。

4.1.1.2  监理人未能按照投标文件的承诺配备满足监理服务需求的人员或设备。

4.1.1.3  监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。

4.1.1.4  监理人未按《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检。

4.1.1.5  违反合同专用条款约定的其它情形。

发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：

监理人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向监理人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向监理人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向监理人课以专用条款中约定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1目或4.1.1.3目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

4.1.2  监理人的违约赔偿责任

监理人违反监理合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用条款另有约定，赔偿金应按下式计算：

赔偿金 = 发包人直接经济损失所对应的监理费 × 监理人应承担责任的比例

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的约定办理。

4.1.3  监理人对发包人未授权的监理服务范围不承担监理责任。

- 4.2  发包人的违约和赔偿责任

4.2.1  发包人的违约

4.2.1.1  发包人在合同约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项。

4.2.1.2  发包人未按合同约定履行其它应尽义务。

发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。

4.2.2  发包人的赔偿责任

发包人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，应向监理人赔偿，除非专用条款另有约定，发包人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

- 4.3  赔偿责任的期限

发包人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

- 4.4  赔偿的限额

鉴于双方在专用条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，除非专用条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其它条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

监理人的累计索赔限额为监理服务费总额的30﹪，当达到此限额时，发包人有权单方面终止监理合同，没收监理人的履约担保。

发包人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。

- 4.5  保障

4.5.1  在监理人不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2  监理人在签订监理合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。

4.5.3  在签发合同工程交工证书后，监理人应按发包人要求的格式，以履约担保金额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函。发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。在签发工程缺陷责任终止证书后14日内，发包人向监理人返还缺陷责任期保函。

- 4.6  保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

- 5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

- 5.1  监理合同协议书的生效

监理合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

- 5.2  监理服务的时间和期限

监理人必须按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务。如果非监理人的原因，致使监理服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。

- 5.3  监理合同的终止

监理合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。

- 5.4  监理合同的变更

5.4.1  任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本监理合同进行变更。

5.4.2  发包人可书面要求，改变本合同条款第2.1款和监理合同约定的监理服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本监理合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的监理服务工作量，其有关的监理费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务，监理人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对监理合同进行相应的变更。上述情况导致增加的监理服务工作量或工作时间，其费用按合同条款约定进行调整，监理人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4  在签订本监理合同后，因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化，发包人应按合同条款约定进行调整，专用条款另有约定的除外。

5.4.5  在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按合同条款约定进行调整。

- 5.5  监理合同的暂停与解除

5.5.1  出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知发包人。并且：

5.5.1.1  不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的监理服务工作量或延长的服务时间，发包人应按合同条款约定进行调整。

5.5.1.2  全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.1.3  因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除监理合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指监理人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、暴动、战争和专用合同条款约定的其它情形。

5.5.2  发包人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在56日之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.3  监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，发包人可书面要求监理人予以解释。若监理人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同，并视情况没收监理人的全部或部分履约担保。

5.5.4  发包人拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停监理服务已超过6个月，监理人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.5  监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权力和利益。

- 5.6  转让和分包

5.6.1  监理人不得转让工程监理业务。

5.6.2  监理人不得将监理服务的任何部分违法分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

- 6．监理服务的费用与支付

- 6.1  监理服务费用内容

监理人服务费用应包括如下内容：

6.1.1  派驻监理人员费用

6.1.1.1  基本工资。

6.1.1.2  工资性津贴。

6.1.1.3  职工福利费。

6.1.1.4  劳动保护费。

6.1.1.5  其它。

6.1.2  现场费用

6.1.2.1  临时设施费。

6.1.2.2  办公费。

6.1.2.3  会议费。

6.1.2.4  差旅交通费

6.1.2.5  固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费）。

6.1.2.6  通讯设备购置、使用费。

6.1.2.7  测量、试验、检测设备仪器折旧、维修或租赁费，其它设备折旧、维修或租赁费等。

6.1.2.8  零星固定资产购置费。

6.1.2.9  其它。

6.1.3  企业管理费

6.1.3.1  工会经费。

6.1.3.2  职工教育经费。

6.1.3.3  业务招待费。

6.1.3.4  财务费用。

6.1.3.5  社会保险费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）。

6.1.3.6  住房公积金。

6.1.3.7  其它。

6.1.4  利润和税金

- 6.2  监理服务费计费方法

监理服务费用由正常监理服务、附加监理服务和额外服务三个方面的监理费用组成。

6.2.1  正常监理服务的费用

正常监理服务费用为施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。正常监理服务费用中施工阶段监理服务费应依照监理工程的建筑安装工程费，按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算；除专用条款另有约定外，交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费应依照《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（发改价格[2007]670号）规定的收费标准计算，服务时间应按实际发生的工日数计算。

6.2.2  附加监理服务的费用

附加监理服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定：

6.2.2.1  附加工程工作量 × 中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.2.2  附加服务工作日数 × 中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.2.3  提供的服务目标变化：服务目标变化部分所对应的监理服务费 × 大于1的调整系数。

6.2.3  额外服务的费用

额外服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定。

6.2.3.1  额外工作工作量 × 中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.3.2  额外服务工作日数 × 中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.4  监理服务费的调整

因增加附加监理服务、额外服务或工程概算变化时，监理服务费用应进行调整。附加监理服务费用应按第6.2.2项约定进行调整，额外服务费用应按第6.2.3项约定予以调整。工程概算变化时，施工阶段监理服务费用应依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号），以变更后投资额所对应的基价，按中标时监理人所报专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算调整。

6.2.5  加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。

- 6.3  支付

6.3.1  动员预付费

为使监理服务能够及时开展，发包人应在监理合同签订后7日内按监理服务费总额的10﹪向监理人支付动员预付款，但专用条款另有约定的除外。

6.3.2  履约担保

6.3.2.1  履约担保的提交和返还按照投标人须知第24条和监理合同通用条款第4.5.2项、第4.5.3项执行。

6.3.3.2  发包人没收监理人的全部或部分履约担保时，不影响监理人根据监理合同应当得到的其它款项的支付。

6.3.3  违约金和赔偿金

6.3.3.1  根据监理合同通用条款第4.1款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从对监理人的日常支付中扣回。

6.3.3.2  根据监理合同通用条款第4.2款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在日常支付中向监理人支付。

6.3.4  支付担保

6.3.4.1  发包人为履行合同约定的支付义务，在签订合同时，按专用条款约定的金额办理支付担保，并将此担保交给监理人。

6.3.4.2  支付担保的开具机构应与履约担保开具机构相同级别。除非在专用条款另有约定，执行本条款所发生的费用应由发包人承担。

6.3.4.3  支付担保的有效期应至发包人按照合同条款第6.3.7项约定完全履行其支付义务之日止。

6.3.5  支付方式与支付内容

6.3.5.1  发包人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理服务费。监理人于每月7日前将上月监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内内向监理人支付监理服务费。

（1）除非专用条款另有约定，施工阶段监理服务费在合同约定的正常施工阶段期限内按月平均支付；

（2）附加监理服务、额外服务费用经双方协商确认后，在附加监理服务或额外服务所对应工作期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（3）基于工程概算变化而导致的监理服务费调整后费用，其增加或减少的费用经双方协商确认后于当月至施工阶段结束期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（4）依据合同条款第4.1款约定对监理人的违约金和赔偿金扣额，发包人应从当期对监理人的支付费用中一次性扣回；

（5）依据合同条款第4.2款约定发包人对监理人的赔偿金，应于协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付；

（6）依据合同条款第7.3款约定对监理人的奖励，发包人应于对监理人的当期支付费用中一次性支付。

6.3.5.2  监理人应于每月7日前将上月加班费上报发包人审批，发包人应于收到后7日内批复并与监理服务费一同支付。

6.3.5.3  交工验收与缺陷责任期阶段内，监理人依据合同条款第6.2.1项的约定，于每月7日前将上月交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费支付申请上报发包人，发包人在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。

6.3.6  动员预付款的扣回

动员预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到“中标监理服务费总价”的30﹪时开始抵扣，全部动员预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到“中标监理服务费总价”的80﹪时扣完。

6.3.7  结算

6.3.7.1  在施工阶段监理服务工作结束后7日内，监理人应将至交工证书申请之日前实际发生的监理服务费用，扣减动员预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求的格式，以履约担保额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。

6.3.7.2  在签发工程缺陷责任终止证书后7日内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的监理服务费用和其它应由发包人向监理人支付的剩余款项，扣减其它应由发包人从监理人扣回的款项的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用，同时发包人向监理人返还缺陷责任期保函。

6.3.8  监理服务费用的支付期限

发包人在收到监理人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。发包人在约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期贷款利率计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第5.5.4项约定的监理人的权力。

6.3.9  支付争议

发包人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到监理人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其它应得款项的支付。本合同条款第6.2.1款的约定，适用于最终支付给监理人的一切曾经有过争议的款项。

- 6.4  货币

除专用条款另有约定外，发包人支付监理人旅行监理服务的费用一律采用人民币付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用条款中约定。

- 7．其它

- 7.1  合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本监理合同。发包人和监理人均应按照监理合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

- 7.2  语言和法律

7.2.1  除专用术语外，本监理合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.2.2  适用于本监理合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

- 7.3  奖励

监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人可按国家有关规定在专用条款中约定给予奖励。

- 7.4  利益矛盾

未经发包人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本监理合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。

- 7.5  版权

7.5.1  对监理人拥有版权并已用于本监理服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经监理人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其它项目、工程或服务之中。

7.5.2  如果在专用条款中没有另外约定，则监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。

- 7.6  通知

本监理合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

- 8．争端的解决

双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题。若经过协商仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条款的约定，申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同专用条款

本合同专用条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行修正、补充或删除，在执行过程中以此为准。

1．定义与解释

1.1.1  项目

项目名称：2022-2026年渝广梁忠公司养护工程施工监理服务 ；

发包人名称：重庆渝广梁忠高速公路有限公司；

初步设计审批情况：已完成；

资金组成及到位情况：已到位；

投资人招标文件备案情况：已备案；

征地拆迁完成情况：已完成。

1.1.2  工程

（1）工程地点：G5515梁忠路、G85渝广路等（沿线相关区域及静观、三圣收费站）。

（2）起迄桩号： /

（3）施工合同段划分： /

（4）监理合同段划分：一个合同段

在通用条款1.1.14后增加如下内容：

1.1.15 交工证书  所监理的施工工程基本完工，经发包人按交通运输部（原交通部）《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）组织交竣工验收后评定为工程质量合格，监理工程师向承包人签发的交竣工证书。交竣工证书签发后，本工程即进入缺陷责任期。

1.1.16 缺陷责任终止证书  所监理的施工工程缺陷责任期满，且承包人按合同规定完成了剩余工程及对工程缺陷的修复后，监理工程师向承包人签发的证书。

1.1.17 缺岗  在未经批准的前提下，在施工现场（含工地办公室）4小时内或旁站时2小时内没有履行监理服务。

将通用条款1.2.3款修改为：

1.2.3组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1监理合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

1.2.3.2中标通知书；

1.2.3.3投标书及投标书附录；

1.2.3.4合同专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

1.2.3.5合同通用条款；

1.2.3.6工程专用规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

1.2.3.7监理规范；

1.2.3.8技术规范；

1.2.3.9 技术建议书；

1.2.3.10 财务建议书；

1.2.3.11 构成本合同组成部分的其它文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2．监理人的义务

2.1.1  服务形式修改为：

本工程设置一级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理组。由业主对总监办实行监管，总监办对业主负责，全面负责本监理合同段的“三控、三管、一协调”及施工安全、环保等具体监理工作。监理人应在工程现场组建总监理办公室（以下简称“总监办”），代表监理人负责工程项目的施工监理工作。总监办设总监理工程师1名，总监理工程师是总监办全权代表，负责处理现场施工监理事务。施工安全和环保监理由专职的安全及环保监理工程师负责。

2.1.2  服务范围

2.1.2.1  监理服务的工程范围修改为：详见合同专用条款第1.1.2。

2.1.2.2  监理服务的工作范围修改为：本工程施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段全过程的监理。包括：“三控三管一协调”，即：质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、职业健康安全与环境管理和现场组织协调以及标准化建设和农民工工资管理。 同时还包括因本工程建设引起的相关联的工程及相关联合同段协调的总监办监理工作。试验及检测等设施设备不能满足需求，需外委的项目，相关费用已包含在合同价内。

本项目的施工质量目标为过程抽检和交竣工验收合格，监理人应精心组织监理工作，确保本工程施工完成后达到合格。如果本工程在交竣工验收时未达到上述质量目标，监理人应无条件组织承包人采取措施补救，直至工程达到合格为止，同时发包人有权从监理服务费用中扣除 5％作为监理人的违约金。

2.1.3  服务目标

2.1.3.1  对第三方履约管理的服务目标修改为：

（1）质量控制目标：交竣工验收合格。

（2）安全控制目标：监督施工单位设立并严格执行安全生产责任体系，防范安全责任事故发生，项目无责任事故死亡人数。

（3）投资控制目标：控制在招标人确定的本工程建安费用范围内。

（4）进度控制目标：施工工期内。

（5）文明施工控制目标：争创重庆市文明施工工地。

（6）合同信息管理目标：正确处理项目有关的合同索赔和合同纠纷，并对项目施工阶段的信息进行收集、整理和保管，保证过程中重要环节的可追溯性。

2.1.4监理服务的内容修改为

监理服务机构设置：本工程每个监理合同段设置一级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）。

监理服务的内容：施工及缺陷责任期的“三控三管一协调”，即：质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、职业健康安全与环境管理和现场组织协调以及标准化建设和农民工工资管理

同时还包括因本工程建设引起的相关联的工程及相关联合同段协调的总监办监理工作。

在通用条款2.1.4款后增加以下内容：

（1）监理人应根据投标文件的承诺并结合工程规模、难易程度、合同工期、现场条件等因素相应建立现场监理机构，配备相应的测量和所需的交通工具、办公设备及生活设施，独立、公正、有效地开展现场监理工作。监理人应合理调配监理人员的人数及进出场时间，以便很好地满足各阶段施工监理的需要。

（2）监理人在施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段所承担的现场监理工作还应符合重庆市及工程所在地区政府的有关规定。

（3）监理人应安排投标文件中所列的用于本工程的设备、工具等按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第4.1.1款视为监理人违约。

（4）对发包人另行招标的试验检测服务单位的工地中心试验室的试验检测工作进行安排、指导、监督、管理和协调。监理人应审批试验检测服务单位的试验检测工作总体计划、月计划及试验检测细则。

（5）组织编写监理月报；定期、不定期向发包人或发包人上级主管部门汇报工程情况并编制相应的文字材料、报表等。

（6）组织编制工程监理竣工文件，并提交竣工文件电子档案。督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料。

（7）协助发包人完成征迁及民事协调工作。

（8）组织或协助发包人及发包人上级主管部门做好各项检查、考核等工作，并对检查、考核结果及情况做出反馈。

（9）组织或协助发包人及发包人上级主管部门做好承包人农民工资监管工作， 监督承包人建立农民工台帐，对农民工工资的发放情况进行动态管理。监理每月至少一次对农民工台帐进行检查，检查承包人对农民工劳务合同签订情况、工资发放情况、安全培训教育情况、施工人员投入情况等。

（10）完成发包人交办的其它与本工程有关的工作。

2.1.5发包人对监理人的授权修改为

发包人对监理人的授权：在工程质量监理上，业主授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的全部职责和权力。业主在遵循技术规范的前提下，保留质量问题上的一票否决权。在工程进度监理上，业主授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的全部职责和权力。业主提出处理意见，保留要求承包人和总监因工程进度滞后而采取进一步措施的权力。

在工程费用监理上，业主授予总监现场核实计量合同规定的任何已完工程的数量和价值的权力，审核承包人每期计量支付证书的权力，对不符合合同文件要求的工程项目的施工活动，有拒绝支付并通报（报告）业主的权力。但业主保留计量支付的终审权。

在合同管理上，业主授予总监对工程变更和索赔的方案、数量、单价、金额的初审权，由业主确定处理意见，保留工程变更和索赔的方案、数量、单价、金额的最终审定权。除上述权力外，经业主批准，业主还授予总监有《公路工程施工监理规范》要求的其它的合同管理职权。

在安全、环境保护、文明施工监理上，业主除授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的全部职责和权力外，还授予总监监督总包施工单位完成总承包合同中规定事项的权力。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产安全需立即采取行动的，监理人有权在未征得业主的批准的情况下向总包施工单位发布处理紧急情况所必需的指令。但监理人随后应及时向发包人报告情况，并与发包人协商应进一步采取的措施。

2.3监理职责

在通用条款2.3.2后增加以下内容：

2.3.3监理人应重视监理人员的综合配置，合理计算监理人员的前后进出场时间安排和工作日，确保本项目按期保质保量完成。

2.3.4监理人应按照《公路工程施工安全技术规程》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号）、《重庆市公路水运工程安全生产强制性要求》（渝交委路〔2015〕81号）和《重庆安全生产条例》（2016版），《公路水运工程试验检测管理办法》（2005年12号）和《重庆市交通委员会基本建设工程质量和安全监督站关于公布重庆市公路水运工程工地试验室管理实施细则的通知 》（渝交质监〔2011〕44号）监督施工承包人安全生产工作，确保施工路段道路畅通和行车安全，坚持文明施工，树立良好的社会形象，如有相应新规范按照上级领导及主管部门最新规定为准。

2.3.5监理人和发包人、总承包施工单位关系：监理人与发包人是合同关系，受发包人委托对总承包施工单位及下属各施工区段履行安全、质量、进度等监理及计量、支付、变更审核等工作。

2.3.6监理和试验室关系：本项目试验室由监理人或监理人委托的具有相关资质的检测单位设立，试验室是履行总监办中心试验室和分试验室职责的试验机构，业务上归总监理工程师领导。接受总监办的指导、检查、监督和协调，对监理服务要求的全部试验检测工作以及发包人、交通主管部门要求的有关试验检测工作负责。试验室应及时、准确地为监理工程师提供试验报告和分析意见，为监理工程师进行工程质量控制和评估提供依据。

2.3.7监理人对现场监理机构的管理

2.3.7.1现场监理机构进场所有人员均与监理人签订劳动合同；

2.3.7.2监理人统一制订项目监理工作规定，包括监理工作制度、监理流程等；

2.3.7.3监理人应派代表（分管领导或总监理工程师）参加工地例会，及时掌握了解现场情况，加强技术指导及监督；

2.3.7.4监理人每半年对现场监理机构及其监理人员进行一次检查和考核，将质量、进度、费用、廉政建设纳入作为考核的重要内容，考核结果及时予以通报；

2.3.7.5建立与发包人、施工单位定期定时的沟通渠道，收集服务对象的反馈意见。

2.4监理人员

在通用条款2.4.1款后增加以下内容：

2.4.1.1总监理工程师已在监理人处进行岗位登记（即监理工程师注册单位名称应与投标人名称一致，同时该人员应在交通运输部质量监督总站人员数据库中可查证）。

2.4.1.2本项目应设置具备相应资格的专职工程师负责施工安全环保监理工作。

2.4.1.3各级监理人员的人数及资质除应满足本项目的人员强制性标准要求外，其构成及技术职称搭配比例应合理。

在通用条款2.4.6款后增加2.4.7至2.4.11款：

2.4.7监理人按照招标文件规定派驻到项目所在地履行监理服务的机构不得更改，主要监理人员应与投标文件中报送的人员名单相一致。若监理人因特殊原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员时，应执行合同通用条款第 2.4.3款和2.4.4款的相关规定，同时按下述条款执行：

①未经发包人同意更换总监理工程师、总监理工程师的工作不能令发包人满意而被要求更换的，处违约金5万元。

②未经发包人同意，更换驻地监理工程师，处违约金3万元；驻地监理工程师的工作不能令发包人满意而被要求更换的，处违约金2万元。

③ 未经发包人同意，更换专业监理工程师（含试验工程师），处违约金2万元/人；专业监理工程师（含试验工程师）的工作不能令发包人满意而被要求更换的，处违约金1万元/人。

2.4.8监理人派驻到项目所在地履行监理服务的项目负责人及主要监理人员，必须常驻现场，发包人可对承包人人员进行在岗考核，如果发现承包人人员缺岗情况，罚款500元/每人每天。若出于某种原因需要暂时离开现场时，必须提请发包人批准后方可离开。如果监理工程师或其它主要监理人员需离开现场的时间超过14天，则监理人必须按第2.4.3款规定派同等或以上资质的人员来替换。

监理人应如实记录各监理人员及行政事务人员的出勤情况及工作内容，并在每月月末提交发包人签字确认。

2.4.9尽管监理人已按技术建议书中的人员进场计划派遣了监理人员，但若发包人认为现场监理人员仍不足以满足施工监理服务的需要而影响了对工程质量及进度的监控时，发包人有权要求监理人另外增派或雇用监理人员。监理人在接到通知后应立即执行发包人的指示，不得无故拖延。监理人因此增加的费用支出应视为已包括在其投标报价之中，发包人将不另行支付。

如果监理人需要对其在技术建议书中提出的人员进场计划进行调整，必须事先经过发包人的批准。

2.4.10 监理人员上岗时必须统一着装、挂牌，做到标志明显，形象分明。

2.4.11对监理的考核：对监理的具体考核办法另行制定。

在通用条款2.5款后增加2.6、2.7款：

2.6 设施和物品

2.6.1监理人应自备履行监理服务所需的一切设施、设备及物品，并承担相应的使用费和维修费。此项工作应视为已包括在监理人正常的服务范围之内，监理人应将其相关费用计入监理服务费用报价之中，发包人将不另行支付。

2.6.2监理人应为本工程至少配备一套可与发包人现有的信息管理系统兼容的电脑设备，以配合发包人对本工程的管理实现电子信息化的需要。

2.7 其他义务

2.7.1监理人应按业主的要求配合业主对所监理的施工段可能进行的科研和试验课题研究以及业主认为需要的其他试验。

2.7.2 监理人在工程的施工过程中，严格按照交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》（2012年11月）、重庆市交通委员会《重庆市高速公路施工标准化指南（试行）》（2012年8月）、交通运输部工程质量监督局《公路工程工地实验室标准化指南》的要求，认真执行发包人制定的各项工程管理制度。监理人在项目建设监理过程中，应全过程实施标准化管理。如有相应新规范按照上级领导及主管部门最新规定为准。

2.7.3监理人必须配合做好国家、重庆市交通主管部门及上级有关部门组织开展的检查、评比、创建等各类活动。

2.7.4 作好项目审计、稽查和检查等的配合。

2.7.5 监理人履行2.7款全部内容，其相关费用包含在投标报价中，不单独计量支付。

4．责任和保障

4.1  监理人的违约及赔偿责任

在通用条款4.1.1.3后增加

缺岗：在未经发包人批准的前提下，监理人 员超过4小时不在岗，或旁站监理超过2小时未履行旁站监理职责，或需全过程需要旁站监理的隐蔽工程等部位施工时超过45分钟未履行监理义务。

4.1.1.4和4.1.1.5违约条款增加以下内容：

1)总监办人员应合理分工、责任明确、加强管理，如因管理不善，造成内部管理混乱、质量监理工作滞后甚至造成质量事故的，视情节轻重，对监理单位课以限期整改、撤换总监理工程师甚至取消监理协议的处理，同时暂停支付监理费用，直到符合业主要求。

2)驻地监理工程师应坚持重要工序旁站、一般工序巡回检查的监理制度 ，对工程的每个部位每道工序进行现场旁站或检验。若检查发现监理人员未进行旁站或检查，业主视情节轻重给予500元/人次的违约金。

3)监理工程师接到申请检验报告单后，应在规定的时间内进行现场检验或指令试验检测单位进行现场检验。若在12小时内不给承包人回复影响施工或影响工程质量的，处以监理单位1000元/次的违约金，并给予警告。累计三次警告不听者，要求监理单位在三日之内撤换当事人。

4)监理单位责任心不强或监理人员素质不高，对承包人不按合同条款、施工技术规范、设计图纸等要求施工，监理人员视而不见、见而不管、管而不力，使工程质量、进度、安全、环保和工程投资得不到有效控制，对监理单位以1000元/次的违约金，并进行整改直至合格。

5)当施工单位出现违约行为时，监理单位未事先发出书面指令制止的、监理工作指令或通知单未督促施工单位整改到位，整改反馈未附照片的，对监理单位以1000元/次的违约金，并进行整改直至合格。

6)总监办应重视并规范监理工作中的记录（如监理日志、监理月报、各类报表等）。若出现内业混乱、资料不全、内容不符合要求、未能反映工序报检、旁站及巡查发现的质量安全问题、整改落实情况等内容偏少的，除限期整改外，对监理单位以1000元/次的违约金，逾期仍未改正，则暂停支付监理费用，直到符合要求。

7)业主将对监理人员实行考勤制度，必须保证监理人员每月至少有22天在现场。总监或专业监理工程师没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，业主将按每天1000元扣除违约金。工地其他主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，业主将按每天500元扣除违约金，直至缺员进场为止。连续 3 天以上的缺岗，按上述标准的双倍扣除违约金。

8)监理单位内业资料要及时归档，并按交通运输部《公路工程竣工（交）工验收的办法》的规定要求编制竣工图表和竣工文件，并在工程交工验收后六个月内向业主提交一式六套完整合格的竣工文件和光盘资料。在缺陷责任期内须补充的竣工资料，应在签发缺陷责任书之前提交。否则因监理人原因每延迟一天处以总监办500元/天违约金。

4.1.1.5监理人的其他违约责任：   按通用条款执行；

增加4.1.1.6～4.1.1.14

4.1.1.6监理人员严重失职造成重大工程事故或向承包人索贿或谋取私利，在工作期间徇私舞弊，给发包人造成损失，视情节处以监理单位10000-20000元违约金并撤换总监理工程师。

4.1.1.7合同执行期间，由于监理工程师未能在合理的时间内，发出进一步工作需要的图纸或指示，造成承包人进度延误或中断施工，致使发包人增加费用支出或工期延误；或由于监理的原因造成监理工程师对承包人所下达的指令不能按期落实，导致进度缓慢，工期延误，工程质量低劣； 视情况按1000到5000元的标准从监理服务费中扣除相应金额作为违约金；

4.1.1.8上级主管部门和质量监督部门进行工地质量大检查，或发包人进行不定期抽查，发现问题属于监理人责任的，每一个问题按1000-2000元的标准从监理服务费中扣除相应金额作为违约金；情况严重造成较大负面影响的，每一问题按20000元的标准从监理服务费中扣除相应金额作为违约金；发包人有权解除监理合同；

4.1.1.9监理人在投标时提供的业绩证明材料、各种证书、证件或其他资料存在弄虚作假现象，发包人有权从监理服务费中扣除不超过监理服务费总额的10％作为违约金。情节严重时，发包人将有关情况上报上级交通主管部门,并保留解除合同的权利。

4.1.1.10在缺陷责任期内监理人未按合同规定及时安排监理人员到场协助发包人工作，发包人可视情节轻重对监理人处以2000-5000元/次的违约金。

4.1.1.11 监理单位应对进场原材料的品质、储存等进行认真检查，填写原材料进场记录，杜绝不合格材料进场。如发现不合格材料已进场，必须对承包人发出书面限期整改工作指令，并严格监督执行，否则监理单位将负连带责任，处以监理单位1000元/次的违约金 。

4.1.1.12在工程施工期间，承包人若出现违反施工操作或管理规定，监理人员脱岗或监管不力未能及时制止，一经发包人发现，则按每次1000-2000元的标准扣缴作为监理人违约金。

4.1.1.13如业主或政府质监部门在检查承包人工作时发现质量问题，而监理工程师没有做出相应处理措施，视为监理单位处理不力，一般性的问题处以监理单位1000元/次的违约金，重大安全质量问题处以监理单位10000元/次违约金 。

4.1.1.14监理人应成立临时方案评审小组，评审施工单位上报的施工组织设计、开工报告、重难点工程方案、安全专项方案、应急预案及演练等，并形成书面意见上报发包人。若发包人在审批过程中发现施工组织设计、开工报告及其它方案有重大疏漏或缺陷时，给予监理单2000-5000元的处罚。

4.5保障

将通用条款4.5.2款修改为：

4.5.2监理人在收到中标通知书后14天内并在签订合同协议书之前, 应向发包人提交金额为合同价格10%的履约担保。银行保函由国有商业银行或股份制银行的支行或其上级银行出具，并应采用招标文件中提供的履约保函的格式。保函的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由监理人承担。

在监理人按监理合同要求完成监理服务之前，履约担保一直有效。在工程质量缺陷责任期期满（指本工程施工图范围内的路基、涵洞、桥梁、隧道、路面、交安、附属设施、房建、绿化及环保等全部建设内容缺陷责任期期满）后14天内，发包人向监理人退还履约担保。

如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。

将通用条款4.5.3款删除。

5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.2  监理服务的时间和期限修改为

施工准备阶段监理服务期限：自监理合同签订之日起至开工令下达之日止。

施工阶段监理服务期限：施工期自开工令下达之日至所监理的施工合同段交工证书颁发之日为止。

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务期限：自交工证书颁发之日至所监理的施工合同段缺陷责任期终止证书颁发之日为止。

5.4监理合同的变更

将通用条款5.4.4、5.4.5款修改为：

5.4.4在签订本监理合同后，因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化，发包人不予调整。

5.4.5在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，发包人不予调整。

6．监理服务的费用与支付

6.2监理服务费计费方法改为：

监理服务费用按实际监理完成的工程项目结算建安费*取费费率（投标费率）计取。

6.3 支付

6.3.1动员预付费改为：无。

6.3.5支付方式与支付内容

6.3.5.1 改为：根据各工程施工项目交工结算进度，监理人应在每年12月25日向发包人提交由监理工程师签署的按发包人批准格式填写的已交工工程项目监理费结帐单，该结帐单包括以下栏目，监理人应逐项填写清楚：

（1）本次应向监理人支付的(结算的)监理服务费用；

（2）根据合同规定，本次支付应结算的其他款项；

（3）根据合同规定，本次支付应扣除的其他款项。

6.3.5.2 修改为：发包人将在收到监理人提交的支付申请后14天内进行核实、考核后予以支付。支付原则如下：

（1）合同签订后不支付预付款，乙方履行合同义务，甲方以年为单位按实施进度支付给乙方监理费用，给付每年实际监理项目建安费结算总价的95%；项目缺陷责任期一年后28个工作日内，甲方一次性支付给乙方余款5%（不计息）。

（2）若监理单位有拖欠监理人员或相关服务人员工资时，业主有权将监理费优先用于监理人员或相关服务人员被拖欠工资的支付。

（3）依据合同通用条款第4.1款约定对监理人的违约金和赔偿金扣款，发包人应从当期对监理人的支付费用中一次性扣回。

（4）依据合同通用条款第4.2款约定发包人对监理人的赔偿金，应于协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付。

（5）每次支付时，监理单位需向发包人提供增值税发票。

6.3.5.3 修改为：缺陷责任期监理服务费在签发工程缺陷责任终止证书后28天内支付给监理人（不计利息）。

6.3.6 通用条款改为以下内容：

无监理服务费的动员预付费。

7．其他

7.3奖励修改为：

监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人对监理人的额外奖励办法：无；

履约考核的具体办法：无。

8．争端的解决修改为：

双方在此约定:对合同执行过程中的争端最终由重庆仲裁委员会解决。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可向重庆仲裁委员会提出申请，按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。该裁决具有最终法律效力，对双方均有约束力。仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁机关裁决的比例分担。

9．补充条款：

增加9.1款至9.5款：

9.1总监理工程师办公室的职责

9.1.1 在总监理工程师的领导下，负责监理段的监理业务管理工作，有权授予专业监理工程师和旁站监理人员分管相应的监理工作，并具体领导各专业监理工程师和旁站监理人员开展监理业务工作；

9.1.2 熟悉合同文件，了解施工现场；编制管辖范围内的监理计划及监理细则，报发包人审批；参与交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工图设计；

9.1.3 审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；批准单项工程开工报告；

9.1.4 督促和检查承包人建立质量保证体系；组织审核承包人的人员、机械设备、测量试验仪器配备，对主要管理人员的素质、数量和机械设备、测量试验仪器类型、性能数量有不适应工程需要的，有权要求更换或增加；要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

9.1.5 审核承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，核批承包人的修正计划；签发合同工程开工令，发布停工令；

9.1.6 审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

9.1.7 主持召开工地例会和专题工地会议；发出有关指令和指示；

9.1.8 审查批准或处理工程变更和工程价格变更，经发包人批准后，组织实施；

9.1.9 调查、处理工程质量缺陷和问题，出现质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；编制监理工作月报、季报和年报及有关工程监理的各种汇报及请示报告；

9.1.10 受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

9.1.11 督促、检查承包人按工程管理部门和发包人的要求编制竣工文件；编制监理方面的竣工文件；签发工程缺陷责任终止证书；签发最终支付证书；配合发包人竣工验收和工程移交工作；

9.1.12 监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

9.1.13 负责监理段的施工安全监理、环保监理；

9.1.14 将审查结果报发包人审批或将审批结果报发包人备案，并根据发包人的指示，积极组织实施。

9.1.15 执行发包人发出的其它业务指令。

9.2 试验监理人员的职责

9.2.1监督管理中心试验室本监理合同段的试验检测工作体系，按照规定的频率管理试验室的试验、检测工作；

9.2.2 对所负责合同段工程的试验室的检测、试验、仪器测定等工作进行检查监督，以及对试验人员的检查、培训指导等管理工作；

9.2.3 对施工单位工地试验室的设立、仪器配备进行监督检查和指导；

9.2.4 参加第一次工地会议和有关重要工地例会与会议；

9.2.5 协助试验室对承包人所做的控制指标试验进行核实或复核性试验；

9.2.6 检查试验室对各合同段送交或提出的抽样试验，及时收集试验结果和结论；

9.2.7 对施工单位提供的原始记录进行复核，按照施工招标文件的规定向施工承包人签发支付证书等。

9.3 各级监理人员的职责

9.3.1  监理工程师的职责：

9.3.1.1 在发包人的领导下，主持监理工程师办公室的一切监理业务工作。监理工程师对所负责合同包（监理合同段）的工程质量负全责；

9.3.1.2 全面熟悉合同条款、技术规范及设计图纸等文件。纠正图纸中的明显错误，在合同执行过程中发生的问题及时采取措施处理，需要时报发包人；

9.3.1.3 在发包人授权范围内，签署或签发各种指令、证书和报告；

9.3.1.4 审查承包人施工组织设计和总体进度计划；审核承包人试验室的建立。审核承包人测量基准点、原地面线及施工放线成果； 核算工程量清单，负责对已完工程进行计量；审批用于工程的原材料和一般混合料配比，承包人机械装备，施工方案；审批分项和分部工程开工申请，签发分项和分部工程暂停令和复工令；受理分项和分部工程交工验收申请，组织验收和质量评定，审查处理承包人的报告、报表和函件，需要时报发包人；

9.3.1.5 主持或参与承包人的工地会议，研究和解决施工中的各种问题；

9.3.1.6 检查承包人质量保证体系在工作中实效性，严格审查承包人的履约及分包条件；

9.3.1.7 负责所辖合同段的计量支付、施工进度和工程质量的控制，编写监理月报；

9.3.1.8 执行发包人发出的一切监理业务指示。

9.3.2  专业监理工程师的职责

专业监理工程师是指分管部分工程（如道路、桥梁、隧道、路面、交通工程、机电等）和从事专项业务（如试验、测量、安全、合同管理、环保监理等）的监理工程师，其职责根据工地情况和监理工作需要加以规定，由监理工程师明确授权，并通知承包人。

9.3.2.1 专业监理工程师在监理工程师的授权下负责分管的监理工作；

9.3.2.2 专业监理工程师有权在其分管的工作范围内，根据合同条款、技术规范和相应的试验数据，制止承包人使用不合要求规格的材料、半成品；制止承包人用未经监理确认的施工机械、施工方案或施工工艺进行施工；制止承包人在不符合施工技术规范或操作规程要求的情况下进行施工；在未及时进行检测、试验的情况下，监理认为不能保证质量时，有权要求承包人暂停施工，并立即安排检测或试验，然后再决定是否继续施工；同样，专业监理工程师有权根据施工合同条款和技术规范等条文，发出准许（或不准许）使用某些经测试合格（或不合格）的材料或施工工艺的指令；

9.3.2.3 专业监理工程师会同监理工程师负责组织对分管的工程进行质量认证、验收和计量工作；

9.3.2.4 专业监理工程师负责分管工程的施工工艺试验和认定工作，必要时经监理工程师审批；

9.3.2.5 专业监理工程师有权对分管工程的施工安排加以确认，或提出意见或发布指令；

9.3.2.6 合同工程师主要对合同执行或变更的事项进行管理和控制，对承包人的施工设备、人员配备、分包及其进场计划、施工计划的制订和执行、工期的保证、工程变更（含数量、性质、单价的变更）、索赔以及工程费支付等进行全面检查、控制；在授权范围内，就上述各方面进行检查处理，或上报发包人核批执行；组织工程计量，编报支付证书；组织并参与各阶段的验收工作；合同工程师有权对不胜任的施工管理人员或分包人提出处理意见，报上级审定；

9.3.2.7 测量工程师配合各专业监理工程师，严格按照技术规范要求，对工程平、纵线形、标高、构造物设置位置等进行控制，有权对施工放线进行检查，经检测不合格者不准开工；在施工过程中审核督促承包人进行测量控制，有权抽查任何部分的线形、标高，发现不合格者，有权要求承包人改正或暂停施工；协助合同工程师和工地主管工程师做好计量工作；

9.3.2.8 试验监理工程师负责本合同的试验管理工作，对材料性能、各种混合料配合比、成品料的强度、密度及其他质量指标要求试验室进行控制；经试验合格者予以确认、验收，不合格者有权要求承包人改正或报发包人下令报废或返工；有权对承包人的试验室配备和试验人员素质进行检查确认，对试验方法、流程进行确认，对不合格者有权要求更换或改变；有权审查承包人的试验资料，检查承包人试验仪具的使用状态，督促承包人及时进行调试、校正，以保证试验的可靠性；

9.3.2.9 施工安全监理工程师负责本工程的施工安全监理工作：审查承包人的安全保证体系是否健全有效；审查承包人的安全技术措施、施工现场临时用电方案及工程项目应急救援抢险方案是否符合要求；审查承包人的施工安全应急预案是否合理可行；监督承包人按专项安全施工方案组织施工，对承包人违反安全法律、法规和强制性标准施工的作业和行为，应及时予以制止；督促承包人进行安全生产自查工作、落实施工生产安全技术措施，对施工现场进行安全生产检查；发现安全事故隐患，应立即书面指令承包人整改并及时报告发包人；及时审核批复每月安全生产费用计划和安全生产费费用台帐，如对现场安全问题不整改或整改不及时，发包人将按照相应管理办法进行处罚。

9.3.2.10 环保监理工程师负责本工程的环保监理工作：审查承包人的环保保证体系是否健全有效；审查承包人的环保应急预案是否合理可行；随时检查施工过程中承包人制订的环保措施的落实情况，如发现承包人存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保水保措施的情况，应立即书面指令承包人整改并及时报告发包人。

9.3.3  旁站监理员的职责

监理员的职责可根据工地情况和需要加以规定，由监理工程师明确授权，并通知承包人。

9.3.3.1 在监理工程师领导下，负责指定范围内工程项目的监理工作，对所监理的工程项目或单位工程负相应责任；

9.3.3.2 熟悉有关合同条款、规范及设计文件，在施工过程中对质量进行全面控制，对施工中出现的一般性问题及时提出处理意见，必要时上报监理工程师；对明显违反技术规范、操作规程的，有权要求施工人员暂停施工，等候处理；

9.3.3.3 初审承包人的分项工程施工方案和计划，检查承包人的人员、材料进场情况和计划执行情况；

9.3.3.4 检查校核所用的水准点、固定点等，对承包人的测量结果进行检查和验收；检查承包人的每道工序质量；监督检查承包人自检体系工作质量；检查承包人的施工日记和原始记录；进行现场旁站，填写监理日记、旁站记录及其它记录、报表；

9.3.3.5 按规定的频数对分项工程和建筑材料要求中心试验室进行抽样检测，汇总统计抽检数量；及时进行分项工程质量评定；

9.3.3.6 绘制工程进度图表，做好中间计量，核实审查承包人提交的工程计量单及支付证书。

9.3.4  监理试验人员对中心试验室进行监督和管理，进行试验检测工作。

9.4 不能与施工单位和材料、设备供应商有任何经济来往。

9.5 监理单位管理中心试验室和经业主批准的检测单位，该费用已包含在报价中。

9.6 如监理单位不具备试验及检测条件（或无中心实验室），应及时有效保证施工单位将相关材料或设施、设备等送交具备相应资质的外委单位（试验检测机构）进行试验检测，并保证具有合格报告，该费用已包含在报价中。

七、廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好                                             监理建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目发包人 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 (以下称甲方)与监理人                             (以下称乙方)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(二) 严格执行                                                     监理合同段合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条  乙方义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五) 乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

(六) 乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通，损害甲方利益。

第四条  违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的依法处理。

第五条  双方约定：本合同由双方或监督负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为                                                                       项目施工监理合同的附件，与监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条   本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：             （盖章）            监理人：                    （盖章）

法定代表人或                             法定代表人或

其授权的代理人：        （签名）         其授权的代理人：             （签名）

部门负责人：                               部门负责人：

经  办 人：                	              经  办 人：

日    期：                                 日      期：

八、安全监理责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在              项目监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 （以下简称“甲方”）与监理人                  （以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

二、乙方职责

1. 为安全生产的第一监督责任人。督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90-2015）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。

4. 在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5. 在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告发包人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。

6. 乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

7. 乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，将依法追究责任。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：             （盖章）            监理人：                    （盖章）

法定代表人或                             法定代表人或

其授权的代理人：          （签名）       其授权的代理人：             （签名）

部门负责人：                               部门负责人：

经  办 人：                	              经  办 人：

日  期：                                    日     期：

九、考核评分表

年终，甲方对乙方本年度工作履职情况进行考核，最终年度评分考评小于 80分的营运公司有权终止或解除合同。

| （监理）项目考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 分值 | 考核标志 | 得分 | 备注 |
| 1 | 报验合格率 | 20 | 经专业监理工程师报验通过后被甲方查出问题的，一次扣2分 |  |  |
| 2 | 报验及时率 | 20 | 专业监理工程师未在24小时内到场验收的，一次扣2分 |  |  |
| 3 | 综合评价 | 20 | 甲方每对监理单位下达一次整改通知单扣5分,甲方每约谈监理单位一次扣10分 |  |  |
| 4 | 出勤率 | 15 | 专业监理工程师一个月在现场时间不少于22天，每少于一天的，扣2分 |  |  |
| 5 | 驻地建设 | 15 | 监理单位未在重庆主城区或梁平区建立办公地点的，一次扣10分。 |  |  |
| 6 | 人员调整 | 10 | 总监理、专业监理工程师每更换一人的，扣2分。 |  |  |

考核工作由甲方统一组织并实施对监理单位的监理项目工作进行考核。

每年考核根据《监理项目考核评分表》进行打分：

# 第二卷

## 第五章 招标人要求

- 一、监理要求

1. 项目概况

详见设计图纸。

2. 监理范围及内容

详见专用合同条款。

3. 监理依据

详见通用合同条款。

4. 监理人员

详见投标人须知附录。

- 二、适用规范标准

1．监 理 规 范

执行《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016），该规范是中华人民共和国行业标准，由人民交通出版社出版。此规范为本工程施工监理合同的重要组成部分。

2．技 术 规 范

所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

- 三、成果文件要求

按照通用合同条款、专用合同条款及招标人的相关要求编制成果文件。

- 四、委托人财产清单

（一）招标人提供的设备、设施

招标人不提供设备、设施。

（二）招标人提供的资料

详见专用合同条款。

- 五、监理人需要自备的工作条件

1. 监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 监理人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 监理人自备的设备、工具

7. 监理人自备的试验用房、样品用房

- 第六章 图纸和资料

在重庆市公共资源交易中心网站下载（如有）。

# 第三卷

## 第七章 投标文件格式

2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务

投标文件

（商务部分）

投标人：                              （盖单位鲜公章）

年        月        日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、投标保证金

六、监理报酬清单

七、资格审查资料

八、其他资料

### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（二）投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写             元（¥               ）（含税价）的暂定监理费总报价，监理服务费费率为        %（含税价）。按合同约定完成施工监理工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．总监理工程师姓名：         ，年龄：          ，职称：         ，监理工程师证书号：            。

4.质量要求：交工验收合格，竣工验收优良 ；安全目标：确保无安全、环保责任事故，服务周期：60个月（根据考核评分对每年监理服务进行履约考核，低于最终年度评分低于80分的发包人有权终止或解除合同；监理服务期预计开始时间：2022年1月，实际开工时间以业主通知为准）。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要监理人员，经你方审批后作为派驻本项目的主要监理人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8．（其他补充说明）。

投标人：（全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 姓名： |  |
| 2 | 服务周期 |  |  |

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

- 三、授权委托书

授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）投标文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年      月      日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

- 四、联合体协议书

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加		（项目名称）施工监理投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称） 承担   ，

（成员名称一）承担        ，

（成员名称二）承担       。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：		（盖单位章）

法定代表人：	（签字）

联合体成员名称：	 （盖单位章）

法定代表人：	（签字）

联合体成员名称：	 （盖单位章）

法定代表人：	（签字）

年	    月   	日

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

- 五、投标保证金

以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料：

（1）企业基本账户开户证明文件。

- 六、监理报酬清单

（一）监理服务费用报价汇总表

监理服务费用报价汇总表

单位: 人民币元

| 序号 |  | 分项名称 | 暂定建安费（元） | 投标监理服务费费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | G85两江增设入口称台 | 830,000.0 |  |
| 2 |  | 渝广路隧道监控设备及事件检测设备改造专项工程 | 3,150,000.0 |  |
| 3 |  | 高速公路品质提升路灯点亮工程 | 5,821,980.0 |  |
| 4 |  | 梁忠路路面抗滑处治和路面车辙处治工程 | 3,053,000.0 |  |
| 5 |  | 梁忠隧道、桥梁病害处治工程 | 800,000.0 |  |
| 6 |  | 梁忠ETC门架防护改善工程 | 2,242,400.0 |  |
| 7 |  | 渝广路隧道渗水处治 | 401,700.0 |  |
| 8 |  | 隧道、桥梁病害处治工程 | 800,000.0 |  |
| 9 |  | 黑水滩河特大桥径流系统增设应急池 | 524,617.0 |  |
| 10 |  | 渝广ETC门架防护改善工程 | 2,242,400.0 |  |
| 2022年小计 |  |  | 19,866,097.0 |  |
| 11 | 梁忠路铁门互通改造工程 |  | 40,000,000.0 |  |
| 2022-2026年暂定建安费合计=（1至10之和）*5+11 |  |  | 139,330,485.0 |  |
| 暂定监理费总报价（暂定建安费合计（139,330,485.0元）*投标监理服务费费率）： 小写： 大写： |  |  |  |  |

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

- 七、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

- （二）投标人企业组织机构框图

- （三）近年完成的类似项目情况表

- （四）承诺

- （五）拟委任的总监理工程师资历表

- （六）主要监理人员投入承诺函

- （七）办公、生活、交通设施投入承诺函

- （八）试验检测设备投入承诺函

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业监理资质证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按投标人须知前附表1.4.1项要求提供资料

（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

（三）近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 监理服务费 |  |
| 监理服务周期 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：按投标人须知前附表1.4.1项要求提供资料。

（四）承诺

承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市交通主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

（6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（9）投标人或其法定代表人、拟委任的项目总监理工程师在近两年内有行贿犯罪行为的。

2、我公司拟派的总监理工程师中标后只能在本项目任职，未被我市交通主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假或承诺无法兑现的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司的投标文件符合第四章 合同条款及格式规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件。

6、我公司的投标文件符合第五章 招标人要求（如有）。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（五）拟委任的总监理工程师资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学 历 |  | 拟在本项目 工程任何职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按投标人须知前附表1.4.1项要求提供相关资料。

（六） 主要监理人员投入承诺函

承诺函

（招标人名称）   ：

如果我方成为2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务招标的第一中标候选人，将按招标人要求在实施具体项目时，向招标人提供满足招标人要求的参与项目工作的人员名单，并附相应人员的证明材料。如果我方不能向招标人提供满足招标人要求的人员，视为我方违约，招标人有权扣除我方的履约保证金的10%。

投标人:            （全称）（公章）

法定代表人或其授权的代理人:  （签字）

日期:  年  月  日

（七）办公、生活、交通设施投入承诺函

承诺函

（招标人名称）   ：

如果我方成为2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务招标的第一中标候选人，我方承诺在项目服务期所投入的办公、生活、交通设施等设施设备，满足本招标文件的最低配置要求。若在服务期内所投入的办公、生活、交通设施等设施设备，未满足上述，我方愿承担所带来的一切后果（除不可抗力因素）。

我方在此郑重承诺，若现有办公、生活及检测、交通设施等设施设备不能满足需求，我方无条件调整、增加或外委，费用已包含在合同价内。

投标人:            （全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人:  （签字）

日期:   年  月  日

（八）试验检测设备投入承诺函

（招标人名称）   ：

如果我方成为2022年-2026年渝广梁忠公司养护工程监理服务招标的第一中标候选人，我方承诺在项目服务期所投入的检测等设施设备，满足本招标文件的最低配置要求。若在服务期内所投入的检测等设施设备，未满足上述，我方愿承担所带来的一切后果（除不可抗力因素）。

我方在此郑重承诺，若现有检测等设施设备不能满足需求，我方无条件调整、增加或外委，费用已包含在合同价内。

投标人:            （全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人:  （签字）

日期:  年  月  日

### 八、其他资料

（一）用于第三章评标办法商务部分中单位业绩加分项证明材料；

（二）投标人认为应附的其他资料

（一）用于第三章评标办法商务部分中单位业绩加分项证明材料；

- 近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 监理服务费 |  |
| 监理服务周期 |  |
| 监理内容 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：按第三章评标办法商务部分中单位业绩要求提供证明材料。

- 投标人认为应附的其他资料

- 技术部分（监理大纲）

# 技术文件

投标人：(仅需盖单位鲜公章)

监理大纲

编制监理大纲时，根据第三章评标办法后所列附件B《重庆渝广梁忠高速公路有限公司2022年养护工程实施计划》为依据及参考进行编制监理大纲。

- 工程概述：主要对拟投监理项目的工程总体概况进行简单描述。

- 2. 监理工作范围：依据监理合同中约定的监理服务的要求和范围，对拟投监理项目的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。

3. 现场监理机构设置与人员安排：通过框图形式，明确拟投监理项目的组织机构设置。

4. 监理仪器、设备和设施的配备：投标人根据拟投监理项目的现场工作需要，对其拟投入本工程的监理仪器、设备和设施的配备等情况做简要介绍。

5. 监理大纲（或监理方案）和措施。

应包含工程质量、进度、安全、施工环境保护、费用控制的监理工作方法和流程；包含工程质量监理、安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其它事项管理、文件资料管理、协调各方关系等各项措施的合理可行性和有效性；以及对本工程重点、难点问题的把握；针对本项目应着重解决的重点、难点问题提出处理措施；对本项目提出合理性的建议。