重庆乌江白马航电枢纽工程安全监测

招标公告

## 1.  招标条件

本招标项目重庆乌江白马航电枢纽工程已由重庆市发展和改革委员会以渝发改交〔2019〕1112号文、重庆市交通局以渝交港〔2020〕1号文批准建设，项目业主为重庆白马航运发展有限公司，资金来自政府补助和企业自筹，项目出资比例为 100% ，招标人为重庆白马航运发展有限公司，项目已具备招标条件，现委托中仪国际招标有限公司作为招标代理对该项目安全监测进行公开招标

## 2.  项目概况与招标范围

2.1 建设地点：重庆市武隆区白马镇。

2.2 建设规模：重庆乌江白马航电枢纽位于乌江下游河段，地处重庆市武隆区白马镇，是乌江干流水电开发规划的最下一个梯级。该枢纽以航运为主，兼顾发电，并具有对银盘水电站运行进行反调节的作用。根据该工程的开发任务和功能要求，白马枢纽由大坝、泄洪建筑物、电站厂房、通航建筑物等组成。大坝为混凝土重力坝，最大坝高87.5m；电站布置在左岸，为河床式厂房，电站装机容量480MW，安装3台单机容量为160MW的轴流式水轮发电机组；通航建筑物布置在右岸，为500t级单级船闸，闸室有效尺寸为190.0m×23.0m×4.7m（长×宽×门槛水深）。白马水库正常蓄水位184m，相应库容1.67亿m3 ；校核洪水位201.93m，总库容 3.74 亿m3。本工程等别为二等，工程规模为大（2）型，挡水建筑物、泄洪建筑物、船闸挡水部分、电站厂房等主要建筑物为2级建筑物，导航、靠船及隔流建筑物、鱼道等次要建筑物为3级建筑物，围堰等临时建筑物为4级建筑物。工程总投资为109.31亿元，其中工程建安投资66.44亿元。

库区共发现滑坡及崩滑体10处，其中左岸6处、右岸4处，总体积约17260.21万m3，其中体积大于100万m3的大型滑坡及崩滑体有6处，分别为天井凼滑坡、张家沱崩滑体、武隆县政府滑坡、油房沟滑坡、土坎崩滑体及羊角滑坡。

龙洞沟弃渣场、螃蟹溪弃渣场均为1级弃渣场，堆渣量及堆渣高度均较大，为准确了解施工期及复垦后弃渣体的稳定状况，拟在龙洞沟弃渣场、螃蟹溪弃渣场布置表面变形测点、测斜兼测压管等监测设施，对弃渣场开展表面变形、滑部滑移和地下水位监测。

工程分三期施工，一期2021年2月开工，2024年12月完工，主要施工白马大桥、右岸道路、导流明渠、业主营地等工程项目。二期计划2021年7月开工，2029年12月完工，主要施工319国道改线工程、左岸道路、电站、泄水闸、鱼道、码头工程等工程项目。三期计划2027年11月开工，2031年6月完工，主要施工船闸等工程项目。

2.3 本次招标项目合同估算金额约：5000万元

2.4招标范围：本次招标范围包括白马航电枢纽工程安全监测（环境量监测，变形监测，挡泄水建筑物、通航建筑物、电站厂房、临时建筑等各建筑安全监测，弃渣场安全监测，两岸边坡、库区滑坡等工程安全监测等）的土建施工，安全监测自动化系统的建设，仪器设备采购、运输、验收、保管、检验率定、安装埋设、调试、运行维护，合同工期内的安全监测及安全监测资料分析、报告编制，安全监测工程验收、移交运行单位，安全监测工程涉及的BIM+智慧工地建设服务等，具体以招标文件和招标工程量清单为准。

2.5 工期要求：工期包括施工期全过程及5年运行期（5年运行期指枢纽工程完工验收后的5年时间）。

2.6 本次招标共1个标段。

## 3.  投标人资格要求

3.1  本次招标实行资格后审，投标人应同时满足下列资格条件：

（1）具有独立法人资格；

（2）具有有关行业主管部门颁发的测绘甲级资质和工程勘察综合甲级资质（或测绘甲级资质和水利工程质量检测（量测类）甲级资质），且具有电子与智能化工程专业承包一级资质；

（3）2011年1月1日至投标截止之日（以安全监测工作完成时间为准）完成过1个合同金额不低于2000万元的工程规模为大型的航电（或电航或航运或水利或水电或公路）工程的安全监测业绩。

若采用联合体投标的，业绩须由牵头单位提供。

详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1条内容。

3.2  本次招标接受联合体投标。联合体牵头单位应具有行业主管部门颁发的测绘甲级资质。

## 4.  招标文件的获取

本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2  投标人可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问，提问时间从本公告发布至2021年6月15日14时00分（北京时间）前。

4.3  招标人应于2021年6月16日17时30分（北京时间）前在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清。

## 5.  投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年7月1日10时00分，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传的投标文件，按无效投标处理。

## 6.  发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）、重庆高速集团官网（www.cegc.com.cn）上发布。

## 7.  联系方式

招标人：重庆白马航运发展有限公司

地址：重庆市渝北区高新园星光大道76号天王星商务大厦B座23楼

联系人：吴先生

电话：023-88734299

招标代理机构：中仪国际招标有限公司

地  址：重庆市渝北区财富中心FFC大厦606室

联系人：余先生

电  话：023-86061260

2021年6月11日