重庆通力高速公路养护工程有限公司

G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目

水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务

竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2023年2月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目

水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务竞争性比选公告

本项目重庆通力高速公路养护工程有限公司G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以公开竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

- 一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆通力高速公路养护工程有限公司G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目。

1.1比选范围：水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务竞争性比选项目。

1.2工程地点：巫溪县古路镇上磺服务区建设工地。

1.3工    期：2023年1月至2023年12月。

- 1.4竞争性比选服务采购详见下表：

| 序号 | 服务采购名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥混凝土 拌合及运输 | 方 | 10480 |  |  |  | 水泥、机制砂、河砂、石屑、碎石、外加剂及水稳定碎石拌和机由甲方提供，除此之外所有设备及配套机具均由乙方负责 |
| 2 | 水泥稳定碎石 拌合及运输 | 吨 | 74350 |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 元整 |  |  |  | 小写： |  |  |

1、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按经比选人认可的实际完成的工程量进行结算。水泥混凝土以比选申请人出具的混凝土出料单（比选人现场负责人签字确认）以方计量，水泥稳定碎石工程量以比选申请人拌和站过磅量（比选人现场负责人签字确认）以吨计量，双方签字为准，完工后按双方签字确认的合格数量进行结算，但比选申请人必须承担由于比选申请人原因造成的成品材料不合格等原因造成的比选人提供的材料损失费用。

2、比选申请人根据比选文件要求进行报价，工程量清单中的单价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用（水泥稳定碎石拌和设备由比选人提供）：包括但不限于拌和站建设费（含设备基础及预埋件等）、设备运输费（比选人的水泥稳定碎石拌合设备已及比选申请人水泥混凝土拌合设备）、拆除费、设备购置费、设备租赁费、场内二次转运费、水泥混凝土及水泥稳定碎石的运输费（自出料口运输至比选人指定地点卸料并返空）、比选人实施过程需使用混凝土泵车等辅助措施进行混凝土浇筑的费用、仓储及保管费、拌和站生产水泥混凝土及水泥稳定碎石所需的人工费、员工往返车费、机械使用费及其它直接费用、合理损耗、临时生活设施费、节假日加班费、安全措施费、保险费、拌和站土地占用费及土地租金、税金（增值税率13%）、管理费、利润、原材料场地及拌合场地占用费、拌和设备及所有的配套设备费（如混凝土罐车及水稳料运输自卸车等）、燃料、水电费用（拌和站生产用水费电费及水电接入拌和站的线路架设及拆除费）、运杂费、通行费、规费、物价上涨、装卸车费、不可预见费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

二、比选申请人资格要求：

（1）具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照，银行开户许可证或基本存款账户信息；

（2）比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单（黑名单）。

注：上述第（2）条由比选申请人作出真实性承诺即可，格式自拟。

三、竞争性比选响应文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）竞标报价为全费用综合单价。比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票（税率为：13%）。因开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，比选申请人需向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 比选申请人应按照比选人要求，及时向比选人开具税率13%的增值税专用发票。因比选申请人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，比选申请人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- （2）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

- （3）水泥稳定碎石拌和设备由比选人提供，设备型号为WCB400型，比选人负责将设备运输至比选申请人指定位置，并由比选申请人负责下车、安装、调试、使用期间的维修、保养、标定及使用完毕后拆站时的上车费用。

（4）本项目最高总限价为：2950860元（大写：贰佰玖拾伍万零捌佰陆拾元）；

- 注：比选申请人的竞标报价不得超过比选人公布的相应最高限价，否则报价为无效竞标（详见格式“五、已标价报价清单”）。

2、质量要求：

比选申请人应对整个水泥混凝土及水泥稳定碎石的生产质量负责(应满足《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF50-2011）、《G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目勘察设计施工图设计》中关于水泥混凝土及水泥稳定碎石的相应要求)，确保水泥混凝土及水泥稳定碎石材料生产质量合格。因比选申请人原因生产的一切不合格材料，比选人一律不予签收，并扣除所浪费相应材料的相应款项。若比选申请人供应的水泥混凝土及水泥稳定碎石材料经双方现场见证抽检不合格或经试验检测结果不合格，经双方共同认定如为比选申请人责任，则比选申请人应承担由此给比选人造成的一切损失（因比选人原材料质量、配合比问题造成的损失除外）。

3、材料、设备及拌合站要求：

（1）生产水泥混凝土及水泥稳定碎石所需的水泥、机制砂、河砂、石屑、碎石、外加剂及水稳定碎石拌和机由比选人提供，除上述材料和设备外的燃油、材料、生产用水电及机械设备等均由比选申请人提供。拌和站临时用电变压器的接入，变压器至拌和站的电力线路安装、拌和站内部电力线路安装、电表购置及安装、生产用电、拆站电力线路拆除及处置等费用由比选申请人承担。生产用水由比选申请人自行从附近管网接入拌和站并承担相应的费用。

（2）混凝土拌和站要求水泥混凝土主体拌和设备为JS1500型或HZS90型及以上，主体拌和设备要求每小时水泥混凝土实际生产能力不低于80m³。

（3）比选申请人应为本项目配备至少四个专用料仓，每个料仓的面积不低于450平方米，且各种材料的配给数量均由电脑控制，自动计量。

（4）比选申请人的拌和站场地必须满足规范、重庆市标准化施工作业、重庆市营运高速公路施工标准化管理规定以及重庆市交通局下属质量监督局（重庆市交通运输综合行政执法总队工程质量监督支队）要求，储料仓雨棚覆盖、隔墙高度、拌和楼封闭满足标准化要求，料仓雨棚覆盖，场地砼硬化且排水畅通，各种标示准确、明显。

（5）若因比选申请人提供的料仓及拌合能力无法满足要求，导致比选人提供的原材料储存量无法满足施工需要，比选人有权另行选择其他拌和站采购生产。

（6）比选申请人的各类搅拌设备、配套设备机具及专用运输车辆（比选申请人必须为本项目配备9方以上水泥混凝土运输罐车3台以上，水泥稳定碎石运输4轴自卸汽车6台以上，以上运输车辆可根据比选人实际需要分批进场）均应处于完好状态，并同意无偿配合比选人对拌和站的改扩建指令以达到规范、重庆市标准化施工作业、重庆市营运高速公路施工标准化管理规定以及重庆市交通局下属质量监督局（重庆市交通运输综合行政执法总队工程质量监督支队）的验收要求。当比选人需要连续浇筑大方量混凝土时或者拌和设备故障期间，比选申请人应无偿协调或者提供一套移动式拌和设备保证混凝土的连续供应。搅拌设备计量系统及站内其他称重计量系统均应在有效的标定期内，如果因为比选申请人设备因素导致水泥混凝土及水泥稳定碎石的质量出现问题，造成的一切损失由比选申请人承担，并且比选人有权从支付比选申请人的加工服务费中直接扣回。

（7）比选人实施过程需使用混凝土泵车等辅助措施进行混凝土浇筑，所需设备由比选申请人提供，并承担相应费用。

（8）比选申请人需要在拌和站内为比选人提供2间房屋，以便比选人将工地试验室设置于此。生产期间，比选申请人负责免费提供比选人管理人员、试验检测人员及其他相关人员（3-4人）住宿及伙食。

（9）生产期间，比选申请人配备综合调度管理人员1名，拌和设备操作人员2人、设备维修人员1人及生产辅助人员3人以上，并确保设备维修保养及时，中途发生故障，务必确保在24小时内修复，且按比选人要求的时间及配合比组织生产。

（10）在合同实施期间比选申请人配合比选人按时完成生产任务，如确因自有工程项目施工需要，应于实施前一个月与比选人协商，适时调整生产作业时间（如：调整白、夜班生产时间），确保G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土及水泥稳定碎石的及时生产，否则，承担由此造成的相应责任。

（11）比选申请人的运输车辆需要加水的，不能空车称重后加水，必须在装料称重后再加水，否则在比选人发现之时，结算时处罚按照按1吨/每车次扣除相应成品材料的款项。

（12）比选申请人拌和站操作室必须配备逐盘打印机，生产期间必须进行逐盘打印。

（13）比选申请人除按国家法定要求为作业人员购买工伤保险外，还须为其购买商业保险，商业保险种类和投保额度应符合比选人要求（保险种类为雇主责任险，保险额度为100万/人；附加医疗保险5万/人），要求于项目实施前完成保险，且将保险单及投保人员附件报比选人备查。

5、施工进度要求：

本次服务采购分包，要求比选申请人在接到比选人中标通知后，立即组织拌和站设备、配合机械进场，确保在2023年2月5日设备、机械组织到位，2月25日调试到位，能够提供合格的水泥混凝土。如因比选申请人原因导致比选人的工程任务无法按期使用水泥混凝土，比选申请人将承担壹万元/天的拖期损失赔偿金，赔偿额限为本项目全部工程款。

6、本次竞争性比选响应文件的组成：

按比选文件格式编制。

（注：以上所有文件均须比选申请人法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）

7、竞争性比选响应文件的份数及编制要求：

递交竞争性比选响应文件1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版并装订成册。应注意填写清楚，文件表述应前后一致。

- 评标办法

本项目采用经评审的最低价法，在满足比选文件要求的前提下，评标小组按报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 比选响应文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 银行开户许可证或基本存款账户信息 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质证书 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 竞标报价 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性 评审 | 投标保证金 | 符合比选文件要求 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，比选申请人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 - 不同比选申请人的比选响应文件由同一单位或者个人编制； - 不同比选申请人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同比选申请人的比选响应文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同比选申请人的比选响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； 不同比选申请人的比选响应文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求比选申请人对所提交比选响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

- 五、比选保证金

- 1、以转账支票或电汇形式交纳比选保证金

- （1）比选保证金交款形式及要求：比选申请人人从企业的基本账户（开户行）在比选截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的比选保证金账户。若比选截止时间延期，则比选保证金提交的截止时间和比选截止时间应当保持一致。不满足上述要求的比选保证金无效。比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

- （2）比选保证金的金额：人民币5万元（伍万元整）。

- （3）比选保证金账户及账号：

- 单位名称：重庆通力高速公路养护工程有限公司

- 开户行：工商银行重庆西湖路支行

- 账户性质：（一般户、收入户）

- 账号：3100038119100018671

- 行号：102653001602

- 比选保证金以比选人展示的保证金交纳情况为准。比选申请人须在比选文件中提供企业基本账户开户证明文件。

- 注：各比选申请人汇款时，请准确填写比选保证金专用账户的账号，请勿擅自删减或改动。

- （4）比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“上磺服务区混凝土、水稳料拌合及运输服务竞争性比选保证金”。

- （5）未在规定时间内将比选保证金从其比选申请人的基本账号足额汇入指定账户的，将视为比选保证金无效，交由评标委员会作否决投标处理。

2、比选保证金的退还：甲乙双方合同签订完成后原路径退回。

3、没收比选保证金的情形：比选申请人相互串通投标，或者向评标委员会成员行贿，或者以他人名义投标，或者资质、业绩等资料弄虚作假。

六、低价风险担保

中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3。签订合同之前提交；风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，交工验收合格后，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

七、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在比选申请人，从本竞争性比选文件在平台挂网之日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管比选申请人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交地点：重庆市沙坪坝区梨高路4号重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）。若为疫情防控期间，则提交至1楼大厅门卫处。

（四）竞争性比选响应文件递交截止时间：2023年2 月 9 日上午10时00分。

（五）各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。比选申请人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为比选申请人默认开标过程及开标结果。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

将按第三条要求制作的竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目

水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务竞争性比选响应性文件在

2023年2月 9 日上午10时00分前不得开启

（七）特别提醒：若比选申请人恶意竞标后不按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将比选申请人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）采购合同（附后）：

（十）竞争性比选人联系方式：

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市沙坪坝区梨高路4号重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：刘老师      电话：023-88563373   周老师   电话：13667646766

采购合同：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目

水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

联系地址：重庆市沙坪坝区梨高路4号

乙方：

联系地址：

甲方因G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目施工需要，现将该工程的水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务委托给乙方；为了明确双方责任，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经共同协商，达成一致意见，订立本合同：

- 服务采购名称、数量、金额：

货币单位：人民币   元

| 序号 | 服务采购名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥混凝土 拌合及运输 | 方 | 10480 |  |  |  | 水泥、机制砂、河砂、石屑、碎石、外加剂及水稳定碎石拌和机由甲方提供，除此之外所有设备及配套机具均由乙方负责 |
| 2 | 水泥稳定碎石 拌合及运输 | 吨 | 74350 |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 元整 |  |  |  | 小写： |  |  |

注：1、服务采购时间：2023年2月1日— 2023年12月31日（具体时间以项目实际工期为准）。

- 乙方的混凝土拌和站要求水泥混凝土主体拌和设备为JS1500型或HZS90型及以上，主体拌和设备要求每小时水泥混凝土实际生产能力不低于80方。水泥稳定碎石拌和设备由甲方提供，设备型号为WCB400型，甲方负责将设备运输至乙方指定位置，并由乙方负责下车、安装、使用期间的维修、保养、标定及使用完毕后拆站时的上车费用。乙方须为本项目配备至少四个专用料仓，每个料仓的面积不低于450平方米，且各种材料的配给数量均由电脑控制，自动计量。

- 3、拌和站场地必须满足规范、重庆市标准化施工作业、重庆市营运高速公路施工标准化管理规定以及重庆市交通局下属质量监督局（重庆市交通运输综合行政执法总队工程质量监督支队）要求，储料仓雨棚覆盖、隔墙高度满足标准化要求，料仓雨棚覆盖，料仓上料台应设立防撞设施，场地排水畅通，各种标示准确、明显，同时具备健全的质量、安全管控体系。

4、生产水泥混凝土及水泥稳定碎石所需的水泥、机制砂、河砂、石屑、碎石、外加剂等材料均由甲方提供，除上述材料外的燃油、材料、生产用水及机械设备等均由乙方提供。拌和站临时用电变压器的接入，变压器至拌和站的电力线路安装、拌和站内部电力线路安装、电表购置及安装、生产用电、拆站电力线路拆除及处置等费用由乙方承担。生产用水由乙方自行从附近管网接入拌和站并承担相应的费用。

5、本合同单价为固定单价，合同执行期间单价不做任何调整。合同单价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用：包括但不限于拌和站建设费（含设备基础及预埋件等）、拆除费、设备购置费、设备租赁费、场内二次转运费、水泥混凝土及水泥稳定碎石的运输费（自出料口运输至比选人指定地点卸料并返空）、运输车辆的保险费（含车辆年检）、运输车辆的维修费、运输车辆的保养费、上车费、标定费、设备维修保养费（含甲供水稳拌和机的维修保养）、拌和设备安拆费、甲供材料仓储及保管费、拌和站生产水泥混凝土及水泥稳定碎石所需的人工费、员工往返车费、机械使用费及其它直接费用、合理损耗、临时生活设施费、节假日加班费、安全措施费、保险费、拌和站土地占用费及土地租金、税金（增值税率13%）、管理费、利润、原材料场地及拌合场地占用费、拌和设备及所有的配套设备费（如混凝土罐车及水稳料运输自卸车等）、燃料、水电费用（拌和站生产用水费电费及水电接入拌和站的线路架设及拆除费）、运杂费、通行费、规费、物价上涨、装卸车费、不可预见费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

6、表中数量为预计数量，在实际生产过程中，可能会因施工调整、质量等原因对生产数量进行调整，且会导致乙方在生产过程中数量发生变化，但最终数量以甲方代表确认的实际生产的合格数量为准。期间，乙方不得以生产数量发生变化而要求甲方进行单价变更。

二、质量要求、技术标准，材料的供应、验收：

1、质量要求：乙方应对自有拌和站出品并运输至施工现场的水泥混凝土及水泥稳定碎石的成品质量负责，成品材料质量应满足《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF50-2011）、《G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目勘察设计施工图设计G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目勘察设计施工图设计》中关于水泥混凝土及水泥稳定碎石的相应要求。

2、材料的供应、验收：

（1）出场材料由甲、乙双方现场代表负责初检（初检指标包括：外观颜色、塌落度、离析程度、是否泌水等），甲方试验检测人员根据相关要求的自检频率对水泥混凝土及水泥稳定碎石的各项技术标准进行严格检测，不合格的成品材料严禁运出乙方拌合站，若因此导致甲方影响项目工期，由此造成的损失由乙方承担。

（2）如在检测中发现有不合格、不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，检测费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格由甲方支付费用，如不合格由乙方支付费用）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

三、交（提）货地点、方式

甲方提前1个工作日以电话（短信）通知形式向乙方提供生产计划，以便乙方按产量组织生产，并保证生产的连续性；生产当日的需求由甲方现场负责人确定是否开机生产。

四、货物所有权

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有；货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

五、计量方法

1、计量：水泥混凝土以乙方拌和站出具的混凝土出料单（甲方现场负责人签字确认）以方计量，水泥稳定碎石工程量以乙方拌和站过磅（甲方现场负责人签字确认）以吨计量，双方签字为准，完工后按双方签字确认的合格数量进行结算，但乙方必须承担由于自身原因造成的成品材料不合格等原因造成的甲方提供的材料损失费用。

2、剩余材料处理：工程完工后，除甲供外的乙方自购的剩余原材料不予以计量，乙方不得以任何理由要求甲方给予相关补偿，乙方可自行处理，甲方不承担任何费用。

甲方提供的各类原材料，以甲方提供的生产配合比为依据进行计算并视不高于3%的损耗为正常损耗，由乙方负责承担超出3%损耗的各类原材料的相关材料费（以甲方运到乙方场地的实际合同单价*超出部分数量*110%），超出的相关材料费用由甲方在结算金额中直接扣回。

六、发票的开具

1、水泥混凝土、水泥稳定碎石拌合及运输全额发票由乙方开具增值税专用发票（抵扣税率 13%）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

七、结算方式及期限

1、按月结算，结算金额=当月已对账的实际收货数量×合同单价，以每月25日为结算对账日期。乙方需向甲方提供有效发票及供货凭证，甲方自费用清单（按甲方代表实际验收的合格数量和材料合同综合单价计算）及发票送达之日起20个工作日（每月25日至次月5日不办理支付，时间相应顺延）内以银行转账方式支付给乙方。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

2、风险共担原则

所有款项支付，甲方应与乙方派驻工地代表签字确认付款对象、方式和金额后，视甲方资金状况予以支付，根据风险分担原则，发生下列情形之一的，甲方有权对应支付给乙方的款额和期限作相应调整和顺延或采取其他相应解决措施，并不承担由此而产生的违约责任和利息。

（1）乙方因履行与第三人签订的聘用、雇佣等劳动合同、租赁、买卖等经济合同已经或可能发生纠纷，且乙方依法应当承担合同债务而未妥善处理的；

（2）乙方在履行与甲方签订的合同期间，因发生侵权纠纷、工伤、交通等事故，且乙方依法应当承担责任而未妥善处理的；

（3）乙方擅自使用甲方企业和（或）其项目经理部等名称、名义对外进行经济活动被甲方发现的；

（4）乙方实施其他损害甲方权益行为的。

八、甲方责任

1、在水泥混凝土及水泥稳定碎石生产前组织应由甲方提供的原材料进场，提交地点为乙方拌和站，并由甲方确保运输到场的原材料合格。

2、提前1个工作日以电话（短信）通知形式向乙方提供生产计划，以便乙方按产量组织生产，并保证生产的连续性；生产当日的需求由甲方现场负责人确定是否开机生产。

3、在乙方生产水泥混凝土及水泥稳定碎石期间，派现场管理、技术及实验人员进驻现场，负责与乙方拌和站、实验室的协调、对所有原材料进行过磅计量、试验检测以及以上各型号水泥混凝土及水泥稳定碎石的配合比调整等相关事宜。甲方派驻人员必须严格遵守乙方拌和站安全生产操作规范及有关规章制度。

4、在合同执行期间，若因甲方通知不及时造成生产的水泥混凝土及水泥稳定碎石不能及时运出而产生废弃等责任由甲方承担。

5、甲方在混凝土及水稳层施工过程中，应严格执行国家和重庆市现行有关技术规范标准，因甲方原因造成的质量问题，由甲方承担责任。

九、乙方责任

1、乙方必须确保其站内各称重计量系统（含搅拌设备计量系统）在有效的标定期内均处于完好状态，并向甲方提供标定报告原件。

2、因乙方原因生产的一切不合格材料，甲方一律不予签收，并扣除所浪费相应材料的相应款项。若乙方供应的水泥混凝土及水泥稳定碎石材料经双方现场见证抽检不合格或经试验检测结果不合格，经双方共同认定如为乙方责任，则乙方应承担由此给甲方造成的一切损失（包括工程质量事故、工期延误、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失，因甲方原材料质量、配合比问题造成的损失除外）。

3、乙方须提供相应的料仓及拌合能力以满足甲方提供的原材料储存及相应的施工需要，如出现乙方提供的条件无法满足甲方需要时甲方有权另行选择其他拌和站生产采购。

4、乙方的各类搅拌设备、配套设备机具及专用运输车辆（乙方必须为本项目配备9方以上水泥混凝土运输罐车3台以上，水泥稳定碎石运输4轴自卸汽车6台以上，以上运输车辆可根据甲方实际需要分批进场）均应处于完好状态，并同意无偿配合甲方对拌和站的改扩建指令以达到规范、重庆市标准化施工作业、重庆市营运高速公路施工标准化管理规定以及重庆市交通局下属质量监督局（重庆市交通运输综合行政执法总队工程质量监督支队）的验收要求。

5、甲方实施过程需使用混凝土泵车等辅助措施进行混凝土浇筑，所需设备由乙方提供，并承担相应费用。

6、乙方需要在拌和站内为比选人提供2间房屋，以便甲方将砼养护室设置于此。

7、生产期间，乙方配备综合调度管理人员1名，拌和设备操作人员2人、设备维修人员1人及生产辅助人员3人以上，并确保设备维修保养及时，中途发生故障，务必确保在24小时内修复，且按甲方要求的时间及配合比组织生产。当甲方需要连续浇筑大方量混凝土时或者乙方的拌和设备故障期间，乙方应无偿协调其他拌合站生产或者提供一套移动式拌和设备保证混凝土的连续供应。

8、在合同实施期间乙方配合甲方按时完成生产任务，如确因自有工程项目施工需要，应于实施前一个月与甲方协商，适时调整生产作业时间（如：调整白、夜班生产时间），确保G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土及水泥稳定碎石的及时生产，否则，承担由此造成的相应责任又乙方承担。

9、保证按照甲方职责的第2条要求及时进行生产，满足甲方施工进度要求；若因其他原因，不能满足甲方需求，应提前告知甲方并协调解决。

10、乙方的运输车辆需要加水的，不能空车称重后加水，必须在装料称重后再加水，否则在结算时按1吨/每车次扣除相应成品材料的款项。

11、乙方拌和站操作室必须配备逐盘打印机，生产期间必须进行逐盘打印。

12、乙方除按国家法定要求为作业人员购买工伤保险外，还须为其购买商业保险，商业保险种类和投保额度应符合甲方要求（保险种类为雇主责任险，保险额度为100万/人；附加医疗保险5万/人），要求于项目实施前完成保险，且将保险单及投保人员附件报甲方备查。

13、乙方必须加强生产期间的安全教育和采取相应的安全措施，并自行承担生产、运输期间因拌和站或运输车辆引发的相应安全责任事故（如导热油锅炉、拌和机、管道、供电线路、车辆等引发的安全责任事故）。

14、乙方进入施工现场人员应遵守甲方有关安全的规章制度，乙方人员进入甲方工程作业仍为乙方员工，乙方应当承担该员工的全部用人或用工主体责任。若出现乙方人员因施工安全问题向甲方主张权利的，乙方应当对该等权利主张可能导致的法律后果承担全部赔偿责任，且甲方另有权随时解除本合同，要求乙方按合同总价的15%支付违约金，且由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

15、乙方必须遵守施工现场环境管理条例，运输车量不能带泥、遗撒，不能产生大的噪音，定期检查，以免出现机械事故影响生产施工。

十、争议、违约及索赔

（一）争议解决方法

1、甲乙双方在合同执行过程中发生争执时，应及时协商；协商不成时，由建设行政主管部门调解；若调解不成，可向甲方所在地人民法院起诉，并由违约方承担守约方因提起诉讼所产生的诉讼费、律师服务费等各项费用。

2、甲方无论任何原因中途出现停建的，应按本合同第六条计量办法计量，并在30日内办理结算。结算后，如甲方付款多于乙方实际供货，乙方应当在结算后三日内将多余款项退还甲方。

（二）违约与索赔

1、甲方如不按本合同的约定履行各项义务，以及发生其他使本合同无法履行的行为，应赔偿乙方的实际损失；甲方如不按本合同约定支付费用，应自拖欠费用之日起以拖欠费用总金额为基数按月息2%承担资金占用费至费用支付之日止。

2、乙方如不按合同约定供应的，甲方有权随时解除本合同。

3、因一方原因致使合同不能履行，另一方欲中止解除合同，应至少提前7天书面通知对方，对方在接到通知7天内必须给予答复，如7天内不予以答复，应视为已经同意对方要求。因终止或解除合同造成的经济损失应由违约方承担责任。

4、因违约而索赔时，索赔方应提供索赔的有关证据，并在10天内向违约方发出索赔书面通知，对方在接到索赔通知后7天内必须给予答复，如7天内不予答复，应视为已经同意对方索赔要求。

十一、其它约定事项

1、本合同为综合单价（包含为完成约定工作内容所需的一切费用：包括但不限于拌和站建设费（含设备基础及预埋件等）、拆除费、设备购置费、设备租赁费、场内二次转运费、水泥混凝土及水泥稳定碎石的运输费（自出料口运输至比选人指定地点卸料并返空）、运输车辆的保险费（含车辆年检）、运输车辆的维修费、运输车辆的保养费、上车费、标定费、设备维修保养费（含甲供水稳拌和机的维修保养）、拌和设备安拆费、甲供材料仓储及保管费、拌和站生产水泥混凝土及水泥稳定碎石所需的人工费、员工往返车费、机械使用费及其它直接费用、合理损耗、临时生活设施费、节假日加班费、安全措施费、保险费、拌和站土地占用费及土地租金、税金（增值税率9%）、管理费、利润、原材料场地及拌合场地占用费、拌和设备及所有的配套设备费（如混凝土罐车及水稳料运输自卸车等）、燃料、水电费用（拌和站生产用水费电费及水电接入拌和站的线路架设及拆除费）、运杂费、通行费、规费、物价上涨、装卸车费、不可预见费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。）合同。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准结算。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

3、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

十三、本合同有效期：本工程工期暂定为2022年12月-2023年12月。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲乙双方履行完合同全部义务、结算价款支付完毕后本合同即告终止。

十四、争议及解决方式：本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十五、合同签订点：重庆市沙坪坝区梨高路4号重庆通力高速公路养护工程有限公司。

十六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：                                 开户银行：

账号：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

附件一：

G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、

水泥稳定碎石拌和及运输服务采购之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与                    （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务采购合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。双方应配合相关部门对合同履行情况进行检查。

六、反商业贿赂条款

1、各方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，各方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2、各方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3、各方严格禁止其经办人员的任何商业贿赂行为。各方经办人发生本条第2款所列示的任何一种行为，都是违反各方公司制度的，都将受到各方制度和国家法律的惩处。

4、各方郑重提示：各方反对各方或各方的经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第各方发生本条款第（二）款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5、如因一方或一方经办人违反上述第（二）款、第（三）款、第（四）款之规定，给其他方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

6、本条所称“其他相关人员”是指各方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。”

七、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

八、本合同作为《G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

九、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

部门负责人：

经办人：                               经办人：

签约时间：    年   月   日             签约时间：    年   月   日

G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、

水泥稳定碎石拌和及运输服务采购合同之安全管理合同

为在《G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务采购合同》实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好安全管理工作，本项目发包人重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

- 甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90—2015)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14、乙方指定项目现场安全责任人：       。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务采购合同》的附件，与服务采购合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市沙坪坝区梨高路4号重庆通力高速公路养护工程有限公司。

六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方（委托方）：                               乙方（受托方）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                                    法定代表人

或授权代理人：                                或授权代理人：

部门负责人：

经办人：                                      经办人：

日 期：                                       日  期：

G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、

水泥稳定碎石拌和及运输服务采购合同之环境保护合同

为在《G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务采购合同》实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，本项目发包人重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称“甲方”）与                      （以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同。

第1条  双方的义务

1.1严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通建设项目环境保护管理办法》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》、《重庆市交通运输环境保护管理办法（试行）》等，认真执行工程承包合同中的有关环境保护要求。

1.2 环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

第2条  甲方的权利

2.1有权要求乙方按照甲方制定环保措施方案执行，并落实。

2.2有权组织对乙方的施工现场进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2.3发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

第3条  乙方的义务

3.1乙方根据甲方的环保措施方案进行落实。

3.2加强施工过程中的扬尘与噪声管控，推行公路施工、养护作业机械尾气处理，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域施工，应高度重视并加强环境保护措施，降低施工对环境的影响。

3.3 在施工过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒施工垃圾，做好泥浆护壁挖孔桩的泥浆处理，严禁随意砍伐树木、挖掘土壤、植被，杜绝施工造成环境污染。

3.4施工车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料、渣土“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

3.5施工机械在路面切割、破除混凝土等作业时，必须采取喷洒水雾等措施，边坡锚杆（索）钻孔和隧道边墙锁脚锚杆（管）等钻孔作业应采用湿钻，或采取喷洒水雾等措施，防止扬尘。

3.6施工中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

3.7施工工地离居民区较近，对超过噪声标准作业，应采取有效的噪声污染防治措施（如：夜间禁止作业、设置临时隔音墙等），并提前告知相关监管部门。

3.8 集中做好施工过程中产生的建筑垃圾处置，按弃渣规定对渣场进行分级卸载、修建渣脚挡墙、设置防排水等防护设施，并在渣场设立乙方管理标牌。

3.9 按《建筑施工安全检查标准》规定设置文明施工和环境保护牌，搅拌站料场应分区并用彩条布等遮盖，对施工便道等进行硬化，对现场临时堆放的材料、垃圾等应分类做好遮盖处理，切实做好文明施工。

第4条  违约责任

4.1 如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定向甲方支付合同结算金额5%的违约金。

4.2若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

第5条  其它约定

5.1本合同作为《G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务采购合同》的附件，与其具有同等的法律效力。

5.2本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照工程承包合同中所约定的争议解决方式解决。

5.3本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司       乙方：

（盖章）                                     （盖章）

法定代表人                                   法定代表人

或授权代理人：                               或授权代理人：

经办人：                                     经办人：

签约时间:     年    月     日                签约时间:     年    月     日

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目

水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务采购

竞争性比选响应文件

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1．我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务采购竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写）      （¥        ），并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人     	（姓名）系             （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司G6911安来高速巫溪（上磺）服务区项目水泥混凝土、水泥稳定碎石拌和及运输服务采购合同采购报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

竞  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、有效的营业执照、银行开户许可证或基本存款账户信息等相关证明材料

- 四、比选申请人自行承诺部分

重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺本次竞争性比选响应文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将按照要求提供货物或服务。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照竞争性比选文件要求提供货物或服务。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月

- 五、已标价报价清单

|  |  |  | 货币单位: 人民币 元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务采购名称 | 单位 | 暂定数量 | 上限价（含税） |  | 报价（含税） |  | 备注 |
|  |  |  | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 |  |
| 水泥混凝土 拌合及运输 | 方 | 10480 | 120.81 | 1266089 |  |  | 水泥、碎石、机制砂、河砂、外加剂、石屑、水泥稳定碎石拌和机由甲方提供 |
| 水泥稳定碎石 拌合及运输 | 吨 | 74350 | 22.66 | 1684771 |  |  |  |
| 合计 | 上限价：2950860元 |  |  |  | 报价金额： 元 |  |  |
|  | 大写：贰佰玖拾伍万零捌佰陆拾元 |  |  |  | 大写： |  |  |
| 注： 1、上述报价为税后价，比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票，表中单价按照相关规定及市场情况确定。增值税抵扣税率为13%。 2、表中所填单价应包含了为完成约定工作内容所需的一切费用：包括但不限于拌和站的建设费、拆除费、设备购置费、设备租赁费、场内二次转运费、上车费、标定费、设备保养费、拌和设备安拆费、甲供材料仓储及保管费、拌和站生产水泥混凝土及水泥稳定碎石所需的人工费、员工往返车费、机械使用费及其它直接费用、合理损耗、临时生活设施费、节假日加班费、安全措施费、保险费、拌和站土地占用费及土地租金、税金（增值税率9%）、管理费、利润、原材料场地及拌合场地占用费、拌和设备及所有的配套设备费、燃料、临时水电费用、运杂费、通行费、规费、物价上涨、装卸车费、不可预见费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 3、投标价不得超过分项限价，总价也不得超过总限价，否则按否决投标处理。 4、服务采购数量以最终实际发生并结算的数量为准。 5、比选申请人应根据以上明细表，结合自身实力和成本以清单限价为基础对各项服务单价进行报价，报价计取小数点后两位，第三位四舍五入。 6、本工程需对高速公路和地方道路进行交通管制，交通管制期间比选申请人需服从比选人的交通作业指挥。 |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________联系电话：

日期：   年    月    日

六、比选保证金缴纳证明

七、“信用中国”承诺（格式自拟）