城开高速公路A1合同段后续工程招标最高投标限价编制

竞争性比选文件

询价人：重庆高速工程顾问有限公司

2023年3月

- 重庆城口（陕渝界）至开州高速公路A1段计划将于2023年建成通车，城开路A1段后续工程（包含路面、机电、交安、绿化、房建）、A1交工检测等将陆续开展招标工作；城开路B段已于2022年7月建成通车、A段（不含A1段）已于2022年12月建成通车，城开路AB段（不含A1合同段）机电交工检测招标工作即将开展；城开路C段于2021年9月通过交工验收、绕城高速公路春华立交于2021年10月通过交工验收、渝武高速公路龙凤溪拼宽段于2023年1月通过交工验收、奉溪高速公路寂静互通于2021年6月通过交工验收，城开路C段、春华立交、龙凤溪、寂静互通等将陆续开展竣工检测招标工作；城开路即将开展项目竣工决算、项目资产移交等工作的竞争性比选工作。根据我司相关会议的会议精神，采用公开竞争性比选的方式确定其最高投标限价编制单位。项目概况及有关要求如下：

一、项目概况

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路路线起自城口县北屏（陕渝界），接拟建的安康至岚皋（陕渝界）公路，经城口、鸡鸣、双河口、白鹤、止于开县赵家，接已建的万州至开县高速公路，全长约128公里（含省界大巴山隧道重庆境5.3公里）。

A1合同段（ K20+000-K38+150）全长约18.15公里。主要结构物有大巴山隧道（总长约13600m，其中重庆境内5356m）、北屏隧道4309m、罗家梁隧道4205m、半河1号大桥340m、半河2号大桥300m、北屏互通、北屏服务区等。

A1合同段路面工程施工约7500万元（含材料采购）、机电工程施工约22000万元（含设备材料采购）、房建工程施工约15000万元、交通安全设施约2200万元、绿化工程施工约200万元、交工检测约200万元；城开路C段及春华立交、寂静互通、龙凤溪拼宽段竣工检测约250万元；A2-B3段机电交工检测约400万元；城开路项目竣工决算、项目资产移交约50万元。

二、主要服务内容

1、验证工程量清单、技术规范

对所取得的图纸、工程量清单及技术规范等基础资料进行全面验证。

2、编制最高投标限价

基础资料验证完毕后，编制重庆城口（陕渝界）至开州高速公路项目A1合同段后续工程（包括机电、路面、交安、绿化、房建、交工检测）；城开路C段及春华立交、寂静互通、龙凤溪拼宽段竣工检测约250万元；城开路A2-B3段机电交工检测招标；城开路项目竣工决算、项目资产移交最高投标限价。

本项目工作内容包含但不限于上述招标工作的最高投标限价编制，若有增加的工作内容，以相同的取费比例结算咨询费用。

三、报价人资格

具备以下条件的单位参与本次询价：

| 合同段 | 资质要求 | 工作范围 | 业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ABXJ3 | 具有独立法人资格，具有工程设计综合甲级资质或公路行业设计甲级资质或工程造价咨询甲级资质 | 城开路A1合同段后续工程（包括机电、路面、交安、绿化、房建、交工检测）；城开路C段及春华立交、寂静互通、龙凤溪拼宽段竣工检测约250万元；城开路A2-B3段机电交工检测；城开路项目竣工决算、项目资产移交招标最高投标限价。 | 近5年（2018年1月1日至今）独立完成过1个及以上高速公路附属工程（至少包含机电工程）最高投标限价编制或单价审核业绩 |

注：报价人需为集团合格供方库-造价咨询库单位。

人员要求

| - 人员 | - 数量 | - 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| - 项目负责人 | 1 | 具有公路工程造价师甲级资格证书或全国注册造价工程师（公路工程）执业资格证书 |
| 造价编制人员 | - 2 | 具有公路工程造价师甲级资格证书或全国注册造价工程师（公路工程）执业资格证书，参加过1个及以上高速公路最高投标限价编制或单价审核业绩 |
| - 其他人员 | - 3 | - 具有类似工作经历 |

四、报价文件

4.1报价文件的组成

（1）报价函

（2）法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书（若有）

（3）报价人基本情况表

（4）报价人拟投入本项目主要人员表

（5）报价人近年完成的类似项目情况表

（6）限价编制方案

4.2 报价文件的份数

报价文件正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，若正副本内容不一致时，以正本为准。

4.3 报价文件的签署及密封

（1）报价人编制完整的报价文件，并由报价人的法定代表人或其委托代理人在报价函上签署姓名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。报价文件中的任何改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权代理人签字确认。否则将否决其报价。

（2）报价人将上述报价文件按要求填写和装订后，统一装入一个封套密封。

五、报价

5.1 本合同为总价合同，报价人所报总价包括为实施和完成合同所需的劳务、设备、材料、管理、保险、税费、安全、会务、专家咨询、利润等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.2 本次比选的最高限价为：人民币479787元，大写肆拾柒万玖仟柒佰捌拾柒元整（其中咨询费为436170元，大写肆拾叁万陆仟壹佰柒拾元整；暂列金为43617元，大写肆万叁仟陆佰壹拾柒元整，暂列金为咨询费的10%）。报价人的报价不得超过比选人公布的最高限价，否则将否决其报价。

六、主要合同条件

6.1 甲方权利和义务

6.1.1向乙方提供相应基础资料，如图纸、清单、技术规范等，并将本合同实施过程中出现的相关新标准和新要求及时通知乙方。

6.1.2全程督促乙方开展本项目最高投标限价编制工作。

6.2乙方权利和义务

6.2.1按照合同实施前双方确定的编制标准及要求进行工作，并适应合同实施过程中国家或者甲方发布的新标准、新要求。

6.2.2及时向甲方汇报最高投标限价编制工作完成情况，确保最高投标限价编制工作进度满足甲方相应招标工作的进度要求。

6.2.3按照甲方要求合理安排专业服务人员及时完成最高投标限价审查工作，并承担相应的打印、复印、光盘刻录、会务、专家咨询费等费用。

6.2.4对所接触到的数据、信息严格保密。

6.3费用支付

6.3.1合同签订生效后7天内，甲方支付合同总价的10%给乙方作为第一次支付款。

6.3.2最高投标限价编制工作完成并经审查通过，乙方出具相应的编制报告、光盘等后，甲方支付合同总价的90%。

6.4违约处罚

6.4.1在合同实施过程中，若因乙方原因导致最高投标限价编制工作出现明显失误，视情况处以1-5万元的违约金。

七、开标

7.1开标方式：现场开标

7.2开标时间：2023年4月10日（星期一）上午9：30（北京时间）

7.3开标地点：重庆高速工程顾问有限公司1208室

7.4若出现不同报价人的报价相同，则采用在开标现场抽签的方式确定其排名先后。

七、评审及定标

7.1评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

7.2评审及候选人推荐

本次询价评审采用综合评估法。

7.2.1形式评审

评审委员会对所有报价文件进行形式评审，通过形式评审的主要条件如下：

1）报价文件的组成齐全；

2）报价函、法代表人身份证明、授权委托书（若有）签字盖章齐全，报价文件密封完好。

有一项不符合要求的，评审委员会将否决其报价。

7.2.2资格评审

评审委员会对通过形式评审的报价文件进行资格评审，通过资格评审的主要条件如下：

1）报价人具有独立法人资格，具有工程设计综合甲级资质或公路行业设计甲级资质或工程造价咨询甲级资质；

2）近5年（2018年1月1日至今）独立完成过1个及以上高速公路附属工程（至少包含机电工程）最高投标限价编制或单价审核业绩；

3）报价人拟投入本项目的人员满足询价文件要求。

4）报价人为重庆高速公路集团有限公司合格供方库-造价咨询库单位。

有一项不符合要求的，评审委员会将否决其报价。

7.2.3详细评审

评审委员会对所有通过资格评审的报价文件进行详细评审，具体如下：

| 细目 | 评分因素与评分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评审因素 | 分值 |  |
| 商务部分（30分） | 报价人业绩 | 10分 | 报价人具有1个满足资格条件的业绩得6分，每增加1个得2分。本项最多得10分 |
|  | 拟投入本项目人员业绩 | 20 | 报价人拟投入本项目的造价编制人员具有1个满足资格条件的业绩得12分，每增加1个满足资格条件的业绩得2分（每人最多得4分）。本项最多得20分。 |
| 技术部分（20分） | 对本次比选项目工作的理解和咨询服务总体思路 | 2分 | （1）对应技术部分的评审因素，评标专家根据报价人技术部分编写的情况自行打分。原则上，每项评审因素的评分不得低于满分值的60%，评分低于满分值60%的，评审委员会成员应当在评审报告中作出说明。 （2）若报价人技术部分中无对应的评审因素内容，则该项评审因素可以给予0分。（保留1位小数） （3）所有专家技术评分的算术平均分为最终技术得分。（保留2位小数）。 （4）技术部分内容页码数控制在20页以内，格式自拟。 |
|  | 对本次比选项目工作的重难点、关键性技术问题的认识及其对策措施 | 4分 |  |
|  | 本次比选项目编制工作实施方案 | 10分 |  |
|  | 本次比选项目编制工作计划和质量保证措施、进度保证措施 | 4分 |  |
| 报价部分（50分） | 报价 | 50分 | (1)报价的确定：报价＝报价函文字报价 (2)评标基准价的计算：①所有通过资格、形式评审的报价人的报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）家数的最高价和相同家数的最低价后的算术平均值即为报价的评标基准价。（保留2位小数） (3)报价得分计算（最低为0分，保留2位小数）： 报价的偏差率计算公式：偏差率＝100％×（投标价-评标基准价）/评标基准价 如果报价人的报价大于等于评标基准价，则报价得分＝50-偏差率×100×E1； 如果报价人的报价小于评标基准价，则报价得分＝50＋偏差率×100×E2。 其中：E1是报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=0.5，E2=0.25。 |

报价人得分=商务得分+技术得分+报价得分

7.2.4推荐候选人

评审委员会对通过形式评审和资格评审的报价人得分由高到低进行排序，推荐3名候选人，不足3名按实际数量推荐。若报价得分相同，则报价低的优先；若报价也相等，则按开标时抽签确定的先后顺序排名。

八、联系方式

询价人：重庆高速工程顾问有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号1210室

邮　编：401121

联系人：袁颖

电  话：（023）89138743

附件 ：报价文件格式

（项目名称）

报 价 文 件

报价人：        （盖单位章）

年    月      日

一、报 价 函

致重庆高速工程顾问有限公司：

本公司愿以报价人民币（大写）                   元【￥    （小写）元】完成    （项目名称）    工作，并以优质的服务在询价人规定的时期内完成全部工作。

报价人：  （单位全称） （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：             （签字）

日期: 　　　　年   月   日

注：报价人仅须在报价函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

- 报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 咨询费 |  |
| 2 | 暂列金（为咨询费的10%） |  |
| 3 | 总价 |  |

### 三、法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

姓名：（法定代表人亲笔签字） 性别：     年龄：     职务：    系         （报价人名称）  的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

年     月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人   （姓名）系   （报价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）  的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：

1、授权书中授权人和被授权人的签字不得用签名章代替。

2、报价人还须提供（附）授权人和被授权人的身份证复印件。

3、若报价文件中授权书不满足要求，其报价文件资格审查不予通过。

四、资格审查表

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）、资质证书的复印件。

（二） 拟投入本项目主要人员表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列人员必须满足招标邀请书中对人员资质及数量的要求，否则将否决其报价。

2.项目负责人及限价编制人员须附身份证和造价师证书复印件，其他人员可不提供证书复印件。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务时间 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填一个项目，并注明序号。

2.本表后须附清晰的合同协议书，否则该业绩在资格审查时将不予认可。报价人若提供的业绩为概（预）算业绩，可提供相应的设计承包合同。

3.如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则相应业绩在资格审查时将不予认可。

五、技术部分

按照评标办法中“技术部分”要求依次完善内容，格式自拟，页码数控制在20页以内。

六、其他资料