- 竞争性比选文件

项目名称：重庆市交通职业学校餐饮中心二楼学生食堂厨房设备采购

招 　标 　人：    重庆市交通职业学校

- 2022年11月

- 目   录

第一篇  竞争性比选邀请书

一、竞争性比选内容

二、资金来源：自筹资金

三、投标、比选有关说明

四、投标有关规定

五、联系方式

第二篇  投标人须知

一、投标费用

二、投标资质

三、竞争性比选文件

四、招标要求

五、投标报价

六、开标程序

七、评标办法

八、投标文件组成

九、签订合同

第三篇  比选项目服务要求

第四篇  投标文件格式要求

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、营业执照、资质证书

五、投标报价清单

六、施工组织设计

## 第一篇  竞争性比选邀请书

本招标项目经重庆市交通职业学校2022年第25次校长办公会决策通过进行招标，本项目招标人为：重庆市交通职业学校；该项目现已具备招标条件，现采用公开比选的方式进行招标。

### 一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 招标控制价（元） |
| --- | --- |
| 重庆市交通职业学校餐饮中心二楼学生食堂厨房设备采购 | 309247 |

招标范围：重庆市交通职业学校餐饮中心二楼学生食堂厨房设备采购。

### 二、资金来源：自筹资金

### 三、投标、比选有关说明

（一)经重庆市交通职业学校2022年25次校长办公会决策，同意对本项目面向社会进行公开比选，比选文件在重庆市高速集团官网和重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台公开发布。

（二）递交投标文件方式及联系人：因疫情管控等原因，请投标人以邮寄方式将投标文件递交至重庆市交通职业学校，联系人：李老师    电话：17782355973

（三）递交投标文件地址：重庆市璧山区璧城街道璧渝路329号（重庆市交通职业学校）

（四）递交投标文件截止时间：2022年 11月 23 日北京时间10:00 时。

（五）开标时间：2022年 11月 23日北京时间10:30 时

### 四、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目中同时投标。

2、超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

3、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

4、本项目不接受联合体投标。

### 五、联系方式

招标人：重庆市交通职业学校

地址：重庆市交通职业学校本部（重庆市璧山区璧渝路329号）

联系人：周杰      联系电话：18983954003

## 第二篇  投标人须知

### 一、投标费用

参与投标的投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人和招标人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。

### 二、投标资质

（一）投标单位应具备以下资格条件

1.资质要求：必须具备工商管理部门注册，具有独立企业法人资格，有与本次比选项目相适应的经营范围。

2.信誉要求：具有良好的商业信誉，在近三年在经营活动中没有重大违法记录，比选申请人须提供国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）中未被列为失信惩戒名单的网页截图，并加盖比选申请人公章。

比选申请人出具处于正常营业状况并未有被责令停业、取消投标资格、财产被冻结以及比选申请人未处于破产状态，近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。

3.业绩要求：投标人提供二个近两年内（以合同签订时间为准）与本项目类似业绩，须合同复印件加盖投标单位公章，原件备查。

4.需提供所有设备的生产许可证，所选设备有出厂检验报告。

### 三、竞争性比选文件

1、竞争性比选文件由竞争性比选邀请书、投标人须知、比选项目要求、合同主要条款、投标文件格式要求五部分组成。

2、招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

3、竞争性比选文件的解释

投标人如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在投标截止时间一个工作日前向招标人要求澄清，招标人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、招标要求

1、投标人递交的投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1投标函部分

1.2商务部分

1.3资格条件及其他

以上条款基本格式见本竞争性比选文件第四篇“投标文件格式要求”，投标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由投标人自定格式。

### 五、投标报价

（一）投标人应按比选文件及相关法律法规的规定自主报价，投标人所报投标报价均包括直接费，间接费、利润、各种措施费用、税金及风险费等费用。招标人除此以外不支付其他费用，除非合同中另有规定。

（二）项目结算

项目结算原则：根据中选人的报价清单据实结算。

（三）提交投标文件的份数和签署

（1）投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在投标文件正本中，竞争性比选文件第四篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、投标文件的递交

（1）投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本、均采用同一文件袋密封。信封上注明项目名称、投标人名称。信封的封口应加盖投标人公章或法人授权代表签字。

（2）投标文件投递截止时间：同开标时间。

4、投标文件语言：简体中文

5、无效投标

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效投标，其投标文件将被拒绝：

（1）投标人资格审查不合格；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时投标的；

（3）投标文件不按规定签字、盖章；

（4）投标文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）存在比选文件规定的重大偏差的情形的；

（6）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

### 六、开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

（3）对有效投标文件进行评审。

（4）宣布中标候选人。

### 七、评标办法

（一）本项目设置招标控制价:招标控制价为309247元，采用经评审的最低投标价法。

（二）评审

评标定标人员对合格的投标文件进行详细评审，经评标定标人员评审报价最低为第一名、其次为第二名、…依次类推，最后由经评审通过的最低投标总报价者中标。经评审最低的投标总报价相同的，由招标人自行确定中标人。

### 八、投标文件组成

8.1投标函部分

8.1.1投标函及投标函附录

8.1.2法定代表人身份证明及授权委托书

### 九、签订合同

1、招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起3日内签订合同。

2、竞争性比选文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标人放弃中标项目或在签订合同时擅自改变中标状态的，招标人将按照相关法律法规处理。

4、招标人不得向中标人提出超出竞争性比选以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离竞争性比选确定的合同文本以外的要求等实质性内容的协议。

## 第三篇  比选项目服务要求

一、交货期限、交货地点及质量要求

（一）交货期限

15日历日

（二）交货地点

重庆市璧山区璧渝路329号。

（三）质量要求：所有设备必须满足附表清单中技术参数标准但不尽限于以上标准；所有设备必须为质量可靠品牌（要求不低于报价清单内的同等档次品牌），有合格证及3C认证标识

（四）其他要求

1、供货方所提供的设施设备必须保证质量,且是符合发包方技术要求的产品，质量标准必须满足本项目清单中所列技术参数标准，否则,应及时、免费按照发包方要求更换。
    2、根据国家有关规定，在保修期内供货方对所提供设施设备出现的非人为操作失误引起的破损、故障、功能性缺失等均属供货方保修范围。
    3、现场因组装产生的货物包装垃圾、环境卫生由供货方负责清理。
    4、供货方需将所提供设施设备的相关资料整理成套，按要求移交发包方，资料所对应设施设备必须一致。
    5、供货方在施工中要遵守需方技安规定，保障设备及人身安全，施工前需按规定办理相关手续，若违章操作，发生事故及经济损失，责任由供货方自负，发包方不承担任何连带责任。
    6、在施工中供货方做到安全文明施工，自觉遵守发包方的保密规定及其他各项规章制度，否则承担相应法律责任

二、报价要求

投标人应按比选文件及相关法律法规的规定自主报价，投标人所报投标报价均包括直接费，间接费、利润、各种措施费用、税金及风险费等费用。招标人除此以外不支付其他费用，除非合同中另有规定。

三、结算原则：根据报价清单，按实际交货数量进行结算。

四、付款方式

①、付款方式：

转账支付；

②、付款时间及额度：

第一次支付：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付设备预付款20%；

第二次支付：设备安装完成并验收合格后10个工作日内凭增值税发票支付至结算金额的95%；

第三次支付：结算费用的5%作为质保金，验收合格后满一年，由甲方向乙方无息支付剩余的所有费用。

甲方付款前，乙方应向甲方提供对应金额的符合甲方要求的合法票据。

五、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由双方在甲乙合同中详细约定。

（三）重庆市交通职业学校餐饮中心二楼学生食堂设备采购项目招标控制价清单（附件1）。

（四）投标报价超过最高限价的，按否决投标处理。

第四篇   合同

重庆市交通职业学校餐饮中心二楼学生食堂设备采购

合

同

书

甲方：重庆市交通职业学校

乙方：

甲、乙双方关于重庆市交通职业学校餐饮中心二楼学生食堂设备采购及安装调试项目经协商一致，达成以下合同。

一、项目名称：重庆市交通职业学校餐饮中心二楼学生食堂设备采购及安装调试项目。

生产厂家：

设备总价：人民币（大写）：                           ；

人民币（小写）：           。

二、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限

1.产品具体数量、规格、型号详见附件清单。

2.乙方提供的产品（包括零部件）必须为全新的，产品必须符合国家及行业标准，乙方承诺所供应产品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

3.乙方对所供的厨房设备提供一年免费保修期，（人为造成除外）并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责（如需乙方维修，乙方只收取材料费，不加人工费）。

四、交货数量

按照供货清单明细上的数量、品牌、规格为准。

五、交货时间、地点、方式

合同签订交付预付款之日起，乙方在5日内将所提供货物在指定地点交货，并对设备进行安装调试，所供产品运输及安装费用由乙方负责。

六、安装、调试及验收

1.乙方必须在供货日期内完成全部设备的安装调试（因甲方造成延误除外）；

2.乙方安装调试完毕后，应立即以书面通知甲方进行验收，甲方应在收到乙方书面通知后三个工作日内进行验收，设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

3.产品进行验收，应按照明细清单上的名称、数量、规格及国家行业标准进行验收。

八、付款方式

第一次支付：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付设备预付款20%；第二次支付：设备安装完成并验收合格后10个工作日内凭增值税发票支付至结算金额的95%；第三次支付：结算费用的5%作为质保金，在质保期满后一年，由甲方向乙方无息支付剩余的所有费用。甲方付款前，乙方应向甲方提供对应金额的符合甲方要求的合法票据。

九、违约责任

1.乙方提供的设备型号、规格不符合合同规定的，由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方带来的经济损失。

2.甲方无正当理由无权拒收设备及预期支付货款。

3.因设备的本身质量问题造成的后果由乙方承担。

4.乙方积极配合甲方要求，甲方将厨房水源、电源、灶具气源连接到乙方指定位置。

十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方共同协商解决，协商不成，将向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式肆份，甲乙上方各执两份，签字盖章后生效。

甲    方：重庆市交通职业学校（签章）     乙     方：

法定代表或                               法定代表或

委托代理人：（签字）                     委托代理人：（签字 ）

签订地点：

签订时间：      年    月   日

## 第四篇  投标文件格式要求

（项目名称）招标

投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

四、营业执照、资质证书

五、投标报价清单

六、业绩

七、信誉

### 投标函

投标函

（招标人名称）                   ：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币报价：        元（大写：          	元）的投标总报价， 按合同约定实施和完成项目的设计工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部设计资料。

4． 	（其他补充说明）。

投标人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### 二、投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人： | 姓名： |  |
| 2 | 服务期限 | 天数： 日历天 |  |
| … | …… | …… |  |
| … | …… | …… |  |
| … | …… | …… |  |

### 三、法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   	 年 	        月       日

经营期限：

姓名：      性别：    年龄：  职务：

系 	 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- | --- |

投标单位名称： 	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在些基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标单位名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。 代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标单位：              	     （盖单位章）

法定代表人： 		（签字/盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件背面 |

年   月   日

四、营业执照、资质证书

- 投标报价清单

- 六、业绩

七、信誉