重庆高速冷水自驾营地管理有限公司        森林书吧窗帘制作安装

询价比选文件

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

2021年1月

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司        森林书吧窗帘制作安装询价比选函

- 一、询价包含的工作内容

根据营地公司森林书吧建设工程需要，需通过询价比选确定森林书吧窗帘制作安装单位，现邀请贵单位对森林书吧窗帘制作安装进行询价比选的投标。

- 二、申请人资格要求

1.参与询价比选的投标人须具有独立法人资格，具有执行本项目合同的技术、经济能力，且无不良诚信记录。

2.企业注册资本金在100万元及以上，提供营业执照复印件加盖鲜章（原件备查）。

3.诚信要求：在 “信用中国” 网站 （ http://www.creditchina.gov.cn/ ） 中被列入失信被执行人名单（黑名单）的单位，不得参加比选。

- 三、申请文件的要求

1.申请人需提交密封的申请文件一份，包装外应注明项目名称、申请人名称并加盖骑缝章。

- 2.申请文件的组成

- （1）询价比选报价清单；

- （2）申请单位的营业执照、资质证书复印件或扫描件。

- 四、本次询价比选的基本要求

- 1、本次询价比选的项目名称、规格型号、暂定数量及有关具体要求见附后的《竞争性询价比选报价清单》；请投标人根据清单中的具体要求报出每项的综合单价，再按表中的暂定数量报出暂定总金额，暂定总金额为本次竞标的投标报价。

- 2、投标人所报价格为材料的供应和安装价，应包含投标材料设备的供货出厂价、随机附件费、包装费、运输费、采管费、二次加工费、运输损耗费、上下车费、常规检测费、安装费、辅件费、辅材费、措施费、管理费、安装完成交工前的保险费、利润和税金等完成有关清单项目采购和安装的全部费用。本项目质保期为2年，保修金为结算总额的3% 。在办理合同支付前，承包人应向我司开具相应支付款额的增值税专用发票。

- 3、安装地点：重庆G50冷水服务区生态自驾营地森林书吧（屋）。工期要求：40天（春节法定节假日除外）

- 4、验收：货到现场并安装调试，试运行完成后，我公司将于3个工作日内组织进行验收，不合格将不被验收，由承包方承担由此造成的损失。

- 5、质量要求：所供材料必须达到国家质量标准和行业标准，所供材料必须具备合格证及合格的相关检测报告，安装窗帘均能正常使用，提供质保书。

- 6、本询价项目设置投标最高限价为壹拾叁万陆仟元（小写：13.6万元）。

- 7、按工程量清单计价，报价清单表列工程量为暂定的预计数量，结算根据约定计量规则按实际收方计量。

- 五、评审办法

1.初步评审

评标委员会将对投标单位的申请文件进行初步评审。通过初步评审的主要条件：

（1）申请文件按照询价文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清晰可辨：

（2）申请文件未附有询价人不能接受的其他条件。

申请文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，作为废标处理。

在通过初步评审后，申请人的综合单价报价最低为第一推荐中标人，次高的为第二中标候选人，以此类推。

- 六、询价文件的获取与询价文件的递交

有意向参选的投标单位请在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/gw）上，下载比选文件资料。

投标文件递交的截至时间为2021年1月11日14:30（北京时间），投标文件须于投标文件递交截至时间前递交至重庆高速自驾营地管理有限公司运营部办公室（重庆市石柱土家族自治县冷水镇莼乡路201号服务区二楼）。

询价比选人：重庆高速自驾营地管理有限公司

地      址：重庆市石柱土家族自治县冷水镇莼乡路201号

联 系   人：牟鑫

电      话：13640566543

重庆高速自驾营地管理有限公司

2020年12月31日

重庆高速自驾营地管理有限公司

森林书吧窗帘制作安装合同竞争性询价比选报价清单

| 序号 | 房间 | 材 质 | 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 书吧公共区卷帘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 书吧卷帘高窗电机 | 杜亚电动机 | 套 | 5 |  |  | 杜亚静音电动机（含配件、辅件） |
| 2 | 书吧公共区卷帘 | 加厚阳光帘 | 平方米 | 338.17 |  |  | 达到B1级阻燃，环保E1级、遮光耐磨耐腐蚀，遮光率80% |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 雪茄包房窗帘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间 | 材质 | 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 金额 （元） | 备注 |
| 2 | 包房窗帘 | 雪尼尔 材质拼边 | 米 | 24 |  |  | 阻燃型，遮光率90%,环保E1级 |
| 3 | 窗幔 | 雪尼尔 材质拼边 | 米 | 12 |  |  | 阻燃型，环保E1级 |
| 4 | 窗帘衬布 | 绸棉 | 米 | 24 |  |  | 阻燃型，环保E1级 |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 茶包房窗帘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间 | 材质 | 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 金额 （元） | 备注 |
| 2 | 水墨窗帘 | 经编布 | 米 | 16 |  |  | 阻燃型、遮光透景、环保E1级 |
| 2 | 窗纱 | 加厚天丝稠 白纱 | 米 | 8 |  |  | 阻燃型、透光不透人、保护隐私 自然垂顺，环保E1级 |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 黑胶包房窗帘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间 | 材质 | 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 金额 （元） | 备注 |
| 3 | 包房窗帘 | 雪尼尔 拼千鸟格 | 米 | 30 |  |  | 阻燃型，遮光率90%，环保E1级 |
| 4 | 窗幔 | 雪尼尔 材质拼接 | 米 | 15 |  |  | 阻燃型，环保E1级 |
| 5 | 窗帘衬布 | 绸棉 | 米 | 30 |  |  | 阻燃型，环保E1级 |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 咖啡吧窗帘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间 | 材质 | 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 金额 （元） | 备注 |
| 2 | 白色椴木百叶 | 白色椴木百叶 | 平方米 | 31 |  |  | 原生态椴木、含配件及损耗，环保E1级 |
| 3 | 窗帘衬布 | 绒布罗马帘 | 米 | 31 |  |  | 阻燃型、含窗 幔及窗帘，环保E1级 |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上价格包含制作安装窗帘所需材料设备的供货价、随机附件费、包装费、运输费、采管费、二次加工费、各种损耗费、上下车费、常规检测费、安装费、辅件费、辅材费、措施费、管理费、安装完成交工前的保险费、利润和税金等完成有关清单项目采购和安装的全部费用。

2、以上工程量中的窗帘米数（宽度）指窗帘布的成品水平宽度（其工程量已按窗帘褶皱率1:2考虑），工程量中的窗帘平方米数（面积）指安装窗帘的窗框的面积。本合同计量支付按以上工程量清单中的工程量计量。

申请文件格式

- （封  面）

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司        森林书吧窗帘制作安装

申请文件

申请人全称（盖单位公章）

2020年 12 月

A、询价比选投标书

致：（邀请人全称）

1.在研究了重庆高速冷水自驾营地管理有限公司森林书吧窗帘制作安装询价文件后，我们愿意承担询价文件中明确的工作内容。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本竞价书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

申  请  人： （全称）      （盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：

（职务、姓名）（签字）

日期：____年___月___日

B、书吧公共区卷帘 样品（盖投标单位章、并提供相关检验合格资料）

C、询价文件要求提交的其他资料：加盖公章的申请人营业执照和资质证书的扫描件或复印件。