重庆中渝高速公路有限公司

珞璜服务区改造工程竞争性比选

邀

请

函

2022年10月

重庆中渝高速公路有限公司

珞璜服务区改造工程竞争性询价邀请函

- 致                                  公司 ：

重庆中渝高速公路有限公司所管养的珞璜服务区改造工程已列入我公司2022年度专项计划，资金已落实，为规范公司养护管理工作程序，满足我司养护工作要求，特邀请贵公司对本项目进行竞争性报价。

一、工程项目介绍

中渝公司珞璜服务区于2009年建成投入使用，至今已运行13年，所配套的服务设施设备老化、陈旧。

珞璜服务区作为中渝公司唯一的五星级服务区，相关配套设施设备已无法匹配五星级服务区相关要求。为优化服务区环境，提升服务质量，拟定对珞璜服务区公共区域设施设备进行改造升级。项目业主为重庆中渝高速公路有限公司，资金已落实，本项目上限价为1,042276.89元（大写：壹佰零肆万贰仟贰佰柒拾陆元捌角玖分）。

- 工程地点、工作内容及相关要求

- 1、工程地点：绕城路珞璜服务区，详见附件《珞璜服务区改造工程量清单》。

- 2、工作内容及相关要求：按《施工图设计》要求进行施工，工期共计 40  天。

- 3、工程要求：

- 1）质量满足公路交安设施技术规范。

- 2）本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件。

- 3）工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行。

- 4）安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《关于加强高速公路养护施工作业规范管理的通知》（渝高管【2009】60号）等有关文件规定执行。

- 4、对施工单位的要求：

- 1）施工方中标后，须立即完成施工组织方案、交通组织方案的编写，并报相应路段的执法部门报批（询价方可协助办理相关手续），在得到执法部门同意报批的施工手续后24小时内组织相关设备及人员进场施工。进场后严格按照执法部门报批的交通组织方案、施工组织方案和询价方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，并在规定工期内完成本合同约定的工程任务。在得到执法部门同意报批的施工组织方案手续后24小时内未组织相关设备及人员进场施工的，中标施工方将承担伍仟元/天的拖期损失赔偿金。

- 2）全部工程完工后，报价方应在10个工作日内向询价方递交结算资料和发票；

- 3）安全管理工作由施工方自行负责，中标单位施工中所需要的安全标志、安全人员和安全设施维护由施工方负责, 施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和重庆市交委颁发的《重庆高速公路养护实施细则》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》实施现场安全管理，并为上路作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中所发生安全方面的责任事故，由中标施工方承担全部责任。

三、报价人要求

1、报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、报价人需在集团合格供方库内，具有独立法人资格，资质要求为“建筑装修装饰工程专业”三级及以上资质承包能力；

3、报价人所有报价必须按竞争性比选文件报价表表样报价。

4、报价人不得提出与竞争性比选文件不同的合同签订和计量支付方式。

5、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

四、询价邀请函的获取

询价邀请函电子版通过高速集团招投标管理平台自动投送。

五、报价文件的递交及相关事宜

1、开标方式：

电子投标

将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台，平台报价时间为2022年11月3日10:00至2022年11月3日10：30（北京时间）（暂定），投标完成后，签字确认。

现场开标

开标地点：重庆中渝高速公路有限公司二楼二会议室（绕城高速双福南收费站旁）。

开标时间：投标人携带纸质版投标文件于2022年11月3日10：00前到达会议室等候。待电子标确认报价完毕后，2022年11月3日10：30（北京时间）现场开标。

投标文件报送截止时间：2022年11月3日10：00（北京时间），同时本询价要求的“加盖单位鲜章”均是加盖报价人单位鲜章。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理，最终依据纸质版投标文件进行评审。

4、报价文件含报价书，报价应包括完成本次竞争性询价邀请函全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，询价人明示或暗示的一切费用。

5、报价文件必须含报价人法人合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）。

6、报价文件内应提供营业执照、资质证书、设备和拟投入人员的相关资料等。报价文件应加盖单位公章，并密封装于文件袋内否则询价方将不予签收。

7、在签订合同前询价人有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新询价,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。

- 六、报价函要求

（1）报价清单（投标文件格式附后）

（2）营业执照及资质证书复印件

（3）为满足本邀请函所需的拟投入的人员情况表（格式自理）

以上报价函均需逐页加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

- 七、报价、定标评标价原则及低价风险担保

1、本次询价在原则上满足询价人要求前提下，报价人不可超上限价进行报价，否则视为废标；

2、本次询价采用“最低评标价法”，即所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，评标委员会将采用讨论的方式确定一家作为第一中标候选人。本次询价推荐中标候选人一名。

3、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供；如不按时足额提供，视为中标人放弃中标。

4、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函。如采用现金的方式，中标人须采用银行转账方式将低价风险担保金从拟中标单位的基本账户转入至询价人指定的专用账户内；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保的提交时间：中标候选人公示结束后10个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

5、低价风险担保的退还时间：工程通过竣工验收后一次性退还，不计息。

6、履约过程中，施工单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。

八、合同签订及费用支付

1、中标单位在中标通知书发出20日内与招标人签订合同。

2、费用支付：本工程无预付款，工程完工后按验收合格的工程量进行结算和支付；中标人于工程验收合格后10个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法的结算发票，经招标人（甲方）审核并确认已结清民工工资后，招标人（甲方）按结算金额的97%以银行转账方式支付给乙方，3%作为质保金（不计息）。

3、质保金支付：质保期1年；自结算之日起，一年内没有发现质量缺陷或乙方对发现的缺陷完成整改，质保期满后的10个工作日内，询价方一次性支付给中标实施单位余款3%（不计息）。

九、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、废标

出现以下情况，均做废标处理。

- 报价文件未按“第六条报价函要求”进行报价的。

- 更改询价文件的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。

- 报价超“上限单价”、“上限总价”。

- 不满足询价文件的资质和业绩要求。

十一、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）第一中标候选人不按规定缴纳履约保证金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形；

（5）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

十二、联系方式

招 标 人： 重庆中渝高速公路有限公司

地    址： 重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮    编： 400428

联 系 人： 胡艺

电    话： 13996277609

投标文件格式：

一、报价函

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司珞璜服务区改造工程竞争性询价文件的全部内容，我方投报的总价为人民币（大写）                                 元（小写）                  元。报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的施工工作。以优质的服务在竞争性比选方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受竞争性比选方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人：          （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：           （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：  （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法定代表人亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：		            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托     	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       各标段服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

- 承诺函

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

- 严格按询价方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照询价人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

- 与该项目所在业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

- 近3年未有违法违规不良记录；

- 中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：       （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

珞璜服务区建筑表面视觉整改工程项目报价清单

报价单位：                          （盖章)

| 序号 | 项目名称 | 上限价 （元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珞璜服务区建筑表面视觉整改工程 | 1042276.89 |  |
|  | 投标总价 | 1042276.89 |  |

限价编制说明:本项目按全费用综合单价计列，此全费用综合单价综合了分项工程人工费、材料费、机械费，管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、一定范围内的风险等全部费用。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
|  | A | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901002001 | 型材屋面 | [项目特征] 1.型材品种、规格:50厚岩棉夹芯 板 [工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 | m2 | 25.92 | 91.92 | 2382.57 |  |  |
| 2 | 010603002001 | 空腹钢柱 | [项目特征] 1.柱类型:钢柱Q235-B [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.37 | 10977.82 | 4061.79 |  |  |
| 3 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:钢梁Q235-B [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.018 | 10627.54 | 191.3 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 6635.66 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 4 | 010606002001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢檩条Q235-B [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.19 | 8730.33 | 1658.76 |  |  |
| 5 | 010606013001 | 零星钢构件 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.02 | 12440.69 | 248.81 |  |  |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除 、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振 捣、养护 | m3 | 2.88 | 655.66 | 1888.3 |  |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除 、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振 捣、养护 | m3 | 0.78 | 551.63 | 430.27 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 4226.14 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 8 | 010502001001 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、 拆除、堆放、运输及清理模内杂 物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振 捣、养护 | m3 | 0.48 | 713.94 | 342.69 |  |  |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.8 | 6486.13 | 5188.9 |  |  |
| 10 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 7.06 | 76.47 | 539.88 |  |  |
| 11 | 010901002002 | 型材屋面 | [项目特征] 1.型材品种、规格:50厚岩棉夹芯 板 [工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 | m2 | 101.25 | 91.92 | 9306.9 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 15378.37 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 12 | 010605002001 | 钢板墙板 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:50厚岩棉夹芯 板 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | m2 | 14.4 | 169.11 | 2435.18 |  |  |
| 13 | 010606011001 | 钢板天沟 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:不锈钢天沟 t2.5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | m | 13.5 | 1586.05 | 21411.68 |  |  |
| 14 | 010603002002 | 空腹钢柱 | [项目特征] 1.柱类型:钢柱Q235-B [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.23 | 10977.82 | 2524.9 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 26371.76 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 15 | 010604001002 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:钢梁Q235-B [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.26 | 10627.54 | 2763.16 |  |  |
| 16 | 010606001001 | 钢支撑、系杆 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢支撑、钢拉 条Q235-B [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.05 | 9700.25 | 485.01 |  |  |
| 17 | 010606002002 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:钢檩条Q235-B [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.16 | 8730.33 | 1396.85 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 4645.02 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 18 | 010606013002 | 零星钢构件 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 1 | 12440.69 | 12440.69 |  |  |
| 19 | 010501003002 | 独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除 、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振 捣、养护 | m3 | 1.44 | 655.66 | 944.15 |  |  |
| 20 | 010501001002 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除 、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振 捣、养护 | m3 | 0.39 | 551.63 | 215.14 |  |  |
| 21 | 010502001002 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、 拆除、堆放、运输及清理模内杂 物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振 捣、养护 | m3 | 0.24 | 713.94 | 171.35 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 13771.33 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.4 | 6486.13 | 2594.45 |  |  |
| 23 | 010101004002 | 挖基坑土方 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 3.53 | 76.47 | 269.94 |  |  |
| 24 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 2 | 45.71 | 91.42 |  |  |
| 25 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 8 | 45.71 | 365.68 |  |  |
| 26 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 288.68 | 6.73 | 1942.82 |  |  |
| 27 | 011613001001 | 灯具拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 77 | 7.61 | 585.97 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 5850.28 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 28 | 011607001001 | 石膏板拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 50.74 | 13.47 | 683.47 |  |  |
| 29 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 116.28 | 3.86 | 448.84 |  |  |
| 30 | 01B001 | 便民服务中心家 |  | 项 | 1 | 23000 | 23000 |  |  |
| 31 | 01B002 | 警务室家具拆除 |  | 项 | 1 | 24000 | 24000 |  |  |
| 32 | 010401012001 | 零星砌砖 | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 1.81 | 727.13 | 1316.11 |  |  |
| 33 | 011203001001 | 零星项目一般抹 灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 15.05 | 62.71 | 943.79 |  |  |
| 34 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | m | 170.1 | 352.17 | 59904.12 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 110296.33 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 35 | 010606011002 | 钢板天沟 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m | 5 | 159.01 | 795.05 |  |  |
| 36 | 010801001001 | 木质门 | [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 3 | 1004.15 | 3012.45 |  |  |
| 37 | 010807001001 | 金属(塑钢、断 桥)窗 | [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 3 | 504.86 | 1514.58 |  |  |
| 38 | 010807005001 | 铁丝网拦窗 | [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | 樘 | 8 | 379.47 | 3035.76 |  |  |
| 39 | 011210002001 | 彩钢夹芯板隔墙 | [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 9 | 353.14 | 3178.26 |  |  |
| 40 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 13.88 | 28 | 388.64 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 11924.74 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 41 | 011210005001 | 成品隔断 | [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | 间 | 78 | 671.72 | 52394.16 |  |  |
| 42 | 011105006001 | 金属踢脚线 | [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 1.9 | 23.87 | 45.35 |  |  |
| 43 | 011502001001 | 黑色烤漆边框 | [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 31.2 | 14.53 | 453.34 |  |  |
| 44 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 319.99 | 86.7 | 27743.13 |  |  |
| 45 | 011302001001 | 彩钢夹芯瓦楞板 顶 | [工作内容] 1.基层清理 2.安装 | m2 | 27.12 | 363.05 | 9845.92 |  |  |
| 46 | 011302002001 | 铝方通吊顶 | [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.刷防护材料 | m2 | 35.38 | 375.83 | 13296.87 |  |  |
| 47 | 011207001001 | 墙面装饰板 | [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 | m2 | 8.2 | 25.39 | 208.2 |  |  |
| 48 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 21.69 | 15.68 | 340.1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 104327.07 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 49 | 011502001002 | 金属装饰线 | [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 47.4 | 37.27 | 1766.6 |  |  |
| 50 | 011507003001 | 灯箱 | [工作内容] 1.基层安装 2.成品灯箱制作、运输、安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1.48 | 454.33 | 672.41 |  |  |
| 51 | 011508004001 | 装饰画 | [工作内容] 1.成品装饰画、运输、安装 | 个 | 4 | 2328.21 | 9312.84 |  |  |
| 52 | 011508004002 | 成品工业风挂件 | [工作内容] 1.成品工业挂件运输、安装 | 个 | 2 | 2878.61 | 5757.22 |  |  |
| 53 | 050305007001 | 桌椅 | [工作内容] 1.桌凳制作 2.桌凳运输 3.桌凳安装 4.砂浆制作、运输 | 套 | 2 | 2002.88 | 4005.76 |  |  |
| 54 | 011406001002 | 防水泥漆 | [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 62.41 | 14.29 | 891.84 |  |  |
| 55 | 010607005001 | 白色烤漆钢丝网 | [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 15.6 | 10.05 | 156.78 |  |  |
| 56 | 011210005002 | 成品隔断木质花 台隔断 | [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 4.91 | 548.66 | 2693.92 |  |  |
| 57 | 011507001001 | 张贴栏 | [工作内容] 1.基层安装 2.张贴栏制作、运输、安装 3.刷防护材料、油漆 | 个 | 4 | 5058.83 | 20235.32 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 45492.69 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 58 | 010807003001 | 红色烤漆饰面集 装箱 | [工作内容] 1.安装 2.五金安装 | m2 | 245 | 1824.5 | 447002.5 |  |  |
| 59 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 3.8 | 51.35 | 195.13 |  |  |
| 60 | 011204003001 | 灰色墙砖 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 5.4 | 269.96 | 1457.78 |  |  |
| 61 | 011204003002 | 大理石墙砖 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 9.8 | 280.35 | 2747.43 |  |  |
| 62 | 011204003003 | 白色墙砖 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 4.9 | 269.96 | 1322.8 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 452725.64 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 63 | 011508004003 | 海报 | [工作内容] 1.海报制作、运输、安装 2.刷油漆 | 个 | 2 | 901.03 | 1802.06 |  |  |
| 64 | 010807003002 | 白色烤漆饰面方 管 | [工作内容] 1.安装 | m2 | 80.1 | 446.43 | 35759.04 |  |  |
| 65 | 010807003003 | 木饰面集装箱 | [工作内容] 1.安装 | m2 | 95.1 | 556.1 | 52885.11 |  |  |
| 66 | 011508004004 | LED电子滚动屏 | [工作内容] 1.LED显示屏安装 | 套 | 1 | 134543.72 | 134543.72 |  |  |
| 67 | 011210005003 | 工业风花篮隔断 | [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 9.5 | 533.38 | 5067.11 |  |  |
| 68 | 030412001001 | 8存节能筒灯 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 20 | 66.1 | 1322 |  |  |
| 69 | 030412001002 | 选款吸顶灯 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9 | 80.82 | 727.38 |  |  |
| 70 | 030412001003 | 普通灯具 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 44 | 193.76 | 8525.44 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 240631.86 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1042276.89 |  |  |