鸡鸣隧道大地电磁法三维探测及可视化三维地质建模项目

公开竞争性比选函

询价人：重庆高速工程顾问有限公司

2021年6月

本次公开竞争性比选项目《鸡鸣隧道大地电磁法三维探测及可视化三维地质建模》已由重庆高速工程顾问有限公司2021年第8次党委会、第6次总办会批准，询价人为重庆高速工程顾问有限公司，研究依托工程为重庆城口（陕渝界）至开州高速公路B1合同段鸡鸣隧道。现邀请你单位参与鸡鸣隧道大地电磁法三维探测及可视化三维地质建模竞争性比选。

一、项目概况

重庆城口(陕渝界)至开州高速公路属于国家高速公路网规划的一条南北纵向线G69银百高速公路中的一段，项目起点位于陕西省岚皋县漳河乡廖家坡，向南穿越大巴山至城口县、蓼子乡，穿城开隧道至开县满月乡，经双河口、大进、谭家、和谦、温泉、白鹤到渠口，终点位于重庆市开州赵家镇接万开高速公路，路线全长约128.125km。

其中，鸡鸣隧道左洞长7435.2米，右洞长7452米，为特长隧道。进洞口位于重庆市城口县蓼子乡梨坪村松林村南西侧斜坡，出洞口位于重庆市城口县鸡鸣乡双岔河附近。隧道地质条件复杂，断层、破碎带、溶洞、溶腔、暗河等不良地质构造发育，地下水丰富，导水构造、岩溶流水管道等补给复杂，突泥、涌水风险较大。

二、主要工作内容

鸡鸣隧道左幅ZK63+200～ZK64+500、右幅K63+200～K64+500段采用专项物探手段在洞外地表进行不良地质专项勘察（大地电磁法三维探测及可视化三维地质建模），查明隧道工程地质与水文地质条件及不良地质体的类型、规模及分布，划分不良地质段落，对突泥突水等地质灾害隐患进行预测预警，并提出科学合理的防治对策和解决方案，预防事故发生。

三、报价人资格

具备以下条件的单位参与本次比选：

1、资质要求

持有工商行政管理部门核发的有效营业执照或事业单位法人证书，具有工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质。

2、业绩要求

报价人近5年（2016年1月1日至今，以交工时间为准）内至少完成过1个高速公路隧道大地电磁法三维探测及可视化三维地质建模项目。

3、主要人员要求

项目负责人,高级工程师职称，近5年（2016年1月1日至今，以交工时间为准）内至少担任过一个高速公路隧道大地电磁法三维探测及可视化三维地质建模项目负责人。

技术负责人,高级工程师职称，近5年（2016年1月1日至今，以交工时间为准）内至少担任过一个高速公路隧道大地电磁法三维探测及可视化三维地质建模项目技术负责人。

四、报价文件

1、报价文件的组成

（1）报价函

（2）法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书（若有）

（3）报价人基本情况表

（4）报价人拟投入本项目主要人员表

（5）报价人近年完成的类似项目情况表

（6）其他

2、报价文件的签署及密封

（1）报价人应填写全称，同时加盖公章。

（2）报价文件必须由法定代表人或委托代理人签署，封口处应有报价单位公章。

（3）报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果，由报价人负责。

（4）报价文件纸张规格一律使用A4纸。

（5）报价人将上述报价文件按要求填写和装订后，统一装入一个封套密封。

五、报价

1、本合同为总价合同，报价人所报总价包括了采用大地电磁法进行三维探测及可视化三维地质建模、专项地质、水文地质调查、测绘图件编制、相关技术工作等及为完成本项目所需的所有仪器及人员进出场费、人员工资、仪器校验费、材料费及辅助材料费，人员差旅费、食宿费、加班费、过节费、临时用电、临时用水、临时通讯、管理费、利润、一切税费、投保保险、窝工及误工损失费、因气候季节及工序协调因素导致的停工、窝工及误工损失费等全部费用，以及文件明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

2、本次比选的最高限价为：人民币947500元（含暂列金70000元，用于必要时延伸探测范围）。

六、主要合同条件

1、工作范围

鸡鸣隧道左幅ZK63+200～ZK64+500、右幅K63+200～K64+500。物探测线（点）布置要求如下：

注：1.物探测点沿隧道纵向布设间距不大于20米；

2.物探测线沿隧道横向左右幅不少于5条。

2、工程地质与水文地质调查

通过搜集资料和野外地质调查，查清隧址区多年的地下水变化规律，掌握隧址区环境水文地质条件，查明各含水层之间以及与地表水之间的水力联系，同时掌握地下水水位、水质、水量等特征。掌握地下水补、径、排特征，区域泉点、集中供水水源地、水井分布，区域构造特征等基本内容。主要调查内容包括：

①详细查明区内地层岩性（段）、地质构造等情况；

②区域水文地质调查，详细查明区内水文地质条件，划分水文地质单元，查明地下水的赋存条件及其补、径、排特征；

③调查评价区区域气象、水文、地层岩性、地质构造、岩溶发育情况等；

④通过统计测量地层裂隙、岩溶洼地等，结合物探手段，综合分析区域地层、岩溶发育特征以及富水特征；

⑤结合水文地质详细勘察成果，综合分析目前隧道涌水段的水文地质特征；

⑥综合评价分析未施工段隧道的工程地质及水文地质情况，对突水涌水等不良地质隐患进行预测预警。

3、物探专项勘察

采用具有三维成像技术功能的大地电磁法物探技术，结合工程地质测绘、野外地质调查综合分析，查明隧道工程地质与水文地质条件及不良地质体的类型、规模及分布，划分不良地质段落，对突泥突水等地质灾害隐患进行预测预警，为隧道开挖提供基础地质资料。在技术方案上要有相关的技术措施，保障物探数据的准确性和水文、地质解译的精度。主要探测内容有：

①断层或断层破碎带的规模、性质及与隧道的三维空间位置分布关系。

②不良地质构造与水力联系。

③岩溶及岩溶管道水、大型导水破碎带的三维空间位置、规模、充填情况等。

4、基于现场水文地质专项调查和专项物探三维成像数据，对鸡鸣隧道进行大地电磁法三维探测和三维地质建模。

5、结合水文地质条件，综合分析区内地下水系统间的关联性，为涌水量的预测提供重要依据。

6、针对隧道施工涌水等不良地质问题提出科学合理的防治对策和解决方案。

七、评审文件递交

1、递交时间：2021年6月10日（星期四）上午10：00（北京时间）

2、递交地点：重庆市渝北区银杉路66号重庆高速集团1208室

八、评审办法

1、报价超过最高限价的，将否决其报价。

2、评审办法为：综合评估法。

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足竞争性比选文件实质性要求的报价文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以报价人报价低的优先；报价人报价也相等的，通过抽签的方式确定中标候选人顺序。

| 细目 | 评分因素与评分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评审因素 | 分值 |  |
| 商务 部分 （5分） | 1、投标人资质及综合实力 | 1分 | 1、满足基本资质要求得分1分。 2、满足基本业绩要求得 1.5分；近五年内（2016 年至今）每增加 1 个（已完或在建项目）高速公路隧道大地电磁法三维探测及可视化三维地质建模项目业绩的加0.5分，最高可加1.5分。 3、项目负责人满足基本业绩要求得0.3分，每多一个类似项目业绩加0.1分，最多加0.2分。 技术负责人满足基本业绩要求得0.3分，每多一个类似项目业绩加0.1分，最多加0.2分。 |
|  | 2、类似业绩 | 3分 |  |
|  | 3、主要人员 | 1分 |  |
| 技术 部分 （30分） | 1、工作计划、方法、内容及措施 | 3分 | （1）对应技术部分的评审因素，评审专家根据报价人技术部分编写的情况自行打分。原则上，每项评审因素的评分不得低于满分值的60%，评分低于满分值60%的，评审委员会成员应当在评审报告中作出说明。 （2）若报价人技术部分中无对应的评审因素内容，则该项评审因素可以给予0分。 （3）各项评分因素得分以评标委员会各成员的算术平均值确定（保留2位小数）。 （4）技术部分内容格式自拟。 |
|  | 2、对隧道大地电磁法三维探测及可视化三维地质建模工作的重难点、关键性技术问题的认识及其对策措施 | 12分 |  |
|  | 3、对本项目探测工作的建议 | 12分 |  |
|  | 4、对本项目探测工作的服务承诺 | 3分 |  |
| 报价 部分 （65分） | 报价 | 65分 | (1)报价的确定：报价＝报价函文字报价 (2)基准价的计算：在通过商务部分评审后且不高于最高限价的报价中的算术平均值即为基准价。（保留2位小数） (3)报价得分计算（保留2位小数）： 报价的偏差率计算公式：偏差率＝100％×（报价-基准价）/基准价 如果报价人的报价大于等于基准价，则报价得分＝65-偏差率×100×E1； 如果报价人的报价小于等于基准价，则报价得分＝65+偏差率×100×E2。 其中：E1是报价每高于基准价一个百分点的扣分值；E2是报价每低于基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=0.2，E2=0.1。 |

九、联系方式

询价人：重庆高速工程顾问有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号重庆高速集团1104

邮　编：401121

联系人：廖老师

电  话：（023）89138785

传  真：（023）89138744

附件 ：报价文件格式

鸡鸣隧道大地电磁法三维探测及可视化三维地质建模项目

报 价 文 件

报价人：      （盖单位章）

年    月      日

一、报 价 函

致重庆高速工程顾问有限公司：

本公司愿以报价人民币（大写）                   元【￥    （小写）元】（含暂列金柒万元）完成    （项目名称）    工作，并以优质的服务在询价人规定的时期内完成全部工作。

报价人：  （单位全称） （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：             （签字）

日期: 　　　　年   月   日

注：报价人仅须在报价函上加盖单位章，由法定代表人或其委托代理人签字。

### 二、法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

姓名：（法定代表人亲笔签字） 性别：     年龄：     职务：    系         （报价人名称）  的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

年     月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人   （姓名）系   （报价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）  的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：

1、授权书中授权人和被授权人的签字不得用签名章代替。

2、报价人还须提供（附）授权人和被授权人的身份证复印件。

3、若报价文件中授权书不满足要求，其报价文件资格审查不予通过。

三、资格审查表

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）、资质证书的复印件。

（二） 拟投入本项目主要人员表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列人员必须满足竞争性比选文件中对人员资质及数量的要求，否则将否决其报价。

2.附身份证、职称证、检测资格证的相应证件彩色扫描件的打印件或彩色复印件，以及项目负责人、技术负责人的个人业绩证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务时间 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填一个项目，并注明序号。

2.本表后须附清晰的合同协议书，否则该业绩在资格审查时将不予认可。

3.如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则相应业绩在资格审查时将不予认可。

四、技术部分材料

注：技术部分内容应相应评审办法中相关内容，格式自拟。

五、其他资料