重庆渝合高速公路沙溪庙大桥升降机改造工程

询

价

函

重庆渝合高速公路有限公司

二零二一年 八 月

重庆渝合高速公路沙溪庙大桥升降机改造工程

竞争性询价文件

：

根据我司2021年专项工程计划，拟对渝合路沙溪庙大桥升降机进行改造，现根据公司要求针对该项目邀请满足资质要求的施工单位参加本项目的竞争性报价。具体内容如下：

一、工程概况

- 1、工程地点：重庆渝合高速公路沙溪嘉陵江大桥

2、工期要求：90天。（具体以询价方实际安排施工时间为准）。

3、工作内容：重庆渝合高速公路沙溪庙大桥升降机改造。详见《重庆渝合高速公路沙溪庙大桥升降机改造工程询价报价表》。

4、本次询价采取“最低价法”原则选取中标单位。

二、投标人资格要求

1、本次招标要求投标人具有独立法人资格，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，资质条件须满足以下资质要求：

（1）具有独立法人资格；

（2）具有建设主管部门颁发的施工安全许可证；

（3）具有特种设备制造、安装、改造修理许可证（其中机械），其中施工升降机的安装、改造级别不低于B级；

2、业绩须满足下列要求：

业绩要求：至少具有一个高速公路桥塔塔内电梯新建或更换业绩

三、报价要求

1、本项目采用工程量清单报价，项目最高上限总价为人民币：¥ 1,834,785.19元（大写：壹佰捌拾叁万肆仟柒佰捌拾伍元壹角玖分），所报单价均为综合单价，在合同实施期间，工程量清单中的单价将不予调整，报价方在报价中应充分考虑可能发生的因人工费变动及天气等因素所产生的一切附加费用。

2、本项目报价方应按要求缴纳投标保证金。

- （1）投标保证金金额：人民币 5 仟元 。

- （2）报价方从本单位的基本账户（开户行）在投标截止1小时前，通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，以到帐时间为准，否则，投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

- （3）报价方必须将投标保证金划付至指定账户中才有效：

- 投标保证金指定账户如下：重庆渝合高速公路有限公司，账户：5000 1153 7000 5020 2871，开户行：建行重庆市分行合川支行南新路分理处。

- （4）报价方必须在付款凭证备注栏中注明是“（项目名称）投标保证金”。（可简写项目名称）

- （5）投标保证金有效期与投标有效期一致。

- （6）投标保证金缴纳情况将在开标会上由重庆渝合高速公路有限公司工作人员现场展示。未在规定时间内从其投标人的基本账号将投标保证金一次性足额汇入指定账户的，将视为投标保证金无效，评标委员会按否决投标处理。

- （7）投标保证金的交纳验证：开标会现场由工作人员将现场展示的投标保证金交纳情况打印出来，并由相关人员签名确认

- （8）投标保证金的退回：施工合同签署后，投标保证金将由渝合公司返还到报价方汇出的账户。

2、报价函应报相应工作任务的综合单价，综合单价包括完成全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、利润及税金等与本项目有关的，业主明示或暗示的一切费用。

3、安全文明施工费按2018年《重庆市建设工程费用定额》相关费率计取，于结算时同期支付，该安全文明施工费为固定费用不进行报价。

4、报价书以业主提供清单表格进行报价，否则报价无效。

5、报价单位应提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩、投标保证金银行回单等相关材料。业绩证明材料（需提供合同复印或扫描件加盖鲜章及业主联系方式备查），拟投入人员的相关资料等，且均应详细说明。报价函应加盖单位公章，并封装于文件袋内，袋外不得有任何标示。

6、在签定合同前我公司有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新询价,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。

7、2021年8月16日上午9：30时为报价截止时间，持相关报价文件必须加盖公章以原件密封正副本的形式在此时间之前送到重庆市北碚区团山堡服务区重庆渝合高速公路有限公司一楼101室。

- 报价方必须加强环保意识，做到文明作业,安全施工；自行承担因病、因伤甚至死亡的费用,其费用含入报价中；

- 本项目报价方在签订施工合同前应按要求缴纳履约保证金。

- 报价方在履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式

- 履约保证金的金额：签约合同价的10%

- （2）采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行支行或分行

四、工程款支付

本工程不设工程预付款，本工程完工后，经验收合格并提交竣工资料支付合同结算金额的95%，剩余 5 ％作为质保金，缺陷责任期满、经甲方确认无质量问题后在 10 个工作日无息支付给乙方。

五、质量标准

1、报价方在施工中应把好施工和养护的各道工序、自检验收等质量关；报价方的项目负责人、技术员及现场的其他施工人员必须无条件地遵守高速公路相关作业规定和发包方相应的规章制度并接受发包方现场负责人的指导和监督，严格按《重庆高速公路养护实施细则》、《公路桥涵养护规范》以及国家或地方规范性文件等相关施工规范进行施工作业。

2、该项目工程缺陷责任期为 一 年

六、安全责任和安全保证措施

1、安全责任：

（1）安全管理工作由报价方自行负责，报价方应承诺严格按制定的相关管理规定进行现场的作业安全管理工作，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中若发生安全等责任事故，由报价方承担全部责任。

（2）报价方的施工作业人员和车辆在施工路段必须服从询价方关于安全管理的相关规定和处理；车辆在施工作业区域内行驶不得超过30KM/h的速度，否则按违反安全操作规程处理200元/次；并自行承担由此所需的一切费用和责任。

（3）报价方上路作业的人员和车辆（非农用车）必须自行按国家规定购买相关保险，并自行承担由此所需的一切费用和责任。

（4）在生产过程中，报价方应严格遵守作业安全操作规范，必须给作业的所有人员办理各类保险，若发生安全责任事故，由此造成人员的伤、残、亡，均由报价方自行负责并支付全部费用，其安全费用包含入相应单价。

2、安全保证措施：

（1）施工中所用标志标牌的规格、数量及标志标牌的摆设必须严格按照最新通过的国标《道路标志和标线》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》和《重庆市高速公路养护作业安全操作规程暂行规定》等相关规定进行摆放。

（2）施工中所需要的安全标志、安全人员和安全维护必须由承包方负责提供。

七、违约责任

1、人员违约：乙方技术工种人员无技术技能资格证或者上岗人员数量不符合要求，乙方将承担贰仟元/次的违约责任。

2、工程质量违约：工程质量满足甲方的要求，严格服从业主、监理和现场甲方管理人员的安排，若有违规操作，将视为乙方单方违约，应承担伍仟元/次的违约赔偿，视情节，甲方保留单方终止合同的权利。

3、资料违约：完工验收合格后，承包单位应在15个工作日内向甲方递交结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向甲方缴纳违约金。

八、报价函递交及相关事宜

1、报价函的组成：本邀请函中的文件均需加盖单位公章，文件应包含企业年检合格的营业执照、相关资质证书、业绩证明材料、投标保证金银行回单等符合资格要求的相关证明资料的复印件。

2、报价函的密封：报价函及相关资料应密封在一个封套内，在封套上应写明：重庆渝合高速公路沙溪庙大桥升降机改造工程报价函；2021年8月16日上午9：30时前不得开封等字样。

3、2021年8月16日上午9：30时为报价截止时间，报价函必须在此时间之前送到重庆市北碚区团山堡服务区101会议室，逾期送达的报价函将不予受理。

九、询价开标及中标

1、2021年8月16日上午9：30时在重庆市北碚区团山堡服务区101会议室开标；所有报价人的法定代表人或其委托代理人应准时参加，报价人若未派人出席开标活动，视为该报价人默认开标结果；

2、报价书开启后现场填写：重庆渝合高速公路沙溪庙大桥升降机改造工程开标记录表；

3、本次询价采用“最低价法”进行报价评审，报价人不得超过询价人给出的上限价，否则其报价作废。

十、联系方式

招 标 人：重庆渝合高速公路有限公司      地    址：重庆市北碚区团山堡服务区101会议室

联 系 人：      袁伟                    电    话：     023-68216978

附件一：重庆渝合高速公路2021年沙溪庙大桥升降机改造工程询价报价表

重庆渝合高速公路有限公司

2021年8月11日

附件一：

| 重庆沙溪庙大桥升降机改造工程询价报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 上限综合单价 | 上限金额 | 投标单价 | 投标金额 | 备注 |
| 一 | 桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中塔柱原有升降机拆除 | [项目特征] 1.构件名称:中塔柱原有升降机拆除 2.拆除构件的规格尺寸:详设计 3.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 23.393 | 414.58 | 9698.27 |  |  |  |
| 2 | 塔柱直梯拆除 | [项目特征] 1.构件名称:塔柱直梯拆除 2.拆除构件的规格尺寸:详设计 3.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 2.248 | 285.21 | 641.15 |  |  |  |
| 3 | 上塔柱原有钢平台拆除 | [项目特征] 1.构件名称:上塔柱原有钢平台拆除 2.拆除构件的规格尺寸:详设计 3.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 9.234 | 331.72 | 3063.1 |  |  |  |
| 4 | 升降机制安（包含升降机、升降机基础及附着、基础平台及围栏、直梯的制作安装，升降机相关的电力安装，升降机除锈及刷漆等工作内容） | [项目特征] 1.设备:施工升降机SC200型（中塔柱34.5m），施工升降机SC200型（上塔柱48.2m） 2.安装内容:升降机基础及附着的制作安装，中塔柱升降机基础平台及围栏，中、上塔柱过渡直梯制作安装，上塔柱升降机基础平台及围栏，升降机附着和基础平台植筋螺栓，电源箱安装，电缆敷设 3.钢结构处理:除锈及钢结构刷漆 4.其他:详见设计图纸 5.质保期:一年 [工作内容] 1.升降机配件运输 2.升降机制作 3.升降机安装 | 套 | 2 | 608333 | 1216666 |  |  |  |
| 二 | 电力工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工挖电缆沟土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:土石方 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:人工 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 162 | 61.56 | 9972.72 |  |  |  |
| 2 | 人工回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计要求及规范规定 3.填方粒径要求:满足设计要求及规范规定 4.填方来源、运距:根据现场情况，自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 162 | 39.13 | 6339.06 |  |  |  |
| 3 | 成套配电箱 悬挂式 | [项目特征] 1.名称:成套配电箱 2.安装方式:悬挂式 3.其他:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2 | 293.29 | 586.58 |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.其他:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2 | 1643.29 | 3286.58 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆头 3*50+2*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:3*50+2*16 3.材质、类型:冷缩式 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 | 202.76 | 405.52 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 3*25+2*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:3*25+2*10 3.材质、类型:冷缩式 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 | 175.7 | 702.8 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 3*16+2*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:3*16+2*10 3.材质、类型:冷缩式 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 | 131.8 | 263.6 |  |  |  |
| 8 | 镀锌金属线槽 | [项目特征] 1.名称:镀锌金属线槽 2.材质:镀锌钢板3mm 3.其他:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 282 | 106.6 | 30061.2 |  |  |  |
| 9 | 钢制镀锌线槽支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:镀锌线槽支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 243 | 17.3 | 4203.9 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 YJV 3*50+2*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3*50+2*16mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 750 | 125.4 | 94050 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 YJV 3*25+2*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3*25+2*10mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 70 | 68.76 | 4813.2 |  |  |  |
| 12 | 橡胶电缆 YC3*16+2*10 | [项目特征] 1.名称:橡胶电缆 2.型号:YC3*16+2*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 150 | 59.27 | 8890.5 |  |  |  |
| 13 | DN100PVC电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:pvc 3.规格:dn100 4.敷设方式:详设计 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 470 | 22.4 | 10528 |  |  |  |
| 14 | 镀锌钢管60*3 | [项目特征] 1.安装部位:详设计 2.规格:60*3镀锌钢管，60*3镀锌钢管弯头 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 | m | 40 | 39 | 1560 |  |  |  |
| 15 | 电缆沟盖板 | [项目特征] 1.名称:电缆沟盖板 [工作内容] 1.盖板安装 | m | 450 | 17.87 | 8041.5 |  |  |  |
| 分部分项工程合计 |  |  |  |  |  | 1,413,773.68 |  |  |  |
| 1 | 措施项目费（不含安全文明施工费和安全作业交通维护费） |  | 项 | 1 | 56869.26 | 56,869.26 |  |  | 根据2018年《重庆市建设工程费用定额》相关费率计取 |
| 2 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 51,292.73 | 51,292.73 |  |  |  |
| 3 | 规费 |  | 项 | 1 | 10,091.57 | 10,091.57 |  |  |  |
| 4 | 税金 |  | 项 | 1 | 168,010.85 | 168,010.85 |  |  | 增值税参照2018年《重庆市建设工程费用定额》按一般计税法计算，增值税率按9%计取；附加税按增值税税额的12%计取；环境保护税结算时按实计算。 |
| 5 | 安全作业交通维护费 |  | 天 | 90 | 1497.19 | 134,747.10 |  |  | 按实际发生天数计算。 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1,834,785.19 |  |  |  |