重庆安源金属制造有限公司

关于安产集团废旧构筑物拆除售卖公告

经重庆安全产业发展集团有限公司（以下简称“安产集团”）2023年第2次总办会审议决策，同意对安产集团位于重庆市綦江区三江街道的废旧构筑物进行处置，委托安产集团的全资子公司重庆安源金属制造有限公司（以下简称“安源公司”）按竞价方式进行售卖处置。现邀请有意向报价人参加本次处置竞价，中标人与安产集团签订合同。具体要求如下：

一、项目概况

（一）项目名称：

废旧构筑物拆除售卖

（二）项目地点：

重庆市綦江区三江街道重庆安源公司原炼铁污水站。

（三）拆除内容及标准：

1.拆除现场存在的废旧构筑物（包括横梁21根，总长约78米；立柱36根，总长约75米）。

2.只拆除地面（现场以火车轨道大平面为标准）以上部分的立柱和横梁，不得破坏地面以下构筑物。

3.拆除下来的物品全部归中标人所有，且应在完工时全部运离现场并清理干净。

4.拆除过程中所需的机器设备、运输、安全措施以及人工等所有费用均由中标人自行承担。

（四）最低限价：

项目最低限价2.18万元（报价低于最低限价为无效报价），中标人按中标价格支付给安产集团。本项目为总价包干项目，含机器设备、运输、安全措施以及人工等所有费用。

（五）合同工期：

本项目工期为7天（从中标人进场之日算起，扣除中途可能存在的停工时间，不可抗力因素除外）。

二、报价资格要求

1、具有建筑施工资质的独立法人，或者能提供与具有建筑施工资质单位签订的合作意向书（包括但不限于合作方的营业执照和建筑施工资质证书等）；

2、具有良好的商业信誉和健全的管理制度与措施；

3、遵守有关的国家法律、法令和条例，没有违法记录。

三、报价文件的内容及要求：

1、报价文件的内容

（1）企业营业执照复印件（见附件1）；

（2）报价函（见附件2）；

（3）法定代表人身份证明（见附件3）；

（4）法定代表人授权委托书（见附件4）；

（5）建筑施工资质（或者能提供与具有建筑施工资质单位签订的合作意向书，包括但不限于合作方的营业执照和建筑施工资质证书等）。

2、报价文件的要求：

（1）报价书必须密封投递，在密封处加盖企业公章。

（2）报价书必须由法定代表人签署并加盖公章，若授权代表人签署，则需要提供法人授权委托书（格式见附件4）。

（3）报价人应于2023年2月16日10:00时前将报价资料交至重庆安源公司市场营销部秦华处，联系电话13996336822。或者采用邮寄方式（收件地址：重庆市綦江区三江街道重庆安源公司；邮编：401431；收件人：秦华收，手机13996336822）递交，逾期送达的、未送达指定地点的、未按询价文件要求密封的报价文件，安源公司不予受理。

四、开评标

1.由业主在保证公开、公正和诚信的原则下组织评选。

2.在业主单位组织下，审核报价人提供的报价文件的符合性，在确定报价人提供的报价文件满足报价文件各项要求的前提下，总价最高者中标。如果报价出现两家或以上相同最低价，则相同报价单位进行第二次报价，若第二次报价仍相同，则业主抽签确定中标单位。

3.在公告期内即便报价单位不足三家，均可正常开评标，评标结果在重庆高速集团官网公示。

五、合同签订及支付方式

1、合同签订：报价方收到中标通知书后3日内。

2、支付方式：合同签订后一次付清。

六、拆除保证金

中标人签订合同前须向招标人支付5000元拆除保证金，拆除过程中未发生安全生产和环保责任事故，未造成招标人其他财产损失，现场清理完毕并经验收合格后全额退还。

七、其它要求

1. 中标人须按照业主方书面通知要求的工作开始时间将人员安排到位并正常开展工作。

2. 中标人不得安排年龄超过60周岁的人员到场工作。

重庆安源金属制造有限公司

2023年2月 8日

附件1 ：营业执照

附件2：报价函

报价函

重庆安源金属制造有限公司：

本公司愿意按          元总价包干购买并自行拆除贵公司废旧废旧构筑物拆除项目，达到报价文件要求的拆除内容及标准。

如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定期间按时完成拆除所有工作。

报价人：                 （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

年   月   日

附件3：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓名：            （法定代表人签字）

性别：     年龄：     职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

附件4：法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

报价项目名称：

致重庆安源金属制造有限公司：

（投标人法定代表人名称）是             （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                   投标人法定代表人：

（签字或盖章）              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件5：建筑施工资质（或者能提供与具有建筑施工资质单位签订的合作意向书，包括但不限于合作方的营业执照、建筑施工资质证书以及合作意向书）