重庆城口（陕渝界）至开州高速公路C段机电工程交工检测

竞争性比选函

询价人：重庆高速工程顾问有限公司

2022年2月

根据重庆城口（陕渝界）至开州高速公路C段实际工程进展需求和我司相关会议文件精神，采用公开竞争性比选的方式确定其机电工程交工检测工作实施单位。项目概况及有关要求如下：

一、项目概况

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路项目路线起自城口县北屏（陕渝界），接拟建的安康至岚皋（陕渝界）公路，止于开州区赵家，接已建的万州至开州区高速公路，全长约128公里。C段（K100+075.64～K149+810.298）按全部控制出入、全立交的双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80Km/h，路基宽度 25.5 米，沥青混凝土路面，桥涵设计荷载公路-Ⅰ级；其余技术指标应符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定值。C 段全线共设互通式立交 6 座（其中枢纽互 通 1 座），匝道收费站 5 处，服务区 1 处，停车区 1 处，养护工区 1 处，管理分中心 1 处、隧道6座（其中含特长隧道1座，长隧道2座，短隧道3座）。

二、主要服务内容及合同段划分

本次比选分为1个合同段，划分情况如下：

| 合同段 | 询价内容 |
| --- | --- |
| CJDJC | 依据交通部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和交通行业标准《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》，对城开高速公路C段的机电设施开展交工验收前的质量检测服务；对整改落实情况进行复查，并出具整改情况复查报告；对于《高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单》中的不符合项应重点检查。 |

三、报价人资格

具备以下条件的单位可参与本次询价：

3.1具有独立法人资格，具有有效的营业执照或者事业单位法人证书。

3.2 具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测机构公路工程交通工程专项资质；

3.3具有省级及以上质量技术监督主管部门颁发的CMA计量认证证书。

3.4 人员要求

主要人员应满足下表要求，且在项目实施期间不得更换。

| 主要人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | CJDJC |  |
| 项目负责人 | 1 | 相关专业（交通工程、机电工程、电子、电气、自动化、通信、 计算机）高级工程师或以上职称 |
| 技术负责人 | 1 | 相关专业（交通工程、机电工程、电子、电气、自动化、通信、 计算机）高级工程师或以上职称，持交通运输部工程质量监督机构颁发的试验检测师证书（检测专业：交通工程或机电专业） |
| 试验检测师 | 3 | 工程或研究系列中级（工程师）或以上职称，并持交通运输部工程质量监督机构颁发的试验检测师证书（检测专业：交通工程或机电专业）。 |
| 助理试验检测师（或检测员） | 3 | 工程或研究系列初级（助理工程师）或以上职称，并持交通运输部工程质量监督机构颁发的助理试验检测师（或检测员）证书（检测专业：交通工程或机电专业）。 |

3.5 业绩要求

（1）近5年（2016年1月1日至报价截止日止，以合同签订时间为准）独立承担过1个合同金额不小于35万元的含高速公路机电设施检测内容的检测项目。

- 业绩均须提供有效证明材料，包括但不限于合同协议书及项目评定书，或合同协议书及验收文件，或合同协议书及成果报告等。

3.6信誉要求

| - 合同段 | - 信誉要求 |
| --- | --- |
| - CJDJC | 1、报价人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单； 2、报价人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单（黑名单）； 3、未被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分； - 4、报价人在交通运输部和重庆市交通局发布的最新公路工程试验检测企业综合信用评价结果未为D级。 |

3.6 本次询价不接受联合体报价，不允许分包和转包。

四、报价文件

4.1 报价文件的组成

（1）报价函及报价表

（2）法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书（若有）

（3）资格审查表（含报价人基本情况表、拟投入本项目主要人员表、近年业绩情况表）

（4）检测方案

4.2 报价文件的份数

报价文件正本一份，副本一份。

4.3 报价文件的签署及密封

（1）报价人编制完整的报价文件，并由报价人的法定代表人或其委托代理人在报价函上签署姓名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。报价文件中的任何改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权代理人签字确认。否则将否决其报价。

（2）报价人将上述报价文件按要求填写和装订后，统一装入一个封套密封。

五、报价

5.1 本合同为总价合同，报价人所报总价包括为实施和完成合同所需的劳务、设备、材料、管理、保险、税费、安全、利润等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.2 本次询价的最高限价为：人民币547670元（大写：伍拾肆万柒仟陆佰柒拾元），其中安全费人民币10952.4元（大写：壹万零玖佰伍拾贰元肆角），安全费不作竞争性报价。报价人的报价不得超过询价人公布的最高限价，否则将否决其报价。

六、主要合同条件

6.1 支付方式：

第一次支付：合同签订后，乙方编制完成检测工作方案（包括交通组织方案）并经过甲方和行业主管部门组织评审通过后，甲方支付乙方合同费用的10%。

第二次支付：乙方完成所有检测任务后，出具的检测报告经甲方和行业主管部门组织的评审通过后，甲方支付乙方合同费用的50%。

第三次支付：经质量监督部门对本合同检测工作进行复查满足要求，工程通过交工验收，取得交工验收证书，甲方支付乙方合同费用的40%。

6.2鉴于本项目时间紧、任务重，为保证及时高效的完成本项目检测工作，确保项目按时建成通车，作如下要求及约定：

①交工检测缺陷整改完成后乙方复检工程量不得少于规定检测量的10%。

②若项目交工检测结果及复检结果一次性通过评审和交工验收则甲方奖励乙方合同价款的6%；乙方第一次检测结果与质检部门检测结果间误差（误差指缺陷数量）小于3%则按合同价款支付，大于3%则处以乙方合同价款6%的违约金，误差超过10%以上则甲方不再支付乙方任何剩余费用（该笔费用作为违约金），并上报有关部门纳入信用评价。

七、开标

7.1 开标方式：现场开标

7.2 开标时间：2022年2月18日（星期五）上午10：00（北京时间）

7.3 开标地点：重庆高速工程顾问有限公司1208室

八、评审及定标

8.1 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

8.2 评审及候选人推荐

本次询价评审采用综合评估法。

8.2.1 形式评审

评审委员会对所有报价文件进行形式评审，通过形式评审的主要条件如下：

（1）报价文件的组成齐全；

（2）报价函及报价表、法代表人身份证明、授权委托书（若有）签字盖章齐全，报价文件密封完好。

有一项不符合要求的，评审委员会将否决其报价。

8.2.2 资格评审

评审委员会对通过形式评审的报价文件进行资格评审，通过资格评审的主要条件如下：

（1）具有独立法人资格，具有有效的营业执照或者事业单位法人证书。

（2）具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测机构公路工程交通工程专项资质；

（3）具有省级及以上质量技术监督主管部门颁发的CMA计量认证证书。

（4）近5年（2016年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准）独立承担过1个合同额不少于35万元的含高速公路机电设施检测内容的检测项目。

（5）报价人拟投入本项目的人员满足比选文件要求。

有一项不符合要求的，评审委员会将否决其报价。

8.2.3 详细评审

评审委员会对所有通过资格评审的报价文件进行详细评审，具体如下：

| 细目 | 评分因素与评分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评审因素 | 分值 |  |
| 商务部分（30分） | 报价人资质 | 10分 | （1）报价人满足本询价函第3.1-3.3款要求得6分； （2）具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可颁发的检验机构认可证书，加1分； （3）具有质量管理体系认证证书，加1分； （4）具有环境管理体系认证证书，加1分； （5）具有职业健康安全管理体系认证证书，加1分。 以上得分项均需提供证书复印件。 |
|  | 报价人业绩 | 10分 | 报价人近5年（2016年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准）独立承担过1个合同额不少于35万元的含高速公路机电设施检测内容的检测项目业绩得6分，每增加1个得2分，本项最多得10分。 |
|  | 报价人人员 | 8分 | （1）报价人提供的人员满足本询价函第3.4款要求得4.8分； （2）报价人提供的项目负责人具有1个合同额不少于35万元的含高速公路机电设施检测内容的检测项目业绩得0.8分，本项最多得1.6分； （3）报价人提供的技术负责人具有1个合同额不少于35万元的含高速公路机电设施检测内容的检测项目业绩得0.8分，本项最多得1.6分。 |
|  | 信用得分 | 2分 | 报价人在交通运输部或重庆市交通局发布的最新公路工程试验检测企业综合信用评价结果为AA级得2分，为A级得1分，为B、C级或无信用评价等级得0分。 |
| 技术部分（40分） | 对本项目的理解、重难点分析及对策 | 6分 | （1）对应技术部分的评审因素，评审专家根据报价人技术部分编写的情况自行打分。原则上，每项评审因素的评分不得低于满分值的60%，评分低于满分值60%的，评审委员会成员应当在评审报告中作出说明。 （2）若报价人技术部分中无对应的评审因素内容，则该项评审因素可以给予0分。 （3）所有专家技术评分的算术平均分（四舍五入保留两位小数）为最终技术得分。 |
|  | 检测技术方案 | 12分 |  |
|  | 质量与安全保证体系 | 6分 |  |
|  | 交通组织措施 | 6分 |  |
|  | 本项目建议和服务承诺 | 6分 |  |
|  | 专有技术 | 4分 | 投标人拥有与本项目相关的自主研发的专有技术，每一项可得2分，最多4分 |
| 报价部分（30分） | 报价 | 30分 | （1）报价的确定：报价＝报价函文字报价 （2）评标基准价的计算：所有通过资格、形式、响应性评审的报价人的报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）家数的最高价和相同家数的最低价后的算术平均值即为报价的评标基准价。（以元为单位，保留2位小数） （3）报价得分计算（最低为0分，保留2位小数）： 报价的偏差率计算公式：偏差率＝100％×¦投标价-评标基准价¦/评标基准价； 如果报价人的报价大于等于评标基准价，则报价得分＝30-偏差率×100×E1； 如果报价人的报价小于评标基准价，则报价得分＝30-偏差率×100×E2。 其中：E1是报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=0.2，E2=0.1。 |

报价人得分=商务得分+技术得分+报价得分

8.2.4 推荐候选人

评审委员会对通过形式评审和资格评审的报价人得分由高到低进行排序，推荐1～3名候选人。若报价人得分相同，则报价低的优先；若报价也相等，则按开标时抽签确定的先后顺序排名。

八、联系方式

询价人：重庆高速工程顾问有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号1210室

邮　编：401121

联系人：赵喜锋

电  话：（023）89138743

附件 ：报价文件格式

（项目名称）

报 价 文 件

报价人：        （盖单位章）

年    月      日

一、报 价 函

致重庆高速工程顾问有限公司：

本公司愿以报价人民币（大写）                   元【￥    （小写）元】完成       （项目名称）       工作，并以优质的服务在询价人规定的时期内完成全部工作。

报价人：  （单位全称） （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：             （签字）

日期: 　　　　年   月   日

注：报价人仅须在报价函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

| 重庆城口（陕渝界）至开州高速公路C段机电工程交工验收质量检测服务报价表 报价单位盖章: 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 单位 | 施工数量 | 抽查数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 机电工程 | 监控设施 | 气象检测器 | 套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 闭路电视监视系统（路段+服务区） | 套 | 106 | 11 |  |  |
|  |  | 可变标志（路段悬臂+门架） | 套 | 23 | 3 |  |  |
|  |  | 可变标志（服务区内立柱式） | 套 | 4 | 3 |  |  |
|  |  | 道路视频交通事件检测系统 | 套 | 84 | 9 |  |  |
|  |  | 交通情况调查设施 | 套 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 监控（分）中心设备及软件 | 处 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 大屏幕投影（显示）系统 | 处 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 监控系统计算机网络 | 处 | 1 | 1 |  |  |
|  | 通信设施 | 通信管道工程 | 处 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 通信光缆、电缆线路工程 | 处 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 同步数字体系（SDH）光纤传输系统(4个ONU+1个OLT+1个ADM) | 套 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | IP网络系统 | 套 | 6 | 3 |  |  |
|  |  | 固定电话交换系统 | 套 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 通信电源系统 | 套 | 6 | 3 |  |  |

| 重庆城口（陕渝界）至开州高速公路C段机电工程交工验收质量检测服务报价表 报价单位盖章: 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 单位 | 施工数量 | 抽查数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 机电工程 | 收费设施 | 混合车道设备及软件 | 条 | 13 | 3 |  |  |
|  |  | ETC车道设备及软件 | 条 | 20 | 3 |  |  |
|  |  | ETC门架系统 | 套 | 10 | 3 |  |  |
|  |  | 内部有线对讲及紧急报警系统 | 路 | 33 | 4 |  |  |
|  |  | 收费站设备及软件 | 处 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 收费中心设备及软件 | 处 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 闭路电视监视系统（广场摄像机） | 套 | 10 | 3 |  |  |
|  |  | 闭路电视监视系统（车道摄像机） | 套 | 33 | 4 |  |  |
|  |  | 闭路电视监视系统（亭内摄像机+室内半球） | 套 | 43 | 5 |  |  |
|  |  | 车牌自动识别系统 | 路 | 33 | 4 |  |  |
|  |  | 计重收费系统 | 套 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 超限检测系统 | 套 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 收费站内光电缆、塑料管道、接地系统 | 处 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 收费系统计算机网络及功能测试 | 处 | 6 | 3 |  |  |
|  | 供配电设施 | 中心（站）内低压配电设备 | 处 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 外场设备电力电缆线路 | 处 | 5 | 3 |  |  |
| 重庆城口（陕渝界）至开州高速公路C段机电工程交工验收质量检测服务报价表 报价单位盖章: 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 单位 | 施工数量 | 抽查数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 机电工程 | 照明设施 | 收费广场照明设施 | 处 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 服务区照明设施 | 处 | 4 | 3 |  |  |
|  |  | 收费天棚照明设施 | 处 | 33 | 4 |  |  |
|  | 隧道机电设施 | 车辆检测器 | 套 | 14 | 3 |  |  |
|  |  | 闭路电视监视系统（洞口） | 套 | 12 | 3 |  |  |
|  |  | 闭路电视监视系统（洞内+室内） | 套 | 218 | 22 |  |  |
|  |  | 紧急电话与有线广播系统 | 套 | 124 | 13 |  |  |
|  |  | 环境检测设备（COVI） | 套 | 6 | 3 |  |  |
|  |  | 环境检测设备（风速风向） | 套 | 6 | 3 |  |  |
|  |  | 环境检测设备（照度、亮度） | 套 | 24 | 8 |  |  |
|  |  | 手动火灾报警系统 | 路 | 399 | 40 |  |  |
|  |  | 自动火灾报警系统 | 套 | 7 | 3 |  |  |
|  |  | 电光标志 | 套 | 1459 | 150 |  |  |
|  |  | 可变标志-情报板（洞口+洞内） | 套 | 26 | 3 |  |  |
|  |  | 可变标志-交通信号灯 | 套 | 12 | 3 |  |  |
|  |  | 可变标志-车道指示器 | 套 | 140 | 14 |  |  |
|  |  | 隧道视频交通事件检测系统 | 路 | 56 | 6 |  |  |
|  |  | 射流风机 | 套 | 66 | 7 |  |  |
| 重庆城口（陕渝界）至开州高速公路C段机电工程交工验收质量检测服务报价表 报价单位盖章: 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 单位 | 施工数量 | 抽查数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 机电工程 | 隧道机电设施 | 照明设施（车道） | 段 | 84 | 9 |  |  |
|  |  | 照明设施（紧急停车带） | 段 | 16 | 3 |  |  |
|  |  | 消防设施（消防水池） | 处 | 14 | 3 |  |  |
|  |  | 消防设施（消火栓和灭火器） | 处 | 401 | 41 |  |  |
|  |  | 消防设施（人行通道） | 处 | 17 | 3 |  |  |
|  |  | 消防设施（车行通道） | 处 | 8 | 3 |  |  |
|  |  | 本地控制器 | 套 | 50 | 5 |  |  |
|  |  | 隧道管理站设备及软件 | 处 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 隧道管理站计算机网络 | 处 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 供配电设施 | 处 | 9 | 3 |  |  |
|  |  | 电力监控系统 | 处 | 9 | 3 |  |  |
| 安全费 |  |  | 总额 |  | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

姓名：（法定代表人亲笔签字） 性别：     年龄：     职务：    系         （报价人名称）  的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

年     月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人   （姓名）系   （报价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）  的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：

1、授权书中授权人和被授权人的签字不得用签名章代替。

2、报价人还须提供（附）授权人和被授权人的身份证复印件。

3、若报价文件中授权书不满足要求，其报价文件资格审查不予通过。

三、资格审查表

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）、资质证书、认证证书等的复印件。

（二） 拟投入本项目主要人员表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列人员必须满足报价邀请书中对人员资质及数量的要求，否则将否决其报价。

2.应提供报价人所属社保机构在报价截止日前3个月出具的拟委任的主要人员近6个月连续缴纳社保的缴费证明或其他能够证明拟委任的主要人员近6个月连续参加社保的有效证明材料复印件。

3.还应提供主要人员的公路水运工程试验检测管理信息系统登记注册信息截图并加盖公章。

（三）近年业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务时间 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填一个项目，并注明序号。

2.业绩均须提供有效证明材料，包括但不限于合同协议书及项目评定书，或合同协议书及验收文件，或合同协议书及成果报告等。

3.如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则相应业绩在资格审查时将不予认可。

四、检测方案

按照评标办法中“技术部分”要求依次完善内容，格式自拟。

五、其他资料

如获奖证书、信用评价资料等其他资料。