重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年特大桥特种设备维保工程项目

竞争性比选询价函

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年3月

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年特大桥特种设备维保工程项目

竞争性比选邀请函

为保障渝湘高速公路武陵山和细沙河特大桥桁车、升降机及其钢部件正常运行且处于安全可控制状态，需每年定期对其进行全面检测、维修和保养，以保障其正常运行并延长使用寿命。根据本项目工作需要，现邀请各潜在投标单位参加本项目的竞争性比选询价工作，具体要求如下：。

一、询价人：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

二、询价内容

1、项目名称：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2022年特大桥特种设备维保工程项目。

2、项目地点：G65包茂高速武陵山特大桥、细沙河特大桥。

3、项目内容：对G65包茂高速武陵山特大桥和细沙河特大桥的特种设备进行维保工作（详见附件）。

三、投标（报价）人资格要求

1、具备独立法人资格和有效的营业执照；

2、具备特种设备（起重机或升降机）安装维修B级及以上资质；

3、近5年（2017年1月1日至投标截止日）独立完成过1个桥梁特种设备维保工程项目。

四、投标（报价）人报价原则

1、报价方的报价，应以询价方提供的询价内容为依据，自行前往施工现场查看现场条件，并以国家相关技术和经济规范及行业标准，结合市场行情自主合理报价；

2、报价方的报价应包括完成本项目全部工程内容所涉及的办公、生活、交通所需全部人工、材料、设备、项目管理、临时设施、高速公路车辆通行、评审、税金、利润等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；

3、报价方的单价、总价报价均不得超出询价人拟定的上限价金额；

4、本次询价不接受联合体投标；

5.本项目不允许转包、分包。

五、投标报价上限价

本项目上限价为416529.73元（大写：肆拾壹万陆仟伍佰贰拾玖元柒角叁分）。报价人对项目单价、总价同时进行报价，所报工程量清单的单价不得高于上限价清单中的单价，安全生产费按所报工程造价的1.5%进行报价。

六、评标方式

1、本次竞争性比选采用经评审的合理低价法，报价人对总价进行报价，评标总分为100分；

2、竞价人得分计算精确至小数点后第三位，如果有竞价人得分一致的情况，则通过现场抽签的形式确定中标人；

3、评标人得分计算办法采用经评审的合理低价法进行评标，详细得分计算办法如下：

（1）评标价的确定：

评标价＝投标函报价

（2）评标基准价的确定：

除开标现场被宣布为废标的投标报价外，将投标报价直接平均作为评标基准价；

（3）投标报价的偏差率计算

偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

（4）投标报价评分标准100分

如果投标人的报价＞评标基准价，则评标价得分＝100-偏差率×100×E1；

如果投标人的报价≤评标基准价，则评标价得分＝100＋偏差率×100×E2。

其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=1.5，E2=1。

七、质量要求

1、质量满足公路栏杆防腐技术规范；

2、本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件；

3、工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行，并参照HGJ229-91工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规；

4、安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、营运高速公路施工管理规范（DB50_T959-2019）；

5、标准参照GB8923-88涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级标准，GB50221-95钢结构工程质量检验评定标准GB-6514涂装作业工艺安全规程；

6、根据我司2022迎接国检要求，国检期间，若我司根据检查组需要启动桁车，中标单位将派遣有操作资质的人员及时赶到现场进行桁车设备操作，相关费用包含在本合同当中。

八、工期要求。

服务期限：2022年度（暂定2022.04.01—2022.11.30），其他正常保养频率根据实际情况确定。

九、结算支付方式

根据合同工程量清单单价按进度支付，最多支付至95%的结算金额，剩余5%作为农民工工资支付保障金（2%）及缺陷责任期质量保证金支付（3%）。

十、报价函的组成、密封与递交截止时间

1、报价函（加盖公章）；

2、若授权代表签字的需提供贵公司法定代表人签名的授权委托书，并加盖公司公章；

3、符合资格要求的相关证明资料扫描件（加盖公章）；

4、分项报价清单，投标人应对附件中工程量限价清单的单价进行分项报价；

5、报价函及相关资料应密封在一个封套内，在封套上应写明：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2022年特大桥特种设备维保工程项目报价函，在2022年3月25日10时前不得开启。

6、2022年3月25日上午10时为报价截止时间，报价函必须在规定时间之前面交至询价方指定位置，逾期送达的报价资函将不予受理。

7、报价函接受地址：重庆高速公路集团有限公司1611会议室

联系人（报价函接受人）：沈老师，18623353924

十一、其他约定

1、对本询价函若有不详或未尽事宜，可在2022年3月24日10时前来函或来电询问，招标人将会立即做出解答和澄清。

2、报价书的开启、评审工作由重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司养护技术部组织实施，招标人将在投标文件送抵截止时间当日进行评审并确定中标单位。

3、本询价函和投标人的报价书将作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

十二、廉政约定

为杜绝违法违纪现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各投标人在参与投标报价过程中，将招标人相关工作人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话（传真）：023-89138820

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

询价人：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年3月18日

附件一：工程量限价清单

2022年武陵山和细沙河特大桥特种设备（检测）工程量限价清单

| 序号 | 工程细目 | 单位 | 工程量 | 检测频次 | 单次检测综合单价限价 | 合计金额限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 武陵山特大桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修车 | 套 | 3 | 3 | 1754.17 | 15787.53 | 2022年2、3、4季度，共3个季度；每季度对特种设备进行1次检测，即3次检测。 |
| 2 | 检修车轨道 | m | 1340 | 3 | 1.71 | 6874.20 |  |
| 3 | 滑触线供电系统 | m | 2680 | 3 | 2.39 | 19215.60 |  |
| 二 | 细沙河特大桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修车 | 套 | 1 | 3 | 1754.17 | 5262.51 | 2022年2、3、4季度，共3个季度；每季度对特种设备进行1次检测，即3次检测。 |
| 2 | 检修车轨道 | m | 792 | 3 | 1.71 | 4062.96 |  |
| 3 | 滑触线供电系统 | m | 1584 | 3 | 2.39 | 11357.28 |  |
| 三 | 武陵山特大桥升降机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驱动机构 | 台 | 4 | 3 | 988.33 | 11859.96 | 齿轮箱、标准节、传动轮运行检测 |
| 2 | 电气 | 套 | 4 | 3 | 700.00 | 8400.00 | 电机、电气箱、线路运行检测 |
| 3 | 起重机定期检验报告(代办) | 台 | 4 |  | 1640.00 | 6560.00 | 代办检测部门收费项目及防坠器检测费，项目验收时必须提供检测证件作为依据 |
| 四 | 技术工人服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作驾驶人工费 | 工日 | 5 |  | 730.00 | 3650.00 | 除检测、保养、维修工作内容外，应甲方要求额外增加的桁车、升降机的操作驾驶人工费；工作地点为黔江、酉阳，含人工费、交通费、差旅费、住宿费、通勤费等全费用单价 |
| 五 | 检测费合计 |  |  |  |  | 93030.04 |  |
| 六 | 交通组织措施费 | 项 | 1 |  | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 七 | 安全文明施工费1.5% | 项 | 1 |  | 1440.45 | 1440.45 |  |
| 八 | 合计 |  |  |  |  | 97470.49 |  |

2022年武陵山和细沙河特大桥特种设备（保养）工程量清单

| 序号 | 工程细目 | 单位 | 工程量 | 保养频次 | 单次保养综合单价限价 | 合计金额限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 武陵山特大桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修车 | 套 | 3 | 1 | 3508.33 | 10524.99 | 2022年对特种设备进行1次保养 |
| 2 | 检修车轨道 | m | 1340 | 1 | 3.43 | 4596.20 |  |
| 3 | 滑触线供电系统 | m | 2680 | 1 | 4.78 | 12810.40 |  |
| 二 | 细沙河特大桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修车 | 套 | 1 | 1 | 3508.33 | 3508.33 | 2022年对特种设备进行1次保养 |
| 2 | 检修车轨道 | m | 792 | 1 | 3.43 | 2716.56 |  |
| 3 | 滑触线供电系统 | m | 1584 | 1 | 4.78 | 7571.52 |  |
| 三 | 武陵山大桥升降机保养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驱动机构 | 台 | 4 | 1 | 1976.67 | 7906.68 | 齿轮箱、标准节、传动轮清洁卫生、维修保养 |
| 2 | 电气 | 套 | 4 | 1 | 1400.00 | 5600.00 | 电机、电气箱、线路清洁卫生、维修保养 |
| 四 | 保养费合计 |  |  |  |  | 55234.68 |  |
| 五 | 交通组织措施费 | 项 | 1 |  | 7000.00 | 7000.00 |  |
| 六 | 安全文明施工费1.5% | 项 | 1 |  | 933.52 | 933.52 |  |
| 七 | 合计 |  |  |  |  | 63168.20 |  |

2022年武陵山和细沙河特大桥特种设备（维修）工程量清单

| 序号 | 工程细目 | 单位 | 工程量 | 维修综合单价 | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 武陵山和细沙河特大桥检修车、轨道、滑触线供电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修车车体除锈油漆（武陵山特大桥） | m2 | 760 | 67.20 | 51072.00 | 手工除锈、环氧富锌底漆2道60um、云铁中间漆1道40um、氟碳面漆2道80um。（以现场实际处治病害为准） |
| 2 | 检修车轨道除锈油漆（武陵山特大桥） | m2 | 402 | 67.20 | 27014.40 | 手工除锈、环氧富锌底漆2道60um、云铁中间漆1道40um、氟碳面漆2道80um。（以现场实际处治病害为准） |
| 3 | 检修车车体除锈油漆（细沙河特大桥） | m2 | 240 | 67.20 | 16128.00 | 手工除锈、环氧富锌底漆2道60um、云铁中间漆1道40um、氟碳面漆2道80um。（以现场实际处治病害为准） |
| 4 | 检修车轨道除锈油漆（细沙河特大桥） | m2 | 238 | 67.20 | 15993.60 | 手工除锈、环氧富锌底漆2道60um、云铁中间漆1道40um、氟碳面漆2道80um。（以现场实际处治病害为准） |
| 5 | 轨道连接螺栓 | 套 | 360 | 36.75 | 13230.00 | 武陵山、细沙河；10.9级 |
| 6 | 轨道限位挡块 | 套 | 68 | 60.90 | 4141.20 | 1、原挡块拆除；2、内场下料16mm*120mm*140钢板；3、机床机械加工铣30mm*50mm公母扣；4、现场焊接安装；5、除锈油漆。每套挡块重量4.3kg。 |
| 7 | 滑触线集电器 | 套 | 3 | 1260.00 | 3780.00 | 1、细沙河大桥滑触线集电器磨损严重与线槽接触不良，小车运行不畅需更换；2、成套设备规格型号32A；3、原集电器拆除；4、新装集电器；5、调试集电器；6、超高空作业。 |
| 8 | 滑触线支架 | 个 | 80 | 97.65 | 7812.00 | 1、细沙河大桥支架锈蚀严重，部分角钢支架锈穿，需要更换；2、50*5角钢内场下料；3、角钢钻孔；4、角钢焊接；5、现场植筋Φ16螺栓；6、原支架拆除；7、安装新支架；8、滑触线平直度调整。支架重量6.29kg；9、超高空作业。 |
| 9 | 滑触线连接套 | 套 | 120 | 90.30 | 10836.00 | 1、细沙河大桥滑触线连接套老化裸露，存在严重的安全隐患，需要更换；2、成套设备规格型号32A；3、原连接套拆除；4、新装连接套；5、通电调试；6、超高空作业。 |
| 10 | 相序保护器 | 个 | 12 | 378.00 | 4536.00 | 1、成套部件规格型号（XJ-5）；2、原保护器拆除；3、新装保护器；4、调试。 |
| 11 | 热继电器 | 套 | 4 | 168.00 | 672.00 | 1、成套部件规格型号（3UA5240）；2、原继电器拆除；3、新装继电器；4、调试。 |
| 12 | 接触器 | 台 | 12 | 252.00 | 3024.00 | 1、成套部件规格型号（3TF4722 220V）；2、原接触器拆除；3、新装接触器；4、调试。 |
| 13 | 锥形电机刹车毂 | 套 | 12 | 954.45 | 11453.40 | 武陵山特大桥 |
| 二 | 武陵山大桥升降机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊笼体除锈油漆 | m2 | 384 | 67.20 | 25804.80 | 手工除锈、环氧富锌底漆2道60um、云铁中间漆1道40um、氟碳面漆2道80um。（以现场实际处治病害为准） |
| 2 | 导轨架连接螺栓 | 套 | 240 | 36.75 | 8820.00 | 10.9级 |
| 3 | 极限限位器 | 套 | 4 | 1680.00 | 6720.00 | 1、成套设备规格型号JK16-100；2、原极限限位器拆除；3、新装限位器；4、调试。 |
| 4 | 变频器 | 套 | 4 | 3360.00 | 13440.00 | 1、成套设备规格型号CAN300-4T30GB；2、原变频器拆除；3、新装变频器；4、变频器设置参数；5、调试。 |
| 5 | 错缺相保护器 | 套 | 4 | 378.00 | 1512.00 | 1、成套部件规格型号HC-600；2、原保护器拆除；3、新装保护器；4、通电调试。 |
| 6 | 主令控制器 | 米 | 4 | 1344.00 | 5376.00 | 1、成套设备规格型号HBK7-10/1；2、原主令控制器拆除；3、新装主令控制器；4、参数设置；5、调试 |
| 7 | 电机轴承 | 套 | 16 | 378.00 | 6048.00 | 1、成套部件规格型号6314ZE；2、电机拆除；3、轴承拆除；4、轴承安装；5、电机安装。 |
| 8 | 制动块 | 套 | 16 | 231.00 | 3696.00 | 1、成套部件规格型号B2C型；2、电机拆除；3、原制动块拆除；4、新装制动块；5、电机安装；6、调试。 |
| 三 | 维修费合计 |  |  |  | 241109.40 |  |
| 四 | 交通组织措施费 | 项 | 1 | 11000.00 | 11000.00 |  |
| 五 | 安全文明施工费1.5% | 项 | 1 | 3781.64 | 3781.64 |  |
| 六 | 合计 |  |  |  | 255891.04 |  |

附件二：维保工程内容

检测工程内容清单

| 细目号 | 工程细目 | 单位 | 工程量 | 维保工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 武陵山大桥桁车 |  |  |  |
| 1 | 检修车 | 套 | 3 | 检修车行走机构运行检测、各安全装置的检测 |
|  |  | 套 | 3 | 重要焊缝的检测 |
|  |  | 套 | 3 | 行走机构齿轮油的检测 |
|  |  | 套 | 3 | 行走机构电机制动系统检测 |
|  |  | 套 | 3 | 各钢结构部件螺栓连接部位的检测 |
| 2 | 检修车轨道 | m | 1340 | 轨道与支架连接螺栓的检测 |
|  |  | m | 1340 | 轨道支架的焊缝检测 |
|  |  | m | 1340 | 预埋板的锚固检测 |
| 3 | 滑触线供电系统 | m | 2680 | 滑触线固定支架的检测 |
|  |  | m | 2680 | 滑触线集电器的检测 |
| 二 | 细沙河大桥桁车 |  |  |  |
| 1 | 检修车 | 套 | 1 | 检修车行走机构运行检测、各安全装置的检测 |
|  |  | 套 | 1 | 重要焊缝的检测 |
|  |  | 套 | 1 | 行走机构齿轮油的检测 |
|  |  | 套 | 1 | 行走机构电机制动系统检测 |
|  |  | 套 | 1 | 各钢结构部件螺栓连接部位的检测 |
| 2 | 检修车轨道 | m | 792 | 轨道与支架连接螺栓的检测 |
|  |  | m | 792 | 轨道支架的焊缝检测 |
|  |  | m | 792 | 预埋板的锚固检测 |
| 3 | 滑触线供电系统 | m | 1584 | 滑触线固定支架的检测 |
|  |  | m | 1584 | 滑触线集电器的检测 |
| 三 | 武陵山大桥升降机 |  |  |  |
| 1 | 防坠安全器年检 | 台 | 4 | 检测、年检标定等 |
| 2 | 驱动机构检测 | 套 | 4 | 齿轮箱、标准节、传动轮，运行检测 |
| 3 | 电气检测 | 套 | 4 | 电机、电气箱、线路运行检测 |
| 4 | 整机检测 | 台 | 4 | 吊笼体、导轨架附墙装置运行检测 |

保养工程内容

| 细目号 | 工程细目 | 单位 | 工程量 | 维保工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 武陵山大桥桁车 |  |  |  |
| 1 | 检修车 | 套 | 3 | 检修车行走机构运行、各安全装置的保养 |
|  |  | 套 | 3 | 重要焊缝的保养 |
|  |  | 套 | 3 | 行走机构齿轮油的保养 |
|  |  | 套 | 3 | 行走机构电机制动系统保养、调整 |
|  |  | 套 | 3 | 各钢结构部件螺栓连接部位的保养与紧固 |
|  |  | 套 | 3 | 清洁卫生 |
| 2 | 检修车轨道 | m | 1340 | 轨道与支架连接螺栓的保养与紧固 |
|  |  | m | 1340 | 轨道支架的焊缝保养 |
|  |  | m | 1340 | 预埋板的锚固保养 |
|  |  | m | 1340 | 轨道的清洁卫生 |
| 3 | 滑触线供电系统 | m | 2680 | 滑触线线槽的清洁卫生 |
|  |  | m | 2680 | 滑触线固定支架的保养 |
|  |  | m | 2680 | 滑触线集电器的保养、校正 |
| 二 | 细沙河大桥桁车 |  |  |  |
| 1 | 检修车 | 套 | 1 | 检修车行走机构运行、各安全装置的保养 |
|  |  | 套 | 1 | 重要焊缝的保养 |
|  |  | 套 | 1 | 行走机构齿轮油的保养及添加 |
|  |  | 套 | 1 | 行走机构电机制动系统保养、调整 |
|  |  | 套 | 1 | 各钢结构部件螺栓连接部位的保养与紧固 |
|  |  | 套 | 1 | 清洁卫生 |
| 2 | 检修车轨道 | m | 792 | 轨道与支架连接螺栓的保养与紧固 |
|  |  | m | 792 | 轨道支架的焊缝保养 |
|  |  | m | 792 | 预埋板的锚固保养 |
|  |  | m | 792 | 轨道的清洁卫生 |
| 3 | 滑触线供电系统 | m | 1584 | 滑触线线槽的清洁卫生 |
|  |  | m | 1584 | 滑触线固定支架的保养 |
|  |  | m | 1584 | 滑触线集电器的保养、校正 |
| 三 | 武陵山大桥升降机 |  |  |  |
| 1 | 防坠安全器年检 | 台 | 4 | 原安全器拆除，安装调试等 |
| 2 | 驱动机构保养 | 套 | 4 | 齿轮箱、标准节、传动轮清洁卫生、维修保养 |
| 3 | 电气保养 | 套 | 4 | 电机、电气箱、线路清洁卫生、维修保养 |
| 4 | 整机保养 | 台 | 4 | 吊笼体、导轨架附墙装置卫生清洁、维修保养 |

投标文件格式

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年特大桥特种设备维保工程项目

竞争性比选询价函

# 投标文件

投标人： 	（盖单位章）

年      月      日

# 目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标单位有效的营业执照、资质证书（扫描件）

四、投标单位有效的业绩证明材料（扫描件）

五、分项报价清单

一、投标函

致：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

1.我司已全面阅读和研究了贵司2022年特大桥特种设备维保工程项目询价文件，澄清疑问，充分理解并掌握了本询价文件的全部有关情况。现经我司认真分析研究，同意接受询价文件的全部内容和条件，并按此确定本询价文件的要约内容，以本投标报价书向贵司2022年特大桥特种设备维保工程项目的全部内容进行投标报价。以人民币总价：     元（大写：      元），作为我司报价。项目负责人为             （身份证号码：                    ）。

2.我司将严格按照有关工程招标投标法规及询价文件规定参加投标报价，并理解贵司按最低价评标法确定中标单位的评审原则及最终费用结算支付原则，对定标结果也没有解释的义务。

3.我司承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我司中标，我司承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵司签订合同；

（2）在签订合同时不向贵司提出任何附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部责任和义务；

5.我司在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同贵司的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或

其授权代表（签字）：

日期：

二 、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名（签字）：        性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司独柱墩桥梁加固改造工程施工监理项目文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

委托期限：本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年       月       日

| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |
| --- | --- |

# 三、投标单位有效的营业执照、资质证书（扫描件）

- 四、投标单位有效的业绩证明材料（扫描件）

五、分项报价清单