重庆航运建设发展（集团）有限公司

关于涪江富金坝枢纽船闸扩能升级改造工程洪水影响评价报告编制的公开询价邀请函

各相关单位：

根据我公司安排，拟开展涪江富金坝枢纽船闸扩能升级改造工程洪水影响评价报告编制工作。特向贵单位发出询价邀请，如有意愿，请予报价。

- 涪江富金坝枢纽船闸改造工程简介

涪江富金坝航电枢纽工程系涪江航运自下而上梯级开发中的第三级，是以航运为主，航电结合，以电促航，兼有防洪、灌溉等综合利用效益的工程，位于重庆合川区太和镇上游约2km处，陆路至合川城区53km，水路60km，对外交通十分方便。水库正常蓄水位229m，水库总库容0.66亿m3，船闸过船吨位300t，船闸尺度为100*12*2.5m（长度*宽度*门槛水深）；电站装机容量60MW(2×30MW)。工程枢纽主要建筑物：船闸、十六孔泄洪冲砂闸、河床式厂房、左、右非溢流坝、尾水渠（长度450m）。富金坝枢纽工程于2006年建成投运，根据涪江航运发展需要，更好地为成渝地区双城经济圈建设服务，现拟将船闸扩能升级改造为Ⅳ级，船闸尺度≥150*23*4.2m（长度*宽度*门槛水深），同时新建一座鱼道。工程总投资约6-8亿元。

- 报告编制要求：

- 按照现行国家规范性文件和技术规程的要求，完成涪江富金坝枢纽船闸扩能升级改造工程（含临时和永久施工区域）的洪水影响评价报告编制。

- 2、报告应符合国家、长江流域管理机构和市级、区级水行政主管部门关于洪水影响评价报告编制的相关要求。

3、确保本报告通过有权主管部门组织的审查，并取得批复文件。

- 报价单位有关要求

1、具有洪水影响评价报告编制的能力。

2、近5年来（以批复时间为准）独立完成过一个水运工程或水利工程或桥梁工程的洪水影响评价报告编制并取得省级（或直辖市）及以上行政主管部门的批复。

- 费用组成：

- 本合同采用总价包干形式。包括现场调查、采样、资料收集、提交资料、数据分析、报告编制、现场核查、工作协调、评审会务费用、专家咨询费等以及后期服务等为完成本项目洪水影响评价报告编制，取得报告批复所含工作内容的全部费用。

- 项目地点：重庆市合川区太和镇。

- 工作要求：

- 1、甲方提供工可报告初稿后，乙方于45日内提交《洪水影响评价报告》（送审稿）15份；

- 2、协助发包人取得水行政主管部门专项批复。

- 3、通过主管部门审查后15日内，提供《洪水影响评价报告》（报批稿）10份。以上报告提供时，均需提供电子文档光盘资料2份。

4、支付方式：合同签订后28天内，支付合同总价的10%作为预付款；洪水影响评价报告通过行业主管部门审查后，支付合同总价的70%；取得行业主管部门批复意见后，再支付剩余合同总价的20%。

- 报价文件要求：

- 报价文件组成：提供完成本项目的报价（盖单位公章）、营业执照副（或正）本复印件（加盖单位公章）、业绩证明（合同协议，批复文件，均加盖单位公章）。

- 本次报价总价不得高于49.5万元。

- 评标办法

- 采用经评审的最低价法。

- 注意事项：

1、请于2022年6月2日17:00时前（挂网时间至递交文件不足3个工作日的，递交文件时间顺延至挂网日后第2个工作日17:00止），将有关资料和报价密封送达重庆航运建设发展（集团）有限公司总工办。

2、联系地址：重庆市渝北区星光大道76号天王星B座23楼。

3、联系人及联系方式：联系人：邓海 电话：023-88734299

重庆航运建设发展（集团）有限公司

2022年5月27日