重庆通力高速公路养护工程有限公司

奉节至巫溪高速公路寂静互通工程

房建及收费天棚项目劳务分包

竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2020年9月

奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目劳务分包

竞争性比选公告

本项目奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目劳务分包准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目劳务分包项目。

- 本项目主要涉及房建土建及安装工程、室外工程等。

- 工程地点：奉节至巫溪高速公路寂静互通收费广场。

- 竞争性比选工程量清单及限价详见附件一。

- 附件一清单所列数量以实际结算数量为准。

- 本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

- 竞标人需对以上劳务分包进行竞标，竞标人应装订、递交竞标竞争性比选响应文件。

二、竞标人资格要求：

（1）具有独立法人资格、有效的营业执照（营业范围须包含本竞争性比选相关内容）、建筑工程施工总承包三级或劳务资质证书、银行开户许可证；需具备以下业绩：

业绩要求近三年内（2017年1月1日至今）承接的房屋修建类项目施工合同且累计项目金额大于300万元或劳务合同累计金额大于100万元的业绩并提供相关证明文件。

（2）施工人员要求：

| 人员要求 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 | 5年以上房建施工管理经验、工程师及以上职称 |
| 安全负责人 | 1人 | 5年以上房建安全管理经验，B级安全考核合格证 |

（3）财务要求:工程结算时，中标单位需依照国家税收政策调整的要求，向比选人开具可以抵扣税款的有效的增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，或因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（4）施工设备要求：

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | / | 台 | 1 |
| 吊车 | / | 台 | 1 |

（5）信誉要求：最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态

以上人员、财务、设备、信誉做承诺，竞标人承诺证明材料内容无弄虚作假且内容真实，并加盖公章（格式自理）。

三、竞争性比选响应文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）竞标报价为全费用综合单价。竞标人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税专业发票（税率为：3%）。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向竞争性比选人重新开具发票，并向竞争性比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 竞标人应按照比选人要求，及时向比选人开具税率3%的增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞标人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- （2）报价表中的工程量为竞争性比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

（3）本项目最高总限价为：1912428 元（大写：壹佰玖拾壹万贰仟肆佰贰拾捌元整）。

- 注：竞标人的竞标报价a≥0%,精确到小数点后两位，否则均为无效竞标（详见附件五、已标价报价清单”）。

- 2、施工要求

- （1）施工质量要求：工程质量应符合国家现行施工验收规范以及通力公司的要求；必须达到国家或专业质量检验评定的 合格 以上等级。

- （2）施工安全要求：竞标人必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并自觉接受上级有关部门和通力公司安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；施工期间发生的安全事故均由竞标人自行负责。

- （3）施工进度要求：竞标人必须严格服从通力公司要求的施工任务要求，在接到施工任务通知后，在约定的时间内及时组织人员、设备进行施工。本工程暂定2020年9月10日开工，2020年12月30日前完工。

- 3、保险要求

- （1）人员商业保险：为加强对竞标人人员保险管理，竞标人必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（工伤）及其他商业险种。竞标人商业险种应按照比选人要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人，附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。竞标人雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在比选人推荐保险公司购买。

- （2）设备商业保险：为加强对竞标人设备保险管理，竞标人必须按照国家相关要求对投入施工使用的设备购买财产一切险、设备第三者责任险（保额不低于50万元）、雇主责任险（保额不低于100万元）等保险，并自行承担相应的保费。

- 4、工程量清单及说明

- （1）工程量清单（见附件一）中标的实施单位必须满足施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

- （2）工程量清单说明

- 1）工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

- 2）工程量清单中所列工程数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计算方法，以监理工程师、业主认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；

- 3）本工程房屋土建、安装及室外工程项目比选人提供工程砼、水泥稳定碎石层所用的砂、碎石、水泥材料，及钢筋、地板砖、门窗、配电箱、球墨铸铁给水管、水箱泵一体化设备、污水处理设备等主材（详见附件一）；除非合同另有规定，工程量清单中单价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（除比选人提供材料外）、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（含工程一切险及第三方责任险）、利润、税金、施工动力、施工照明等临时工程设施、机械设备转移费及施工辅助费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 4）工程量清单中安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。按工程造价的1.5%计取，在工程量清单中单列，结算时由竞标人提供用于安全生产的证明发票（该发票必须符合法律法规的规定和比选人的要求），经比选人代表审核无误后，计入实际工程结算款中一并支付，但安全生产费的结算金额最高不超过工程造价的1.5%。

- 5）工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

- 6）工程款的支付：

- a.本工程无预付款。

- b.竞标人完成工程进度的50%及以上时，可申请一次进度支付，向比选人代表递交中间计量资料，双方代表共同对已完工并经甲方代表验收合格的工作内容进行中间计量，经比选人代表签字认可后，比选人在 10 个工作日内以银行转账方式向竞标人支付至工程累计完工金额（比选人代表签字确认的累计工程量×单价）的 70% 。办理支付前，竞标人须向比选人提供符合比选人要求的相应支付金额的等额增值税专用发票。

- c.工程经业主竣工验收合格后，进行结算支付。结算金额按工程竣工后比选人认可并办理支付的实际完成工程量结算，竞标人于工程验收合格后15个工作日内向比选人递交交（竣）工资料及合法且符合甲方要求的增值税专用发票，经比选人审核，确认已除违约金、赔偿及其他费用后，比选人在 15个工作日内以银行转账方式向乙方支付至结算金额的 95％，余款 2%为农民工工资保证金，在工程交工半年后经核实未拖欠农民工工资后予以支付。（如竞标人拖欠农民工工资，比选人将对农民工工资保证金进行扣留，直到农民工工资问题解决。在此情况下，比选人有权直接支付农民工工资后，从农民工工资保证金予以扣除。）若竞标人未按约定递交交（竣）工资料，未按约定提供发票和相关结算资料或未结清农民工工资、商业保费及其他费用和款项的，比选人的付款期限相应顺延。

- 7）质保金按工程结算金额的3%计算，暂不支付，待质保期到期后无质量缺陷据实返还（不计利息）。

- 8）竞标方式：竞标人根据比选人给出的清单上限价填报下浮比例值(a≥0%,精确到小数点后两位)。若出现最大比例下浮值相同且均符合比选人要求时，则对符合比选人要求且最大比例下浮值相同的单位进行第二轮报价。

- 9）其他相关事项

- 相关价格中已包含向比选人提供增值税专用发票的成本费用，实际支付前竞标人须向比选人提供相应税率的增值税专用发票（抵扣税率为3%）。

5、本次竞争性比选响应文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞争性比选响应单位有效的营业执照、资质证书、银行开户许可证、业绩证明；

④竞争比选响应单位自行承诺部分；

⑤已标价投标报价表。

6、竞争性比选响应文件的份数及编制要求：

竞争性比选响应文件1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

- 评标办法：本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按符合比选人要求的竞标人报下浮比例值由大到小的顺序进行评审。若出现最大比例下浮值相同时，则对最大比例下浮值相同的单位进行第二轮报价，直至只有一家单位为最大比例下浮值为止。评标标准按竞标人所报的下浮比例值由大到小排序（格式见附件四《投标报价表》），中标下浮比例值作为计算合同价与结算价的依据（合同清单=限价清单*（1-下浮比例值））。

- 五、履约保证金：中标金额的10%；要求中标单位须在收到中标通知书后 5 个工作日内采用银行转账或履约保函方式缴纳履约保证金，经比选人确认后签订合同。

- 单位名称：重庆通力高速公路养护工程有限公司

- 开户行  ：兴业银行股份有限公司重庆分行营业部

- 账   号：346010100100239123

六、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从2020年9月7日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网

（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

（四）竞争性比选响应文件递交截止时间：2020年   9  月   11   日下午  15   时  00  分。

（五）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（六）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目劳务分包竞争性比选响应性文件在2020年 9 月  11  日下午  15  时  00  分前不得开启

（七）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：谢甜甜    举报传真：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（八）采购合同（附后）：

（九）竞争性比选人联系方式：

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师      电话：023-89063871   郑老师 电话：18623588561

劳务合同：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

奉节至巫溪高速公路寂静互通工程

房建及收费天棚项目

劳

务

分

包

合

同

2020 年XX月XX日

奉节至巫溪高速公路寂静互通工程

房建及收费天棚项目劳务分包合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：单击此处输入文字。

甲方因奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目的需要，现将该工程的劳务分包给乙方实施；为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行：

第一条 工程概况

工程名称：奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目

工程地点：奉节至巫溪高速公路寂静互通收费广场。

工程内容：房建土建及安装工程、室外工程等；主要工程暂定内容及数量详见《奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目施工图设计》及《工程量清单》

第二条 工程承包范围：

1、上述工作内容中的全部工作。工程所需砼（含车载泵或地泵）、钢筋、地板砖、门窗、配电箱、污水处理设备等材料由甲方提供（详见《甲供材料工程量清单》），其余全部辅材（含安全文明施工宣传、围挡）、机械、设备、运输、人员、弃渣场地等由乙方自行组织和提供；按照业主单位、监理单位及甲方要求独立完成乙方承担工程内容范围内全部质量检验评定资料、计量支付基础资料等相关资料的编制和整理并提交甲方审核。

2、乙方负责施工区域的安全警示标志、标牌摆放和安全维护等全部工作；甲方提供相应的交通安全设施，乙方提供所需车辆（安全管理用车、标志维护车、交通车等）和人员，配备施工管理人员1名、专职安全管理人员1名、安全维护人员不少于1人。

- 工程工期：

工程工期：102天

计划开工日期： 2020年9月10日  （实际开工日期以开工令为准）

计划完工日期：  2020年12月20日

具体工期按甲方实际要求（含批准延长）为准。

第四条 工程质量、验收标准和质保期

1、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；具体要求详见《奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目施工图设计》；各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿，由此造成的业主（重庆万利万达公司）罚款、业主主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。

2、乙方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

3、质量验收标准：合格

4、本合同约定乙方工程施工内容内乙方自行提供的材料、半成品、成品试验检测工作所需全部费用由乙方承担。涉及甲供材料的项目，含材料、半成品、成品试验检测工作及地基承载力等检测项目由甲方承担。

第五条 工程量的确认

1、工程完工后，按甲方代表验收合格的实际工程量进行计量。

2、对乙方超出甲方代表验收合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

3、工程量的变化需经甲方代表确定后，方可计量。

第六条  履约保证金

1、乙方向甲方缴纳履约保证金： 合同价的10% ，即￥       元（大写：         元整）。合同签订前乙方采用现金、支票或银行保函任选其一的方式缴纳履约保证金，经甲方确认后签订合同。

2、保证金在工程交工验收合格并交付使用后，在乙方无任何违约或赔偿的情况下进行退还，不计利息。

3、项目实施期间，如果乙方发生违约行为，甲方将按照约定要求乙方承担违约责任，违约金和损失金额在履约保证金内扣除；如果发生意外事故，产生赔付事项，甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。合同期间，如果乙方无正当理由单方面退出、解除或终止合同，甲方将不予退还其履约保证金。保证金被扣除的，乙方应当在扣除后两日内予以补足，否则按照每日应补足金额的1%向甲方支付迟延违约金。

第七条  工程变更

本合同签订后，项目实施过程中工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。

- 合同价款与支付

- 本合同为固定单价合同，单价详见后附工程量清单，暂定合同总金额（含增值税）（大写）：                元整（¥：           元）。上述金额，乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为3%。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

（二）工程费用的计量方法：

按甲方代表确认的实际工程量×单价，包括为完成本工程项目所需的一切费用，包含但不限于以下各项费用：

1、人工费、材料费、机械使用费，场地建设费，以及员工往返车费、临时办公及生活设施费、节假日加班费、安全措施费、保险费、税金、管理费、利润等相关费用；

2、工作内容及数量预估清单中安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。按工程造价的1.5%计取，在工作内容及数量预估清单中单列，结算时由乙方提供用于安全生产的证明发票（该发票必须符合法律法规的规定和甲方的要求）和安全生产费用使用清单，经甲方代表审核无误后，依据安全生产费用实际使用金额计入实际工程结算款中一并支付，并统一开具增值税专用发票,但安全生产费用的结算金额最高不超过工程造价的1.5%。

（三）工程款的支付：

1、本工程无预付款。

2、乙方完成工程进度的50%及以上时，可申请一次进度支付，向甲方代表递交中间计量资料，双方代表共同对已完工并经甲方代表验收合格的工作内容进行中间计量，经甲方代表签字认可后，甲方在 10 个工作日内以银行转账方式向乙方支付至工程累计完工金额（甲方代表签字确认的累计工程量×单价）的 70% 。办理支付前，乙方须向甲方提供符合甲方要求的相应支付金额的等额增值税专用发票。

3、工程经业主竣工验收合格后，进行结算支付。结算金额按工程竣工后甲方认可并办理支付的实际完成工程量结算，乙方于工程验收合格后15个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法且符合甲方要求的增值税专用发票，经甲方审核，确认已除违约金、赔偿及其他费用后，甲方在 15个工作日内以银行转账方式向乙方支付至结算金额的 90％。

4、结算金额的5%作为安全生产保证金，经甲方安全办公室签字确认后方可支付。

5、结算金额的2%作为农民工工资保证金，在工程交工半年后经核实未拖欠农民工工资后予以支付。（如乙方拖欠农民工工资，甲方将对农民工工资保证金进行扣留，直到农民工工资问题解决。在此情况下，甲方有权直接支付农民工工资后，从农民工工资保证金予以扣除。）

6、若乙方未按约定递交交（竣）工资料，未按约定提供发票和相关结算资料或未结清农民工工资、商业保费及其他费用和款项的，甲方的付款期限相应顺延。

7、质保金按工程结算金额的3%计算，暂不支付，待质保期到期后无质量缺陷据实返还（不计利息）。

（四）发票的开具

1、在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为 3 %，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

第九条 双方的责任、权利和义务

（一）甲方:

1、甲方指定 黄波 为本工程的项目代表。由项目代表负责协调各方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续；

2、负责施工现场的工程质量、工程进度的监督和管理工作，并对施工现场的安全生产进行监督检查。

3、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。

4、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

（二）乙方:

1、乙方指派       为本工程的项目经理，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作；负责施工、安全、生产、人员调配、技术安全、工程质量、环保等安排、管理工作。项目经理和项目技术负责人作为本项目的主要负责人，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%。

2、项目经理需离开施工现场时，应向甲方项目代表请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的项目日常工作。

3、乙方应成立项目部并报送甲方备案。乙方在进场前3天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。

4、严格执行国家现行《施工技术验收规范》和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。

5、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照国家《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、国家《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）和《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》的要求组织施工，遵守高速公路的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

6、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

7、乙方及其施工人员必须服从业主、监理及甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务：

8、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

9、乙方承诺严格按甲方要求建立民工工资公示牌，决不拖欠。一经发现未按时按量支付民工工资，甲方有权要求乙方在10个工作日内予以全额发放。若逾期仍未发放的，甲方将按未发放工资总额的双倍向乙方收取违约金，该部分违约金从应付乙方工程款中予以直接扣除，并由乙方自行承担由此造成一切法律责任和相关的经济损失。

10、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

11、负责提供施工过程中的自检资料及项目完工后所有的交（竣）工资料，并按照业主的要求完善项目竣工验收需要的相关资料。

12、乙方应当妥善处理与建筑工人及其他材料供应商等各方的关系，如因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付        违约金和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

13、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

14、乙方严格按照国家行业标准组建项目管理部，主要管理人员和特种作业人员严格按照要求持证上岗。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。

第十条　保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人；附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。乙方雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在甲方推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报甲方备案。

2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

3、乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

5、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

6、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

第十一条　安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

3、乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方必须严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《重庆市安全生产条例》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》、《重庆高速公路养护工程安全文明施工管理办法》等现行有关安全文明的相关规定进行施工。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

5、乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定。

6、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

8、事故处置

（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（2）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（100万），超过部分由乙方自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

第十二条　违约和争议

（一）违约

1、甲方违约：

当发生下列情况时，甲方承担违约责任。

（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2、乙方违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：

A、人员、设备违约：

①乙方按照质量标准和甲方要求进行施工作业，提供施工人员不得少于10人，旋挖设备、挖掘机、吊车提供不少于1台。以保证施工进度要求，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用；

③项目主要负责人未按要求驻守现场的，一经发现，乙方将承担1000元/次的违约金。

④乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担1000元/人•次的违约金。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

②乙方未在甲方电话通知进场时间24小时内组织相关设备及人员进场施工，将承担2000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担2000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

C、资料违约：

完工验收合格后，乙方应在30个工作日内向甲方递交工程竣工资料、结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。

D、安全违约：

乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，遵守《养护工程项目安全文明施工管理办法》（附后）的相关规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

E、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

（二）争议

1、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

第十三条　其他约定或补充条款

1、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

2、该工程项目的比选文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

3、对于甲方提供的材料，乙方根据现场施工进度需要上报供应计划，乙方应妥善管理和合理使用甲方供应材料。

第十四条 合同订立地点、份数及时效

1、本合同签订于重庆市渝北区新南路52号。

2、本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

开户银行：单击此处输入文字。

账号：单击此处输入文字。

日期：2020年    月    日              日期：2020年    月     日

奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目

劳务分包工程量清单

货币单位 ：人民币   元

参照附件一《工程量清单及上限价》格式

甲方授权代表：                                            乙方授权代表：

通力公司授权委托书

奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目

劳务分包之安全生产合同

为在奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目劳务分包实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称甲方）与承包单位单击此处输入文字。（以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90—2015)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 14、乙方指定项目现场安全责任人：单击此处输入文字。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目劳务分包》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市渝北区新南路52号。

六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司       单击此处输入文字。

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

日期：    年   月   日                 日期：    年    月   日

奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目

劳务分包之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与单击此处输入文字。（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目劳务分包合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、人工等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作从员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条　双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。双方应配合相关部门对合同履行情况进行检查。

第六条本合同作为《奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目劳务分包合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）　　                      乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司        单击此处输入文字。

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

经办人：                      　　     经办人：

日期：     年   月   日                日期：     年    月    日

甲方监督单位（盖章）                   乙方监督单位（盖章）

日期：     年   月   日                日期：     年    月    日

协作（分包）单位安全生产考核办法

为规范通力高速公路养护工程有限公司协作单位安全生产管理考核工作，进一步强化日常、专项工程协作（分包）单位的安全意识，促进协作（分包）单位提高安全管理水平,制定本考核办法。

一、适用范围

本考核办法适用于通力高速公路养护工程有限公司有限公司对各路段养护协作（分包）单位实施安全生产考核工作，从本考核办法实行之日起，《项目施工现场安全文明施工管理办法（试行）》（通力高司[2010]13 号）文件进行废止,按本考核办法执行。

二、 考核依据

（一）国家和行业现行的有关高速公路养护工程生产安全法律法规、部门规章和规范性文件；

（二）行业标准、规范、规程、强制性条文；

（三）地方性管理条例、办法；

（四）设计文件、合同文件及相关管理办法。

三、考核责任部门

通力公司各路段养护业务部门为考核单位，在协作工程 合同中必须罗列安全生产考核责任，协作前进行安全教育时向协作（分包）单位出具考核文件并由协作单位签字确认。

四、考核对象

各路段养护维护日常、专项工程协作（分包）单位为考 核对象。

五、考核工作程序

（一）开展安全检查

1.安全检查采取查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行，是对重庆通力高速公路养护工程有限公司路段养护工程协作（分包）单位的安全生产责任制落实和安全生产管理情况进行检查。

2.安全检查记录中必须留下必要的影像资料，如实填写检查情况，由检查部门、检查对象签字确认。

3.安全管理部门可将检查记录复印件送至业务主管部门实施考核。

（二）发布考核通知

对检查中发现的协作（分包）单位安全违规行为、安全生产一般问题及隐患按《协作（分包）单位安全生产考核标准》中的规定进行经济处罚，由业务主管单位向协作（分包）单位出具处罚通知书，协作（分包）单位签字确认。

（三）考核结果反馈

1.协作（分包）单位在规定时限内将安全违规行为、安全生产一般问题及隐患整改落实情况以书面形式回复业务主管部门；

2.协作（分包）单位根据处罚通知书向公司账户汇入足额罚金，银行回单送至业务主管部门审查。

六、考核工作要求

（一）协作（分包）单位安全生产考核工作必须坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则，考核人员应自觉遵守各项廉政规定。

（二）协作（分包）单位安全生产考核资料应由专人整理、归档备查。考核资料包括检查记录、处罚通知、整改回复、银行回单以及必要的影像资料等。

协作（分包）单位安全生产考核标准

一、协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元；

二、协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元；

三、协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元；

四、协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元；

五、协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元；

六、协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元；

七、协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元；

八、协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知

业主公司监控站，每次处罚 500 元；

九、特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元；

十、高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯,必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；十一、协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元；

十一、电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚500 元；

十二、氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元；

十三、协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十四、协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000元；

十五、协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元；

十六、协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元；

十七、协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十八、协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元；

十九、协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元；

二十、协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元；

二十一、协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500元。

二十二、上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元。

二十三、因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外通力公司将依法追偿。

附件一：工程量清单及上限价

| 奉节至巫溪高速公路寂静互通工程 房建及收费天棚项目劳务分包限价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程名称 | 上限价金额 | 备注 |
| 一 | 管理用房土建 | 477489 |  |
| 二 | 场地土建 | 330795 |  |
| 三 | 配电房土建 | 283264 |  |
| 四 | 收费天棚土建 | 508039 |  |
| 五 | 管理用房电气工程 | 39426 |  |
| 六 | 管理用房排水工程 | 11869 |  |
| 七 | 配电房电气工程 | 15715 |  |
| 八 | 收费天棚电气、给排水工程 | 28920 |  |
| 九 | 室外工程 | 188649 |  |
| 十 | 安全生产费（1.5%） | 28262 | 一至九项总额的1.5% |
| 合计限价金额 |  | 1912428 |  |

注：清单中部分项目含甲供材，详见清单备注及《甲供材工程量清单目录》

清单一、管理用房土建工程

货币单位：人民币 元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上限价 | 合计 | 备注 |
| 一 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 468.42 | 10.85 | 5082 |  |
| 2 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 244.9 | 12.65 | 3098 |  |
| 3 | 槽坑回填方 土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:详见施工图 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 155.04 | 6.77 | 1050 |  |
| 4 | 砂碎石换填 | [项目特征] 1.密实度要求:详见施工图 2.填方材料品种:砂碎石 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 98.37 | 136.48 | 13426 |  |
| 5 | 余方弃置(起运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:不可利用土石方、建筑垃圾等根据现场实际情况综合考虑 2.运距:起运1km 3.渣场费:综合考虑 4.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.含渣场费 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 558.28 | 9.19 | 5131 |  |
| 6 | 余方弃置(每增减1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:不可利用土石方、建筑垃圾等根据现场实际情况综合考虑 2.运距:增减1km 3.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 558.28 | 2.13 | 1189 |  |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200厚、MU15烧结页岩多孔砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:三层水泥砂浆防潮层（平面） 5.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 12.31 | 776.05 | 9553 |  |
| 2 | 烧结页岩多孔砖墙 | [项目特征] 1.部位:厨房，卫生间内墙 2.砖品种、规格、强度等级:200厚、MU5烧结页岩多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 46.61 | 491.22 | 22896 |  |
| 3 | 厚壁烧结页岩空心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200厚，烧结页岩空心砖，壁厚≥25mm 2.部位:外墙及其他隔墙（除厨房，卫生间） 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 56.19 | 443.22 | 24905 |  |
| 三 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C20砼基础垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 15.57 | 209.38 | 3260 | 砂石、水泥甲供 |
| 2 | C30带形基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 31.18 | 202.07 | 6301 | 砂石、水泥甲供 |
| 3 | C30砼矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 21.47 | 613.24 | 13166 | 砂石、水泥甲供 |
| 4 | C25砼构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 2 | 675.72 | 1351 | 砂石、水泥甲供 |
| 5 | C30砼基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 41.9 | 354.02 | 14833 | 砂石、水泥甲供 |
| 6 | C25砼圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 0.56 | 707.21 | 396 | 砂石、水泥甲供 |
| 7 | C20砼过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 2.51 | 729.57 | 1831 | 砂石、水泥甲供 |
| 8 | C30砼有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 101.69 | 349.84 | 35575 | 砂石、水泥甲供 |
| 9 | C30砼斜有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 39.36 | 701.99 | 27630 | 砂石、水泥甲供 |
| 10 | C30砼直形楼梯 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度:详设计 4.模板:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 37.39 | 272.54 | 10190 |  |
| 11 | C15砼室外台阶 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 12.47 | 140.37 | 1750 |  |
| 12 | C20砼翻边 | [项目特征] 1.构件的类型:详见图纸 2.构件规格:详见图纸 3.部位:详见图纸 4.混凝土种类:详见设计 5.混凝土强度等级:C20 6.模板:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 2.32 | 1148.26 | 2664 | 砂石、水泥甲供 |
| 13 | C20砼窗台压顶 | [项目特征] 1.部位:窗台 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.模板:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 0.56 | 1169.16 | 655 | 砂石、水泥甲供 |
| 14 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.钢筋连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | t | 1.12 | 1000 | 1120 | 钢筋甲供 |
| 15 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.钢筋连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | t | 33.06 | 1000 | 33060 | 钢筋甲供 |
| 16 | 无障碍坡道 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 2.基层材料种类，厚度:60mm厚C20混凝土 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.面层厚度:8-12厚地砖，横向铺配套防滑条地砖 5.嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆勾缝 6.其他:满足设计及施工要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 2.97 | 188.93 | 561 |  |
| 17 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:综合考虑 2.规格、接头:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 3.各种连接接头制作、运输、安装 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | t | 0.23 | 6432.98 | 1480 |  |
| 四 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不同材质钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:300mm宽，0.8mm厚9*25mm热镀锌钢丝网 2.部位:详见施工图 3.加固方式:钉挂 4.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 304.75 | 11.24 | 3425 |  |
| 2 | 楼梯处钢丝网加固（满挂） | [项目特征] 1.材料品种、规格:300mm宽，0.8mm厚9*25mm热镀锌钢丝网 2.加固方式:钉挂 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 465.77 | 10.57 | 4923 |  |
| 五 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品实木门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑，详见设计 2.门材质:实木门 3.门套材质:综合考虑，满足设计 4.塞缝:满足设计及规范要求 5.颜色:综合考虑 6.门锁、闭门器、顺序器、五金及做法等:满足设计及规范要求 7.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.塞缝、收边、收口 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 46.2 | 50 | 2310 | 甲供成品木门 |
| 2 | 成品乙级木质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑，详见设计 2.门类型:成品乙级木质防火门 3.门套做法:综合考虑，满足设计 4.塞缝:满足设计及规范要求 5.颜色:综合考虑 6.门锁、闭门器、顺序器、五金及做法等:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.塞缝、收边、收口 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 2.1 | 429.94 | 903 |  |
| 3 | 成品甲级木质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑，详见设计 2.门类型:成品乙级木质防火门 3.门套做法:综合考虑，满足设计 4.塞缝:满足设计及规范要求 5.颜色:综合考虑 6.门锁、闭门器、顺序器、五金及做法等:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.塞缝、收边、收口 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 3.6 | 437.23 | 1574 |  |
| 4 | 6高透光LOW-E+9A+6透明中空玻璃窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑，满足设计 2.框、扇材质:满足设计与规范要求 3.玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+9A+6透明中空玻璃，其余详设计 4.塞缝:满足设计与规范要求 5.门锁、闭门器、顺序器、五金及做法等:满足设计与规范要求 6.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.塞缝 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 31.12 | 40 | 1245 | 甲供玻璃窗 |
| 六 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:灰色机制平瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 184.82 | 104.43 | 19301 |  |
| 2 | 坡屋面卷材防水（3mm厚APF压敏反应型高分子防水卷材） | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚APF压敏反应型高分子防水卷材 2.部位:坡屋面 3.防水层数:一道 4.防水层做法:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.基层处理 2.铺油毡卷材、接缝 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 184.82 | 29.91 | 5528 |  |
| 3 | 坡屋面聚氨酯涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:929单组分聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:满足设计要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 184.82 | 37.18 | 6872 |  |
| 4 | 不上人屋面 | [项目特征] 1.找坡层材料种类、规格:30厚陶粒砼 2.找平层材料种类、规格:20mm厚1:3水泥砂浆+20mm厚1:3水泥砂浆+20mm厚1:3水泥砂浆 3.保温层材料种类、规格:50厚难燃型挤塑聚苯板 4.隔离层材料种类、规格:聚酯无纺布一层 5.刚性层材料种类、规格:40mm厚C20细石混凝土加5%防水剂，提浆压光。内配钢筋网片Φ6.5，双向间距200mm 6.隔汽层材料种类、规格:氯丁乳胶沥青二遍 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找坡层 3.抹找平层 4.铺设刚性层 5.铺设隔离层、保温层、隔汽层 6.混凝土制作、运输、铺筑、养护 7.钢筋制安 8.材料运输 9.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 184.82 | 219.07 | 40489 |  |
| 5 | 3mm厚APF压敏反应型高分子防水卷（墙面） | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚APF压敏反应型高分子防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:满足设计及施工要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 45.72 | 26.67 | 1219 |  |
| 6 | 1.5mm厚929单组分聚氨酯涂膜防水墙面 | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5mm厚929单组分聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:一遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 45.72 | 36.01 | 1646 |  |
| 7 | 3mm厚APF压敏反应型高分子防水卷材（地面） | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚APF压敏反应型高分子防水卷材 2.防水层数:一道 3.其他:满足设计及施工要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 19.6 | 25.77 | 505 |  |
| 8 | 1.5mm厚929单组分聚氨酯涂膜防水地面 | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5mm厚929单组分聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:一遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 19.6 | 32.5 | 637 |  |
| 9 | Φ100UPVC排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:Φ100UPVC 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:满足设计及施工规范要求 3.接缝、嵌缝材料种类:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 49.2 | 32.5 | 1599 |  |
| 七 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙（保温） | [项目特征] 1.保温隔热部位:详设计 2.保温隔热方式:满足设计及施工要求 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:B1级难燃型膨胀聚苯板 4.保温隔热材料品种、规格及厚度:40厚 5.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆，内加一层耐碱玻纤网格布 6.粘结材料种类及做法:满足设计及施工要求 7.界面砂浆厚度:3mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.保温板安装 3.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 4.嵌缝 5.铺、刷(喷)防护材料 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 375.32 | 85.65 | 32146 |  |
| 八 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300*300防滑砖地面 | [项目特征] 1.垫层材料、种类、规格:80mm厚C15垫层 2.找平层材料种类、规格:20mm厚1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上撒1-2厚干水泥并撒适量清水 4.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 5.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.垫层铺设 4.抹结合层 5.面层铺设、磨边 6.嵌缝 7.材料运输 8.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 15.54 | 78.22 | 1216 | 甲供瓷砖 |
| 2 | 600*600防滑砖地面 | [项目特征] 1.垫层材料、种类、规格:80mm厚C15垫层 2.找平层材料种类、规格:20mm厚1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上撒1-2厚干水泥并撒适量清水 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖 5.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.垫层铺设 4.抹结合层 5.面层铺设、磨边 6.嵌缝 7.材料运输 8.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 157.18 | 78.22 | 12295 | 甲供瓷砖 |
| 3 | 600*600防滑砖楼面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上撒1-2厚干水泥并撒适量清水 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖 3.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹结合层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 129.07 | 33.17 | 4281 | 甲供瓷砖 |
| 4 | 地砖踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:25mm厚1:2.5水泥砂浆，4厚纯水泥砂浆（425号水泥中掺20%白乳液） 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10mm厚地砖，水泥浆擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.材料运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 215.77 | 14.65 | 3161 |  |
| 5 | 防滑砖楼梯 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上撒1-2厚干水泥并撒适量水 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 4.勾缝材料种类:水泥浆擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.材料运输 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 37.39 | 97.15 | 3632 | 甲供瓷砖 |
| 6 | 防滑砖台阶 | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上撒1-2厚干水泥并撒适量水 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 3.勾缝材料种类:水泥浆擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹粘结层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.材料运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 12.47 | 83.56 | 1042 | 甲供瓷砖 |
| 九 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆，打底两次成活，扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm厚1:2水泥砂浆找平铁抹压光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 375.32 | 30.37 | 11398 |  |
| 2 | 内墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:7mm厚1:3水泥砂浆打底两次扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 739.55 | 23.21 | 17165 |  |
| 3 | 300*600mm白色釉面砖墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:8厚1:3水泥砂浆加适量建筑胶 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm釉面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:水泥或瓷砖勾缝剂 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 49.59 | 34.65 | 1718 | 甲供瓷砖 |
| 4 | 成品抗倍特板卫生间隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板卫生间隔断 2.配件品种、规格:按照设计说明及要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 间 | 3 | 1196.35 | 3589 |  |
| 5 | 卫生间成品隔断安装 小便斗隔板 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断安装 小便斗隔板 2.配件品种、规格:按照设计说明及要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 间 | 1 | 429.52 | 430 |  |
| 十 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.5mm厚铝合金板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆，双向中距900mm-1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主次龙骨（专用），中距<1200mm 3.面层材料品种、规格:0.5mm铝合金条板，宽100mm 4.防护材料种类:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 15.54 | 117.32 | 1823 |  |
| 十一 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆内墙面 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:一般型腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 689.95 | 18.28 | 12612 |  |
| 2 | 外墙涂料（无保温） | [项目特征] 1.部位:外墙 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种:白色氟碳漆 5.油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料两遍，刷甲基硅醇钠憎水剂一道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 310.78 | 27.94 | 8683 |  |
| 3 | 白色涂料天棚 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:一般型腻子 4.刮腻子要求:两道 5.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 352.64 | 27.27 | 9616 |  |
| 4 | 60*200灰色外墙砖 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色外墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 14.53 | 34.17 | 496 | 甲供瓷砖 |
| 十二 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢楼梯栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:304型φ60*2不锈钢管 2.上、下横杆材料种类、规格:304型40*2不锈钢管 3.立柱材料种类、规格:304型φ30*2不锈钢管 4.固定配件种类:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | m | 51.58 | 294.19 | 15174 |  |
| 2 | 不锈钢玻璃栏杆 | [项目特征] 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:详设计 2.固定方式:满则设计要求 3.固定配件种类:满则设计要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 63.39 | 42.33 | 2683 | 钢化夹胶玻璃甲供 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 477489 |  |

清单一、管理用房土建工程甲供材工程量清单目录

| 序号 | 甲供材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂 | t | 224.35 | C20砼20.96m3，C25砼2.56m3，C30砼235.6m3。 |
| 2 | 碎石 | t | 256.79 |  |
| 3 | 水泥 | t | 105.53 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 35.21 | 各类型圆钢及螺纹钢 |
| 5 | 成品实木门 | m2 | 46.2 |  |
| 6 | 6高透光LOW-E+9A+6透明中空玻璃窗 | m2 | 31.12 |  |
| 7 | 300*300\600*600防滑砖 | m2 | 362.2 |  |
| 8 | 300*600mm白色釉面砖 | m2 | 46.96 |  |
| 9 | 60*200灰色外墙砖 | m2 | 14.97 |  |
| 10 | 钢化夹胶玻璃5+0.76+5 | m2 | 52 |  |

注：1、以上数量为设计数量（具体规格及型号详见设计图纸），实际按验收合格工程量计算，其中砂石、水泥用量按该等级的水泥混凝土配合比试验报告数据验算，损耗率超过3%以上部分按甲方采购价（含税到场价）在结算中扣除。

2、乙方应做好材料使用计划时间表并报甲方备案。施工期间需上述材料时，乙方须提前10天通知甲方供货。

清单二、场地土建工程

货币单位：人民币 元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上限价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 挖一般土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 1121.11 | 10.85 | 12164 |  |
| 2 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 168.33 | 12.65 | 2129 |  |
| 3 | 槽坑回填方 土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:详见施工图 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 123.9 | 6.77 | 839 |  |
| 4 | 余方弃置(起运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:不可利用土石方、建筑垃圾等根据现场实际情况综合考虑 2.运距:起运1km 3.渣场费:综合考虑 4.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.含渣场费 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 1165.54 | 9.19 | 10711 |  |
| 5 | 余方弃置(每增减1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:不可利用土石方、建筑垃圾等根据现场实际情况综合考虑 2.运距:增减1km 3.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 1165.54 | 2.13 | 2483 |  |
| 6 | C25水泥混凝土地面 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料:商品砼 3.厚度:18cm 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 9.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 1460 | 39.97 | 58356 | 砂石、水泥甲供 |
| 7 | 20mm厚水泥稳定碎石（5%水泥含量） | [项目特征] 1.材质:5%水泥稳定碎石 2.厚度:20cm 3.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理 2.运输 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 1460 | 7.62 | 11125 | 砂石、水泥甲供 |
| 8 | 20mm厚水泥稳定碎石（3%水泥含量） | [项目特征] 1.材质:3%水泥稳定碎石 2.厚度:20cm 3.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理 2.运输 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 1460 | 6.62 | 9665 | 砂石、水泥甲供 |
| 9 | 拉杆 | [项目特征] 1.规格，材质:满足设计及时工要求 [工作内容] 1.材料制作安装 2.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | t | 1.02 | 9122.15 | 9305 | 钢筋甲供 |
| 10 | C30砼路缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:C30砼路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:详设计 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 650.9 | 16.37 | 10655 | 尺寸150*480mm，砂石、水泥甲供 |
| 11 | C15砼带型基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.模板:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 53.9 | 346.32 | 18667 | 砂石、水泥甲供 |
| 12 | 10cm厚碎石 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 15.68 | 122.25 | 1917 | 碎石甲供 |
| 13 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 5.88 | 382.08 | 2247 |  |
| 14 | 砖围墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 245 | 480.3 | 117674 |  |
| 15 | 水刷石墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:围墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水刷石 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 514.5 | 48.31 | 24855 |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | t | 2.54 | 1000 | 2540 | 钢筋甲供 |
| 17 | 毛石排水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:详设计 2.砌体材料:毛石 3.砂浆强度等级:M5 4.抹面材料种类及配合比:30厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.侧墙浇捣或砌筑 2.勾缝、抹面 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 219.42 | 161.62 | 35463 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 330795 |  |

清单二、场地土建工程甲供材工程量清单目录

| 序号 | 甲供材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂 | t | 771.37 | C15砼53.9m3，C25砼262.8m3，C30砼46.87m3，碎石15.68m3，水泥含量3%水稳层292m3，水泥含量5%水稳层292m3。 |
| 2 | 碎石 | t | 1354.77 |  |
| 3 | 水泥 | t | 195.87 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 3.67 | 各类型圆钢及螺纹钢 |

注：1、以上数量为设计数量（具体规格及型号详见设计图纸），实际按验收合格工程量计算，其中砂石、水泥用量按该等级的水泥混凝土和水泥稳定碎石配合比试验报告数据验算，损耗率超过3%以上部分按甲方采购价（含税到场价）在结算中扣除。

- 乙方应做好材料使用计划时间表并报甲方备案。施工期间需上述材料时，乙方须提前10天通知甲方供货。

清单三、配电房土建工程

货币单位：人民币 元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上限价 | 合计 | 备注 |
| 一 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 65.26 | 10.83 | 707 |  |
| 2 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 177.4 | 12.65 | 2244 |  |
| 3 | 槽坑回填方 土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:详见施工图 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 109.1 | 6.77 | 739 |  |
| 4 | 砂碎石换填 | [项目特征] 1.密实度要求:详见施工图 2.填方材料品种:砂碎石 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 442.8 | 136.48 | 60433 |  |
| 5 | 余方弃置(起运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:不可利用土石方、建筑垃圾等根据现场实际情况综合考虑 2.运距:起运1km 3.渣场费:综合考虑 4.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.含渣场费 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 133.56 | 9.19 | 1227 |  |
| 6 | 余方弃置(每增减1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:不可利用土石方、建筑垃圾等根据现场实际情况综合考虑 2.运距:增减1km 3.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 133.56 | 2.13 | 284 |  |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200厚、MU15烧结页岩多孔砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:三层水泥砂浆防潮层（平面） 5.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 10.14 | 843.06 | 8549 |  |
| 2 | 烧结页岩空心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200厚，烧结页岩空心砖，壁厚≥25mm 2.部位:外墙及其他隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 32.48 | 443.22 | 14396 |  |
| 3 | 砖地沟、明沟 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.沟截面尺寸:详设计 3.垫层材料种类、厚度:150mm厚C20 4.砂浆强度等级:满足设计及施工要求 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰 5.材料运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 35 | 449.63 | 15737 |  |
| 三 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C20砼基础垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 10.87 | 212.06 | 2305 | 砂石、水泥甲供 |
| 2 | C30带形基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 17.78 | 210.37 | 3740 | 砂石、水泥甲供 |
| 3 | C30砼矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 8.56 | 603.22 | 5164 | 砂石、水泥甲供 |
| 4 | C25砼构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 4.27 | 684.55 | 2923 | 砂石、水泥甲供 |
| 5 | C30砼基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 27.82 | 350.46 | 9750 | 砂石、水泥甲供 |
| 6 | C25砼圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 0.21 | 696.92 | 146 | 砂石、水泥甲供 |
| 7 | C20砼过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 1.21 | 749.56 | 907 | 砂石、水泥甲供 |
| 8 | C30砼斜有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 12.32 | 739.34 | 9109 | 砂石、水泥甲供 |
| 9 | 室外散水 | [项目特征] 1.面层厚度:60mm 2.做法:素土夯实，100mm厚碎砖(石、卵石)粘土夯实垫层，60mm厚C15混凝土提浆抹面，20厚1:2水泥砂浆粉面 3.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 22.25 | 71.76 | 1597 |  |
| 10 | 无障碍坡道 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 2.基层材料种类，厚度:60mm厚C20混凝土 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4.面层厚度:8-12厚地砖，横向铺配套防滑条地砖 5.嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆勾缝 6.其他:满足设计及施工要求 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 24 | 188.93 | 4534 |  |
| 11 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.钢筋连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | t | 0.899 | 1000 | 899 | 钢筋甲供 |
| 12 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.钢筋连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | t | 12.222 | 1000 | 12222 | 钢筋甲供 |
| 13 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:综合考虑 2.规格、接头:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.运距:综合考虑 5.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 3.各种连接接头制作、运输、安装 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | t | 0.09 | 6432.98 | 579 |  |
| 四 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不同材质钢丝网加固 | [项目特征] 1.材料品种、规格:300mm宽，0.8mm厚9*25mm热镀锌钢丝网 2.部位:详见施工图 3.加固方式:钉挂 4.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 1212.5 | 11.24 | 13629 |  |
| 2 | 楼梯处钢丝网加固（满挂） | [项目特征] 1.材料品种、规格:300mm宽，0.8mm厚9*25mm热镀锌钢丝网 2.加固方式:钉挂 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 412.21 | 10.57 | 4357 |  |
| 五 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品实木门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑，详见设计 2.门材质:实木门 3.门套材质:综合考虑，满足设计 4.塞缝:满足设计及规范要求 5.颜色:综合考虑 6.门锁、闭门器、顺序器、五金及做法等:满足设计及规范要求 7.其他要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.塞缝、收边、收口 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 10.08 | 50 | 504 | 甲供成品木门 |
| 2 | 成品甲级木质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑，详见设计 2.门类型:成品乙级木质防火门 3.门套做法:综合考虑，满足设计 4.塞缝:满足设计及规范要求 5.颜色:综合考虑 6.门锁、闭门器、顺序器、五金及做法等:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.塞缝、收边、收口 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 15.36 | 437.23 | 6716 |  |
| 3 | 6高透光LOW-E+9A+6透明中空玻璃窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑，满足设计 2.框、扇材质:满足设计与规范要求 3.玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+9A+6透明中空玻璃，其余详设计 4.塞缝:满足设计与规范要求 5.门锁、闭门器、顺序器、五金及做法等:满足设计与规范要求 6.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.塞缝 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 8.19 | 40 | 328 | 甲供玻璃窗 |
| 4 | 金属百叶窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑，满足设计 2.框、扇材质:满足设计与规范要求 3.玻璃品种、厚度:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 3.93 | 53.98 | 212 | 甲供玻璃窗 |
| 六 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小青瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:灰色机制平瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 89.4 | 104.43 | 9336 |  |
| 2 | 坡屋面卷材防水（3厚SBS改性沥青防水卷材） | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青 2.部位:坡屋面 3.防水层数:一道 4.防水层做法:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.基层处理 2.铺油毡卷材、接缝 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 89.4 | 34.91 | 3121 |  |
| 3 | 不上人屋面 | [项目特征] 1.找平层材料种类、规格:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.隔离层材料种类、规格:聚酯无纺布一层 3.刚性层材料种类、规格:40mm厚C20细石混凝土加5%防水剂，提浆压光。内配钢筋网片Φ6.5，双向间距200mm [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.铺设刚性层 4.铺设隔离层 5.混凝土制作、运输、铺筑、养护 6.钢筋制安 7.材料运输 8.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 89.4 | 82.82 | 7404 |  |
| 4 | 3mm厚APF压敏反应型高分子防水卷材（地面） | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚APF压敏反应型高分子防水卷材 2.防水层数:一道 3.其他:满足设计及施工要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 89.4 | 25.77 | 2304 |  |
| 5 | 1.5mm厚929单组分聚氨酯涂膜防水地面 | [项目特征] 1.防水膜品种:1.5mm厚929单组分聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:一遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 89.4 | 32.5 | 2906 |  |
| 七 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙（保温） | [项目特征] 1.保温隔热部位:详设计 2.保温隔热方式:满足设计及施工要求 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:B1级难燃型膨胀聚苯板 4.保温隔热材料品种、规格及厚度:40厚 5.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆，内加一层耐碱玻纤网格布 6.粘结材料种类及做法:满足设计及施工要求 7.界面砂浆厚度:3mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.保温板安装 3.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 4.嵌缝 5.铺、刷(喷)防护材料 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 278.25 | 85.65 | 23832 |  |
| 八 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防滑砖地面 | [项目特征] 1.垫层材料、种类、规格:80mm厚C15垫层 2.找平层材料种类、规格:20mm厚1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上撒1-2厚干水泥并撒适量清水 4.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 5.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.垫层铺设 4.抹结合层 5.面层铺设、磨边 6.嵌缝 7.材料运输 8.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 115.91 | 78.22 | 9066 | 甲供瓷砖 |
| 2 | 地砖踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:25mm厚1:2.5水泥砂浆，4厚纯水泥砂浆（425号水泥中掺20%白乳液） 3.面层材料品种、规格、颜色:5-10mm厚地砖，水泥浆擦缝 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.材料运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 100.8 | 14.65 | 1477 |  |
| 九 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆，打底两次成活，扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm厚1:2水泥砂浆找平铁抹压光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 278.25 | 30.37 | 8450 |  |
| 2 | 内墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:7mm厚1:3水泥砂浆打底两次扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 311.43 | 23.21 | 7228 |  |
| 十 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆内墙面 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:一般型腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 311.43 | 18.28 | 5693 |  |
| 2 | 外墙涂料（无保温） | [项目特征] 1.部位:外墙 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料两遍，刷甲基硅醇钠憎水剂一道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 278.25 | 27.94 | 7774 |  |
| 3 | 仿石材外墙漆 | [项目特征] 1.部位:外墙 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:仿石材外墙漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 278.25 | 25.72 | 7157 |  |
| 4 | 白色涂料天棚 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:一般型腻子 4.刮腻子要求:两道 5.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 131.25 | 27.27 | 3579 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 283264 |  |

清单三、配电房土建工程甲供材工程量清单目录

| 序号 | 甲供材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂 | t | 71.02 | C20砼12.08m3，C25砼4.48m3，C30砼66.48m3。 |
| 2 | 碎石 | t | 83.49 |  |
| 3 | 水泥 | t | 33.41 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 13.51 | 各类型圆钢及螺纹钢 |
| 5 | 成品实木门 | m2 | 10.08 |  |
| 6 | 6高透光LOW-E+9A+6透明中空玻璃窗 | m2 | 8.19 |  |
| 7 | 金属百叶窗 | m2 | 3.93 |  |

注：1、以上数量为设计数量（具体规格及型号详见设计图纸），实际按验收合格工程量计算，其中砂石、水泥用量按该等级的水泥混凝土配合比试验报告数据验算，损耗率超过3%以上部分按甲方采购价（含税到场价）在结算中扣除。

- 乙方应做好材料使用计划时间表并报甲方备案。施工期间需上述材料时，乙方须提前10天通知甲方供货。

清单四、收费天棚土建工程

货币单位：人民币 元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上限价 | 合计 | 备注 |
| 一 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 511.98 | 1.41 | 722 |  |
| 2 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 897.32 | 12.65 | 11351 |  |
| 3 | 槽坑回填方 土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:详见施工图 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 664.13 | 6.77 | 4496 |  |
| 4 | 余方弃置(起运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:不可利用土石方、建筑垃圾等根据现场实际情况综合考虑 2.运距:起运1km 3.渣场费:综合考虑 4.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.含渣场费 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 233.19 | 9.19 | 2143 |  |
| 5 | 余方弃置(每增减1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:不可利用土石方、建筑垃圾等根据现场实际情况综合考虑 2.运距:增减1km 3.其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 233.19 | 2.13 | 497 |  |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C20砼基础垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 30.88 | 173.79 | 5367 | 砂石、水泥甲供 |
| 2 | C30带形基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 90.14 | 272.33 | 24548 | 砂石、水泥甲供 |
| 3 | C30砼矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 74.75 | 502.37 | 37552 | 砂石、水泥甲供 |
| 4 | C30砼基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 107.57 | 229.15 | 24650 | 砂石、水泥甲供 |
| 5 | C30砼斜有梁板 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计与规范要求 4.其他:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 225.09 | 519.55 | 116946 | 砂石、水泥甲供 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.钢筋连接方式:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | t | 50.843 | 1000 | 50843 | 钢筋甲供 |
| 三 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小青瓦屋面 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:灰色机制平瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 798.38 | 104.43 | 83375 |  |
| 2 | 坡屋面卷材防水（3厚SBS改性沥青防水卷材） | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青 2.部位:坡屋面 3.防水层数:一道 4.防水层做法:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.基层处理 2.铺油毡卷材、接缝 3.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 798.38 | 34.91 | 27871 |  |
| 3 | 不上人屋面 | [项目特征] 1.找平层材料种类、规格:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.隔离层材料种类、规格:聚酯无纺布一层 3.刚性层材料种类、规格:40mm厚C20细石混凝土加5%防水剂，提浆压光。内配钢筋网片Φ6.5，双向间距200mm [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.铺设刚性层 4.铺设隔离层 5.混凝土制作、运输、铺筑、养护 6.钢筋制安 7.材料运输 8.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 798.38 | 82.82 | 66122 |  |
| 四 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白色涂料天棚 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:一般型腻子 4.刮腻子要求:两道 5.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 912.25 | 27.27 | 24877 |  |
| 2 | 独立柱乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:砼 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 5.部位:柱子 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 355.15 | 24.16 | 8580 |  |
| 3 | 独立梁乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:砼 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 5.部位:柱子 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.工程内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m2 | 749.12 | 24.16 | 18099 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 508039 |  |

清单四、收费天棚土建工程甲供材工程量清单目录

| 序号 | 甲供材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂 | t | 459.24 | C20砼30.88m3，C30砼497.55m3。 |
| 2 | 碎石 | t | 521.39 |  |
| 3 | 水泥 | t | 216.03 |  |
| 4 | 钢筋 | t | 52.37 | 各类型圆钢及螺纹钢 |

注：1、以上数量为设计数量（具体规格及型号详见设计图纸），实际按验收合格工程量计算，其中砂石、水泥用量按该等级的水泥混凝土配合比试验报告数据验算，损耗率超过3%以上部分按甲方采购价（含税到场价）在结算中扣除。

- 乙方应做好材料使用计划时间表并报甲方备案。施工期间需上述材料时，乙方须提前10天通知甲方供货。

清单五、管理用房电气工程

货币单位：人民币 元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上限价 | 合计 | 备注 |
| 一 | 照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AL1照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:AL1照明配电箱 2.安装方式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.孔洞填补及抹灰 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 225 | 225 | 配电箱甲供 |
| 2 | AL2照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:AL2照明配电箱 2.安装方式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.孔洞填补及抹灰 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 225 | 225 | 配电箱甲供 |
| 3 | ALE应急照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALE应急照明配电箱 2.安装方式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.孔洞填补及抹灰 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 177.64 | 178 | 配电箱甲供 |
| 4 | APK1配电箱 | [项目特征] 1.名称:APK1配电箱 2.安装方式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.孔洞填补及抹灰 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 177.64 | 178 | 配电箱甲供 |
| 5 | APK2配电箱 | [项目特征] 1.名称:APK2配电箱 2.安装方式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.孔洞填补及抹灰 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 177.64 | 178 | 配电箱甲供 |
| 6 | APSF配电箱 | [项目特征] 1.名称:APSF配电箱 2.安装方式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.孔洞填补及抹灰 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 177.64 | 178 | 配电箱甲供 |
| 7 | 3HP插座箱 | [项目特征] 1.名称:3HP插座箱 2.规格、型号:PZ30-20 3.安装方式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.孔洞填补及抹灰 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 4 | 365.59 | 1462 |  |
| 8 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 4 | 163.77 | 655 |  |
| 9 | 电力电缆 YJY-5*6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 12.4 | 19.12 | 237 |  |
| 10 | 电力电缆 YJY-5*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-5*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 37.6 | 15.18 | 571 |  |
| 11 | 卫生间轴流风机 | [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 2 | 191.86 | 384 |  |
| 12 | 单管荧光灯(节能型电子镇流) | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯(节能型电子镇流) 2.规格:1*24W [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 3 | 140.36 | 421 |  |
| 13 | 双管荧光灯(节能型电子镇流) | [项目特征] 1.名称:双管荧光灯(节能型电子镇流) 2.规格:2*24W [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 14 | 153.16 | 2144 |  |
| 14 | 吸顶灯盘 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯盘 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 11 | 177.78 | 1956 |  |
| 15 | 吸顶节能灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶节能灯 2.规格:24W [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 10 | 61.07 | 611 |  |
| 16 | 防水防尘灯 | [项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格:22W [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 1 | 104.84 | 105 |  |
| 17 | 单联单控翘板式暗开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控翘板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地1.3米安装 4.其他:满足施工、设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 4 | 21.89 | 88 |  |
| 18 | 声控暗开关 | [项目特征] 1.名称:声控暗开关 2.规格:250V 10A 3.其他:满足施工、设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 5 | 54.88 | 274 |  |
| 19 | 双联单控翘板式暗开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控翘板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地1.3米安装 4.其他:满足施工、设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 2 | 24.19 | 48 |  |
| 20 | 三联单控翘板式暗开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控翘板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地1.3米安装 4.其他:满足施工、设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 6 | 24.89 | 149 |  |
| 21 | 单相二三孔插座(密闭型) | [项目特征] 1.名称:单相二三孔插座(密闭型) 2.安装方式:距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 33 | 25.87 | 854 |  |
| 22 | 壁挂空调插座 | [项目特征] 1.名称:壁挂空调插座 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 3 | 30.33 | 91 |  |
| 23 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:钢管SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 199.96 | 16.97 | 3393 |  |
| 24 | 钢管SC25 | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:钢管SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 141.2 | 22.07 | 3116 |  |
| 25 | 配管PC25 | [项目特征] 1.名称:配管PC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 74.6 | 10.12 | 755 |  |
| 26 | 配管PC32 | [项目特征] 1.名称:配管PC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 8 | 12.04 | 96 |  |
| 27 | 配管PC16 | [项目特征] 1.名称:配管PC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 113.55 | 8.49 | 964 |  |
| 28 | 电气配线BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.规格:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 616.38 | 2.35 | 1448 |  |
| 29 | 电气配线BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号、规格:BYJ-4 4.规格:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 535.56 | 2.79 | 1494 |  |
| 30 | 电气配管SC65 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 4.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.开沟槽、沟槽填补及抹灰 3.接地 4.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 40 | 44.12 | 1765 |  |
| 31 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 88 | 6.96 | 612 |  |
| 二 | 应急照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全出口应急指示灯(LED光源) | [项目特征] 1.名称:安全出口应急指示灯(LED光源)，带蓄电池 2.规格:24V, 1W,30min [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 4 | 134.42 | 538 |  |
| 2 | 单向应急指示灯(LED光源) | [项目特征] 1.名称:单向应急指示灯(LED光源)，带蓄电池 2.规格:24V, 1W,30min [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 5 | 166.66 | 833 |  |
| 3 | 应急指示灯(LED光源) | [项目特征] 1.名称:应急指示灯(LED光源) 2.规格:24V, 2X1W,30min [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 6 | 138.73 | 832 |  |
| 4 | 带应急的双管节能型荧光灯 | [项目特征] 1.名称:带应急的双管节能型荧光灯 2.型号、规格:T5,2*28W,功率因数cos%%C=0.9，变电所,发电机房180min 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 6 | 168.22 | 1009 |  |
| 5 | 三联单控翘板式暗开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控翘板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地1.3米安装 4.其他:满足施工、设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 1 | 24.89 | 25 |  |
| 6 | 电气配线BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.规格:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 233.7 | 2.35 | 549 |  |
| 7 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 24 | 6.96 | 167 |  |
| 三 | 弱电安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | APJK配电箱 | [项目特征] 1.名称:APJK配电箱 2.安装方式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.孔洞填补及抹灰 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 120.79 | 121 | 配电箱甲供 |
| 2 | 网络信息插座 | [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 15 | 44.57 | 669 |  |
| 3 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 15 | 38.73 | 581 |  |
| 4 | 电视插座 | [项目特征] 1.名称:电视插座 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 1 | 67.42 | 67 |  |
| 5 | 燃气报警器,自带干电池及蜂鸣器 | [项目特征] 1.名称:燃气报警器,自带干电池及蜂鸣器 2.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 1 | 124.98 | 125 |  |
| 6 | UTP-Cat5+ | [项目特征] 1.名称:UTP-Cat5+ [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 4.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 477.12 | 3.41 | 1627 |  |
| 7 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 253.66 | 9.32 | 2364 |  |
| 8 | 视频线SYWV-75-5 | [项目特征] 1.规格:SYWV-75-5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 15.1 | 3.21 | 48 |  |
| 四 | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:D16热镀锌圆钢 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 86.38 | 18.5 | 1598 |  |
| 2 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.规格:A16钢筋 3.安装部位:利用建筑物主筋引下 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 46.45 | 2.19 | 102 |  |
| 3 | 接地测试板 | [项目特征] 1.名称、材质:镀锌接地钢板 2.规格:100*100*8 3.安装高度:距地0.5m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 块 | 4 | 34.97 | 140 |  |
| 4 | 总等电位MEB | [项目特征] 1.名称:总等电位MEB [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 174.36 | 174 |  |
| 5 | 接地母线镀锌扁钢-40*4 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢-40*4 3.安装部位:按设计 [工作内容] 1.接地母线、接地极制作、安装 2.补刷(喷)油漆 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 106.8 | 18.58 | 1984 |  |
| 6 | 接地装置 | [工作内容] 1.接地电阻测试 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 系统 | 1 | 1017.66 | 1018 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 39426 |  |

清单六、管理用房排水工程

货币单位：人民币 元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上限价 | 合计 | 备注 |
| 一 | 给水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢塑复合给水管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合给水管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 22.75 | 62.06 | 1412 |  |
| 2 | PP-R塑料给水管DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 2.8 | 37.57 | 105 |  |
| 3 | PP-R塑料给水管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 0.82 | 34.49 | 28 |  |
| 4 | PP-R塑料给水管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 13.04 | 31.65 | 413 |  |
| 5 | PP-R塑料给水管DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 18.14 | 28.99 | 526 |  |
| 6 | 闸阀DN40 | [项目特征] 1.类型:闸阀DN40 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 1 | 89.21 | 89 |  |
| 7 | 截止阀DN40 | [项目特征] 1.类型:截止阀DN40 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 1 | 190.6 | 191 |  |
| 8 | 截止阀DN20 | [项目特征] 1.类型:截止阀DN20 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 1 | 73.38 | 73 |  |
| 9 | 厨房水龙头 DN15 | [项目特征] 1.类型:厨房水龙头 DN15 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 2 | 27.17 | 54 |  |
| 二 | 排水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U-PVC塑料排水管DN100 | [项目特征] 1.介质:排水管 2.材质、规格:U-PVCDN100 3.连接形式:粘接 4.阻火圈设计要求:详设计 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈、止水环安装 5.试验 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 12.37 | 41.67 | 515 |  |
| 2 | U-PVC塑料排水管DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:U-PVCDN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈、止水环安装 5.试验 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 19.58 | 29.53 | 578 |  |
| 3 | U-PVC塑料排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:U-PVCDN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求: [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈、止水环安装 5.试验 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 29.5 | 19.53 | 576 |  |
| 4 | 刚性防水套管 DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 2 | 292.08 | 584 |  |
| 三 | 雨水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC塑料雨水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:U-PVCDN100 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.试验 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 58.2 | 35.36 | 2058 |  |
| 四 | 洁具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 感应龙头洗手盆 | [项目特征] 1.名称:感应龙头洗手盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含水龙头、给水及排水五金配件 4.其他:满足施工、设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 组 | 2 | 1154.46 | 2309 |  |
| 2 | 感应式小便器 | [项目特征] 1.名称:感应式小便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含感应式冲洗阀、给水及排水五金配件 4.接线:含感应阀接线 5.接地:满足施工、设计、验收及规范要求 6.其他:满足施工、设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.接地 4.接线 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 组 | 1 | 590.87 | 591 |  |
| 3 | 脚踏式蹲便器 | [项目特征] 1.名称:脚踏式蹲便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:陶瓷 自带存水弯 4.其他:满足施工、设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 组 | 3 | 551.09 | 1653 |  |
| 4 | 地漏 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.形式、材质:网框式 3.口径规格:DN50 [工作内容] 1.安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 3 | 38.09 | 114 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 11869 |  |

清单七、配电房电气工程

货币单位：人民币 元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上限价 | 合计 | 备注 |
|  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双切配电箱 | [项目特征] 1.名称:双切配电箱 2.安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.孔洞填补及抹灰 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 225 | 225 | 配电箱甲供 |
| 2 | 带应急的节能型荧光灯 | [项目特征] 1.名称:带应急的节能型荧光灯 2.型号、规格:T5,2*28W,功率因数cos%%C=0.9，变电所,发电机房180min 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 19 | 156.43 | 2972 |  |
| 3 | 防水防尘灯 | [项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.类型:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 1 | 103.84 | 104 |  |
| 4 | 单联单控翘板式暗开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控翘板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地1.3米安装 4.其他:满足施工、设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 3 | 21.89 | 66 |  |
| 5 | 双联单控翘板式暗开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控翘板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地1.3米安装 4.其他:满足施工、设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 3 | 24.19 | 73 |  |
| 6 | 单相二三孔插座(密闭型) | [项目特征] 1.名称:单相二三孔插座(密闭型) 2.安装方式:距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 21 | 25.87 | 543 |  |
| 7 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:钢管SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 96.38 | 16.97 | 1636 |  |
| 8 | 钢管SC25 | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:钢管SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 99.5 | 22.07 | 2196 |  |
| 9 | 电气配线BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.规格:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 311.7 | 2.35 | 732 |  |
| 10 | 电气配线BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号、规格:BYJ-2.5 4.规格:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 394.32 | 2.35 | 927 |  |
| 11 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 47 | 6.96 | 327 |  |
|  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷网 | [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 54 | 18.5 | 999 |  |
| 2 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.规格:A16钢筋 3.安装部位:利用建筑物主筋引下 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 28.56 | 2.19 | 63 |  |
| 3 | 接地测试板 | [项目特征] 1.名称、材质:镀锌接地钢板 2.规格:100*100*8 3.安装高度:距地0.5m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 块 | 4 | 35.82 | 143 |  |
| 4 | 接地母线镀锌扁钢-40*4 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢-40*4 3.安装部位:按设计 [工作内容] 1.接地母线、接地极制作、安装 2.补刷(喷)油漆 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 160 | 18.58 | 2973 |  |
| 5 | 接地极 -40*4扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.规格:40*4扁钢 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 4.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 根 | 16 | 44.85 | 718 |  |
| 6 | 接地装置 | [工作内容] 1.接地电阻测试 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 系统 | 1 | 1017.66 | 1018 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 15715 |  |

清单八、收费天棚电气、给排水工程

货币单位：人民币 元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上限价 | 合计 | 备注 |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱TPX | [项目特征] 1.名称:总配电箱TPX 2.安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.孔洞填补及抹灰 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 177.64 | 178 | 配电箱甲供 |
| 2 | 分配电箱SFX | [项目特征] 1.名称:分配电箱SFX 2.安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.孔洞填补及抹灰 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 5 | 177.64 | 888 | 配电箱甲供 |
| 3 | LED灯 | [项目特征] 1.名称:LED灯 2.型号、规格:1x100W,220V,Ra>80,功率因数cos%%C=0.9 3.安装形式:距地6m管吊安装 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 18 | 573.21 | 10318 |  |
| 4 | 钢管SC32 | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:钢管SC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 111.85 | 24.88 | 2783 |  |
| 5 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管PC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 26 | 9.32 | 242 |  |
| 6 | 配管PC16 | [项目特征] 1.名称:配管PC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 141.4 | 8.49 | 1200 |  |
| 7 | 电气配线BV-10 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号、规格:BV-10 4.规格:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 361.05 | 5.58 | 2015 |  |
| 8 | 电气配线BV-4 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号、规格:BV-4 4.规格:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 51.6 | 2.69 | 139 |  |
| 9 | 电气配线BV-2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号、规格:BV-2.5 4.规格:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 465.9 | 2.27 | 1058 |  |
| 10 | 单联双控翘板式暗开关 | [项目特征] 1.名称:单联双控翘板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:下口距地1.5米安装 4.其他:满足施工、设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 5 | 21.89 | 109 |  |
| 11 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.安装方式:距地1.8m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 5 | 30.33 | 152 |  |
| 12 | 单相二三孔插座(密闭型) | [项目特征] 1.名称:单相二三孔插座(密闭型) 2.安装方式:距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 5 | 25.87 | 129 |  |
| 13 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:符合设计及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 个 | 33 | 6.96 | 230 |  |
| 二 | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:D16热镀锌圆钢 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 159 | 18.5 | 2942 |  |
| 2 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.规格:A16钢筋 3.安装部位:利用建筑物主筋引下 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 96.8 | 2.19 | 212 |  |
| 3 | 接地测试板 | [项目特征] 1.名称、材质:镀锌接地钢板 2.规格:100*100*8 3.安装高度:距地0.5m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 块 | 4 | 35.82 | 143 |  |
| 4 | 总等电位联接箱MEB | [项目特征] 1.名称:总等电位MEB [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 174.36 | 174 |  |
| 5 | 局部等电位端子箱LEB | [项目特征] 1.名称:局部等电位端子箱LEB [工作内容] 1.本体安装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 145.89 | 146 |  |
| 6 | 接地母线镀锌扁钢-40*4 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢-40*4 3.安装部位:按设计 [工作内容] 1.接地母线、接地极制作、安装 2.补刷(喷)油漆 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 146.5 | 18.58 | 2722 |  |
| 7 | 接地装置 | [工作内容] 1.接地电阻测试 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 系统 | 1 | 1017.66 | 1018 |  |
| 二 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC塑料雨水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:U-PVCDN100 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.试验 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 60 | 35.36 | 2122 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 28920 |  |

清单（五、六、七、八）、管理用房、配电房、收费天棚

安装工程甲供材工程量清单目录

| 序号 | 甲供材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AL2照明配电箱 | 台 | 1 | 管理用房 |
| 2 | ALE应急照明配电箱 | 台 | 1 | 管理用房 |
| 3 | APK1配电箱 | 台 | 1 | 管理用房 |
| 4 | APJK配电箱 | 台 | 1 | 管理用房 |
| 5 | APK2配电箱 | 台 | 1 | 管理用房 |
| 6 | APJK配电箱 | 台 | 1 | 管理用房 |
| 7 | AL1照明配电箱 | 台 | 1 | 管理用房 |
| 8 | 双切配电箱 | 台 | 1 | 配电房 |
| 9 | 总配电箱TPX | 台 | 1 | 收费天棚 |
| 10 | 分配电箱SFX | 台 | 1 | 收费天棚 |

注：1、以上数量为设计数量（具体规格及型号详见设计图纸），实际按验收合格工程量计算，。

- 2、乙方应做好材料使用计划时间表并报甲方备案。施工期间需上述材料时，乙方须提前10天通知甲方供货。

清单九、配电房电气工程

货币单位：人民币 元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上限价 | 合计 | 备注 |
| 第一项 | 室外管网电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外电气配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:满足设计要求 3.规格:SC50 4.敷设方式: 埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.支架的制作与安装 3.开沟槽、沟槽填补及抹灰 4.接地 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 839 | 32.76 | 27486 |  |
| 2 | 电力电缆 WDZC-YJV-4*16+16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJV-4*16+16 3.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 30 | 43.42 | 1303 |  |
| 3 | 电力电缆 WDZC-YJV-4*10+10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJV-4*10+10 3.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 230 | 27.51 | 6327 |  |
| 4 | 电力电缆 WDZC-YJV-3*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 150 | 11.86 | 1779 |  |
| 5 | 电力手孔井 | [项目特征] 1.名称:电力手孔井 2.图集参考:07SD101-8(17/42/58/) [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 座 | 20 | 1809.54 | 36191 | 铸铁井盖、井座φ700 甲供 |
| 6 | 弱电手孔井 | [项目特征] 1.名称:弱电手孔井 2.图集参考:05X101-2(37) [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 座 | 10 | 1228.62 | 12286 | 铸铁井盖、井座φ700 甲供 |
| 7 | 庭院灯 | [项目特征] 1.名称:庭院灯 2.型号:庭院灯(灯杆高3.5m,功率50W) [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 9.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 10 | 80.02 | 800 |  |
| 二 | 土石方 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土石深度:综合考虑 4.场内运距:投标人根据图纸及其他资料、现场自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 112.5 | 72.77 | 8187 |  |
| 2 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:投标人根据图纸及其他资料、现场自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 112.5 | 34.77 | 3912 |  |
| 第二项 | 室外管网给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 土石方 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土石深度:综合考虑 4.场内运距:投标人根据图纸及其他资料、现场自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 242 | 72.77 | 17610 |  |
| 2 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:投标人根据图纸及其他资料、现场自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m3 | 242 | 34.77 | 8414 |  |
| 二 | 消防 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢塑复合给水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢塑复合给水管DN100 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 5 | 101.63 | 508 |  |
| 2 | 消火栓系统水表 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:消火栓系统水表，具体详设计 3.附件配置:前后各一个阀 [工作内容] 1.组装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 组 | 1 | 3085.68 | 3086 |  |
| 3 | 室外消火栓 | [项目特征] 1.名称:室外地上式消火栓 2.型号、规格:详13S201-10页上SS150型-1.0MPa [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 1 | 1106.39 | 1106 |  |
| 三 | 排水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双壁波纹管D300 | [项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 20 | 78.09 | 1562 |  |
| 2 | 污水检查井直径1000圆形塑料成品检查井 | [项目特征] 1.名称:污水检查井直径1000圆形塑料成品检查井 2.材质:污水检查井直径1000圆形塑料成品检查井 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 座 | 1 | 1088.33 | 1088 |  |
| 3 | 水表井 | [项目特征] 1.名称:水表井 2.材质:B型井盖 3.图集参考:05S520-44 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 座 | 1 | 4633.06 | 4633 | 铸铁井盖、井座φ1000 重型甲供 |
| 4 | 排水沟 | [项目特征] 1.垫层材料品种、厚度:100厚C10商品砼 2.断面:详设计 3.混凝土强度等级:C10 4.砌筑::M5水泥砂浆砌砖 5.抹灰:20厚1:3水泥砂浆抹面 6.盖板:C20钢筋混凝土盖板（横向4Φ10,纵向4Φ6） 7.其他:西南11J812 2a/3 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 7.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 130 | 322.08 | 41870 |  |
| 四 | 给水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水系统水表 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:给水系统水表，具体详设计 3.附件配置:前后各一个阀 [工作内容] 1.组装 2.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 组 | 1 | 1088.04 | 1088 |  |
| 2 | 钢塑复合给水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合给水管DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 25 | 101.63 | 2541 |  |
| 3 | 钢塑复合给水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合给水管DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 20 | 35.82 | 716 |  |
| 4 | 钢塑复合给水管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合给水管D40 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | m | 20 | 30.28 | 606 |  |
| 五 | 污水处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理系统15m3/d | [项目特征] 1.名称:污水处理系统15m3/d [工作内容] 1.基础及模板制作安装 2.设备本体及附件安装 3.电气接线检查 4.调试，系统试运行 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 台 | 1 | 837.48 | 837 | 污水处理系统甲供 |
| 2 | 泵箱一体化设备 | [项目特征] 1.设备名称:泵箱一体化设备 2.型号、规格:尺寸4.5*2*2m3,泵型号:IS-50-32-160 (扬程32m,流量12.50m3/h,功率3KW) [工作内容] 1.设备安装 2.设备本体及附件安装 3.电气接线检查 4.调试，系统试运行 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 套 | 1 | 3843.21 | 3843 | 泵箱一体化设备甲供 |
| 3 | 玻璃钢成品隔油池 | [项目特征] 1.名称:玻璃钢成品隔油池 2.规格:2m3/d [工作内容] 1.基础及模板制作安装 2.设备本体及附件安装 3.电气接线检查 4.调试，系统试运行 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 座 | 1 | 158.36 | 158 | 玻璃钢成品甲供 |
| 4 | 玻璃钢成品化粪池9m3 | [项目特征] 1.名称:玻璃钢成品化粪池 2.规格:9m3 [工作内容] 1.基础及模板制作安装 2.设备本体及附件安装 3.电气接线检查 4.调试，系统试运行 5.工作内容包括但不限于以上内容，还包括完成招标文件及招标图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 | 座 | 1 | 712.16 | 712 | 玻璃钢成品甲供 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 188649 |  |

清单九、室外工程甲供材工程量清单目录

| 序号 | 甲供材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁井盖、井座φ700 | 套 | 30 | 电气工程 |
| 2 | 铸铁井盖、井座φ1000 重型 | 套 | 1 | 给排水工程 |
| 3 | 庭院灯(灯杆高3.5m,功率50W) | 套 | 10 | 电气工程 |
| 4 | 污水处理系统15m3/d | 台 | 1 | 给排水工程 |
| 5 | 泵箱一体化设备 | 套 | 1 | 给排水工程 |
| 6 | 玻璃钢成品隔油池1m3 | 座 | 1 | 给排水工程 |
| 7 | 玻璃钢成品化粪池9m3 | 座 | 1 | 给排水工程 |

注：1、以上数量为设计数量（具体规格及型号详见设计图纸），实际按验收合格工程量计算，。

- 2、乙方应做好材料使用计划时间表并报甲方备案。施工期间需上述材料时，乙方须提前10天通知甲方供货。

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

奉节至巫溪高速公路寂静互通工程

房建及收费天棚项目

劳务分包竞争性比选响应文件

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、资质证书、银行开户许可证、业绩证明

- 四、竞争比选响应单位自行承诺部分

- 五、已标价投标报价表

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1．我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目劳务分包竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以通力公司的工程量清单上限价为基础，承诺以工程实际情况及自身施工水平进行工程量清单投标报价，报下浮比例值a为    %，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：           年龄：         职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系                  （竞标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目劳务分包报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证明。

竞  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、竞争性比选响应单位有效的营业执照、资质证书、银行开户许可证、业绩证明

- 四、竞争比选响应单位自行承诺部分

竞标人对人员、财务、设备、信誉做承诺，竞标人承诺证明材料内容无弄虚作假且内容真实，并加盖公章（格式自理）。

- 五、已标价投标报价表

见《工程量清单及上限价》

项目名称：奉节至巫溪高速公路寂静互通工程房建及收费天棚项目劳务分包比选

| 竞标人全称 |  |
| --- | --- |
| 下浮比例值a填报 | % |
| 抵扣税率 | 3 % |
| 施工周期（实施时间） | 施工地点（实施地点） |
| 业主指定时间 | 业主指定地点 |
| 备注： |  |

竞标人：                                   法定代表人授权代表：

（竞标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、按格式填列，填报的下浮比例值a保留两位小数(a≥0%,精确到小数点后两位，按所报下浮比例值由大到小进行排序，选择排名第一位的单位为通力公司本次施工项目合作单位）；

2、在开标会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；