**重庆乌江白马航电枢纽工程第三方试验检测 (第二次）招标公告**

**（招标编号：FG2100340102B）**

## 1. 招标条件

本招标项目重庆乌江白马航电枢纽工程已由重庆市发展和改革委员会以渝发改交〔2019〕1112号文、重庆市交通局以渝交港〔2020〕1号文批准建设，招标人为重庆白马航运发展有限公司。建设资金来自政府补助和企业自筹，项目已具备招标条件，现对该项目的第三方试验检测中心进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：重庆市武隆区白马镇。

2.2 建设规模：重庆乌江白马航电枢纽工程位于乌江下游河段，地处重庆市武隆区白马镇，是乌江干流开发规划的最下一个梯级。开发任务以航运为主，兼顾发电。枢纽工程等别为二等，规模为大(2)型。规划航道等级为Ⅳ级，通航建筑物为500t级单级船闸，闸室有效尺寸为190m×23m×4.7m（长×宽×门槛水深），设计代表船型为500t级货船，设计年单向通过能力1060.5万t，建成后可渠化航道里程约45.3km。正常蓄水位184m，死水位180m，校核洪水位201.93m，总库容3.74亿m3，电站装机480MW。工程主要建设船闸、挡水建筑物、电站、泄洪闸、鱼道、白马乌江大桥等主体工程，库区防护、办公生活用房、319国道改线、场外（内）公路、转运及翻坝码头、锚地、增殖放流站、坝区景观绿化等永久附属设施工程，以及水土保持工程、环境保护工程等。工程总投资为113.07亿元。

一期工程于2021年3月开工，计划2024年12月完工，主要施工白马大桥、右岸道路、导流明渠、办公生活用房（业主营地）等工程项目。二期工程计划2021年11月开工，2029年12月完工，主要施工电站、泄水闸、鱼道、左岸道路、码头工程等工程项目。三期工程计划2027年11月开工，2031年6月完工，主要施工船闸等工程项目。具体以实际实施情况为准。

2.3 招标范围：本次招标项目为重庆乌江白马航电枢纽工程第三方试验检测 (第二次）。主要招标内容包括：

（1）试验检测工作

1）在工地现场设置试验检测中心，代表发包人开展的试验检测抽检工作；2）监理人按规范要求进行的试验检测工作（白马航电枢纽工程监理人不设置试验室）；3）发包人安排的其他零星试验检测工作。

（2）技术服务工作

1）对工程试验检测专业技术进行管理；2）完成试验检测服务工作月报和年报等各类总结评价报告；3）代表发包人参与项目各合同工程交（完）工验收及单项工程验收、阶段验收和竣工验收，提交相应的试验检测专项报告；4）按发包人数字化与信息化建设要求，对试验检测成果进行数据录取、归档。

（3）相关配合工作

1）建立工程试验检测数据库，方便发包人全过程实时监控工程质量；2）承担与地方政府试验检测管理部门（质检机构）、设计单位的联络和协调工作，配合发包人接受质量监督部门检查工作。

2.4 服务期限：本合同服务期限计划自合同签订之日起，至工程竣工验收通过止。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：

（1）具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格；

（2）具有省级（直辖市或自治区）及以上质量技术监督部门颁发的CMA资质认定证书;

（3）同时具有水行政主管部门颁发的水利工程质量检测单位岩土工程类甲级、混凝土工程类甲级、量测类甲级资质。

3.1.2 本次招标要求投标人具备的业绩条件：

投标人须提供2011年1月1日至投标截止日止（以工程交（完）工或技术预验收或枢纽工程专项验收时间为准）完成过1个合同金额600万元以上的，工程规模中型及以上的航电（或电航或航运或水利）枢纽或水电工程的试验检测业绩。

3.1.3其他内容详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1条内容。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2投标人在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）工程招投标招标公告提问区提出疑问，提问时间应从本公告发布至 2021年11月 1 日09：00（北京时间）前，过期不再受理疑问。

4.3招标人于2021年 11 月 2 日17:30（北京时间）前在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布答疑。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年 11 月 17 日09时30分，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2 未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传的投标文件，按无效投标处理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）、重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/gw）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

## 联系方式

招标人：重庆白马航运发展有限公司

地 址：北部新区高新园星光大道76号天王星商务大厦B座23楼

联 系人：吴先生

电话：023-88734299

传真：023-89076638

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地 址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座2007室

联 系 人：霍先生 徐女士 文先生

电 话：023-67706832 67120657 67606963

传 真：023-67601991