重庆三环高速公路合川至长寿段

K16+106人行天桥施工项目

询价比选函

询价人：重庆长合高速公路有限公司

2022年6月

依据重庆市合川区双凤镇人民政府文件《重庆市合川区双凤镇人民政府关于合长高速公路江北村增设人行天桥的函》（双风府函〔2020〕225号），及合川区高速公路建设指挥部文件《关于尽快实施修建合长高速双凤镇江北村人行天桥的函》（合高指函〔2022〕4号），为便于合川区双凤镇江北村村民跨越高速公路开展生产经营活动，将在长合高速路主线桩号K16+106处增设人行天桥一座。现采用询价比选的方式确定K16+106人行天桥施工项目实施单位。项目概况及有关要求如下：

一、项目概况

该人行天桥位于长合高速路主线桩号K16+106处，全长51m，桥宽3.3m，跨径布置为1-40m，与长合高速公路成90°夹角。上部结构为单箱单室钢箱梁结构体系，下部结构采用桩基接盖梁形式。

二、主要服务内容

重庆三环高速公路合川至长寿段K16+106人行天桥工程施工图设计包含的全部工作内容及为完成图纸内容涉及的所有相关工作。

三、报价人资格

具备以下条件的单位可参与本次询价：

3.1具有独立法人资格，具有有效的营业执照或者事业单位法人证书。

3.2具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质或桥梁工程专业承包一级资质。

3.3具有省级及以上建设行政主管主管部门颁发的安全生产许可证书。

3.4人员要求

主要人员应满足下表要求，且在项目实施期间不得更换。

| 主要人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 工程师及以上，持有公路专业一级注册建造师证书，5年及以上公路工程施工经验，具有安全生产“三类人员”B类证书 |
| 技术负责人 | 1 | 工程师及以上，5年及以上公路工程施工经验，具有安全生产“三类人员”B类证书。 |

3.5 业绩要求

（1）近5年（2017年1月1日至报价截止日止，以合同签订时间为准）独立承担过1个含公路桥梁施工项目。

- 业绩均须提供有效证明材料，包括但不限于合同协议书及项目评定书，或合同协议书及验收文件等。

3.6 本次询价不接受联合体报价，不允许分包和转包。

四、报价文件

4.1 报价文件的组成

（1）报价函

（2）法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书（若有）

（3）资格审查表（含报价人基本情况表、资质证书复印件、拟投入本项目主要人员表、近年业绩情况表）

（4）施工方案（包含交通组织方案）

4.2 报价文件的份数

报价文件正本一份，副本一份。

4.3 报价文件的签署及密封

（1）报价人编制完整的报价文件，并由报价人的法定代表人或其委托代理人在报价函上签署姓名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。报价文件中的任何改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权代理人签字确认。否则将否决其报价。

（2）报价人将上述报价文件按要求填写和装订后，统一装入一个封套密封。

五、报价原则

5.1 投标人的报价，应以询价方提供的施工设计图为依据（施工设计图为本询价文件附件，报价人可自行在“重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台http://43.240.249.109:8081”下载），自行前往施工现场查看现场条件，并以国家相关技术和经济规范及行业标准，结合市场行情自主合理报价。

5.2 报价方的报价应包括完成本项目全部工程内容所涉及的办公、生活、交通、施工所需全部人工、材料、机械、设备（含安全文明施工设备设施及材料器具）、运输、弃渣、质检（自检）、项目管理、临时设施、高速公路车辆通行、交通组织、周边环境协调、试验检测、安全措施、验收、质保期内维修、税金、利润等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.3 本项目工程合同为总价包干合同，在合同实施期间，合同价将不予调整；报价方在报价中应充分考虑可能发生的价格变动因素。

5.4 本次询价的最高限价为：人民币2373028元（大写：贰佰叁拾柒万叁仟零贰拾捌元整），报价人的报价不得超过询价人公布的最高限价，否则作为废标。

5.5 报价方中标后，本工程建筑工程一切险、第三方责任险、以及职工雇主责任险、职工意外伤害险，均由承包人自行投保，保险费由承包人承担，并已包含在合同总价中。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害等损失，由承包人承担一切法律责任及经济责任。

六、主要合同条件

6.1 履约保证金

本项目需向甲方交履约保证金20万元。

6.2 支付方式：

第一次支付：下部结构完成且经监理验收合格后，甲方支付乙方合同费用的30%。

第二次支付：上部结构施工完成且经监理验收合格后，甲方支付乙方合同费用的40%。

第三次支付：工程全部施工完成且通过交工验收，取得交工验收证书，甲方支付乙方合同费用的30%。

6.3 质量要求：

同时满足询价方提供的施工设计图和《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）中合格标准。

6.4 工期要求：

本项目施工合同签订后，自签订日期之次日起90日历天内，报价方必须完成交工验收工作。

七、开标

7.1 开标方式：现场开标

7.2 开标时间：2022年7月1日（星期五）上午10：00（北京时间）

7.3 开标地点：长合高速木耳管理中心305会议室

八、评审及定标

8.1 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

8.2 评审及候选人推荐

本次询价评审采用经评审后的低价中标法。

8.2.1 形式评审

评审委员会对所有报价文件进行形式评审，通过形式评审的主要条件如下：

（1）报价文件的组成齐全；

（2）报价函及报价表、法定代表人身份证明、授权委托书（若有）签字盖章齐全，报价文件密封完好。

有一项不符合要求的将作废标处理。

8.2.2 资格评审

评审委员会对通过形式评审的报价文件进行资格评审，通过资格评审的主要条件如下：

(1)具有独立法人资格，具有有效的营业执照或者事业单位法人证书。

(2)具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质或桥梁工程专业承包一级资质。

(3)具有省级及以上建设行政主管主管部门颁发的安全生产许可证书。

（4）近5年（2017年1月1日至报价截止日止，以合同签订时间为准）独立承担过1个含公路桥梁施工项目。

（5）报价人拟投入本项目的人员满足比选文件要求。

有一项不符合要求的将作废标处理。

8.2.4 推荐候选人

评审委员会对通过形式评审和资格评审的报价人的报价由低到高进行排序，推荐1～3名候选人。若报价人报价相同，则抽签确定排名。

九、中标通知

询价人将通过纸质文件形式向中标人发出中标通知书。

#### 十、 履约保证金

10.1 在签订合同前，中标人应采取转账方式向询价人提交履约保证金，履约保证金金额：20万元。

账户名称：重庆长合高速公路有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司重庆两江分行营业部

账  号：31080101040038837

中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，中标资格顺延。

### 10.2 履约保证金在完成全部施工内容且经监理验收合格后予以全额返还。

#### 十一、 签订合同

询价人和中标人应在中标通知书发出之日起10日内，根据询价文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，询价人可取消其中标资格。

十二、联系方式

询价人：重庆长合高速公路有限公司

地  址：重庆市渝北区木耳收费站旁

邮　编：401127

联系人：冷云开 何兰

电  话：（023）61368875

附件 ：报价文件格式

# 一、报价函

（询价人名称）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）询价文件的全部内容（含补遗、说明等），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           （¥       元）为投标总报价。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.                              （其他补充说明）。

报价人：                     （盖单位章）

### 二、法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

姓名：（法定代表人亲笔签字） 性别：     年龄：     职务：    系         （报价人名称）  的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

年     月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人   （姓名）系   （报价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）  的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：

1、授权书中授权人和被授权人的签字不得用签名章代替。

2、报价人还须提供（附）授权人和被授权人的身份证复印件。

3、若报价文件中授权书不满足要求，其报价文件资格审查不予通过。

三、资格审查表

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）、资质证书、安全生产许可证书等的复印件。

（二） 拟投入本项目主要人员表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列人员必须满足报价邀请书中对人员资质及数量的要求，否则将否决其报价。

2.应提供报价人所属社保机构在报价截止日前3个月出具的拟委任的主要人员近6个月连续缴纳社保的缴费证明或其他能够证明拟委任的主要人员近6个月连续参加社保的有效证明材料复印件。

（三）近年业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务时间 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填一个项目，并注明序号。

2.业绩均须提供有效证明材料，包括但不限于合同协议书及项目评定书，或合同协议书及验收文件等。

3.如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则相应业绩在资格审查时将不予认可。

四、施工方案（包含交通组织方案）

施工方案（包含交通组织方案），格式自拟。

五、其他资料（如有）

如获奖证书、信用评价资料等其他资料。