**2021年万利路、万达路和酉沿路省界交通设施**

**优化（交安部分）项目**

竞

争

性

比

选

文

件

**询价人：重庆万利万达高速公路有限公司**

**二〇二一年八月**

**2021年万利路、万达路和酉沿路省界交通设施**

**优化（交安部分）项目**

## 一、项目概况

1.工程概况

万利路起于G42沪蓉高速云阳至万州段熊家镇马鞍石，在驸马处设长江大桥跨越长江，经熊家镇、五桥区、长岭镇、响滩、长滩镇、赶场乡、龙驹镇，止于渝鄂交界的田家垭口，长约52.4km，为双向四车道高速公路，省界位置为田家娅隧道（重庆段长约50m），该项目于2017年12月26日正式通车运营。

万达路起于开州区观音岩，与万开高速公路相接，途经开县县城、镇安、竹溪、临江、南雅，止于渝川界猴子岩，长约41.2km，为双向四车道高速公路，省界位置为猴子岩隧道（重庆段长约2518m），该项目于2015年2月4日正式通车运营。

酉沿路起于酉阳县城南小米坑落水洞附近，与G65包茂高速相接，经钟多镇、铜鼓乡、铜西乡，止于小河镇渝黔界，长约31.1km，为双向四车道高速公路，省界位置为小河特大桥（重庆段长约362m），该项目于2016年6月15日正式通车运营。

2.项目地点：万利路位于重庆市万州区，万达路位于重庆市开州区，酉沿路位于重庆市酉阳土家族苗族自治县。

## 二、招标范围和工作内容

招标范围：万利路、万达路和酉沿路省界交通设施优化交安部分。

工作内容：主要包括“重庆高速”路面文字标线、省界主动发光标志、抗滑薄层、震动标线、突起路标、反光膜、分车道主动发光标志、纵向减速标线等标志标线的新增及原有标线、省界标志及杆件的清除等，具体内容详见报价清单及施工图。

## 三、报价人要求

1.具有独立法人资格和有效的营业执照，注册资金在100万以上，具有一般纳税人资格。

2.资质要求：具有日常养护或交通安全设施资质。

3.近5年（2016年8月9日~2021年8月9日）有不少于1个高速公路交通安全设施施工项目，单个合同金额不小于50万元或累计合同金额不小于100万元（以合同签订时间为准）。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标单位可对两个标段进行投标，如果两个标段同时中标，只能选择对其中一个标段中标，且自动放弃另一个标段的中标资格。

6.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

## 四、控制价上限

本次招标人设定总价限价，其中：万利路和万达路省界交通设施优化交安部分（JA1标）总价限价649587元；酉沿路省界交通设施优化交安部分（JA2标）总价限价287686元。投标人的投标总价不得超出限价，否则作否决投标处理。

交通组织须严格按照各路段交巡警的要求及国家现行相关标准执行。

工程量清单如下：

**JA1标工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 规格型号 | G5012龙驹主线站  （万利路） | G5012宝石主线站  （万达路） | 工程量  合计 | 单价  （元） | 小计  （元） | 备注 |
| 一 | 道路交通标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路面文字标线 | 平方米 | 详见图纸 | 216 | 216 | 432 |  |  |  |
| 2 | 震动标线 | 平方米 | 车道边缘线 | 400 | 400 | 800 |  |  |  |
| 3 | 铲除原有路面标线 | 平方米 | 车道边缘线 | 400 | 400 | 800 |  |  |  |
| 4 | 纵向减速标线 | 平方米 | 详见图纸 | 0 | 600 | 600 |  |  |  |
| 5 | 突起路标 | 个 | 黄色 | 70 | 70 | 140 |  |  |  |
| 6 | 突起路标 | 个 | 白色 | 70 | 70 | 140 |  |  |  |
| 7 | 反光膜 | 平方米 | 黄色Ⅳ类反光膜0.2×0.2m，  设置于波形梁护栏立柱 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |
| 8 | 反光膜 | 平方米 | 白色Ⅳ类反光膜0.2×0.2m，  设置于波形梁护栏立柱 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |
| 9 | 抗滑薄层  （厚7mm） | 平方米 | 底涂层（基料层）和防滑骨料为红色，详见图纸 | 495 | 495 | 990 |  |  |  |
| 二 | 道路交通标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 省界主动发光标志 | 块 | 800×2500，Ⅳ类膜，  全透型，附着杆件 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 省界主动发光标志 | 块 | 700×1900，Ⅳ类膜，  全透型，附着杆件 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 3 | 分车道主动  发光标志 | 块 | 3600×3000，Ⅳ类膜，  半透型，含门架及基础 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |
| 4 | 省界标志拆除 | 处 | 柱式/附着式 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | 省界标志  及杆件拆除 | 处 | 柱式/附着式 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 三 | 交通组织费 |  |  | 1 | 1 | 2 | 14780 | 29560 | 不作  竞争性报价 |
| 四 | 安全生产费 |  | 按一~三合计的2%计提 |  |  | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**JA2标工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 规格型号 | S26酉阳主线站  （酉沿路） | 工程量  合计 | 单价  （元） | 小计  （元） | 备注 |
| 一 | 道路交通标线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路面文字标线 | 平方米 | 详见图纸 | 216 | 216 |  |  |  |
| 2 | 震动标线 | 平方米 | 车道边缘线 | 400 | 400 |  |  |  |
| 3 | 铲除原有路面标线 | 平方米 | 车道边缘线 | 400 | 400 |  |  |  |
| 4 | 纵向减速标线 | 平方米 | 详见图纸 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | 突起路标 | 个 | 黄色 | 70 | 70 |  |  |  |
| 6 | 突起路标 | 个 | 白色 | 70 | 70 |  |  |  |
| 7 | 反光膜 | 平方米 | 黄色Ⅳ类反光膜0.2×0.2m，  设置于波形梁护栏立柱 | 3 | 3 |  |  |  |
| 8 | 反光膜 | 平方米 | 白色Ⅳ类反光膜0.2×0.2m，  设置于波形梁护栏立柱 | 3 | 3 |  |  |  |
| 9 | 抗滑薄层  （厚7mm） | 平方米 | 底涂层（基料层）和防滑骨料为红色，详见图纸 | 495 | 495 |  |  |  |
| 二 | 道路交通标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 省界主动发光标志 | 块 | 700×1900，Ⅳ类膜，  全透型，附着杆件 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 分车道主动  发光标志 | 块 | 3600×3000，Ⅳ类膜，  半透型，含门架及基础 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | 省界标志拆除 | 处 | 柱式/附着式 | 1 | 1 |  |  |  |
| 三 | 交通组织费 |  |  | 1 | 1 | 14780 | 14780 | 不作  竞争性报价 |
| 四 | 安全生产费 |  | 按一~三合计的2%计提 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 五、评审办法

1.在报价人满足本《竞争性比选文件》第三条“报价人要求”的前提下采用**经评审的最低价中标法**进行2021年万利路、万达路和酉沿路省界交通设施优化（交安部分）项目报价评审。

2.若多家报价人投标报价相同则采取抓阄确定中标单位。

## 六、支付方式

从服务之日起，在**工程完工后**依据管理部门对服务质量的考核结果结算工程费，具体支付方式以经双方签字并盖章的合同为准。

## 七、报价文件的递交

1.请于2021年8月13日14:30前提交相应报价文件至询价人处，过期不予受理。

2.报价文件包含内容如下：

（1）报价文件封面（加盖报价人单位公章）（格式见附件1）

（2）报价文件目录（加盖报价人单位公章）（格式见附件2）

（3）报价函（加盖报价人单位公章）（格式见附件3）

（4）报价清单（加盖报价人单位公章）（格式见附件4）

（5）法定代表人身份证明（加盖报价人单位公章）（格式见附件5）

（6）授权委托书（若有）（加盖报价人单位公章）（格式见附件6）

（7）报价人营业执照复印件（加盖报价人单位公章）（格式见附件7）

（8）业绩合同复印件（加盖报价人单位公章）（格式见附件8）

3.报价文件的封装

（1）报价文件只需提供1份。

（2）报价文件应装订成册，不得采用活页装订。否则，询价人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。报价文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

（3）报价文件应密封在封套中，未密封的报价文件将不予签收。

（4）报价文件应使用不褪色的墨水书写或打印，报价文件应按询价文件的要求手写签字完善，禁止使用印章或签名章。如果报价文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按询价文件规定的格式出具，并由授权人和被授权人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。

（5）报价文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的报价文件签署人在修改处签署姓名并加盖报价人公章。

（6）外层封套书写要求：

|  |
| --- |
| 询价人：重庆万利万达高速公路有限公司  地 址：重庆市渝北区银杉路66号  邮 编：401121  2021年万利路、万达路和酉沿路省界交通设施优化（交安部分）项目报价文件  在2021年8月13日14:30（即开标时间）前不得开封 |

（7）报价人对所提供的所有报价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，询价人将取消其报价及中标资格；若在合同履行期间发现中标人提供了虚假资料，询价人将没收其履约保证金作为违约金，并有权单方面解除合同。

附件：

1.报价文件封面格式

2.报价文件目录格式

3.报价函格式

4.报价清单格式

5.法定代表人身份证明格式

6.授权委托书格式

7.报价人营业执照复印件格式

8.业绩合同复印件格式

询价人：重庆万利万达高速公路有限公司

地 址：重庆市渝北区银杉路66号重庆高速集团9~10楼

邮 编：401121

电 话：023-88721831 18623572221

联系人：刘老师

2021年8月9日

## 附件1

**重庆万利万达高速公路有限公司**

**2021年万利路、万达路和酉沿路省界交通设施优化**

**（交安部分）项目**

报

价

文

件

报价人： （盖单位章）

年 月 日

## 附件2

**目 录**

一、报价函

二、报价清单

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、报价人营业执照复印件

六、业绩合同复印件

## 附件3

**报 价 函**

重庆万利万达高速公路有限公司：

1.我方已仔细研究了重庆万利万达高速公路有限公司2021年万利路、万达路和酉沿路省界交通设施优化（交安部分）项目竞争性比选文件的全部内容，经对重庆万利万达高速公路有限公司万利路、万达路和酉沿路充分考察后：

（1）愿意以人民币（大写） （￥ 元）的总报价按工程量清单和合同约定完成万利路和万达路省界交通设施优化交安部分（JA1标）的全部内容，确保认真履职、服务满意；

（2）愿意以人民币（大写） （￥ 元）的总报价按工程量清单和合同约定完成酉沿路省界交通设施优化交安部分（JA2标）的全部内容，确保认真履职、服务满意。

2.我方承诺在询价有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3.如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4.我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前（不限于询价有效期内），本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

## 附件4

**JA1标报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 规格型号 | G5012龙驹主线站  （万利路） | G5012宝石主线站  （万达路） | 工程量  合计 | 单价  （元） | 小计  （元） | 备注 |
| 一 | 道路交通标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路面文字标线 | 平方米 | 详见图纸 | 216 | 216 | 432 |  |  |  |
| 2 | 震动标线 | 平方米 | 车道边缘线 | 400 | 400 | 800 |  |  |  |
| 3 | 铲除原有路面标线 | 平方米 | 车道边缘线 | 400 | 400 | 800 |  |  |  |
| 4 | 纵向减速标线 | 平方米 | 详见图纸 | 0 | 600 | 600 |  |  |  |
| 5 | 突起路标 | 个 | 黄色 | 70 | 70 | 140 |  |  |  |
| 6 | 突起路标 | 个 | 白色 | 70 | 70 | 140 |  |  |  |
| 7 | 反光膜 | 平方米 | 黄色Ⅳ类反光膜0.2×0.2m，  设置于波形梁护栏立柱 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |
| 8 | 反光膜 | 平方米 | 白色Ⅳ类反光膜0.2×0.2m，  设置于波形梁护栏立柱 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |
| 9 | 抗滑薄层  （厚7mm） | 平方米 | 底涂层（基料层）和防滑骨料为红色，详见图纸 | 495 | 495 | 990 |  |  |  |
| 二 | 道路交通标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 省界主动发光标志 | 块 | 800×2500，Ⅳ类膜，  全透型，附着杆件 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 省界主动发光标志 | 块 | 700×1900，Ⅳ类膜，  全透型，附着杆件 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 3 | 分车道主动  发光标志 | 块 | 3600×3000，Ⅳ类膜，  半透型，含门架及基础 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |
| 4 | 省界标志拆除 | 处 | 柱式/附着式 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | 省界标志  及杆件拆除 | 处 | 柱式/附着式 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 三 | 交通组织费 |  |  | 1 | 1 | 2 | 14780 | 29560 | 不作  竞争性报价 |
| 四 | 安全生产费 |  | 按一~三合计的2%计提 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**JA2标报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 规格型号 | S26酉阳主线站  （酉沿路） | 工程量  合计 | 单价  （元） | 小计  （元） | 备注 |
| 一 | 道路交通标线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路面文字标线 | 平方米 | 详见图纸 | 216 | 216 |  |  |  |
| 2 | 震动标线 | 平方米 | 车道边缘线 | 400 | 400 |  |  |  |
| 3 | 铲除原有路面标线 | 平方米 | 车道边缘线 | 400 | 400 |  |  |  |
| 4 | 纵向减速标线 | 平方米 | 详见图纸 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | 突起路标 | 个 | 黄色 | 70 | 70 |  |  |  |
| 6 | 突起路标 | 个 | 白色 | 70 | 70 |  |  |  |
| 7 | 反光膜 | 平方米 | 黄色Ⅳ类反光膜0.2×0.2m，  设置于波形梁护栏立柱 | 3 | 3 |  |  |  |
| 8 | 反光膜 | 平方米 | 白色Ⅳ类反光膜0.2×0.2m，  设置于波形梁护栏立柱 | 3 | 3 |  |  |  |
| 9 | 抗滑薄层  （厚7mm） | 平方米 | 底涂层（基料层）和防滑骨料为红色，详见图纸 | 495 | 495 |  |  |  |
| 二 | 道路交通标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 省界主动发光标志 | 块 | 700×1900，Ⅳ类膜，  全透型，附着杆件 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 分车道主动  发光标志 | 块 | 3600×3000，Ⅳ类膜，  半透型，含门架及基础 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | 省界标志拆除 | 处 | 柱式/附着式 | 1 | 1 |  |  |  |
| 三 | 交通组织费 |  |  | 1 | 1 | 14780 | 14780 | 不作  竞争性报价 |
| 四 | 安全生产费 |  | 按一~三合计的2%计提 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件5

**法定代表人身份证明**

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字）性别： 年龄： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人： （盖单位公章）

年 月 日

注：

1.法定代表人的签字必须是亲笔签字，不得使用印章、签名章或者其它电子制版签名代替；

2.需附上法定代表人身份证复印件；

3.如果由报价人的法定代表人签署所有报价文件，则不需提交授权委托书。

## 附件6

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2021年万利路、万达路和酉沿路省界交通设施优化（交安部分）项目相关报价资料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目询价有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：

1.授权人和被授权人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名；

2.报价人还需附上授权人和被授权人的身份证复印件。

## 附件7

**报价人营业执照复印件**

## 附件8

**业绩合同复印件**