乌江白马航电枢纽右岸325-385高程砼格构边坡绿化景观工程施工项目询价公告

根据白马航电枢纽建设计划，我公司拟委托相关单位开展右岸325-385高程砼格构边坡绿化景观工程施工工作。

一、项目基本情况及主要施工内容：

（一）项目基本情况

乌江白马航电枢纽工程位于重庆市武隆区白马镇，是乌江干流开发规划的最下一个梯级。枢纽工程等别为二等，规模为大（2）型，电站装机480MW，规划航道等级为Ⅳ级，通航建筑物为500t级单级船闸，工程总投资113亿元。本次询价项目位于白马航电枢纽项目区右岸，景观绿化面积约21000㎡。

（二）主要施工内容

乌江白马航电枢纽右岸325-385高程砼格构边坡绿化景观工程施工项目位于一期工程船闸边坡开挖支护后的即成边坡上，包括右岸砼格构区域内挂网喷播、绿化养护喷灌系统施工等内容。具体范围包括《乌江白马航电枢纽右岸砼格构边坡（边坡绿化景观工程）施工图》内的325-385高程挂网喷播与325高程以上的绿化养护喷灌系统施工，具体内容详见《重庆乌江白马航电枢纽工程325-385m高程范围内格构梁边坡绿化工程分组项目工程量清单》。

二、施工环境条件说明

（一）该项目位于白马工程一期施工范围内，白马镇至项目施工区无直达桥梁，材料运输需乘车渡或从土坎大桥绕行至项目区；

（二）项目区内无市政用水管网，施工用电、用水承包方自行解决；

（三）相邻标段协调沟通由业主单位负责。

三、服务工作要求

按照工期要求，完成《乌江白马航电枢纽右岸砼格构边坡（边坡绿化景观工程）施工图》内的325-385高程挂网喷播及325高程以上的绿化养护喷灌系统。施工过程中，不得对已建成建筑物造成损坏。

四、合同周期及进度

合同签订之日起至合同工程交工验收完成，总工期2个月。

五、报价单位有关要求

（一）本次招标要求报价单位同时具备以下资格：

1、投标人须具有独立法人资格，具备增值税一般纳税人资格；

2、具有市政公用工程施工总承包三级资质；

3、业绩要求：近10年内（2013年5月1日以来，以合同签订时间为准）承担过一个类似高边坡绿化施工业绩（提供合同扫描件等证明材料）；

4、参加政府、企业采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）人员要求

1、项目经理（可兼任技术负责人）资格和业绩要求

具有副高及以上职称，具有相关部门颁发的安全生产考核合格证（B类），且证书在有效期内。近5内年承担过类似高边坡绿化施工项目项目经理或项目副经理；

2、安全负责人（1人）资格和业绩要求

具有相关部门颁发的安全生产考核合格证C类及以上安全生产考核合格证，且证书在有效期内。

六、项目上限价

本项目上限价为2715703.54元，报价超过上限价视为无效报价。

七、计量与支付

1、结算工程量以发包人、承包人、监理人三方代表签证认可为准；

2、项目无预付款，所有项目按照进度签证量支付，进度款按月支付，每次扣留进度款5%（民工工资保证金2%，质量保证金3%），待完成交工验收后，2%民工工资保证金无息退还，过质保期时间后，3%质量保证金无息退还。

注：支付款项前，乙方应提供相应金额合法的正规发票（增值税专用发票）。

八、报价组成

本项目报价按照《重庆乌江白马航电枢纽工程325-385m高程范围内格构梁边坡绿化工程分组项目工程量清单》中内容报价。

九、服务期要求

（一）遵守白马航运发展有限公司各项规章制度；

（二）服从监理单位及安全质量监督管理部门管理；

（三）完成各阶段验收工作。

十、注意事项

1、请于2023年5月22日下午15：00前将有关资料和报价函密封送达重庆白马航运发展有限公司工程部（重庆市武隆区白马镇六方坪）。

2、联系人：张先生   联系电话：023-77710199

十一、评审办法

经评审的最低价法（评审小组对通过初步评审的报价人，按总报价由低至高的顺序推荐中标候选人。若最低投标价相同的，由评审小组推荐中标候选人）

十一、附件

（一）报价函模板；

（二）《乌江白马航电枢纽右岸砼格构护坡（边坡绿化景观工程）施工图设计》；

（三）《重庆乌江白马航电枢纽工程325-385m高程范围内格构梁边坡绿化工程分组项目工程量清单》。

附件1

报价函

致：重庆白马航运发展有限公司

经技术研究，我方决定参与报价。

1、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，开展重庆乌江白马航电枢纽右岸325-385高程砼格构边坡绿化景观工程施工服务工作，总报价为人民币      元（大写：        ）。报价服务内容包括：完成重庆乌江白马航电枢纽右岸325-385高程挂网喷播与325高程以上的绿化养护喷灌系统施工并通过交工验收。

- 2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的各项要求开展相关工作，并按期完成。

3、联系人：   ，联系方式：     。

单位名称：

年  月  日