重庆高速国储能源投资有限公司

加油站站级管理系统开发项目

竞争性比选文件

重庆高速国储能源投资有限公司制

2023年5月

重庆高速国储能源投资有限公司

加油站站级管理系统开发项目

竞争性比选公告

为了全面提高重庆高速国储能源投资有限公司多业务场景的扩展，对重庆高速国储能源投资有限公司智慧加油站站级管理系统建设项目准备组织实施竞争性比选，建设资金来自：业主自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆高速国储能源投资有限公司。根据国家相关法律法规相关规定，本服务类项目计划以竞争性比选方式确定项目实施单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

1、比选范围：对重庆高速国储能源投资有限公司智慧加油站站级管理系统建设项目准备组织实施竞争性比选。主要包括但不限于重庆高速国储现有油站运营情况介绍，站级管理系统使用背景分析，针对目前的使用场景提出站级管理系统的内容和实施计划；针对后期ETC等多种支付方式引入高速公路加油站场景的解决方案；关于站级系统支持多种加油方式的解决方案，与现有零管系统配合工作的方案等。在项目内容描述部分，概括目前已有系统的大致框架和运行情况；系统功能描述部分，简要介绍站级系统如何实现跨加油机厂家设备的会员支付方案和引入互联网+的多种支付方案。

中选人需独立完成高速国储站级系统开发，配合并指导站级系统在高速国储下辖加油站的系统安装、硬件调试、系统试运行、技监检验、验收，技术资料提交、人员培训、质保期内的维修、维护、保养和易损耗件的提供等全部工作内容。

2、项目地点： 重庆市 。

3、服务周期： 60 日历天（实际服务期以比选人通知时间为准）。

4、支付分为两部：一是站级系统开发费用，二是站级系统在高速国储下属23座加油站点现场部署费用。

4.1站级系统开发费用支付约定：

合同签署后，第一座油站安装部署完毕并运行满甲方一个完整盘点月（上月24日0：00至本月23日24：00），由甲方对该油站的油品及非油品各类报表数据进行复核检查无误，达到合同约定开发条件后支付项目开发部分合同金额的[75]%；当首站运行时间满三个月后，支付合同开发部分金额的[20]%，质保金[5]%在首站验收合格后运行满一年支付。

4.2系统部署费用支付约定：

所有油站部署完成并运行满甲方一个盘点月（上月24日0：00至本月23日24：00），由甲方对各加油站油品及非油品各类报表数据进行复核，检查无误达到合同约定开发条件后向乙方支付站点部署费用，部署费用不包含必要的现场硬件改造升级费用。

5、安装及验收要求：

5.1现场的部署调试，中选人派遣有丰富经验的专业技术人员负责整个部署调试过程，并对因调试所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。

5.2安装、调试完成后，采用实际运行测试的方法，逐一验证各项性能及指标，中选人应保证本次开发的系统在多种状态下正常工作，各项性能及指标均满足合同要求，达到相应技术标准。

5.3最终验收：双方共同组织，参照本竞争性比选文件中的各项技术指标、规格、性能及开发单位提供的正式技术文件进行，试运行正常并符合比选人提出的相关要求。

5.4中选人应根据比选人要求，对系统设备运行过程中的缺陷进行软件修改和更换。

6、质保和售后服务：

6.1系统投入运行后，质量实行三包，系统整体质保期至少 2 年（自调试验收合格正式投入使用之日起计算）并提供7×24小时维护和技术支持。

6.2质保期内中选人应承诺免费对该项目维护。

二、比选申请人资格要求

1、资质及业绩要求

1.1比选申请人具备独立的企业法人资格，提供有效的营业执照（提供营业执照复印件）。

1.2近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态，提供书面承诺。

1.3 比选申请人需在最近三年内有参加零售类信息化系统的开发经验的业绩证明。

三、竞争性比选响应文件的相关要求：

1、比选申请人承诺招标人享有完成系统的独立知识产权，比选人放弃该知识产权的主张。

本项目报价分为系统开发和系统部署实施两部分报价，两部分合计报价最高限价为 ¥ 958,385.00元。开发站级系统本体部分最高限价为：￥717,103.00元，系统部署部分的最高限价为：241,282.00元。比选申请人的比选总报价不得超过比选人发布的最高报价，否则按否决投标处理。

1.1、系统开发功能模块分四部分：

一、加油站端运营管理系统功能开发（管理端，WEB）

二、站级手持终端功能开发（管理端，APP）

三、外部接口开发（加油站端）

四、微信小程序（普通客户使用）

1.2、系统开发功能模块基本要求如下：

| 一、加油站端运营管理系统功能开发（管理端，WEB） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| 1 | 登录/退出登录/修改密码/记住密码 | 后台登录，可退出登录、修改密码、记住密码等 |
| 2 | 首页、上下班、油罐监控、授权加油、油机控制 | 实现油枪状态监控，授权加油、禁用油枪、上下班打卡、油罐油量状态监控；油罐监控数据向零管系统同步； |
| 3 | 订单管理-订单列表 | 加油订单列表 |
| 4 | 状态监控-油罐监控 | 油罐状态监控，包括油品、油品体积、油品高度、温度、水位高度等由液位仪提供的监控数据； |
| 5 | 基础数据管理-站点配置 | 站点数据维护，可以修改站点基础管理信息，并将修改结果同步传送给零管系统 |
| 6 | 基础数据管理-加油机管理 | 加油机基础数据维护，同时同步给零管系统 |
| 7 | 基础数据管理-加油枪管理 | 加油枪基础数据维护，同时同步给零管系统 |
| 8 | 基础数据管理-油罐管理 | 油罐基础数据维护，同时同步给零管系统 |
| 9 | 基础数据管理-油品管理 | 油品数据列表、油品单价同步，预设价格信息 |
| 10 | 统计报表-油枪日报 | 油枪加油日统计，生成日报 |
| 11 | 考勤管理-考勤管理 | 上下班考勤数据记录 |
| 12 | 考勤管理-考勤统计 | 上下班考勤统计、导出 |
| 13 | 考勤管理-绩效考核 | 绩效考核系数配置 |
| 14 | 云数据中心-油品单价配置 | 油品单价统一预设下发 |
| 15 | 云数据中心-组织架构管理、账号分配 | 对各加油站进行统一配置，对各加油站管理员账户统一分配 |
| 16 | 云数据中心-用户管理 | 对系统用户进行管理 |
| 17 | 云数据中心-角色管理 | 对系统角色进行管理 |
| 18 | 云数据中心-权限配置 | 对各角色权限进行配置 |
| 19 | 云数据中心-操作日志 | 对操作日志进行管理 |
| 20 | 云数据中心-数据同步 | 数据同步记录 |
| 二、站级手持终端功能开发（管理端，APP） |  |  |
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| 1 | 用户登录 | 站长、员工登录 - 可进行油站选择进行登录； |
| 2 | 油枪列表 | 所登录油站的油枪列表 |
| 3 | 分区显示订单列表 | 订单列表，含待支付、已支付 |
| 4 | 选油品、选油枪、设置金额 | 快捷分类选择油品、油枪，预设金额或者手动设置金额 |
| 5 | 授权加油 | 授权加油 |
| 6 | 验泵加油 | 站长登录APP后可以验泵加油 |
| 7 | 自用加油 | 站长登录APP后可以自用加油 |
| 8 | 加油记录 | 站长登录APP后可以查看验泵加油和自用加油记录 |
| 三、外部接口开发（加油站端） |  |  |
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| 1 | 液位仪接入 | 与高速国储现有液位仪（品牌：韦德路德，支持当前各加油站的液位仪现有型号）进行数据对接，获取实时监测数据和预警数据 |
| 2 | 加油机接入（豪生、长吉） | 与目前高速国储现有加油机厂家开发串口通信协议，实现加油机与站级系统的数据交互。 |
| 3 | 聚合支付接入 | 与高速国储的银行供应商招商银行，开发聚合支付接口，实现微信、支付宝、银联二维码的收款功能； |
| 四、微信小程序（普通客户使用） |  |  |
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| 1 | 电子会员快速注册功能 | 自动获取微信手机号，绑定用户并开户，采用微信的实名认证体系 |
| 2 | 会员中心-个人信息维护 | 自动获取用户微信昵称、性别、头像等数据，并支持客户自助维护个人信息数据 |
| 3 | 会员中心-电子钱包账户 | 电子会员自动开通用户电子钱包功能 |
| 4 | 会员中心-查询功能 | 支持会员自助查询的账户余额、积分、查询特定时间段内的消费记录 |
| 5 | 会员中心-发票功能 | 支持会员在会员中心自助开具电子普通发票，并可自助维护发票抬头（发票抬头包括：单位名、税号、地址、电话、银行信息） |
| 6 | 会员码 - 二维码 | 支持会员出示二维码，可用于积分或者调用电子钱包余额支付 |
| 7 | 自助加油 | 客户可选定油站油枪自助授权加油，可加油金额不超过电子钱包余额，自助加油不支持其他支付方式。 |
| 8 | 自助支付 | 客户可选择加油订单，使用微信支付功能自助支付油品订单。 |
| 9 | 优惠券 | 油品相关：油品订单满减、油品直减券；油品与非油品可用的现金券 |
| 10 | 线上充值 | 可以自助对电子会员钱包进行充值操作，充值后可自助加油。 |
| 11 | 交易管理 | 卡交易记录查询，包括各子账户充值记录、消费记录 |
| 12 | 账户分类 | 普通会员自助注册，企业会员由人工（经营部和加油站站长）创建。普通会员唯一ID为手机号码，企业会员ID另行编号。 |
| 13 | 子账户管理 | 对于企业认证的账户，支持对下属子账户消费情况进行查询（根据时间，车牌号进行查询） |
| 14 | 共享总账户额度模式 | 可设置子账户消费模式为共享总账户额度模式。此模式需要设置单次交易限额。 |
| 15 | 子账户独立额度模式 | 可设置子账户消费模式为子账户独立额度模式。此模式将总账户对应金额划拨至子账户专用。 |
| 16 | 会员积分规则 | 针对不同类别的消费，金额与积分之间的比例可以配置 |
| 17 | 公告栏 | 小程序首页公告栏，可发布图片广告，用于优惠券发放和广告通知；公告栏的内容管理由业主单位负责； |

2、报价说明

2.1本项目采用总价投标报价评审。比选申请人填报的单价及总价均为包干价（在采购数量未发生变化的情况下），报价包含软件定制开发、安装、调试、试运行、验收、维护维修、提供培训、实施服务、质保期内的免费售后服务、税金等所有费用。若比选申请人有漏项报价，应视为已均摊在其单价和总价报价中。

2.2投标报价应详细填写，对软件定制开发各分项分别报价，并对报价范围有详细的文字说明，比选申请人在投标时所报各项价格在合同执行过程中不得高于投标报价，比选人有权选择所投标产品的部分或者全部，比选申请人应承诺所投标产品的价格和服务不变。

3、本次竞争性比选响应文件的组成：

第一卷：商务文件

（1）报价书

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）有效的营业执照复印件

（4）货物清单报价明细表

（5）承诺函

（6）技术方案

（7）其他资料

第二卷：技术文件

（注：以上所有文件均须报价单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）

4、竞争性比选响应文件的份数及编制要求

竞争性比选响应文件正本1份，副本1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版，并编制目录。

5、特别说明：

各比选申请人应本着长期合作、专业服务的精神，严格保证服务质量，一旦发现成交单位的情况与专业水平与比选响应文件所述不符，或实际从业能力无法达到比选人的要求，或因从事服务的过错给比选人带来损失的，或不能按本比选文件的要求提供服务的，比选人保留中途解聘并要求赔偿的权利，且比选人有权追回已支付的所有费用。

- 评标办法（本项目采用综合评估法）：

| 条款名称 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 |  | （1）竞争性比选响应文件按照竞争性比选文件规定的签字盖章处法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全； （2）在报价函上填写了竞标总价（包括大写金额和小写金额），竞标总价不高于比选人公布的最高竞标限价，且报价唯一； （3）具备有效的营业执照； （4）服务周期； （5）近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态的书面承诺； |  |  |
| 条款名称 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |
| 详细评审 |  | 评审因素 评分值 - 商务部分 20分 - 技术部分 10分 （三）竞标报价 70分 |  |  |
| 澄清 |  | 发生以下任一情形的，作否决处理： （1）比选申请人拒绝确认算术性修正后的报价； （2）修正后的最终竞标报价超过最高竞标限价。 |  |  |
| 视为比选申请人相互串通投标的情形 |  | 有下列情况之一的，视为比选申请人相互串通投标，做否决处理。 （1）不同比选申请人的竞争性比选响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同比选申请人的竞争性比选响应文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同比选申请人的竞争性比选响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异； （5）不同比选申请人的竞争性比选响应文件相互混装； |  |  |
| 评审因素与评分值 |  |  |  | 评分标准 |
| 序号 | 评审因素 |  | 评审因素评分值 |  |
| A | 商务得分 |  | 商务部分 （20分） | - 比选申请人经营范围包括计算机系统集成或者信息系统集成服务；（5分）。 - 比选申请人开发期间派遣10人（含）以上团队驻场开发，测试验证期间派遣5人（含）以上团队驻场测试；同时，开发单位承诺系统开发时间在30天以内完成；测试时间在30天以内完成（5分） - 比选申请人开发完成所有功能符合合同约定并通过验收后，比选申请人需提交本次合同相关所有程序源代码，同时申请人承诺本系统知识产权由业主独享；（5分）； - 近3年软件系统类业绩证明材料（5分） 提供一份证明材料得3分，两份证明材料得4分，叁份证明材料得5分。无证明材料为0。 以上各条款中，条件满足，得满分，部分满足或者不满足，0-5分。总分20分。 |
| B | 技术部分 |  | 技术方案 （10分） | 至少包括详细设计方案，要求系统架构设计逻辑性强、扩展性好、可靠性高、具备技术先进性、实施方案、项目管理计划、质量保证计划、培训计划、售后服务承诺等内容（3分）。 方案内容完善，思路清晰，合理性高，并突出先进性得2-3分；相对完善得1-2分；简单或不提供得0-1分，满分3分。 |
|  |  |  |  | 对需求进行点对点的详细应答情况。提供的每个功能点应包含功能点的业务场景理解、功能描述等（2分）。 方案内容完善，思路清晰，合理性高，并突出先进性得2分；相对完善得1-2分；简单或不能提供得 0分，满分2分。 |
|  |  |  |  | 提供安全解决方案，全面分析平台安全需求，有针对性的提供系统安全、数据安全等解决方案（2分）。 方案内容完善，思路清晰，合理性高，并突出先进性得2分；相对完善得1-2分；简单或不能提供得 0分，满分2分。 |
|  |  |  |  | 针对本项目制定售后服务方案，售后服务方案详细、具体、科学可行、完全满足用户要求，开发单位提供理论培训方案及实际操作培训的得3分；提出售后服务方案，基本满足招标文件要求得1-3分；未提供售后服务方案或方案有缺失的得0分，满分3分。 |
| C | 竞标总价得分 |  | 70分 | 竞标价的确定：竞标价＝报价书文字报价 |
|  |  |  |  | A. 重庆高速国储能源投资有限公司智慧加油站站级管理系统最高限价为958385.00元。 B、竞标价得分的计算程序： （1）有效竞标价的确定：不大于最高投标限价A的竞标报价，高于最高投标限价的竞标报价按否决处理，不予进一步评审，并不参与评标基准价的计算。 （2）投标基准价（D）的计算： a．有效竞标价大于5家时：所有被宣读竞标价（应为经修正后的）在有效竞标价范围内的投标人竞标价，去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为投标基准价（D）； D．有效竞标价小于或等于5家时：所有被宣读竞标价在有效竞标价范围内的投标人竞标价的算术平均值即为投标基准价（D）； （3）当投标人竞标价等于D时得满分（70分），每高于D一个百分点扣0.2分，每低于D一个百分点扣0.1分，中间值按比例内插。 竞标价得分用公式表示如下： n 式中：F1=竞标价得分； F=70； D1=投标人的竞标价； D=评标基准价。 若D1D，则E=0.2；若D1<D，则E=0.1。 即使某投标文件工程量清单及竞标报价未通过初步评审与响应性评审及资格审查，如其报价处于参与评标基准价的计算的竞标报价的有效范围以内，其报价仍应参与评标基准价的计算。 |
| 候选人最终得分 |  |  | 投标人评标得分＝综合得分（商务得分+技术得分+竞标总价得分） |  |
| 成交候选人推荐办法 |  |  | 对通过评审的比选申请人按照综合得分（商务得分+技术得分+竞标总价得分）由高到低的先后顺序，推荐三名成交候选人，若不足三名，则取实际数量。 |  |

四、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件发售时间：比选公告发布之日起至2023年5 月   31日（9:00-17:00，北京时间，法定公休日、法定节假日除外。）

（二）竞争性比选公告及公示发布媒介：在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088）以及重庆高速公路集团官网上发布。

（三）竞争性比选文件发售：比选申请人将授权委托书、授权代理身份证复印件的扫描件（加盖比选申请人单位公章）以电子邮件的形式在发售时间内发送至邮箱643932895@qq.com。

（四）竞争性比选地点：重庆市渝北区龙山街道龙脊路248号附6号3-1重庆高速国储能源投资有限公司会议室。

（五）竞争性比选截止时间：2023年  5  月 31  日17时00分（北京时间）。

（六）各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。）

（七）密封要求

按第三条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明

重庆高速国储能源投资有限公司

智慧加油站站级管理系统竞争性比选响应性文件

在2023年 6  月 1日10时0分前不得开启

（八）联系方式

询价人：重庆高速国储能源投资有限公司

地  址： 重庆市渝北区龙山街道龙脊路248号附6号3-1

联系人：任先生

电  话：19936011779

争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

重庆高速国储能源投资有限公司

智慧加油站站级管理系统

竞争性比选响应文件

比选申请人：           （盖单位公章）

2023年 5  月   日

- 目录

一、报价书

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、有效的营业执照复印件

四、货物清单报价明细表

五、承诺函

六、技术方案

七、其他资料

- 一、报价书

致：重庆高速国储能源投资有限公司

1．我方已仔细研究了重庆高速国储能源投资有限公司智慧加油站站级管理系统项目竞争性比选文件的全部内容，愿意以竞标总报价¥      元（大写：      ），其中系统项目开发报价¥      元（大写：      ）；加油站运营管理平台部署报价¥      元（大写：      ）详细明细填入表1。并按约定安装、调试、试运行、验收、维护维修、提供培训、实施服务等工作内容。服务周期：     日历天。

| 表1：加油站站级管理系统开发报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 数量 | 报价 |  | 备注 |
| 1 | 加油站站级管理系统开发报价 |  | 1 | 0.000 |  |  |
| 加油站站级管理系统站点部署报价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 | 站点位置 | 数量 | 单站报价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 站点部署 | 绕城高速以内站点含绕城高速 | 4 |  |  |  |
| 2 | 站点部署 | 绕城高速以外站点 | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  | 站点部署小计 |  |  |

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

5．（其他补充说明）。

竞标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月 日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年  月   日

经营期限：

姓名：（法定代表人亲笔签名）性别：年龄：职务：

系（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：（盖单位章）

年  月  日

- （二）授权委托书

本人	（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆高速国储能源投资有限公司智慧加油站站级管理系统（项目名称）报价书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞标人：	（盖单位公章）

法定代表人：		（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

三、有效的营业执照复印件

四、货物清单报价明细表

五、承诺函

（比选申请人须提供近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态的承诺函，格式自拟）

六、技术方案

七、业绩证明