重庆高速集团大数据科创中心EPC项目监理

竞争性询价文件

重庆高速巫云开建设有限公司

2023年4月

目  录

一、竞争性询价函

- 项目概况

- 工作内容

- 报价人资格要求

- 最高限价及报价方式

- 评审办法

- 报价文件要求

- 竞争性询价文件的发送

- 报价文件的递交

- 发布公告的媒介

10、联系方式

二、 报价文件格式

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）资格审查资料

（五）其它资料

三、合同条款及格式

- 竞争性询价函

重庆高速集团大数据科创中心EPC项目监理竞争性询价函

为做好重庆高速集团大数据科创中心EPC项目施工质量、安全、进度等管控工作，按照相关法律法规要求，重庆高速巫云开建设有限公司（以下简称“询价人”）现对本项目监理进行竞争性询价。竞争性询价相关事项如下：

一、项目概况

新建的重庆高速集团大数据科创中心及配套设施，占地面积约3200平方米，高度约24米，建筑面积约10000平方米，本次采用新建与既有大楼相拼接的方式。

二、工作内容

1.比选范围：重庆高速集团大数据科创中心EPC项目监理。

2.合同段划分：本次询价为一个合同段。

3.工作内容

完成设计施工图范围内所有内容的工程监理及缺陷责任期阶段监理，在项目实施过程中提供技术咨询服务。具体包括：工程质量控制、进度控制、投资控制、安全生产和文明施工管理、合同管理、信息管理，现场组织协调工作；《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）规定的相应所有监理工作内容；满足重庆市建设工程监理操作规程的要求；以及与工程监理相关的其他工作。具体包括但不限于施工阶段、竣工验收移交阶段、工程结算、配合工程审计及质量保修期（含缺陷责任期）全过程监理。对施工阶段的“三控制、两管理、一协调”，并履行建设工程安全生产管理的法定职责，即造价控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和现场组织协调工作（包扩但不限于整个场地的水、电、气等的协调工作）等内容，同时还要根据法律、法规、建设工程强制性标准，履行建设工程安全生产管理的法定监理职责。施工监理服务内容：完成设计施工图范围内所有内容的工程监理及缺陷责任期阶段监理，在项目实施过程中提供技术咨询服务。

4.服务周期：包含开工前的现场准备工作至完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算（含配合审计工作）、缺陷责任期期间的监理工作所需要的时间周期；其中本项目施工期为9个月；缺陷责任期24个月。

三、报价人资格要求

1.报价人须具有独立法人资格，持有有效企业营业执照。

注：提供有效的营业执照。

2.报价人须具备以下资质条件之一

①建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质；

②建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级；

注：提供有效的资质证书。

3.报价人业绩要求：2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过1个建筑面积不少于7000㎡的公共建筑项目的监理任务。

注：提供有效的、能反映业绩的合同文件。

4. 总监理工程师同时满足以下要求：

①具备建设行政主管部门颁发的监理工程师注册执业证书（注册专业为房屋建筑工程），工程类高级及以上技术职称。

注：提供总监理工程师身份证、执业资格证书、职称证书。

②2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），担任过1个建筑面积不少于7000㎡的公共建筑项目的总监理工程师。

注：提供有效的、能反映业绩的合同文件。

5.其它人员要求：按照建设行政主管部门相关要求配备专业监理工程师、监理员等，应涵盖房建、造价、安装等专业。

注：报价时报价人只须在报价文件提供加盖公章的其它监理人员投入承诺，无需提供人员的具体证明材料，具体人员由询价人和成交候选人在合同谈判阶段确定，承诺格式由报价人自行拟定。

6.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信惩戒对象。

注：提供报价人在“信用中国”网站的截图。

7.本次比选不接受联合体。

不满足以上资格条件的将否决其报价文件。

四、最高限价及报价方式

最高限价：592847元。否则，报价文件将被否决。

报价人所报总价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性询价文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本次报价为该项目合同包干价。如报价函中大写与小写金额不符，以大写金额为准。

五、评审办法

采用综合评估法。

评审委员会由特邀专家及相关部门等五人组成。

评审排序：各报价人的综合得分=商务得分（40分）+技术得分（30分）+报价得分（30分），评审委员会按照综合得分由高到低顺序推荐一名成交候选人。如出现综合得分相同时，则报价低的优先；如报价也相同时，则商务部分得分高的优先；如商务部分得分也相同时，则由各报价人抽签确定成交候选人排序。

- （一）商务部分（40分）

- 1.报价人业绩评审标准（40分）

满足“报价人基本业绩要求”得30分；在此基础上，2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），每多承担过1个建筑面积不少于7000㎡的公共建筑项目的监理任务得5分，最多得10分。本项最多得40分。

注：提供有效的、能反映业绩的合同文件。

- （二）技术部分（30分）

- 1.评审因素

（1）对本次竞争性询价项目工作的理解和对装配式工艺的认识（10分）；

（2）对本次竞争性询价项目工作的重难点认识及其对策措施（5分）；

（3）本次竞争性询价项目的质量控制、投资控制、进度控制管理目标及措施（5分）；

（4）本次竞争性询价项目的安全管理、环水保、信息化管理措施（5分）；

（5）本项目服务人员配置计划（5分）。

2.评分标准

（1）对应技术部分的评审因素，评审专家根据报价人技术部分编写的情况自行打分。原则上，每项评审因素的评分不得低于满分值的60%，评分低于满分值60%的，评审委员会成员应当在评审报告中作出说明；

（2）若报价人技术部分中无对应的评审因素内容，则该项评审因素可以给予0分（保留2位小数）；

（3）各项评分因素得分以评审委员会各成员的打分计算算术平均值确定（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）；

（4）技术部分内容页码数控制在30页以内，格式自拟。

(三）报价部分（30分）

1.报价的确定：报价＝报价函文字报价。（报价出现大小写不一致的情况，以大写为准。）

2.所有评审合格的报价人的报价中，最低报价得满分30分，最高报价得27分，其他报价按插入法计算得分，具体计算公式如下：

报价得分=30-（30-27）*（报价人报价-报价人最低报价）/（报价人最高报价-报价人最低报价）。

报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

报价人最终得分为商务部分、技术部分和报价部分得分累加所得。

六、报价文件要求

（一）报价文件应采用双信封形式，包括以下内容：

1.第一个信封（商务部分、技术部分）

第一个信封包含内容如下：

（1）商务部分

①商务部分封面（需加盖报价人单位公章）

②商务部分目录（需加盖报价人单位公章）

③竞价函（需加盖报价人单位公章）

④法定代表人身份证明（需加盖报价人单位公章）

⑤授权委托书（如有）（需加盖报价人单位公章）

⑥报价人营业执照、资质证书（需加盖报价人单位公章）

⑦报价人业绩表及证明材料（需加盖报价人单位公章）

⑧项目负责人情况表（需加盖报价人单位公章）

⑨信用中国网站截图（需加盖报价人单位公章）

（2）技术部分

①技术部分封面（需加盖报价人单位公章）

②技术建议书（需加盖报价人单位公章）

2.第二个信封（报价部分）

第二个信封包含内容如下：

报价部分

①报价部分封面（需加盖报价人单位公章）

②报价函（需加盖报价人单位公章）

（二）报价文件要求

1.第一个信封（商务部分、技术部分）要求

(1)报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

(2)报价文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或签章）、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定。

(3)报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名（或签章）。

(4)报价人法定代表人亲自签署报价文件的，应提供法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名（或签章）。

(5)报价文件（商务部分、技术部分）中未出现有关报价的内容。

(6)报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应。

(7)报价人对所提供的所有报价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，询价人将取消其报价及中标资格；若在合同实施期间发现中标人提供了虚假资料，询价人有权单方面解除合同，或予以违约处罚并上报上级主管部门。

(8)技术部分内容页码数控制在30页以内，格式自拟。

(9)报价文件（商务部分、技术部分）正、副本各一份。

2.第二个信封（报价部分）要求

(1)报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

(2)报价不得超过询价文件设定的最高限价。

(3)报价文件的报价必须唯一。

(4)报价文件正、副本各一份。

(三）报价文件的装订和封装

1.报价文件商务部分、技术部分及报价部分应分别单独装订成册，不得采用活页装订。

2.报价文件应采用双信封形式密封。报价文件第一个信封（商务部分及技术部分）、第二个信封（报价部分）分别单独密封包装。商务部分、技术部分的正本与副本应统一密封在一个封套中，报价部分的正本与副本应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章，未按照要求密封的报价文件将不予签收。

（四）报价文件（商务部分、技术部分）不满足询价文件要求的，不予开启报价文件（报价部分）并现场退还。

不满足以上报价文件要求的将否决其报价文件。

七、竞争性询价文件的发送

本竞争性询价文件将在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/）发布。

八、报价文件的递交

1、递交的截止时间：2023年月4日23下午14点(北京时间)；

2、递交地点：重庆高速巫云开建设有限公司四楼会议室（高速集团裙楼4楼），逾期送达的或者未送达至指定地点的报价文件，询价人将拒收其报价文件。

九、联系方式

询价人：重庆高速巫云开建设有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号（重庆高速集团）裙楼4楼

邮  编：401121

联系人： 杨先生

联系电话：023-89136374

2023年4月17日

二、报价文件格式

正本（或副本）

重庆高速集团大数据科创中心EPC项目监理

报 价 文 件

商务部分

报价人：             （盖单位章）

年     月     日

目    录

（一）竞价函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书（如有）

（四）报价人营业执照副本

（五）报价人业绩表及证明材料

（六）项目负责人情况表

（七）项目负责人业绩表及证明材料

（八）其它监理人员投入承诺

（九）报价人信用中国网站截图

- （一）竞价函

致重庆高速巫云开建设有限公司：

1.经研究重庆高速集团大数据科创中心EPC项目监理竞争性询价文件的全部内容后，我方愿就上述项目进行报价，其中报价详见报价函。

2. 如果我方中标，我方保证在询价结果公示无异议后与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的时间内完成询价文件要求的工作内容。

3. 项目负责人姓名：     性别：   年龄：    现任职务：    职称：      。

4. 我方承诺在本报价文件有效期内，本竞标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

- （二）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：       性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

注：报价人需附法定代表人身份证复印件。

（三）授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆高速集团大数据科创中心EPC项目监理竞争性询价相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证明

报价人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                                （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字或签章）

身份证号码：

年       月       日

注：1.报价人需附被授权人的身份证复印件；

2.如果由报价人的法定代表人签署所有报价文件，则不需提交授权委托书。

- （四）报价人营业执照、资质证书

注：1.报价人应提供有效的企业营业执照、资质证书；

2.资料要求为清晰可辨的复印件并加盖报价人公章。

- （五）报价人业绩表及证明材料

1.报价人业绩汇总表

| - 序号 | - 合同名称和（或）证明材料 |
| --- | --- |
| - 业绩一 |  |
| - 业绩二 |  |
| - 业绩三 |  |

注：（1）报价人应将满足询价文件相关要求的业绩填入本表中；

（2）报价人应按询价文件要求在本表后附相应证明业绩材料

- （3）报价人业绩汇总表及业绩证明材料应加盖报价人公章。

- （六）项目负责人情况表

- 项目负责人资历表

| （1）一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 学位 |  | 职称 |  |
| 身份 证号 |  |  |  |  | 为报价人服务时间(年) |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）职称与专业技术执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：①报价人需提供项目负责人的身份证、职称证、执业资格证书的复印件或扫描件；

- （七）项目负责人业绩表及证明材料

1.项目负责人业绩汇总表

| - 序号 | - 合同名称和（或）证明材料 |
| --- | --- |
| - 业绩一 |  |
| - 业绩二 |  |
| - 业绩三 |  |

注：（1）报价人应将满足询价文件相关要求的业绩填入本表中；

（2）报价人应按询价文件要求在本表后附相应证明业绩材料

（3）报价人业绩汇总表及业绩证明材料应加盖报价人公章。

（八）其它监理人员投入承诺

（九）报价人信用中国网站截图

正本（或副本）

重庆高速集团大数据科创中心EPC项目监理

报 价 文 件

技术部分

报价人：             （盖单位章）

年     月     日

技术建议书

正本（或副本）

重庆高速集团大数据科创中心EPC项目监理

报 价 文 件

报价部分

报价人：             （盖单位章）

年     月     日

- 报 价 函

重庆高速巫云开建设有限公司：

1、我方已仔细研究了重庆高速集团大数据科创中心EPC项目监理竞争性询价文件的全部内容后，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的总报价，完成重庆高速集团大数据科创中心项目EPC项目监理竞争性询价文件约定的全部工作内容，确保认真履职、服务满意。

2、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3、如我方中标，我方承诺在询价结果公示无异议后与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前（不限于报价有效期内），本报价函将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

报价人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

三、合同条款及格式

重庆高速集团大数据科创中心EPCO项目监理合同

委托方：重庆高速巫云开建设有限公司

受托方：

鉴于委托方拟委托受托方对重庆高速集团大数据科创中心EPCO项目 （以下简称“项目”）实施监理，且受托方同意接受委托，根据有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

1.1 工程名称：重庆高速集团大数据科创中心EPCO项目

1.2 工程地点：重庆高速公路集团有限公司

1.3 工程总投资：约7000万元

1.4 施工工期：9个月 ，缺陷责任期24个月

1.5工程规模：新建的重庆高速集团大数据科创中心及配套设施，占地面积约3200平方米，高度约24米，建筑面积约10000平方米，本次采用新建与既有大楼相拼接的方式。

1.6工程监理范围及工作内容：依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及与本工程建设相关的各类合同，对施工阶段进行质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责，及提供其他相关服务的活动。

1）协助委托人办理开工手续以及协助业主办理报建手续。

2）投标人应按委托人批准的监理规划和监理细则开展监理工作。

3）审查承包人提交的开工报告、批准开工报告，审查承包人各项施工准备工作，经招标人批准后，负责向承包人下达 开工令。

4）督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施。

5）审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施和专项安全技术方案并督促实施。

6）编制进度目标控制计划、审查承包商编制的网络进度计划，经招标人批准后组织实施。

7）组织设计交底，图纸会审，审查设计变更。

8）根据施工合同约定，审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位。

9）编制投资目标控制计划，审核承包人的已完工程量及月进度报表，投标人审核并签署工程中期付款进度报表，经跟踪审核单位审查，报招标人审核批准后办理支付手续，签署中期付款凭证。

10）设计变更经设计单位审核、委托人批准后，由投标人发出施工工程变更令；检查工程变更执行情况并作出书面记录。

11）检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物质量和资料，并按规定进行检测和监控，对有疑问的必须进行复测；参与材料设备的认质核价工作。

12）监督承包人严格按国家有关技术规范、标准和设计文件施工。

13）编制质量目标控制计划，控制工程质量，对工程的重要部位督促承包人实施预控措施。

14）抽查工程施工质量，必须对隐蔽工程实施旁站监理，与招标人现场代表共同对隐蔽工程进行复验签证，主持工程质量事故的调查、分析及处理。

15）分阶段进行进度控制，及时提出调整意见，督促承包人按批准的施工进度计划组织施工，定期对工程进度完成情况进行检查并向委托人报告相关情况。

16）对工程承发包合同实施管理，处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议。

17）督促检查安全生产，文明施工。

2. 合同价格

2.1本合同监理费经双方协商一致：合同价款定为人民币（大写）：        ，小写：￥        元 ，总价包干。

合同费用含施工准备期、进场开工至竣工验收后办理完结算、缺陷责任期、并配合进行审计等全过程规定事项的总费用。在施工监理服务合同内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动、工程实际建安费用的变动，工期延迟等均不增减监理服务费。

2.2 合同价款按以下方式予以支付：

1）±0.00以下结构工程验收合格后，支付监理合同金额的20%；

2）主体结构封顶且验收合格后支付至监理合同金额的50%。

3）项目整体竣工验收合格后，支付至监理合同金额的90%

4）项目缺陷责任期结束后支付剩余的10%。

2.3 委托方向受托方支付报酬前，受托方应向委托方提交项目所在地税务部门认可的正规等额发票，否则委托方有权暂缓支付报酬，但受托方仍应按照本合同约定履行义务。

3. 监理期限

监理期限自合同生效之日起，至合同项下全部义务履行完毕止。（施工期9个月，缺陷责任期24个月）

4. 双方权利

4.1 委托方权利：

4.1.1 有对受托方调换监理工程师的批准权。

4.1.2 有权要求受托方提交监理业务范围内的监理报告。

4.1.3 发现受托方监理人员不按合同履行监理职责，或与承包人串通给委托方造成损失的，有权要求受托方更换监理人员，直到解除合同并要求受托方承担相应的连带赔偿责任。

4.1.4 其他：无。

4.2 受托方权利：

4.2.1 在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因受托方人违反法律而引起的任何责任。

4.2.2 按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.2.3 按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.2.4按照施工合同及管理规定要求对安全文明施工费的支付及使用进行监督。

4.2.5严格按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号）、国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于开展集中整治拖欠农民工工资问题专项行动的通知》（人社部明电〔2022〕11号）、《重庆市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（渝人社发〔2022〕5号）及相关行业行政管理部门的要求，对项目现场农民工工资支付情况进行监督。

4.2.6按照相关规定审批承包人的施工组织设计、专项施工方案、管网迁改方案等。

4.2.7 对承包人施工质量进行全过程监督管理。

4.2.8 对工程上使用的材料和施工质量进行检验。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理复工令后才能复工。

4.2.9 对工程施工进度进行检查、监督。

5. 双方义务

5.1 委托方义务

5.1.1 尊重受托方根据国家、行业或地方有关标准、规程、规范的规定进行监理工作的权利。

5.1.2 按合同约定向受托方支付合同价款。

5.2 受托方义务

5.2.1 按合同约定提供工程监理服务。受托方在根据本合同履行其义务时，应运用合理的技能，谨慎勤勉地工作，并应对工程量计量和费用支付的真实性、合法性、准确性和完整性负责。

5.2.2 根据委托方和被监理人签订的合同进行工作。受托方被授权可变更被监理人义务的，对于可能对费用、工程质量或进度产生影响的任何变更，须经委托方事先批准。

5.2.3 受托方及其委派的参与监理工作的人员应符合国家规定的相关条件，取得相应的资质及资格。除非委托方另行书面同意，否则受托方不得更换监理人员。受托方应在本合同生效之日起 15 日内向委托方提供受托方及其委派工作人员的资质及资格文件、工作计划等。

5.2.4 通过提供的服务使委托方减少或免除因任何被监理人索赔而造成的损失。产生这种损失时，受托方应承担因监理原因引起的费用。

5.2.5 制订监理规划、监理实施细则、监理旁站方案和安全文明施工监理工作方案。

5.2.6 在施工图设计交底前组织监理人员熟悉设计文件，对图纸中存在的问题提出书面意见和建议，并报委托方。

5.2.7 工程开工前，审查承包人报送的施工组织设计（方案）报审表、承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，提出审查意见。

5.2.8 建立工程施工审查管理监理制度，对拟进场的主要人员、施工机械、工器具、施工技术能力等条件进行入场验证；施工过程中进行动态核查，发现问题后，通过文件审查、安全检查签证、安全旁站和巡视等监理手段，实施施工安全监理；通过见证、质量旁站和巡视、平行检验、工程转序验收和初检等监理手段及方法，实施施工质量监理；定期组织开展工程项目管理检查；根据项目部综合评价要求对施工项目部管理工作进行考核评价。

5.2.9 对承包人报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查签认。

5.2.10 审查承包人报送的工程开工报审表及相关资料，符合要求的签发并报委托方批准。

5.2.11 定期主持召开工地例会和专题会议，负责起草会议纪要，并与与会各方代表会签。

5.2.12 要求承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。

5.2.13 监督、检查工程建设标准强制性条文执行、“标准工艺”实施、质量通病防治措施落实，通过数码照片等管理手段强化施工过程质量和工艺控制。

5.2.14 当承包人采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，受托方应要求承包人报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

5.2.15 对承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

5.2.16 安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，受托方应安排监理员进行旁站。

5.2.17 根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁承包人进行下一道工序的施工。

5.2.18 配合各级质量检查、质量监督、质量竞赛、质量验收等工作。

5.2.19 对承包人报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求的予以签认；组织监理人员对承包人报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求的予以签认。

5.2.20 对需要返工处理或加固补强的质量事故，责令承包人报送质量事故调查报告和经设计认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。及时向委托方提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

5.2.21 审批承包人报送的施工总进度计划及年、季、月度施工进度计划。当实际进度滞后于计划进度时，书面通知承包人采取纠偏措施并监督实施。

5.2.22 在监理报告中向委托方报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由委托方原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

5.2.23 对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量、安全、环保、档案等进行竣工初检。对存在的问题，应及时要求承包人整改。整改完毕签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。

5.2.24 参加由委托方组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，要求承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

5.2.25 与工程进度同步形成监理资料，保证资料的真实性、完整性，按时移交工程监理档案。

5.2.26 对于因承包人原因签发工程暂停令的，要求承包人进行整改，消除停工原因。整改完毕经监理人员复查，符合规定要求的，及时签署工程复工报审表。受托方下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向委托方报告。如出现紧急情况，危及人身、财产安全，来不及当时报告的，则在24小时内出具书面报告。

5.2.27 负责对项目各类费用进行认质核价。

5.2.28 根据委托人的变更管理办法进行工程变更管理，包括但不限于按照办法要求期限审核设计变更方案及费用，经委托人同意下达变更令，督促承包人实施设计变更等。

5.2.29 应履行法律、法规规定的或合同约定的其他义务。

5.2.30 按照受托方要求开展项目管理相关的各项工作。

6. 知识产权

6.1 本合同所述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。

6.2 委托方向受托方所提供的本项目全部文件资料包括但不限于施工设计、图纸、图表、数据等基础资料的著作权等知识产权及相关权利归委托方所有。

6.3 受托方向委托方所提供的本项目全部文件资料包括但不限于施工设计、图纸、图表、数据等基础资料的著作权等知识产权及相关权利归委托方所有。

6.4 受托方承诺在本项目下所提供给委托方的全部文件资料以及工艺技术不存在任何权利瑕疵，受托方应保证委托方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向委托方提起侵权索赔，受托方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

6.5 履行本合同中，委托方利用受托方提交的工作成果所完成的新的技术成果和知识产权，归委托方单独所有。

6.6 受托方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权, 归委托方单独所有。

6.7 本条约定归委托方单独所有的技术成果和知识产权未经委托方书面同意，受托方不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。

6.8 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

7. 保密义务

7.1 受托方及其工作人员应对工程文件和在合同执行过程中了解到的涉及委托方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。受托方应承担的保密义务包括但不限于：

7.1.1 未经委托方书面同意，不得将上述工程文件、资料及信息披露给任何第三人；

7.1.2 不得将上述工程文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的。

7.2 上述保密义务的期限至相关保密资料和商业秘密资料或信息正式向社会公开之日或委托方书面解除受托方本合同项下保密义务之日止。

7.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

8. 合同变更和解除

8.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同。如确需变更或解除本合同，应经甲、乙双方另行协商，并达成书面协议。

8.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，委托方有权解除合同：

8.2.1受托方发生歇业、解散或破产、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销时；

8.2.2 工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的；

8.2.3 因受托方原因致使合同无法正常执行的；

8.2.4 当受托方无正当理由未履行法规、本合同和/或施工合同约定的义务时，委托方有权要求受托方限期改正。若委托方在受托方接到通知后的7天内未收到受托方书面形式的合理解释，或拒不改正的，则委托方可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达受托方时本合同解除。

8.3 合同解除后，对于已履行部分给合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

8.3.1 因受托方原因，致使合同解除的，合同解除前所发生的费用由受托方承担，受托方应退还委托方已付合同价款，并承担合同约定的违约责任；

8.3.2 在本合同履行期间，受托方未经委托方同意不得无故要求解除合同。若委托方同意解除合同的，受托方应退还委托方已付全部合同价款，并承担合同约定的违约责任及赔偿由此给委托方造成的全部损失。

9. 违约责任

9.1 委托方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向受托方支付按照中国人民银行规定的同期存款基准利率计算的逾期付款违约金，但因受托方原因造成的除外。

9.2 受托方的违约责任

受托方应当按照以下约定承担违约责任：

9.2.1未经委托方书面同意擅自更换总监理工程师及专业监理工程师时，委托方有权要求受托方限期改正其违约行为。同时，处以违约金3000元/次。

9.2.2工程质量未满足投产要求，或发生重大质量事故。受托方应无条件组织施工单位采取措施补救，直至工程达到质量控制目标为止。若有受托方履职不力的原因，处以违约金5000元/次。

9.2.3 发生安全事故，受托方应督促施工单位按照“四不放过”原则进行处理。若有受托方履职不力的原因，处以违约金5000元/次。

9.2.4 若受托方向施工单位索贿或谋取私利，一经查实立即清退相关人员，并处以违约金5000元/次。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

10.2 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：

10.2.1 免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；

10.2.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；

10.2.3 一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。

10.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在10日内（含本数）以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。

10.4 受不可抗力影响的一方或多方应采取合理措施，减少因不可抗力带来的损失。合同各方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。

10.5 如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过120日（含本数），合同各方应协商决定继续履行本合同的条款或终止本合同。

10.6 因政府行为、法律或国家政策发生重大变更，导致合同一方或多方不能完成本合同项下的义务，合同各方应本着公平合理的原则尽快协商解决。必要时，签订合同修改变更协议。

11. 争议解决方式

11.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下方式处理：

向  工程    所在地人民法院提起诉讼。

11.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

12. 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

13. 合同的生效

本合同在满足以下条件生效：

13.1本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

13.2以业主在开工报审表上签字批准的时间为准。

14. 其他事项

14.1 本合同一式六份，委托方执三份，受托方执三份，各份具有同等法律效力。

14.2 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。

14.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

委托方：重庆高速巫云开建设有限公司

法定代表人：          （签字）

或授权委托人          （签字）

联系人：		                联系电话：

受托方：

法定代表人：             （签字）

或授权委托人             （签字）

联系人：		                联系电话：

开户银行：

开户名称：

账号：

签订日期：    年    月    日