重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）项目交工验收工程质量检测

招标公告

1.招标条件

重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）项目（以下简称“本项目”）已由重庆市发展和改革委员会以“渝发改交通〔2020〕1101号”文件批准建设，初步设计已由重庆市交通局以“渝交路〔2021〕35号”批准，施工图设计已由重庆市南川区交通局以“南川交通发〔2021〕140号”批准，建设资金已落实。项目业主及招标人为重庆南川环线高速公路有限公司，项目已具备招标条件，现委托重庆国际投资咨询集团有限公司对本项目交工验收工程质量检测进行公开招标。

2.项目概况及招标范围

2.1建设地点：南川区。

2.2项目概况与建设规模：本项目路线起于南川区西城街道沿塘场，设沿塘枢纽互通与南川至两江新区高速相接，经会峰村、金台村，止于兴隆镇永福村，设兴隆枢纽互通接G65包茂高速，路线全长11.115km。

主要工程规模：全线设置特大桥2座，大中桥5座；设置隧道1座；设置互通式立交3座，其中枢纽互通2处（沿塘枢纽互通、兴隆枢纽互通），一般互通1处（南川西互通）；全线设养护工区1处，匝道收费站1处，路段管理分中心1处（与养护工区合建）。

南川环线项目桥隧一览表

| 构造物名称 | 孔径/跨径（米） | 长度（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凤咀江特大桥 | (55+100+55)+3×(3×40)+(30+40+40)+2×（3×40） | 926 | 整幅 |
| 张家湾大桥左幅 | 6-40 | 249 |  |
| 张家湾大桥右幅 | 6-40 | 245.1 |  |
| 石堡湾大桥 | 11-40 | 449 | 整幅 |
| 会峰特大桥 | 20-40+8-30 | 1048.8 | 整幅 |
| 画家沟大桥 | 10-30 | 309.5 | 整幅 |
| 苇子坪中桥 | 3-30 | 94 | 整幅 |
| 三角塘大桥左幅 | 6-30 | 184 |  |
| 三角塘大桥右幅 | 6-30 | 187 |  |
| 高家堡隧道左线 |  | 351 |  |
| 高家堡隧道右线 |  | 353 |  |

技术标准：本项目全线采用设计速度80km/h，双向四车道高速公路技术标准，路基宽度25.5m。全线桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

2.3本次招标的合同金额：约283万元。

2.4招标范围：

（1）对本合同段桩号范围内的土建及其他工程（除机电外）进行交工验收工程质量检测工作。

（2）对本合同段桩号范围内的机电工程交工验收工程质量检测工作。

2.5 标段划分，本项目一共划分为1个合同段。

2.6工作内容：

（1）按照《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）规定的检测项目进行检测。外观检查按照《公路工程质量检验评定标准》的要求进行逐个检查,并留下全面完整的视频图片资料。检测工作包含对本合同段桩号范围内的路基（含路床交验）、路面、桥梁（含桥梁荷载试验检测）、隧道、交通安全设施、全线绿化、站房及附属设施（除机电外）交工验收工程质量检测服务；组织其编制的交工检测的交通组织方案、检测方案以及检测结果报告、验收的相关评审会；对本项目的试验检测工作进行指导和管理；除交工验收前的现场集中检测外，对部分检测指标需要在施工过程中根据工程进展和质量监督机构要求进行检测；对需要整改落实的处治结果进行复查直至合格，并出具整改情况复查报告，对于《高速公路项目交工检测质量不符合项清单》（交安监发〔2015〕171号）中的不符合项应重点检查。

（2）依据交通部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和交通行业标准《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》，对本合同段桩号范围内的通信、监控、收费、路段供配电、路段照明、隧道机电（隧道监控、隧道照明、隧道供配电、隧道消防）、永临结合用电工程等施工图范围内的近期和远期的机电工程施工及缺陷修复（不含隧道预留预埋）进行交工验收前的质量检测服务；对本项目机电工程的试验检测工作进行指导和管理；除交工验收前的现场集中检测外，对部分检测指标需要在施工过程中根据工程进展和质量监督机构要求进行检测；对整改落实情况进行复查直至合格，并出具整改情况复查报告。

2.7 服务周期：自合同签订之日起至项目取得交工验收证书之日止，按招标人要求根据项目进展情况分部实施。

3.投标人资格和业绩要求

3.1本项目招标实行资格后审，投标人须具备以下资格条件：

3.1.1投标人须同时具备以下资格条件：

（1）具有独立法人资格，具有有效的营业执照或者事业单位法人证书；

（2）具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质和公路工程试验检测桥梁隧道工程专项资质，且等级证书在有效期内；

（3）具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测交通工程专项资质，且等级证书在有效期内；（4）具有省级（直辖市）及以上市场监督管理部门颁发的资质认定（CMA）证书。

3.2投标人业绩要求：详见第二章投标人须知前附表1.4.1中的业绩要求。

3.3本次招标接受联合体投标。若为联合体，联合体成员数量不超过2人（含牵头单位）。联合体牵头单位承担本合同段土建及其他工程（除机电外）交工验收工程质量检测工作，牵头单位具有公路工程试验检测综合甲级资质和公路工程试验检测桥梁隧道工程专项资质；其他成员单位只承担本合同段机电工程交工验收工程质量检测工作，其他成员单位具有公路工程试验检测交通工程专项资质，并在联合体协议书中明确相应的职责分工、牵头单位、成员单位等信息。

3.4 以联合体形式参与本项目投标的单位，不能再独立投标，也不能参与其他联合体投标，否则相关投标将被否决。

3.5投标人不得与所投合同段的施工、监理、设计及试验检测服务单位存在如下关系：具有投资参股关系，具有隶属关系或者其他利害关系且可能影响招标公正性，同一母公司的子公司，单位负责人为同一人。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时以两个及以上投标人身份对同一合同段投标（即：允许组成联合体投标）。否则，相关投标均无效。

本项目采用PPP模式投资建设，本项目对应的总承包单位、施工单位、施工图设计单位、监理单位、中心试验室、机电单位如下：

| 总承包部、施工单位 | 设计单位 | 监理、中心试验室单位 | 工地试验室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中铁六局集团有限公司 重庆巨能建设(集团)有限公司 重庆中环建设有限公司 重庆通力高速公路养护工程有限公司 重庆首讯科技股份有限公司 | 中铁长江交通设计集团有限公司 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司（联合体牵头人） 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司（成员） 甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司（成员） | 华冠天诚检测认证有限公司 重庆成欣建设工程质量检测有限公司 |

4.招标文件的获取

4.1本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、补遗文件等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2 投标人可在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。

4.3 招标人应在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清或修改。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1  投标文件递交的截止时间2023年5月11日9:30（投标截止时间，下同）详见附件招标公告规定的投标截止时间，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://219.152.86.11:8088/pms/jsp/business/cccc/login.jsp）上发布。

7.联系方式

招标人：重庆南川环线高速公路有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号

联系人：李老师

电  话：17782031328

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座

联系人：杨老师

电话：023-67590752