限价参考说明

一、组价参考（同类型程序开发团队参考）

|  |
| --- |
| **系统设计部分** |
| 需求调研 | 800\*2人\*3天=4,800元 |
| 需求设计 | 1,000元\*2人\*6天=12,000元 |
| 合计 | 4,800+12,000=16,800元 |
| 限价思路 | 取整16,000元作为设计前期需求调研费用限价参考 |
| **程序开发部分** |
| **大类** | **小类** | **功能细项** | **工作量人\*天** | **行情单价（元）** | **总价（元）** |
| 采销管理 | 合同管理 | 合同模板管理 | 38 | 360-460 | 13,680-17,480 |
| 合同管理 |
| 项目管理 | 项目管理 | 30 | 360-460 | 10,800-13,800 |
| 合同台账管理 | 项目合同台账 | 15 | 360-650 | 5,400-9,750 |
| 物料管理 | 物料管理 | 10 | 360-460 | 3,600-4,600 |
| 采销账单管理 | 采销对账单 | 30 | 360-460 | 10,800-13,800 |
| 入库单 |
| 销售账单管理 | 出库单 | 5 | 360-460 | 1,800-2,300 |
| 采销台账管理 | 采销台账 | 15 | 360-460 | 5,400-6,900 |
| 账单支付预警管理 | 账单支付预警消息通知 | 25 | 360-460 | 9,000-11,500 |
| 收付账款 | 收付账款查询，筛选，导出 | 30 | 360-460 | 10,800-13,800 |
| 系统管理 | 用户管理 | 系统用户 | 10 | 280-380 | 2,800-3,800 |
| 部门管理 | 部门管理 | 10 | 280-380 | 2,800-3,800 |
| 角色管理 | 系统角色 | 10 | 280-380 | 2,800-3,800 |
| 系统菜单 | 菜单管理 | 10 | 280-380 | 2,800-3,800 |
| 权限管理 | 权限管理 | 15 | 280-380 | 4,200-5,700 |
| 数据字典 | 数据字典 | 10 | 280-380 | 2,800-3,800 |
| 程序开发合计 | 89,480-118,630元 |
| 总计（系统设计+程序开发） | 105,480-134,630元 |
| 税费 | 按小规模纳税人6%计算 | 6,329-8,078 |
| 备注 | 1.按上述行情标准，选区间最低价打9折作为限价设定依据，即最高限价10万元；2.重庆市目前项目经理、产品经理，Java开发工程师的市场价格（各大招聘网站实时的人工价格），5年以上工作经验，技术人员平均工资（拉高扯低）在15,000元左右。 |

二、开发人员薪酬行情

