重庆高速集团大数据科创中心项目勘察与设计

竞争性询价文件

重庆高速巫云开建设有限公司

2023年4月

目  录

一、竞争性询价函

- 项目概况

- 工作内容

- 报价人资格要求

- 最高限价及报价方式

- 评审办法

- 报价文件要求

- 竞争性询价文件的发送

- 报价文件的递交

- 联系方式

二、 报价文件格式

（一）报价函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）资格审查资料

（五）其它资料

三、合同条款及格式

- 竞争性询价函

重庆高速集团大数据科创中心项目勘察与设计竞争性询价函

为顺利推进重庆高速集团大数据科创中心项目建设工作，按照相关法律法规要求，重庆高速巫云开建设有限公司（以下简称“询价人”）现对本项目勘察与设计工作进行竞争性询价。竞争性询价相关事项如下：

一、项目概况

新建的重庆高速集团大数据科创中心及配套设施，占地面积约3200平方米，高度约24米，建筑面积约10000平方米，本次采用新建与既有大楼相拼接的方式。

二、工作内容

1.比选范围：主要包括勘察、方案设计、初步设计方案、估算、概算等内容。

2.合同段划分：本次询价为一个合同段。

3.工作内容

①勘察工作：按照现行工程勘察的技术标准与实施（作业）规范的要求，完成建设用地区域范围内的工程勘察所涉及的全部各项工作（包含但不限于除工程测量以外的钻孔放线、钻探、钻孔、现场测试、室内试验、报告编制、质检、技术措施、安全措施、后期服务等工作内容），查明场地工程地质条件、水文地质条件，对建筑物地基作出工程地质评价，并对地基设计、地基处理、不良地质现象的防治等具体方案作出论证及建议，为初步设计、方案设计及施工提供详细的工程地质资料等，以及设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务，并协助招标人完成审批手续办理等工作。

②设计内容：设计工作内容包含但不限于该项目建筑、结构、电气（含强、弱电）、安装、给排水、通风、消防、地下人防、综合管网、土石方及附属工程（含绿化、景观、铺装、道路、给排水、电、气、通信、消防、环保设施、生化池、照明）、车库、监控及停车管理系统工程等满足该工程整体建设、使用需求的方案设计（含估算编制）、初步设计（含概算编制）、室内装修效果图及相关服务工作等；

注：招标人有权对设计范围和设计内容做出调整，最终规模、范围、内容以招标人最终设计任务书和书面通知为准。

- 服务周期：自合同签订之日起至施工期结束。其中，方案设计（含估算编制）、初步设计（含概算编制）、初步勘察（含水文地质勘察）、详细勘察周期总计30日历天（自合同签订之日起计算）。

- ①设计工作：设计合同签订10日历天内提交方案设计；

- ②勘察：方案设计审查通过后10日历天内提交审查合格的勘察成果；

- ③初步设计文件（含概算）：提交勘察成果后10日历天内提交初步设计文件；

- ④协助招标人完成各项审批手续办理。

- 本次招标不接收联合体报价。

三、报价人资格要求

1.报价人须具有独立法人资格，持有有效企业营业执照。

注：提供有效的营业执照。

2.报价人须同时具备建设行政主管部门颁发的下列勘察、设计两类资质：

（1）设计资质：

报价人应具备下列设计资质之一：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计建筑行业甲级资质；

③工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质。

- 勘察资质：

- 报价人应具备下列勘察资质之一：

①工程勘察综合甲级资质；

②工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质

③工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级以上资质。

注：提供有效的资质证书。

3.报价人业绩要求：

同时满足以下业绩要求：

①2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过一个建筑面积不少于7000㎡的公共建筑项目的设计任务。

②2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），承担过一个建筑面积不少于7000㎡的公共建筑项目的勘察任务。

注：提供有效的、能反映业绩的合同文件。

4.设计负责人要求：

同时满足以下要求：

①具备高级及以上职称，并具有一级建筑师注册资格；

注：提供设计负责人的身份证、注册证书、职称证书。

②2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），担任过一个建筑面积不少于7000㎡的公共建筑项目的设计负责人。

注：提供有效的、能反映业绩的合同文件。

5.勘察负责人要求：

同时满足以下要求：

①具备高级及以上职称，并具有注册岩土工程师执业资格。

注：提供勘察负责人身份证、执业资格证书、职称证书。

②2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），担任过一个建筑面积不少于7000㎡的公共建筑项目的勘察负责人。

注：提供有效的、能反映业绩的合同文件。

6.其它技术人员要求：

①建筑设计专业负责人：1人。必须是报价人本单位人员，具有高级及以上专业技术职称，具有一级注册建筑师执业资格。

②结构设计专业负责人：1人。必须是报价人本单位人员，具有高级及以上专业技术职称，具有一级注册结构工程师执业资格。

③给排水设计专业负责人：1人。必须是报价人本单位人员，具有高级及以上专业技术职称，具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格。

④电气设计专业负责人：1人。必须是报价人本单位人员，具有高级及以上专业技术职称，具有注册电气工程师（供配电）执业资格。

⑤暖通设计专业负责人：1人。必须是报价人本单位人员，具有高级及以上专业技术职称，具有注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格。

⑥景观设计专业负责人：1人。必须是报价人本单位人员，具有高级及以上专业技术职称。

⑦造价专业负责人：1人。必须是报价人本单位人员，具有高级及以上专业技术职称，具有注册造价工程师或一级造价工程师执业资格。

⑧装饰设计专业负责人：1人。必须是报价人本单位人员，具备中级及以上专业技术职称。

注：报价时报价人只须在报价文件提供加盖公章的其它技术人员投入承诺，无需提供人员的具体证明材料，具体人员由询价人和成交候选人在合同谈判阶段确定，承诺格式由报价人自行拟定。

7.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信惩戒对象。

注：提供报价人在“信用中国”网站的截图。

8.本次比选不接受联合体。

不满足以上资格条件的将否决其报价文件。

四、最高限价及报价方式

最高限价：540920元。其中，勘察暂定工作量470延米，勘察固定综合单价最高限价为179元/延米，勘察费最高限价84310元；设计费最高限价456610元。报价人填报的勘察固定综合单价、勘察费、设计费不得超过相应的最高限价，否则，报价文件将被否决。

报价人所报总价包括以下内容：

- 勘察费用：报价费用应为完成工程勘察工作中除不包括工程测量的钻孔放线、钻探、钻孔、现场测试、室内试验、报告编制、质检、技术措施、安全措施、后期服务、审查费用、外业见证、与勘察工作相关的青苗赔偿及拆除障碍物费用、施工配合、保险、规费、税金等全部费用。

- 设计费用： 报价报价应为完成招标文件所确定的委托设计的范围和设计业务所需的全部费用[包含方案设计（或总体设计）、初步设计及概算、专项设计、室内装修效果图。具体包括为实施和完成本项目全部设计工作所需的管理费、资料费、劳务费、技术服务费、办公家具、方案设计及初步设计阶段的专家评审费、办公设施、通讯工具、通讯费用、交通工具、编制BIM模型、保险、税费、利润及协调配合费等实施工程设计所产生的一切费用。

如报价函中大写与小写金额不符，以大写金额为准。

五、评审办法

采用综合评估法。

评审委员会由特邀专家及相关部门等五人组成。

评审排序：各报价人的综合得分=商务得分（40分）+技术得分（30分）+报价得分（30分），评审委员会按照综合得分由高到低顺序推荐一名成交候选人。如出现综合得分相同时，则报价低的优先；如报价也相同时，则商务部分得分高的优先；如商务部分得分也相同时，则由各报价人抽签确定成交候选人排序。

- （一）商务部分（40分）

- 报价人业绩评审标准（40分）

满足“报价人基本业绩要求”得30分；在此基础上，2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），每多承担过1个建筑面积不少于7000㎡的公共建筑项目的设计任务得5分，最多得10分。本项最多得40分。

注：提供有效的、能反映业绩的合同文件。

- （二）技术部分（30分）

- 1.评审因素

（1）对本次竞争性询价项目工作的理解和服务总体思路（10分）；

（2）对本次竞争性询价项目工作的重难点认识及其对策措施（5分）；

（3）本次竞争性询价项目工作的勘察、设计实施方案（5分）；

（4）本次竞争性询价项目的工作计划和质量保证措施、进度保证措施（5分）；

（5）本项目服务人员配置计划（5分）。

2.评分标准

（1）对应技术部分的评审因素，评审专家根据报价人技术部分编写的情况自行打分。原则上，每项评审因素的评分不得低于满分值的60%，评分低于满分值60%的，评审委员会成员应当在评审报告中作出说明；

（2）若报价人技术部分中无对应的评审因素内容，则该项评审因素可以给予0分（保留2位小数）；

（3）各项评分因素得分以评审委员会各成员的打分计算算术平均值确定（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）；

（4）技术部分内容页码数控制在30页以内，格式自拟。

(三）报价部分（30分）

1.报价的确定：报价＝报价函文字报价。（报价出现大小写不一致的情况，以大写为准。）

2.所有评审合格的报价人的报价中，最低报价得满分30分，最高报价得27分，其他报价按插入法计算得分，具体计算公式如下：

报价得分=30-（30-27）*（报价人报价-报价人最低报价）/（报价人最高报价-报价人最低报价）。

报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

报价人最终得分为商务部分、技术部分和报价部分得分累加所得。

六、报价文件要求

（一）报价文件应采用双信封形式，包括以下内容：

1.第一个信封（商务部分、技术部分）

第一个信封包含内容如下：

（1）商务部分

①商务部分封面（需加盖报价人单位公章）

②商务部分目录（需加盖报价人单位公章）

③竞价函（需加盖报价人单位公章）

④法定代表人身份证明（需加盖报价人单位公章）

⑤授权委托书（如有）（需加盖报价人单位公章）

⑥报价人营业执照、资质证书（需加盖报价人单位公章）

⑦报价人业绩表及证明材料（需加盖报价人单位公章）

⑧设计负责人情况表（需加盖报价人单位公章）

⑨勘察负责人情况表（需加盖报价人单位公章）

⑩信用中国网站截图（需加盖报价人单位公章）

（2）技术部分

①技术部分封面（需加盖报价人单位公章）

②技术建议书（需加盖报价人单位公章）

2.第二个信封（报价部分）

第二个信封包含内容如下：

报价部分

①报价部分封面（需加盖报价人单位公章）

②报价函（需加盖报价人单位公章）

（二）报价文件要求

1.第一个信封（商务部分、技术部分）要求

(1)报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

(2)报价文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或签章）、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定。

(3)报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名（或签章）。

(4)报价人法定代表人亲自签署报价文件的，应提供法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名（或签章）。

(5)报价文件（商务部分、技术部分）中未出现有关报价的内容。

(6)报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应。

(7)报价人对所提供的所有报价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，询价人将取消其报价及中标资格；若在合同实施期间发现中标人提供了虚假资料，询价人有权单方面解除合同，或予以违约处罚并上报上级主管部门。

(8)技术部分内容页码数控制在30页以内，格式自拟。

(9)报价文件（商务部分、技术部分）正、副本各一份。

2.第二个信封（报价部分）要求

(1)报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

(2)报价不得超过询价文件设定的最高限价。

(3)报价文件的报价必须唯一。

(4)报价文件正、副本各一份。

(三）报价文件的装订和封装

1.报价文件商务部分、技术部分及报价部分应分别单独装订成册，不得采用活页装订。

2.报价文件应采用双信封形式密封。报价文件第一个信封（商务部分及技术部分）、第二个信封（报价部分）分别单独密封包装。商务部分、技术部分的正本与副本应统一密封在一个封套中，报价部分的正本与副本应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章，未按照要求密封的报价文件将不予签收。

（四）报价文件（商务部分、技术部分）不满足询价文件要求的，不予开启报价文件（报价部分）并现场退还。

不满足以上报价文件要求的将否决其报价文件。

七、竞争性询价文件的发送

本竞争性询价文件将在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/）发布。

八、报价文件的递交

1、递交的截止时间：2023年4月18日下午14点(北京时间)；

2、递交地点：重庆高速巫云开建设有限公司四楼会议室（高速集团裙楼4楼），逾期送达的或者未送达至指定地点的报价文件，询价人将拒收其报价文件。

九、联系方式

询价人：重庆高速巫云开建设有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号（重庆高速集团）裙楼4楼

邮  编：401121

联系人： 杨先生

联系电话：023-89136374

2023年4月13日

二、报价文件格式

正本（或副本）

重庆高速集团大数据科创中心项目勘察与设计

报 价 文 件

商务部分

报价人：             （盖单位章）

年     月     日

目    录

（一）竞价函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书（如有）

（四）报价人营业执照副本

（五）报价人业绩表及证明材料

（六）设计负责人情况表

（七）勘察负责人情况表

（八）其它技术人员投入承诺

（九）报价人信用中国网站截图

（一）竞价函

致重庆高速巫云开建设有限公司：

1.经研究重庆高速集团大数据科创中心项目勘察与设计竞争性询价文件的全部内容后，我方愿就上述项目进行报价，其中报价详见报价函。

2. 如果我方中标，我方保证在询价结果公示无异议后与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的时间内完成询价文件要求的工作内容。

3. 项目负责人姓名：     性别：   年龄：    现任职务：    职称：      。

4. 我方承诺在本报价文件有效期内，本竞标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

- （二）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：       性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      （签字或签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

注：报价人需附法定代表人身份证复印件。

（三）授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆高速集团大数据科创中心项目勘察与设计竞争性询价相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证明

报价人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                                （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字或签章）

身份证号码：

年       月       日

注：1.报价人需附被授权人的身份证复印件；

2.如果由报价人的法定代表人签署所有报价文件，则不需提交授权委托书。

- （四）报价人营业执照、资质证书

注：1.报价人应提供有效的企业营业执照、资质证书；

2.资料要求为清晰可辨的复印件并加盖报价人公章。

- （五）报价人业绩表及证明材料

1.报价人业绩汇总表

| - 序号 | - 合同名称和（或）证明材料 |
| --- | --- |
| - 业绩一 |  |
| - 业绩二 |  |
| - 业绩三 |  |

注：（1）报价人应将满足询价文件相关要求的业绩填入本表中；

（2）报价人应按询价文件要求在本表后附相应证明业绩材料

- （3）报价人业绩汇总表及业绩证明材料应加盖报价人公章。

- （六）设计负责人情况表

- 项目负责人资历表

| （1）一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 学位 |  | 职称 |  |
| 身份 证号 |  |  |  |  | 为报价人服务时间(年) |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）职称与专业技术执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：①报价人需提供项目负责人的身份证、职称证、注册证书的复印件或扫描件；

- （七）勘察负责人情况表

- 项目负责人资历表

| （1）一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 学位 |  | 职称 |  |
| 身份 证号 |  |  |  |  | 为报价人服务时间(年) |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）职称与专业技术执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：①报价人需提供项目负责人的身份证、职称证、执业资格证书的复印件或扫描件；

（八）其它技术人员投入承诺

（九）报价人信用中国网站截图

正本（或副本）

重庆高速集团大数据科创中心项目勘察与设计

报 价 文 件

技术部分

报价人：             （盖单位章）

年     月     日

技术建议书

(按照对项目的理解要求自行编写）

正本（或副本）

重庆高速集团大数据科创中心项目勘察与设计

报 价 文 件

报价部分

报价人：             （盖单位章）

年     月     日

- （一）报 价 函

重庆高速巫云开建设有限公司：

1、我方已仔细研究了重庆高速集团大数据科创中心项目勘察与设计竞争性询价文件的全部内容后，愿意以下列方式进行报价：

勘察费采用固定单价、设计费采用固定总价，总报价为人民币（大写）         元（¥           ）；

（1）勘察费

固定综合单价方式：固定单价为        元，暂定工作量470延米，暂定勘察费为       元。

（2）设计费

总价包干方式：设计费为       元。

2、愿意按重庆高速集团大数据科创中心项目勘察与设计竞争性询价文件约定完成全部工作内容，确保认真履职、服务满意。

3、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

4、如我方中标，我方承诺在询价结果公示无异议后与你方签订合同。

5、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

6、在合同协议书正式签署生效之前（不限于报价有效期内），本报价函将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

报价人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- （二）勘察费用详细清单

| 序号 | 费用名称 | 计算依据、过程、公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

报价人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或签章）

年        月        日

三、合同条款及格式

重庆高速集团大数据科创中心勘察与设计合同

委托方：重庆高速巫云开建设有限公司

受托方：

鉴于委托方拟委托受托方对重庆高速集团大数据科创中心项目 （以下简称“项目”）开展勘察工作，且受托方同意接受委托，根据有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

1.1 工程名称：重庆高速集团大数据科创中心项目勘察与设计

1.2 工程地点：重庆高速公路集团有限公司

1.3 工程建安总投资：约7000万元

- 1.4 服务周期：自合同签订之日起至施工期结束。其中，方案设计（含估算编制）、初步设计（含概算编制）、初步勘察（含水文地质勘察）、详细勘察周期总计30日历天（自合同签订之日起计算）。

- ①设计工作：设计合同签订10日历天内提交方案设计；

- ②勘察：方案设计审查通过后10日历天内提交审查合格的勘察成果；

- ③初步设计文件（含概算）：提交勘察成果后10日历天内提交初步设计文件；

- ④协助招标人完成各项审批手续办理。

1.5工程规模：新建的重庆高速集团大数据科创中心及配套设施，占地面积约3200平方米，高度约24米，建筑面积约10000平方米，本次采用新建与既有大楼相拼接的方式。

1.6工程勘察范围：本工程方案设计（含估算编制）、初步设计（含概算编制）及勘察工作范围内的所有工作，包括但不限于初步勘察（含水文地质勘察）、详细勘察以及施工期的补充勘察工作等，并出具相应成果资料。包含但不限于以下工作内容：

1.6.1勘察工作：按照现行工程勘察的技术标准与实施（作业）规范的要求，完成建设用地区域范围内的工程勘察所涉及的全部各项工作（包含但不限于除工程测量以外的钻孔放线、钻探、钻孔、现场测试、室内试验、报告编制、质检、技术措施、安全措施、后期服务等工作内容），查明场地工程地质条件、水文地质条件，对建筑物地基作出工程地质评价，并对地基设计、地基处理、不良地质现象的防治等具体方案作出论证及建议，为初步设计、方案设计及施工提供详细的工程地质资料等，以及设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务，并协助招标人完成审批手续办理等工作。

1.6.2设计内容：设计工作内容包含但不限于该项目建筑、结构、电气（含强、弱电）、安装、给排水、通风、消防、地下人防、综合管网、土石方及附属工程（含绿化、景观、铺装、道路、给排水、电、气、通信、消防、环保设施、生化池、照明）、车库、监控及停车管理系统工程等满足该工程整体建设、使用需求的方案设计（含估算编制）、初步设计（含概算编制）、室内装修效果图及相关服务工作等；

1.6.3查明场地内有无影响工程稳定性的不良地质作用(如活动断裂、容、坡、泥石流、危岩和崩塌、人工洞穴、古河道、波化土层、孤石、地面沉降等)及其类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,并提出整治方案的建议；

1.6.4进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察,提出勘察场地的地震设防烈度。设计基本地震加速度和设计特征周期分区,提出场地类别，划分对抗震有利、不利或危险的地段；

1.6.5查明勘探范围内各土层 (或者岩层)的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价地基的稳定性、均匀性及其承载力，并提供各土层(或者岩层)物理力学性能指标和地基变形的参数；

1.6.6查明场地地下水类型、埋藏情形、渗透性、腐蚀性及随季节变化幅度。提出场地的常年水位和可能出现的设防最高水位。

1.6.7查明场地持力层分布，对其承载力和变形作出评价,提出经济合理的基础设计方案，基坑支护、工程降水的建议,并提出基础设计和基坑支护设计应注意的事项；如持力层端承载力特征值；

1.6.8对可能失稳的边地及相邻地也段进行勘探、试验、观测和分析计算,做出稳定性评价。对人工边坡提出最优开挖角。对可能失稳的边坡提出防护处理措施的建议；

1.6.9为满足项目建设需要而必须进行的其它勘察、设计工作。

2. 合同价格

2.1本合同勘察与设计费经双方协商一致：签约合同价人民币（大写）：        ，小写：￥        元 。

1）勘察费

固定综合单价方式：固定单价为    元，暂定工作量470延米，暂定勘察费为     元。按实际工作量进行据实结算

2）设计费

总价包干方式：设计费为       元。

2.2 合同价款按以下方式予以支付：

1）合同签订后，完成方案设计、初步设计且概算通过审查支付设计费的90%

2）完成详细勘察且勘察报告通过审查后支付至实际工程量乘以固定单价的80%。

3）项目整体竣工验收合格后，支付至结算合同金额的100%。

2.3 委托方向受托方支付报酬前，受托方应向委托方提交项目所在地税务部门认可的正规等额发票，否则委托方有权暂缓支付报酬，但受托方仍应按照本合同约定履行义务。

3. 服务期限

期限自合同生效之日起，至合同项下全部义务履行完毕止。

4. 双方权利

4.1 委托方权利：

4.1.1 有权要求受托方及时完成相关勘察、设计工作，并提交质量合格的成果资料。

4.1.2 必要情况下有权要求受托方增加勘察工作量、增加人员设备投入且不增加合同费用。

4.1.3受托方履行合同不利的情况下，保留终止合同的权利，并要求受托方承担因此造成的全部损失。

4.1.4 其他： 无  。

4.2 受托方权利：

4.2.1 在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因受托方人违反法律而引起的任何责任。

4.2.2 按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.2.3 按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

5. 双方义务

5.1 委托方义务

5.1.1 尊重受托方根据国家、行业或地方有关标准、规程、规范的规定进行勘察、设计工作的权利。

5.1.2 按合同约定向受托方支付合同价款。

5.2 受托方义务

5.2.1 按合同约定提供勘察、设计服务。受托方在根据本合同履行其义务时，应运用合理的技能，谨慎勤勉地工作，并应对成果资料的真实性、合法性、准确性和完整性负责。

5.2.2 未经委托方同意，不得向第三方泄露涉及本项目的任何技术、成果资料。

6. 合同变更和解除

6.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同。如确需变更或解除本合同，应经甲、乙双方另行协商，并达成书面协议。

6.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，委托方有权解除合同：

6.2.1受托方发生歇业、解散或破产、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销时；

6.2.2 工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的；

6.2.3 因受托方原因致使合同无法正常执行的；

6.2.4 当受托方无正当理由未履行法规、本合同约定的义务时，委托方有权要求受托方限期改正。若委托方在受托方接到通知后的7天内未收到受托方书面形式的合理解释，或拒不改正的，则委托方可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达受托方时本合同解除。

6.3 合同解除后，对于已履行部分给合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

6.3.1 因受托方原因，致使合同解除的，合同解除前所发生的费用由受托方承担，受托方应退还委托方已付合同价款，并承担合同约定的违约责任；

6.3.2 在本合同履行期间，受托方未经委托方同意不得无故要求解除合同。若委托方同意解除合同的，受托方应退还委托方已付全部合同价款，并承担合同约定的违约责任及赔偿由此给委托方造成的全部损失。

7. 违约责任

勘察或设计质量不满足相关规范要求或成果资料未通过相关审查，处以违约金5000元/次。

8. 争议解决方式

8.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，应向委托方所在地人民法院提起诉讼。

8.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

9. 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

10. 合同的生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

11. 其他事项

11.1 本合同一式六份，委托方执三份，受托方执三份，各份具有同等法律效力。

11.2 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。

11.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

委托方：重庆高速巫云开建设有限公司

法定代表人：          （签字）

或授权委托人          （签字）

联系人：		                联系电话：

受托方：

法定代表人：             （签字）

或授权委托人             （签字）

联系人：		                联系电话：

开户银行：

开户名称：

账号：

签订日期：    年    月