**竞争性比选** **文件**

项目名称： 2023年度花草及绿植日常养护项目

采购人：重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

二〇二三年五月

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

2023年度花草及绿植日常养护项目竞争性

比选文件

各单位：

根据我单位关于花草及绿植日常养护工作安排，我单位拟对2023年度花草及绿植日常养护项目进行公开竞争性比选，现就我单位2023年度花草及绿植日常养护项目公告如下：

一、项目概况

我单位所辖服务区及露营基地占地330亩，花草及绿植覆盖率约为51%，目前无日常养护单位，导致园区内花草及绿植未达到预期种植效果。为了使园区鲜花耀眼夺目，绿植草地郁郁葱葱，为营地公司招揽更多的客人，拟寻找一家绿化公司对营地花草及绿植进行修剪、施肥、除虫、浇水等日常养护。我单位指派专人与绿化公司对接，协调处理日常养护工作开展，验收每月花草及绿植养护事项。

二、项目要求

鲜花正常生长，无杂草、无虫害、无缺肥缺水现象；草皮整齐，无大面积枯死现象；矮小灌木修剪整齐；乔木无缺水现象，无树枝影响美观，树下无枯枝。

1. 最高限价

1.重庆高速冷水自驾营地管理有限公司2023年度花草及绿植日常养护项目总价最高限价143000.00元

2.报价人报价不得高于采购人发布的最高限价， 否则其竞争性比选响应文 件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理 。

四、服务期限

本项目服务时间为1年，自投标人中标后与我单位签订合同之日起算。

五、投标人资质及要求

1.坚持正确的政治立场，拥护党的领导和路线方针政策；

2.依法设立，具备独立法人资格，具备绿化维护等专业资质；

3.具备履行合同的能力，有绿化管养专业技术人员及从业经验；

4.未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象名单且在被执行期内；未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

5.能够提供不低于1个的绿化养护单位经营业绩，且合同签订金额不低于50000元（大写：伍万元整）；

6.本次投标为总包干价，总包干价包括中标人提供服务所投入的管理费、办公费、人员工资、加班费、差旅费、保险费及本协议包含的所有风险、责任、税金等各项费用；

7.投标人不得在中标后将项目转包给其他单位，否则招标人有权单方面终止合同，并要求中标人退还已支付的全部费用。

六、投标文件要求

（一）参加投标的单位投标文件应包括以下内容：

1.投标函；

2.法定代表人身份证明；

3.授权委托书；

4.专业资质证书复印件加盖本单位鲜章（原件备查）；

5.营业执照复印件加盖本单位鲜章（原件备查）。

（二）投标人应提交投标文件壹份，用A4纸打印，与其它投标文件一并使用文件袋包装并加盖本单位鲜章密封。

七、评标办法

（一）我单位负责组织对各投标单位的投标文件进行评审，评标办法为经评审的最低价法，投标最低者为第一中标人。

（二）中标结果通告。我单位将在确定中标人后的3个工作日内，将中标结果通知中标人，并与中标人协商合同（协议）签订相关事宜，我单位将保留对中标结果的解释权。

八、招标文件的获取

本次招标招标文件和其澄清或者修改文件等招标资料采用电子文档形式发布，由投标人在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招标投标管理平台（http://219.152.86.11:8088/pms/jsp/main.jsp）上自行下载。

九、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间为2023年5月12日，地点为重庆高速冷水自驾营地管理有限公司。

（二）投标文件递交方式为邮寄送达或现场递交。

（三）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

十、开标

我单位负责组织召开开标会议，开标时间为2023年5月13日，开标地点为重庆高速冷水自驾营地管理有限公司。

十一、联系方式

（一）招标人：重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

（二）地址：重庆市石柱县冷水镇莼乡路201号

（三）联系人：章老师

（四）联系电话：13452843376

十二、注意事项

1.本项目不接受调价函；

2.投标人承担本次投标的一切费用；

3.投标人对投标有关资料负有保密责任；

4.投标人如在投标过程中存在造假、贿赂招标组织者以及其他违法、违规和不公正竞争行为，经查实将取消竞标或被委托资格并承担相应的法律责任；

5.投标人在领到招标文件至递交投标文件截止时间内，均可就招标文件提出疑问；

6.本次招标最终解释权归招标人所有。

附件：投标文件格式

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

2023年 5 月 6 日

附件

投标函

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司：

1.我方已仔细研究了重庆高速冷水自驾营地管理有限公司2023年度花草及绿植日常养护项目招标文件的全部内容，愿意以 元（大写：）的报价固定总报价。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交投标保证金；

（4）我方承诺在合同约定的服务期限内完成并移交全部合同项目。

4.我方声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

特此投标

投标人（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

联系人及电话：

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常养护重点要求、验收标准及投标明细表 | | | | | | |
| 月度 | 每月主要工作任务 | 每月验收标准 | 每月用工要求及费用 | 使用器械及油料费用 | 农药及肥料费用 | 合计费用 |
| 一月 | 乔木及矮小灌木修剪  落叶及枯枝清理 | 枯枝是否清洁干净  灌木修剪是否符合要求  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行  绿植是否有病虫及枯死现象 | 长工1人 |  |  |  |
| 二月 | 人工清理杂草  修枝  施肥  防治病虫 | 枯枝是否清洁干净  杂草是否完全清理  按照规定修剪  是否对花草绿植进行施肥  绿植是否有病虫及枯死现象  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行 | 长工1人 |  |  |  |
| 三月 | 鲜花种植区域翻地  播撒花种  鲜花及绿植施肥  防治病虫 | 枯枝是否清洁干净  翻地是否合格  是否按照规定及需求施肥  播撒种植是否合格  绿植是否有病虫及枯死现象  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行 | 长工1人，技工1人，临时工3人 |  |  |  |
| 四月 | 鲜花栽种  防治病虫  矮小灌木修枝造型  部分农作物栽种  鲜花及绿植施肥 | 枯枝是否清洁干净  是否按照规定及需求施肥  杂草是否清理干净  灌木是否成型  部分农作物是否生长完好  鲜花及绿植是否健康生长  绿植是否有病虫及枯死现象  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行 | 长工1人，技工1人，临时工2人 |  |  |  |
| 五月 | 鲜花种植区域排涝  施追肥  所有植物浇水  清理鲜花种植区域杂草 | 枯枝是否清洁干净  是否按照规定及需求施肥  杂草是否清理干净  灌木是否成型  部分农作物是否生长完好  鲜花及绿植是否健康生长  绿植是否有病虫及枯死现象  排涝沟是否正常  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行 | 长工1人 |  |  |  |
| 六月 | 营地草皮修剪  所有植物浇水  清理鲜花种植区域杂草  落叶及枯枝清理  矮小灌木造型修剪  施追肥 | 枯枝是否清洁干净  草皮修剪是否合格  是否按照规定及需求施肥  杂草是否清理干净  灌木是否成型  部分农作物是否生长完好  鲜花及绿植是否健康生长  绿植是否有病虫及枯死现象  排涝沟是否正常  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行 | 长工1人 |  |  |  |
| 七月 | 所有植物浇水  花草种植区域除虫  施追肥  排涝  落叶及枯枝清理 | 枯枝是否清洁干净  草皮是否合格  是否按照规定及需求施肥  杂草是否清理干净  灌木是否成型  部分农作物是否生长完好  鲜花及绿植是否健康生长  绿植是否有病虫及枯死现象  排涝沟是否正常  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行 | 长工1人，技工1人，临时工1人 |  |  |  |
| 八月 | 排涝  所有植物浇水  花草种植区域除虫  落叶及枯枝清理 | 枯枝是否清洁干净  草皮是否合格  杂草是否清理干净  灌木是否成型  部分农作物是否生长完好  鲜花及绿植是否健康生长  绿植是否有病虫及枯死现象  排涝沟是否正常  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行 | 长工1人，技工1人，临时工1人 |  |  |  |
| 九月 | 服务区绿植修剪  枯枝清理  花草绿植浇水  花草绿植防治病虫害  营地草皮修剪 | 服务区绿植修剪是否符合星级复查要求  草皮修剪是否合格  是否按照规定及需求施肥  杂草是否清理干净  灌木是否成型  部分农作物是否生长完好  鲜花及绿植是否健康生长  绿植是否有病虫及枯死现象  排涝沟是否正常  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行 | 长工1人 |  |  |  |
| 十月 | 花草绿植防治病虫害  树木补栽  绿地养护 | 草皮是否合格  杂草是否清理干净  灌木是否成型  部分农作物是否生长完好  鲜花及绿植是否健康生长  绿植是否有病虫及枯死现象  排涝沟是否正常  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行 | 长工1人 |  |  |  |
| 十一月 | 处理枯萎鲜花  灌木修剪 | 枯萎鲜花是否处理干净  杂草是否清理干净  灌木是否成型  绿植是否有病虫害  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行 | 长工1人 |  |  |  |
| 十二月 | 绿地养护、处理枯枝 | 枯萎鲜花是否处理干净  绿化工人是否按规定时间规定人数到岗  营地公司临时提出的绿化常维任务是否执行 | 长工1人 |  |  |  |
| 合计费用 |  | 发票性质及税率： | 人工费合计： | 器械及油料费合计： | 农药及肥料费用合计： | 总计： |

法定代表人身份证明

投标人（公章）：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明

投标人（公章）：

年 月 日

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证正面** |

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证反面** |

授权委托书

本人 （姓名）系（投标人）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆高速冷水自驾营地管理有限公司2023年度花草及绿植日常养护项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：（项目完结）。授权代理人无转让权。

特此授权

附：法定代表人身份证明，授权代理人身份证明。

投标人（公章）：

法定代表人： （签字）

委托代理人： （签字）

年 月 日

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证正面** |

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证反面** |

|  |
| --- |
| **授权代理人身份证正面** |

|  |
| --- |
| **授权代理人身份证反面** |

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。