城开高速公路、春华大道互通立交工程等项目交竣工验收质量检测

招标公告

1.招标条件

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路（以下简称“本项目”）已由国家发展改革委以发改基础〔2016〕850号文批准建设,绕城高速公路与春华大道互通立交工程已由渝两江经审〔2017〕290号文批准建设，渝武高速公路龙凤溪互通立交工程（高速公路拼宽段）已由北碚发改〔2017〕392号文批准建设，奉节至巫溪高速公路寂静互通已由渝发改交[2006]573号文批准建设。项目资金已落实，重庆城口（陕渝界）至开州高速公路项目、绕城高速公路与春华大道互通立交工程项目、渝武高速公路龙凤溪互通立交工程（高速公路拼宽段）项目业主为重庆高速公路集团有限公司，奉节至巫溪高速公路寂静互通项目业主为重庆高速公路集团有限公司建设管理中心，招标人为重庆高速工程顾问有限公司。项目已具备招标条件，现委托重庆国际投资咨询集团有限公司对城开高速公路、春华大道互通立交工程等项目交竣工验收质量检测进行公开招标。

2.项目概况及招标范围

2.1建设地点：重庆市城口县、开州区、渝北区、北碚区、奉节县。

2.2 项目概况与建设规模：

重庆城口（陕渝界）至开州高速公路项目路线起自城口县北屏（陕渝界），接已建的万州至开县高速公路，全长约128公里。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。A1合同段（K20+000～K38+150）全长约18公里，主要结构物有大巴山隧道（总长约13600m，其中重庆境内5356m）、北屏隧道4309m、罗家梁隧道4205m、半河1号大桥340m、半河2号大桥300m、北屏互通、北屏服务区等。城开高速A1段计划2023年年底通车，计划2023年年底开展交工验收检测。

绕城高速公路与春华大道互通立交工程，位于绕城高速公路既有的空港互通立交与水土互通立交之间，立交中心桩号为K28+000，是春华大道与绕城高速行车的四路全互通立交。项目主要包括春华互通立交、春华大道北延线、匝道、收费站等工作内容。互通设计范围主线长1.35公里、春华大道北延线长0.92公里，匝道全长约3700米。绕城高速公路与春华大道互通立交工程于2021年10月建成通车，计划2023年10月开展竣工验收检测。

渝武高速公路龙凤溪互通立交工程（高速公路拼宽段），是连接渝武高速公路龙凤溪互通立交与绕城高速渝武互通立交的辅助车道，道路等级高速公路，设计车速80公里/小时。高速公路右线拓宽段路线全长0.724公里。高速公路左线拓宽段路线全长0.655公里。渝武高速公路龙凤溪互通立交工程（高速公路拼宽段）于2023年1月建成通车，计划2025年1月开展竣工验收检测。

奉节至巫溪高速公路寂静互通位于布设在奉溪高速公路K7+700惠家湾隧道进口之前，距奉节东互通约8公里，上磺互通22公里。互通主线长度2.3km，匝道桥长372m。奉节至巫溪高速公路寂静互通于2021年6月建成通车，计划2023年7月开展竣工验收检测。

2.3 本次招标的合同金额：约250万元。

2.4 招标范围：本次招标分为1个合同段（JJGJC合同段），具体招标范围如下：

| 合同段 | 招标范围 |
| --- | --- |
| JJGJC | 1.依据交通部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，对绕城高速公路春华立交、奉溪高速公路寂静互通、渝武高速公路龙凤溪拼宽段的路基、桥梁、隧道、机电、交安、路面开展竣工验收前的质量检测服务；对整改落实情况进行复查，并出具整改情况复查报告；对于《高速公路项目交（竣）工检测和竣工鉴定质量不符合项清单》中的不符合项应重点检查。 2.依据交通部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，对城开高速公路A1合同段（K20+000~K38+150）内的路基、桥梁、隧道、交安、路面开展交工验收前的质量检测服务；对整改落实情况进行复查，并出具整改情况复查报告；对于《高速公路项目交（竣）工检测和竣工鉴定质量不符合项清单》中的不符合项应重点检查。 注：不同项目应分别出具检测报告。 |

2.5 服务周期:交工验收质量检测：自合同签订之日起至项目取得交工验收证书之日止，按招标人要求根据项目进展情况分部实施；竣工验收质量检测：自合同签订之日起至项目取得竣工验收证书之日止，按招标人要求根据项目进展情况分部实施。

3.投标人资格和业绩要求

3.1本项目招标实行资格后审，投标人须同时满足以下资格条件：

①具有独立法人资格，具有有效的营业执照或者事业单位法人证书；

②同时具有交通运输主管部门颁发的有效的公路工程试验检测综合甲级资质和公路工程试验检测桥梁隧道工程专项资质；

③具有省级及以上质量技术监督主管部门颁发的有效的CMA计量认证证书。

3.2投标人业绩要求：投标人近5年（2018年1月1日起至投标截止日止，以业绩证明材料业绩截图中的“合同履行结束时间”为准）独立承担过2个高速公路交（竣）工验收工程质量检测项目（检测内容需至少包含路基、路面、桥梁、隧道中的三项），且每个项目的合同额不少于100万元。

3.3投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5投标人不得与所投合同段的施工单位、监理单位、中心试验室单位、相关检测单位存在如下关系：具有投资参股关系，具有隶属关系或者其他利害关系且可能影响招标公正性，同一母公司的子公司，单位负责人为同一人。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对同一合同段投标。否则，相关投标均无效。

相关单位如下：

| 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 中心试验室单位 | 相关检测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆城口（陕渝界）至开州高速公路项目A1合同段 | 中铁十二局集团有限公司、重庆中环建设有限公司 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 湖南联智桥隧技术有限公司 | 陕西海嵘工程试验检测股份有限公司、中犇检测认证有限公司、招商局重庆公路工程检测中心有限公司、重庆德飞检验检测有限公司、四川长瑞土木工程检测有限公司 |
| 绕城高速公路与春华大道互通立交工程 | 重庆交通建设（集团）有限责任公司、重庆通力高速公路养护工程有限公司、重庆首讯科技股份有限公司、重庆天府建筑安装工程有限责任公司 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 |  | 厦门合诚工程检测有限公司、招商局重庆公路工程检测中心有限公司、重庆交大建设工程质量检测中心有限公司、重庆市公路工程检测中心有限公司、陕西海嵘工程试验检测股份有限公司、重庆高速工程检测有限公司、国道网（北京）交通科技有限公司、重庆通慧网联科技有限公司、重庆正道路桥工程质量检测中心有限公司、重庆建科建设工程质量检测有限公司 |
| 渝武高速公路龙凤溪互通立交工程（高速公路拼宽段） | 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 |  | 山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）、陕西海嵘工程试验检测股份有限公司、重庆市交通工程质量检测有限公司 |
| 奉节至巫溪高速公路寂静互通 | 深圳市路桥建设集团有限公司、重庆首讯科技股份有限公司、重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 |  | 山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）、招商局重庆公路工程检测中心有限公司、重庆两江建筑工程质量检测有限公司、国道网（北京）交通科技有限公司、重庆通慧网联科技有限公司 |

4.招标文件的获取

4.1本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、补遗文件等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2 投标人可在附件招标公告规定的时限内（2023年6月25日17时00分前）在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。

4.3 招标人应在附件招标公告规定的时限内（2023年6月27日17时00分前）在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清或修改。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见附件招标公告规定的投标截止时间（2023年7月12日09时30分），投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://219.152.86.11:8088/pms/jsp/business/cccc/login.jsp）上发布。

7.联系方式

招标人：重庆高速工程顾问有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号

联系人：袁女士

电  话：023-89138743

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座

联系人：谭老师

电话：023-67590752