恩施至广元国家高速公路万州至开江段南山隧道施工

招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目恩施至广元国家高速公路万州至开江段南山隧道施工,已由重庆市发展和改革委员会                 以 渝发改交通【2021】288号批准建设，施工图设计已由重庆市交通局以渝交路【2022】32号批准，项目业主及招标人为重庆高速铁建万开达高速公路有限公司，建设资金来自项目公司，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现招标人委托重庆国际投资咨询集团有限公司对该项目的施工进行公开招标，本项目采用资格后审。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：开州区南门镇和铁桥镇一带

2.2 项目概况与建设规模：本项目主线长47.5公里，支线长3.27公里。全线特大桥3座，大桥16.5座，中桥2座；特长隧道3座，长隧道1座，中短隧道3座，桥隧比65.19%。

本次招标项目为南山隧道（又名五福隧道）桩号由K36+410至K42+880（ZK36+425至ZK42+362），全长6.47km，公路等级为高速公路，设计时速为100km/h。特长隧道1座，计长6473米以及其他构造物工程等。根据地勘报告，本隧道特殊地质处治有:岩溶、突水突泥、煤层及瓦斯、煤矿及采空区、石膏、腐蚀性地下水及高地应力等。

2.3 本次招标项目合同估算金额：65458万元

2.4 招标范围：临时工程、隧道工程、机电工程（本次只包含预埋件及消防阀门井）。具体包括：上述左右线起讫桩号范围内的边仰坡土石方工程、护坡工程（含边坡绿化）、排水、洞门墙、明洞等，正洞、竖井、斜井、联络通道、车行通道、人行通道、变电所通道等的隧道开挖、支护、衬砌、防排水、机电预埋、不良地质处治等全部施工内容，以及为完成上述工程施工需要的临时便道、便桥、弃土场、电力设施、拌合站、加工厂、堆料场、承包人驻地、标准化建设、工程保通、交通组织、三改工程、临时用地、拆除工程等主体及附属配套工程的施工，具体内容以工程量清单及图纸为准。根据地勘报告，初步判断为低瓦斯隧道。

2.5 工期要求：

工期：1410日历天

计划开工日期： 2023年8月20日

计划交工日期： 2027年6月30 日

缺陷责任期： 24个月

2.6 标段划分：一个标段（F合同段）。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：具有独立法人资格，具有有效的营业执照，具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（有效期内），具备建设行政主管部门颁发的有效的隧道工程专业承包一级资质或公路工程施工总承包特级资质。

3.1.2  本次招标要求投标人满足以下业绩要求：自2016年1月1日起至投标截止日止（以交工验收的时间为准），投标人独立完成过1项已交工验收，且单个单洞隧道连续长度（单侧左洞或右洞，长度不一致时以长者为准）不小于 5000m的公路特长隧道施工业绩。

3.1.3 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次招标接受联合体投标，联合体投标人，应满足下列要求：

（1）联合体成员均须具备独立法人资格。联合体投标的投标单位须提供联合体协议书，明确联合体牵头人、各方权利、义务和职责；

（2）联合体成员单位（含牵头单位）不得超过2个，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（3）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

## 4. 招标文件的获取

4.1 本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2 投标人可在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。

4.3 招标人应在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清或修改。

## 5. 投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见附件招标公告规定的投标截止时间，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆市公共资源交易监督网、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://219.152.86.11:8088/pms/jsp/business/cccc/login.jsp）网上发布。

## 7. 联系方式

名称：重庆高速铁建万开达高速公路有限公司

地址：重庆市渝北区银杉路66号

联系人：刘军

电话：023-86388821

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座

联系人：杨老师

电话：023-67590752