重庆城口（陕渝界）至开州高速公路A1段路面、交安、绿化工程施工

招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目重庆城口（陕渝界）至开州高速公路工程已由国家发展改革委以发改基础〔2016〕850号文、重庆市交通局以渝交路（2019）65和渝交路（2022）4号文批准建设，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，项目法人为重庆高速公路集团有限公司，招标人为重庆高速工程顾问有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：重庆城口（陕渝界）至开州高速公路。

2.2 项目概况与建设规模：重庆城口（陕渝界）至开州高速公路项目路线起自城口县北屏（陕渝界），接已建的万州至开县高速公路，全长约128公里，已通车路段赵家至城口约110公里。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。

此次招标的A1合同段（K20+000～K38+150）全长约18公里，主要结构物有大巴山隧道（总长约13600m，其中重庆境内5356m）、北屏隧道4309m、罗家梁隧道4205m、半河1号大桥340m、半河2号大桥300m、北屏互通、北屏服务区等。

2.3 ☑本次招标项目合同估算金额：约13200万元（其中路面11000万元，交安约2000万元，绿化约200万元）。

2.4 招标范围：本项目K20+000~K38+150范围内路面工程施工及缺陷修复，交通安全设施（包含标志、标线、护栏、隔离栅）材料采购、施工及缺陷修复，行道树、中分带、互通立交绿化等施工及缺陷修复。具体以发布的工程量清单、图纸及招标人要求为准。

2.5 工期要求：

K27+615~K38+150段预计2023年底建成通车，计划工期6个月，缺陷责任期2年；

K20+000~K27+615段预计2025年通车，计划工期6个月，缺陷责任期2年。

2.6标段划分：本次招标计划分为1个合同段。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备以下资质条件之一：

（1）具备行政主管部门颁发的公路工程施工总承包特级资质

（2）同时具备行政主管部门颁发的公路路面工程专业承包壹级资质和公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级资质。

☑3.1.2 本次招标要求投标人同时具备以下业绩条件：

①2020年1月1日起至投标截止日止（以交（竣）工时间为准），投标人完成过至少1个里程长度不少于13公里的新建或改扩建高速公路路面工程施工业绩（若为总包合同，则必须包含里程长度不少于13公里的路面工程施工），且含单个隧道的单洞长度（单侧左洞或右洞，长度不一致时以长者为准）不低于5km的路面工程施工。

②2020年1月1日起至投标截止日止（以交（竣）工时间为准），投标人完成过一个合同价或结算价不低于1500万元的新建或改扩建高速公路交通安全设施施工合同（若为总包合同，则交通安全设施部分造价不低于1500万元）。

③2020年1月1日起至投标截止日止（以交（竣）工时间为准），投标人完成过1个150万元以上的国内新建或改扩建高速公路绿化工程施工合同（若为总包合同，则绿化部分造价不低于150万元）。

3.1.3 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2本次招标接受联合体投标，联合体投标的，联合投标的，应满足以下要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过3家（含牵头人）；

（2）联合体牵头人需具备公路工程施工总承包特级资质或公路路面工程专业承包壹级资质；

（3）联合体投标的，业绩①必须由联合体牵头人提供，业绩②③按联合体协议约定的分工分别提供相应的业绩；

注：独立投标的，若同一合同同时满足业绩①、业绩②及业绩③中多个业绩要求的视为满足相应业绩要求。

## 4. 招标文件的获取

4.1 本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2 投标人可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提处疑问，提问时间从本公告发布至2023­07­25，17:00:00（北京时间）前。

4.3 招标人应于2023­07­27，18:00:00（北京时间）前在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023­08­11，10:30，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系

统，将加密的电子投标文件上传。

5.2 未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易监督网（ggzyjyjgj.cq.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://219.152.86.11:8088/pms/jsp/business/cccc/login.jsp）上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆高速工程顾问有限公司

地址：重庆市渝北区银杉路66号

联系人：袁女士

电话：023-89138743

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座

联系人：谭先生

电话：023-67590752