项目名称：渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站建设工程监理

竞争性比选文件

重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

2023年8月

渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站建设工程监理

竞争性比选公告

本项目渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站建设工程监理准备组织实施，重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站建设工程监理项目。

- 竞争性比选范围：

1.1工程地址：渝蓉高速围龙南、北侧服务区内。

1.2工程概况：本项目为南北两侧加气站工程。拟建建筑物有站房、罩棚等，总建筑面积约787平方米，工程费用金额为766.15万元（含368万元设备费）。

1.3竞争性比选范围：本监理项目要求对渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站建设工程监理建设工程的实施全过程监理。

1.4监理工作内容：

（1）负责本项目工程建设相关合同管理，协调有关单位间的工作关系；

（2）根据设计内容与工程施工实际，签认工程量，制作项目工程量签订台帐，对签认工程量的真实性、准确性负责；

（3）监督工程建设施工单位按合同约定的工期施工，确保工程按期竣工；

（4）监督施工、设计等单位确保项目达到合同约定的质量，监督施工方按合同约定实施安全生产。

1.5监理服务期：120日历天以上（缺陷责任期24个月，具体期限按国家有关规定执行；以招标人的书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程审核、缺陷责任期（竣工后24个月）满后为监理服务期的完成时间）。

2、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

3、本次比选为一个合同包。

二、比选申请人资格要求：

1、资质要求：

具有独立法人资格，具备有效的营业执照；具备建设主管部门颁发的工程监理综合资质（或同时具备房屋建筑工程监理甲级及以上资质、市政公用工程监理乙级及以上资质、机电安装工程监理乙级及以上资质和石油化工工程监理乙级及以上资质）；具备有效的ISO质量体系认证证书。

（注：须提供营业执照、资质证书、质量体系认证证书的复印件或扫描件。）

- 业绩要求：具有2020年6月1日至比选截止时间（具体以合同签订时间为准）承担过投资金额400万以上的加气站或加油加气站项目的监理任务。

（注：须提供合同的复印件或扫描件，且合同中能清晰反映该业绩要求）。

3、信誉要求：

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）最近三年最没有无故弃标的不良记录；

（3）受到行政处罚的不在其行政处罚期内。

（注：须由投标人对上述信誉要求作出承诺即可。）

4、主要管理人员要求：

总监理工程师1名，须为本单位人员，具有中级及以上职称，持有建设主管行政部门颁发的注册监理工程师证书（石油化工专业）。

（注：须提供人员的身份证、职称证、注册监理工程师证书及比选人为其缴纳的2023年1月-6月的社保证明的复印件或扫描件。）

三、竞争性比选申请文件的相关要求：

1、本次比选申请文件的组成：

(1)报价书；

(2)法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书；

(3)比选申请单位有效的营业执照、资质证书等证明材料；

(4)比选申请单位的业绩证明材料；

(5)比选申请单位信誉承诺书；

(6)比选申请单位主要管理人员的证明材料；

(7)比选申请单位技术部分；

(8)其他材料。

（注：以上所有文件均须比选申请单位法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签署并加盖单位公章，并装订成册）

2、比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件2份（正本1份、副本1份，正本可为副本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准），比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法（本项目采用综合评估法）：

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |
|  |  |  | 报价书签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |  |  |
|  |  |  | 比选申请文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |
|  |  |  | 比选申请文件份数 | 符合比选文件规定 |  |  |
| 1.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  |  | 资质要求 | 符合比选申请人资质要求的规定 |  |  |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合比选申请人业绩要求的规定 |  |  |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合比选申请人信誉要求的规定 |  |  |
|  |  |  | 主要管理人员要求 | 符合比选申请人主要管理人员要求的规定 |  |  |
| 1.1.3 |  | 响应性评审标准 | 比选内容 | 符合比选文件规定 |  |  |
|  |  |  | 监理服务期 | 符合比选文件规定 |  |  |
|  |  |  | 竞标有效期 | 符合比选文件规定 |  |  |
|  |  |  | 实质性要求 | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |  |  |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，比选申请人如不满足，按否决竞标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 有下列情况之一的，视为比选申请人相互串通竞标，做否决竞标处理。 - 不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制； - 不同比选申请人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异； 不同比选申请人的比选申请文件相互混装； |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 分值构成 （100分） | 评审因素 评分值 - （一）竞标总报价： 70分 - （二）技术部分： 20分 - （三）商务部分： 10分 |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 竞标报价得分（70分） | - （1）本项目最高总限价为：146800元（大写：壹拾肆万陆仟捌佰元整）。 - 报价得分的计算程序： - （2）有效报价的确定：未通过初步评审的报价按否决竞标处理，不进行后续评审，并且不参与本项目评标基准价的计算。 - （3）报价基准价（D）的计算： - （4）所有通过初步评审合格的比选申请人（比选人设有最高限价的，则竞标总报价高于最高限价的除外）的竞标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为竞标总报价的评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入； - （5）比选申请人的有效竞标总报价与评标基准价相比，得规定分值的满分。在此基础上，竞标总报价与评标准基价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分。按插入法计算得分。在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 - 注：计算时均需保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 | 备注 |
| 2.1.2 | 技术部分（20分） |  | 含项目所在地服务人员，组织体系、职责分工、工作绩效考核评价指标进行说明的系统性、逻辑性、清晰性，根据服务小组人员级别、专业背景、岗位齐全性进行综合评估根据项目监理机构配置完整且合理，分工明确，项目监理人员岗位职责及制度健全，专业人员配置合理。 |  | 项目监理机构配备（0~5分） | 评标委员会全体成员对技术部分进行评审，比选申请人技术部分得分应为所有评委打分的算术平均值。 注：对技术部分的评审因素，评标专家根据比选申请人技术文件编写的情况自行打分。若比选申请人技术文件中无对应的评审因素内容，则该项评审因素可以给予0分，同时注明其得0分的原因。 |
|  |  |  | 对本工程重难点分析清楚、采用先进项目管理手段，有成熟可靠的措施，针对性强、科学有效。 |  | 对本工程重难点分析（0~3分） |  |
|  |  |  | 质量控制目标、工作流程及措施科学合理；原材料、构配件及设备质量监控手段科学、措施合理；关键性工作旁站监理方案。 |  | 质量控制措施（0~3分） |  |
|  |  |  | 投资控制目标、工作流程及措施科学合理。 |  | 投资控制体系（0~3分） |  |
|  |  |  | 进度控制目标、工作流程及措施科学合理，可行性强。 |  | 进度控制体系(0~3分) |  |
|  |  |  | 安全控制目标、工作流程和文明施工管理措施科学合理。 |  | 安全控制和文明施工管理（0~3分） |  |
| 2.1.3 | 商务部分 （10分） |  | 具备石油化工工程监理甲级资质 |  | 得4分 |  |
|  |  |  | 2020年6月1日至比选截止时间（以合同签订时间为准）承担过一个以上加气站或加油加气站项目的监理任务。 注：须提供合同的复印件或扫描件，且合同中能清晰反映该业绩要求。 |  | 一个得3分，增加一个多得3分，满分6分。 |  |
| 成交候选人最终得分 |  |  | 成交候选人评标得分＝综合得分（报价得分+技术得分），对综合得分由高到低的先后顺序推荐3名成交候选人。若不足3名，则只选取相应的数量。 |  |  |  |

- 竞争性比选须知:

（一）竞争性比选公告发布时间：2023年8月7日起在高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/index）及高速集团招投标平台（http://43.240.249.108:8088）上发布竞争性比选公告。

（二）竞争性比选文件报名时间、方式及地点：投标人自行下载项目竞争性比选文件，逾期不予受理。

（三）投标文件报送截止时间：2023年8月15日9：30（北京时间）前递交至重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号1幢210会议室。

（四）逾期送达、或未送达指定地点、或未按竞争比选文件要求密封的投标文件，比选人将予以拒收。

（五）各投标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖单位公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。）

（六）开标异议：投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，比选人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、比选人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

（七）竞标报价及结算方式：

（1）本工程监理服务收费根据工程费用金额766.15万元（含368万元设备费）以及建设工程监理与相关服务收费|发改价格[2007]670号文下浮20%得出本次监理服务费控制价（最高竞标限价）为146800元，比选申请人的竞标报价不得超过本次监理服务费最高竞标限价，否则作否决投标处理。

（2）比选申请人应根据本比选文件对监理服务的质量要求,结合自身实力和市场行情自主确定其竞标报价。

竞标报价为完成本次比选确定的监理范围和监理工作内容所需的全部费用包括工程缺陷责任期阶段（含协助施工招标、施工准备）等服务的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、治疗费，监理机构的管理费、税金、利润，并且包含检测设备、检测试验费、办公用品、交通工具、通讯设备，来渝的外地企业应综合考虑参加本项目投标及履行合同产生的一切费税等全部费用。比选人除此以外不支付其它费用，比选申请人也不得与本项目的承包商发生任何经济关系。

竞标报价包括竣工验收、办理结算、协助审计等（办理竣工验收、结算和协助审计的监理工作时间不受以上监理工作时间的影响，不另行调整监理费用）事项的所有费用。在施工监理服务期内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动、施工工期、监理服务期是否延长，均不增减监理服务费。

比选人提供监理办公用房。其余必须的办公设备设施、交通工具、置办各种试验检测设备等由比选申请人自行考虑，纳入竞标报价中。

（九）监理服务合同见附件（以最终甲方与乙方签订的合同为准）。

（十）比选人联系方式：

比选人：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

地址：重庆渝北区龙溪街道锦龙支路19号

联系人：夏嘉宜           电话：13883909022

竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

正本（或副本）

渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站建设工程监理竞争性比选申请文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书

- 三、比选申请单位有效的营业执照、资质证书等证明材料

- 四、比选申请单位的业绩证明材料

- 五、比选申请单位信誉承诺书

- 六、比选申请单位主要管理人员的证明材料

- 七、比选申请单位技术部分

- 八、其他材料

- 一、报价书

致：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

1、我们已经仔细地研究了                                   （项目名称）竞争性比选文件的全部内容，包括但不限于比选申请人须知、合同条件、监理工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解并完全理解了比选文件规定的监理的合同范围、工作要求、监理目标、技术标准和要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我方愿意以人民币（大写）          （¥      ）的竞标总报价，作为本工程监理和保修阶段监理工作所需的全部费用，暂定监理费不作为评标依据承包本工程的监理工作。

2. 监理服务期：120日历天以上（缺陷责任期24个月，具体期限按国家有关规定执行；以招标人的书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程审核、缺陷责任期（竣工后24个月）满后为监理服务期的完成时间。）。

3.如果贵方接受我单位中标，我单位保证在竞争性比选文件规定的期限内，按本比选申请配备的人员和设备开始本工程的驻地监理工作，否则，贵方有权单方面终止合同，并令我单位立即退场，工程项目另行处理，由此造成的一切损失由我单位负责赔偿。

4.我们同意在从规定的递交比选申请文件截止之日起到投标有效期满前遵守本比选申请文件。且本比选申请文件一直对我们具有约束力，并可随时被接受中标。

5.如果我们中标，我们将及时签订监理合同。

6.在制定和签署一份正式协议书之前，本比选申请文件连同你方的书面成交通知，应构成在我们双方之间有约束力的合同。

7.我们声明，本比选申请文件的全部内容总监理工程师和各专业监理工程师都已了解和熟悉，并承诺成交后严格按此竞争性比选申请文件执行。

8.我方声明，本项目我方派驻的监理总监理工程师为        ，未经许可，不得随意更换。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人（单位负责人）身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：       （法定代表人（单位负责人）手签） 性别：      年龄：      职务：     系        （比选申请人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人（单位负责人）的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站建设工程监理竞争性比选文件的报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）及授权人的身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、比选申请单位有效的营业执照、资质证书等证明材料

- 四、比选申请单位的业绩证明材料

- 五、比选申请单位信誉承诺书

致：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

我单位参加              （项目名称）的比选，对以下内容作出真实性承诺：

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）最近三年最没有无故弃标的不良记录；

（3）受到行政处罚的不在其行政处罚期内。

…………

我司将按照竞争性比选文件提供合格的材料。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

比选申请人：                 （盖单位章）

年   月   日

- 六、比选申请单位主要管理人员的证明材料

比选申请人:                                 项目名称:

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 备注 |  |

注：附主要管理人员的相关证明材料。

- 七、比选申请单位技术部分

- 由比选申请单位根据比选文件自行编制，格式自拟。

- 八、其他材料

由比选申请人自行提供，格式自拟。

附件：合同编号：

建设工程监理合同

（渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站建设工程监理项目）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站建设工程监理项目；

2. 工程地点：渝蓉高速围龙服务区，位于重庆市铜梁区围龙镇；

3. 工程内容：本项目为南北两侧LNG加气站工程。总建筑面积约     平方米，拟建建筑物有站房、罩棚等。

4. 工程规模：总投资估算      万元；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：     ，身份证号码：                  ，注册号：

五、签约酬金

签约酬金（包干）大写：人民币           （¥             元）。

包括：

1. 监理酬金： （包干）大写：人民币肆拾肆万陆仟元整（¥       元）。

2. 相关服务酬金：   /  。

六、服务期限

1. 监理服务期：120日历天以上（缺陷责任期24个月，具体期限按国家有关规定执行；以委托人的书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程审核、缺陷责任期（竣工后24个月）满后为监理服务期的完成时间）。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：     年   月   日。

2. 订立地点：重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，委托人执肆份，监理人执贰份。

（以下无正文）

（本页无正文）

| 委托人：（盖章） |  | 监理人：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其 授权的代理人（签章）： |  | 法定代表人或其 授权的代理人（签章）： |
| 地址：重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号1幢整幢 |  | 地址： |
| 开户银行：交通银行重庆江北支行 |  | 收款人： 开户银行： |
| 帐号:500111013018000037345 |  | 帐号: |
| 联系人：肖琅天 |  | 联系人： |
| 电话：13452139220 |  | 电话： |

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4.违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整，具体事宜双方另行根据实际情况协商。

6.2.6监理费的调整按下列方法确定：

监理费增减额=所监理工程部分的施工结束增减额×原监理费÷所监理工程部分的概算投资额。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：    /     。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本监理项目要求对渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站建设工程的实施全过程监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）负责本项目工程建设相关合同管理，协调有关单位间的工作关系；

（2）根据设计内容与工程施工实际，签认工程量，制作项目工程量签订台帐，对签认工程量的真实性、准确性负责；

（3）监督工程建设施工单位按合同约定的工期施工，确保工程按期竣工；

（4）监督施工、设计等单位确保项目达到合同约定的质量，监督施工方按合同约定实施安全生产。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：现行国家法律、法规，行业标准、规范，相关合同文件及设计资料。

2.2.2 相关服务依据包括：/。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 本项目总监：         。

2.3.2 由于开工时间一时不能确定，到时若监理人员无法到位时，可重新调整人员。

2.3.3 更换监理人员时需经得委托人书面同意。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：                。

- 在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：承包人或其工作人员无法胜任合同约定的工作时。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：按委托人要求报送监理规划、监理细则、会议纪要、监理月报及专项报告（若有时）。

2.7 使用委托人的财产

附录中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人所有。

监理人应在本合同终止后7天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：现场移交。

2.8 监理出勤要求：总监出勤率必须达到30%以上，现场监理人员必须驻场监理。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：            。

3.2 答复

委托人同意在3天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金的累计赔偿额应以委托人遭受的所有损失为限，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、公证费、鉴定费等所有费用。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行活期利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。

5.2. 监理人授权指定下述账户为收取监理费的账户，监理人应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

收款人：

开户行：

账  号：

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付：（监理人应先向委托人开具增值税专用发票，否则所造成的延迟付款，委托人不承担任何的违约责任。）

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 监理进场后15日内 | 20% | 元 |
| 第二次 | 基础工程完工5日内 | 30% | 元 |
| 第三次 | 全部工程完工5日内 | 40% | 元 |
| 第四次 | 工程验收合格5日内 | 10% | 元 |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方签字盖章完善。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请     /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为    /   %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：          /               。

监理人申明的保密事项和期限：           /              。

第三方申明的保密事项和期限：           /              。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

未经委托人书面同意，监理人不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式对外泄露或用于与本项目无关的其他任何事项 。

8.9 其他：

8.9.1如发生以下三种情况，视为监理人违约，发现第一次警告、第二次违约金  100元、第三次违约金  200元、第四次违约金   300元，以此类推。

（1）监理人未按委托人与工程施工承包方签订的合同约定履行监理义务、执行监理业务流程；

（2）监理人未严格执行国家关于监理业务的相关规定（如监理规范等）；

（3）监理人未按委托人要求履行监理义务。

8.9.2发现监理单位和监理人员收受施工方贿赂和工资等各种形式补贴，委托人有权无条件终止合同，余款不再支付。

9. 补充条款

双方有关健康、安全及环境保护的权利、义务，依照本合同附件《工程监理HSE合同》执行。

附录  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                     /

。

A-2 设计阶段：           /

。

A-3 保修阶段：自竣工验收合格后1年。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

/                           。

附件

工程监理HSE合同

甲方：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人人民共和国环境保护法》以及有关安全环保的国家法律、法规及标准，就《建设工程监理合同》（以下简称“主合同”）中的健康、安全和环境保护等有关事宜，甲乙双方按照平等互利、协商一致的原则，订立本合同。

1 定义及解释

1.1 违约、违规、违章：指安全合同当事人违反安全法律法规，违反安全规定、标准，违反安全规章的行为。

1.2 事故：指在安全合同规定的范围内，由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。

1.3 不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。

1.4 健康安全环境（简称HSE）例卷：指乙方对重要的、高度危险的设备或活动，描述其现存的健康安全环境危险和危害，及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。

2项目概况

2.1 项目名称: 渝蓉高速围龙服务区（南、北）LNG加气站建设工程监理项目

2.2 项目内容: 本项目为左右两侧加油加气站工程。拟建建筑物有站房、罩棚、油罐区等，总建筑面积约            平方米， 本工程投资估算           万元。

2.3工程主要危险点源及危害：起重吊装伤害、车辆伤害、物体打击、高处坠落、触电、坍塌、机械伤害、焊接时的灼伤、火灾、爆炸、尘毒、深开挖地下有毒气体、噪声、施工现场的流动污染源（固体废弃物、生活污水、生产污水、车辆尾气、工业噪声等）、夏季施工中的中暑烫伤、冬季施工中的低温冻伤等。

2.4 乙方主要管理人员：总监理工程师：       。

3 双方的权利义务

3.1 甲方的权利：

3.1.1 有权要求乙方建立安全组织机构，严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程、作业许可管理，控制危险点源，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

3.1.2 有权要求乙方必须履行安全生产职责，并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。

3.1.3 有权要求乙方维护好相关安全生产设施、设备和器材。

3.1.4 有权对租赁使用的乙方设备、设施进行安全管理。

3.1.5 有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查处理。

3.1.6 发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方事故进行统计上报。

3.1.7 有权对乙方做出的HSE承诺予以监督、检查。

3.1.8 有权对乙方安全管理过程中的任何偏差，实施整改的跟踪验证。

3.1.9 有权对乙方HSE管理表现进行评价考核，评价考核标准按照甲方《承包商HSE管理办法》的规定执行。

3.2 甲方的义务：

3.2.1 贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准，建立健全安全生产规章制度。

3.2.2 对乙方进行HSE业绩、资质和HSE能力审查，对乙方针对作业项目制定的HSE例卷或安全措施方案和项目HSE计划书进行审查并备案。

3.2.3 向乙方明确施工作业区的范围、作业时间要求、危险点源及安全管理要求，现场签发作业许可票证，为乙方提供工程合同中规定的安全条件支持。

3.2.4 发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按照中国石油重庆销售公司有关规定进行报告。

3.2.5 应乙方要求，向乙方提供相关的安全资料。

3.2.6 按规定配备安全生产设施、设备和器材。

3.2.7 其他根据项目要求应尽的义务。

3.2.8 建立与乙方协商、沟通的渠道，并及时将有关安全管理的信息向乙方予以传递。

3.2.9对乙方提供的各种有关体系管理的受控文件予以维护和保密，不得出现遗失、外借等情况。

3.3 乙方的权利：

3.3.1 有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

3.3.2 在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行；对由此产生的打击报复，有权向有关部门举报。

3.3.3 有权按照合同约定要求甲方提供符合施工作业的安全条件和环境。

3.3.4 发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的措施避险。

3.3.5 有权要求甲方提供相关的安全资料。

3.3.6 当乙方的施工需要使用或涉及甲方的生产工艺（包括管道、设施、设备、产品）等，乙方有权要求甲方对其生产工艺的过程（包括附属的构筑物或设备等）进行确认，以保证其处于完好状态，如因其生产工艺的缺陷而造成乙方的工程或财产损失，乙方有权要求甲方承担全部风险。

3.4 乙方的义务：

3.4.1 健全安全组织机构，建立安全生产责任制，保证项目健康安全环境的投入，执行甲方HSE、作业许可、承包商HSE管理等统一的HSE标准和规章制度。

3.4.2 针对施工作业项目制定HSE例卷或安全措施方案和项目HSE计划书，并严格落实各项风险削减控制措施。

3.4.3 配备项目现场负责人和安全监督人员，落实年（月）度HSE表现自评价和作业现场安全监护与每日安全检查，发现作业过程中违章行为、安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并报告甲方。

3.4.4 发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。

3.4.5 维护相关的安全生产设施、设备和器材，保证100%完好有效。

3.4.6 接受甲方安全培训（包括安全技术交底）和入场前安全教育，并通过班前会、月（周）HSE例会等方式对员工进行安全教育培训，作业人员具备相应的安全意识和安全技能；安全监督人员、特种作业人员应具有相应的有效的资格证书。

3.4.7 不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。

3.4.8 乙方招用的分包商，应经甲方认可，并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格，从事特种作业的工程人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书，乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担，甲方不直接对乙方招用的分包商办理业务。

3.4.9 对甲方所提出的任何质疑进行确认，并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。

3.4.10 向甲方宣传本公司的企业宗旨，并对工程建设中的HSE做出承诺（包括HSE的目标指标、费用、责任、违约处理、规章制度执行等）。

3.4.11 对于施工过程中所控制或使用的甲方财产予以爱护，若其财产出现损坏、丢失等情况，乙方应及时报告甲方并赔偿。

4 事故调查

在主合同的履行过程当中发生的安全事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家和中国石油重庆销售公司有关规定进行。

5 违约责任及处理

5.1 甲乙双方违反本合同约定，但未造成安全事故的，违约方应承担违约责任。（违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。）

5.2 发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

5.3 发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家和中国石油重庆销售公司有关规定进行。

5.4 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员的责任并报告。

5.5 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员的责任并报告甲方；由于乙方工程质量导致的事故，由乙方承担责任。

5.6 甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。

5.7 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方市场资格。

6 不可抗力

由于不可抗力造成主合同项目施工作业事故及产生的损失，当事人双方依据主合同中双方的约定，各自承担相应的损失。

7 合同的履行期限

本合同的履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同与之变更至相同期限。

8 合同的变更、解除或终止

本合同与主合同具有同等的法律效力，本合同随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。

9 保险：乙方合同项目施工作业人员的工伤保险由其自行承担。

10 争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，按照主合同约定的争议解决方式处理。

11 附则

11.1 本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

11.2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

11.3 本合同与主合同同时生效，并作为主合同的组成部分。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：                      签字日期：2021年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：                       签字日期：2021年  月  日

廉洁合同

根据《中国石油重庆销售分公司工程建设廉洁准入规定（试行）》，以及有关工程建设、廉洁建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证投入资金的安全和有效使用以及投资收益，重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司（以下简称甲方）与成都渝能能源设备有限公司（以下简称乙方），特订立如下合同：

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律、法规、规章制度。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理，并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动，不得以工程为名让乙方购买与履行合同无关的物品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员及其亲属不得在乙方及所属单位兼职并领取任何形式的报酬。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及其亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应，工程分包、劳务等经济活动。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述廉洁义务。

（五）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉洁规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方对举报属实的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，情节严重的，不得再次参加甲方工程项目建设活动。

第五条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程建设项目竣工验收后止。

第六条  本合同作为合同附件，与主合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条  本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期：  年  月  日

乙方：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期：  年  月  日