询价比选文件

项目编号：(2023NC-YH09-FW01）

项目名称：渝湘复线高速公路施工总承包合同后续专项工程（彭酉项目-房建工程）成本控制咨询服务

采购人：重庆公路养护工程（集团）有限公司

2023年9月

重庆公路养护工程（集团）有限公司

渝湘复线高速公路施工总承包合同后续专项工程（彭酉项目-房建工程）成本控制咨询服务采购

询价比选文件

- 第一篇 邀请函

- 各报价单位：

- 我公司因 渝湘复线高速公路施工总承包合同后续专项工程（彭酉项目-房建工程）项目实施的需要，进行  工程成本控制咨询服务 采购，现诚邀符合报价条件的供应商参加询价比选采购。

- 项目概况：

- 项目概况与建设规模：渝湘复线高速公路施工总承包合同后续专项工程（彭酉项目-房建工程），彭酉路K15+270至K27+340（初步设计桩号）、彭酉路K15+270至K26+411（施工图桩号）房建工程及室外附属工程。包含：摩围山管理分中心（收费站）、阿依河服务区、阿依河收费站（含养护工区），房建总建筑面积约17324.3㎡（暂定，最终面积以经审定的图纸为准。其中摩围山管理分中心的执法综合楼、交警综合楼施工图暂无，该工程也纳入本次实施范围，在本次报价中综合考虑）。

2、招标范围或工作内容（包括但不限于）：

（1）工程量清单及限价编制。包括但不限于项目的工程量计算、定额组价、材料单价询价、对量对价、出具工程量清单编制说明及编制报告（附工程量计算过程、材料询价过程）。

（2）施工阶段成本控制咨询：

1）参与图纸会审并提出成本建议，合同文本商务条款（计量计价、工程变更及索赔、材料调差、进度支付、结算支付等条款）的审核和建议。

2）根据工程形象进度计划编制工程建设资金计划；记录跟踪审核单位日志，按时报送跟踪审核单位月报、季报、年报。

3）检查项目概算执行情况，检查有无超出批准概算范围投资情况，发现超概情况及时向委托单位提出。

4）协助采购人拟定相应工程合同，完成合同工程进度的计量审核和资金计划，新增项目的价格审核及评价，建筑材料（设备）认（审）价，工程洽商（含工程指令、签证现场收方计量）计量计价及审核。

5）设计及其变更的经济分析，参与施工阶段的现场计量，现场收方，现场签证，新增项目的价格审核及评价，建筑材料认（审）价，工程进度款审核，隐蔽工程收方、变更、核价、签证等的审核与确认并建立相应的台账；新增单价审核并出具相应审核报告；提供工程索赔和反索赔咨询，有关工程成本信息及法规等咨询。

6）制定工作月报及各项台账管理（进度支付台账、设计变更台账、签证台账、收方台账、动态成本台账等）等与成本控制咨询相关的服务工作。

7）协助委托人解决委托人与劳务及专业分包单位之间关于工程成本方面的争议，并向委托人提供切实可靠的依据。

8）整理竣工结算文件，出具结算审核报告；提供审核依据及对成本控制进行成本控制的工作总结和有关工程成本控制的相关信息；根据结算审核报告分析工程经济指标。

9）收集整理项目工程资料，进行归档并完成本项目的其他相关工作。达到国家审计要求，配合完成上级单位审计等工作。

（3）其它采购人委托事项。

3、服务周期：本项目服务周期自合同签订之日开始至工程竣工验收及本次招标范围竣工结算完成，出具成本控制阶段报告及竣工结算审核报告。

4、质量要求：按照国家现行有关标准与规范要求完成工作。

5、本次招标范围为本项目分包、采购等工程量清单及限价编制审核、所有工程的施工阶段全过程成本控制咨询，招标项目工程建安费：11222万元 。本次招标实行总价包干。

- 询价比选内容

- 采购限价

| - 序号 | - 项目名称 | - 采购内容 | - 最高限价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 渝湘复线高速公路施工总承包合同后续专项工程（彭酉项目-房建工程）成本控制咨询服务 | - 工程成本控制咨询服务 | - 62.6 |  |

- 报价人资格要求

- 报价人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，以下简称供应商。

- 合格的供应商应符合下列条件：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- (一)具有独立承担民事责任的能力;

- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

- 2、本项目的资格条件：

具有有效的营业执照。

注：提供有效的营业执照复印件并加盖公章。

3、信誉要求：竞标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

（注：须由投标人对信誉要求作出真实性承诺并附网页查询截图，并加盖投标人公章。）

4、本项目的特定资格条件要求：

（1）拟派项目团队人员

1）项目负责人1人

必须为投标人本单位人员，具有专业为土建的全国注册造价工程师（或一级造价工程师）执业资格，并在投标人本单位注册。

[须提供项目负责人的注册造价师证书（或一级造价工程师证书）、执业资格证书、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件并盖单位鲜章。]

2）专业负责人

土建和安装专业负责人：2人（一个土建专业负责人，一个安装专业负责人），必须为投标人本单位人员，分别具有土建（或土木建筑工程）、安装专业全国注册造价工程师（或一级造价工程师）执业资格，并在投标人本单位注册。

[须提供各专业造价工程师的注册造价工程师证书（或一级造价工程师证书）、执业资格证书、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件并盖单位鲜章。]

3）派驻工地现场人员承诺要求

常驻工地现场人员的不少于1人（必须为上述拟派的项目团队人员，常驻时间每周不少于5天）。招标人可根据工作需要，要求投标人增加派驻现场人员。

须提供承诺书原件，承诺书中应明确常驻工地现场的人员姓名。承诺见第四篇报价文件格式。

注:①中标后，投标人拟派的项目班子成员数量除招标人有权根据项目实际情况进行调整之外，中标人无权擅自更换或增减，否则按合同相关条款支付违约金。

②具体承担本项目成本控制咨询（含预算和结算审核）的人员必须为投标文件中拟派的项目班子成员，不得擅自更换。一经发现，招标人有权立即终止合同，履约保证金不予退还，列入采购人的失信名单，同时不得参与采购人其他咨询服务项目。

- ③招标人有权根据工作需要，随时要求拟派的项目班子成员进驻施工现场提供咨询服务，若因投标人原因不能及时到场而影响招标人其他工作的开展，应按合同专用条款约定承担相应责任。

本询价比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

项目负责人、其他人员的养老保险证明期限应包含2023年3月至2023年8月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明（个人），必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门（或税务部门）公章或社保部门（或税务部门）的有效电子印章。

- 特别提醒：上述所有复印件均须加盖投标人公章。投标人应对上述资料真实性负责，如提供虚假材料，一经查实，将取消投标资格或中标资格，并且其投标保证金不予退还。

- 询价有关说明

- 询价比选文件领取方式：

- 本项目在重庆高速集团官网（http://cegc.com.cn/gw）上发布询价比选公告，凡有意参加报价者，从挂网之日起至报价文件递交截止日时间前，自行下载，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓询价比选文件所有实质性要求内容，本项目不需要报名，直接投标。

- 询价比选文件递交地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司504办公室。

- 开标时间：_2023_年_9_月_13_日_11_时_0_分（北京时间）。

- 开标地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司507/512会议室。

- 投标文件递交截止时间为2023年 9  月  13  日 10 时30分（北京时间）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6.投标人递交询价比选文件时，采购人核验参加开标会议的投标人的法定代表人身份或授权委托代理人身份，以确认其身份合法有效。

（1）投标人的法定代表人参加开标会议的，应当随身携带本人身份证（原件）和法定代表人身份证明（原件）供核验，若身份证（原件）、法定代表人身份证明（原件）信息不符或身份核验不合格，则当场退还其投标文件。

（2）授权委托代理人参加开标会议的，授权委托代理人应当随身携带本人身份证（原件）和法定代表人身份证明（原件）、法定代表人授权委托书（原件）供核验，若授权委托代理人身份证（原件）、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证明（原件）信息不符或身份核验不合格，则其代理身份不予认可，当场退还其投标文件。

- 联系方式

- 采购人：重庆公路养护工程（集团）有限公司

- 联系人：张老师

- 电话：023-89186832

- 地址：重庆市沙坪坝区梨高路4号

- 第二篇 报价人须知

- 询价比选文件

- 询价比选文件由邀请函、报价人须知、其他要求、报价文件格式四部分组成。

- 采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价比选文件不可分割的部分。

- 供应商如对询价比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价比选文件。一经进入开标程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- 报价要求

- 供应商应当按照询价比选文件的要求编制报价文件，并对询价比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，报价文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- 报价文件由第四篇“报价格式文件”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第四篇“报价格式文件”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

- 本次采购采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术部分）以及第二个信封（经济部分）应单独密封包装。商务文件的正本与副本装入一个内层信封；技术文件装入一个内层信封, 然后统一密封在一个外层封套中。

- 报价文件2份（正本、副本各1份）；电子文件1份（光盘或U盘），电子文件包含所有报价文件的电子文档。按第四篇“报价格式文件”中的要求进行签字、盖章，报价及电子文件封装在1个文件袋内，并加盖投标人公章，封口应加贴密封条并盖公章，未密封的报价文件和逾期送达的以及未送达指定地点的报价文件，将不予签收。

- 本项目技术部分采用明标评审，服务方案文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字号大小不限。服务方案单面打印，不超过200张纸。

- 在签订合同前我单位有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新询价，并对此而引起报价人的影响不承担任何责任，报价人提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。

- 报价有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

- 本项目不接受联合体投标。

- 评标办法

- 项目采用综合评估法，按本邀请函规定的时间和地点进行，由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

- 资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第四篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇”三、报价人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照邀请函要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与询价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

- 实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价邀请函规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价邀请函要求的供应商进行评审。未实质性响应询价邀请函的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第四篇报价文件格式”要求编制报价文件，并签署或盖章。 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价邀请函第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

- 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求

- 供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- （4）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

- （5）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 2.评标标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | - 符合第一篇三、报价人资格要求规定。 |
|  |  | 项目负责人及项目成员资格要求 | 符合第一篇三、报价人资格要求规定。 |
|  |  | 其他 | 符合第一篇三、报价人资格要求规定。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 比选申请函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖投标人单位法人章。 |
|  |  | 报价文件格式 | 符合第四篇“报价文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.比选申请函的所有数据均符合比选文件的规定； 2.报价文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了证明资料复印件，复印件清晰可辨、有效。 |
|  |  | 报价文件份数 | 符合第二篇“报价人须知”规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 报价文件的签署 | 第四篇“报价文件格式”要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 比选申请报价 | 比选申请报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价。 |
|  |  | 比选申请内容 | 符合第二篇“报价人须知”规定 |
|  |  | 服务周期 | 符合第一篇“报价人须知”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第一篇“报价人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二篇“报价人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二篇“报价人须知”规定。 |
|  |  | 权利义务 | 报价文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |

| 条款号 | 评审因素与标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款内容 | 编 列 内 容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计： 100 分 |

| 2.2.2(1) | 技术部分评分标准（100分） | 服 务 方 案 评 审 | 指导思想和工作目标（10分） | 指导思想非常完整、工作目标清晰全面、科学合理性强，逻辑性非常严谨为优秀：10分； 指导思想比较完整、工作目标清晰、科学合理性比较好，逻辑性比较严谨为良好：6-9分； 其他为一般5分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机构配置（10分） | 机构配置非常完整合理，分工非常明确，人员岗位职责及制度非常健全，专业人员配置非常合理为优秀：10分； 机构配置比较完整合理，分工比较明确，人员岗位职责及制度比较健全，专业人员配置比较合理为良好：6-9分 ； 其他为一般：5分。 |
|  |  |  | 成本控制程序及方法（40分） | 成本控制的程序和方法内容非常完整，可实施性非常强为优秀：40分； 成本控制程序和方法内容比较完整，可实施性比较良好：24-39分； 其他为一般：23分。 |
|  |  |  | 本工程成本控制重难点分析及合理化建议（20分） | 对本工程成本控制重难点提出可行解决方法非常全面科学，控制措施非常到位为优秀：20分； 对本工成本控制重难点提出可行解决方法比较全面科学，控制措施比较到位为良好：12-19分； 其他为一般：18分。 |
|  |  |  | 质量、进度控制措施（10分） | 质量、进度控制措施非常合理，方法可行性非常好为优秀：10分 ； 质量及进度控制措施比较合理，方法可行性比较好为良好：6-9分 ； 其他为一般：5分。 |
|  |  |  | 工程合同及资料管理措施（10分） | 工程合同及资料管理措施非常合理，方法可行性非常好为优秀：10分 ； 工程合同及资料管理措施比较合理，方法可行性比较好为良好：6-9分 ； 其他为一般：5分。 |

| 3 | 评标程序 | - 按本章2.1对第一信封中的资格条件进行形式评审和响应评审； 2、对通过初步评审的投标文件中的技术部分按本章前附表2.2.2（1）要求进行详细评审并打分，并确定通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审且技术部分得分排名前三的投标人名单。 3、按本章第2.1款对通过投标文件第一个信封(商务及技术部分)评审且技术部分得分排名前三的投标人的第二信封(经济部分)进行形式评审与响应性评审标准，对通过形式评审与响应性评审标准的投标文件按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。 4、若排在前三名的投标人的第二信封(经济部分)形式评审与响应性评审均不合格，评标委员会应视为本次招标已缺乏竞争性否决全部投标文件，招标人应重新招标。 5、排在第三名之后的所有投标文件将不再评审。 |
| --- | --- | --- |

- 3.评定成交：询价小组按符合询价比选文件要求的报价人单位列出3名候选供应商，并编写评审报告。如出现报价相同的供应商，则按照报价人注册资本金由高到低排序，如注册资本金也相同再参照公司注册时间先后进行排序，注册时间早的排在前面，晚的排在后面。

- 4.低价风险保证金。

- （1）低价风险担保形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

- （2）低价风险担保的金额：（最高限价X85%-中标价）X3;

- （3）低价风险担保的提交时间：中标人接到中标通知书后10个工作日之内；

- （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与采购人签订合同的，采购人有权扣除其低价风险担保，并取消其中标资格；

- （5）低价风险担保期限：自提交低价风险担保之日起至项目验收合格之日止。

- 投标保证金

- 投标保证金递交方式

- 为保证资金的安全性和简化手续，保证金以银行转账形式提交。

- 银行转账保证金递交账户

- 报价人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过银行转账划付至下面指定的投标保证金账户。报价人在递交投标保证金时，须充分考虑同城转账、异地转账、电汇等的时间要求，银行转账（电汇）的时间差风险由报价人自行承担。

- 银行名称：中信银行重庆北部新区支行

- 银行账户名称：重庆公路养护工程（集团）有限公司

- 银行账号：8111201013100326107

- 本次投标保证金为：￥10000.00（大写：壹万元整）。

- 投标保证金退还方式

- 未中标的供应商，其投标保证金采取银行转账（电汇）方式递交的，由采购人于本项目《中标通知书》发出后5个工作日内，按来款渠道无息原路退还。

- 在投标过程中如发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

- .报价文件截止后，报价人撤销报价文件的，采购人可以不退还投标保证金；

- .中标人无正当理由不与采购人签订合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其中标资格，其保证金不予退还。

- 无效响应

- 供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其报价文件将被拒绝：

- 供应商不符合规定的资格条件的；不符合询价比选文件第一篇邀请函“三、报价人资格要求”的；

- 供应商未通过实质性响应审查的；

- 供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

- 供应商所提交的响应文件未按“第四篇报价文件格式”要求编制报价文件和签署或盖章的；

- 供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

- 供应商不接受询价小组修正后的价格的；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

- 同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

- 供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

- 法律、法规和询价比选文件规定的其他无效情形。

- 终止采购活动

- 出现下列情形之一的，采购人将终止采购，重新开展询价采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合询价比选要求的供应商或者报价未超过采购限价的供应商不足3家的。

- 开标程序及中标通知

- 本项目按照询价比选文件规定的时间和地点进行；

- 评标委员会由采购人按公司《采购管理办法》规定组成；

- 评标委员会确认报价文件；

- 资格、符合性审查；

- 商务、技术评审；

- 评标委员会出具评标报告；

- 评标委员会推荐中标候选人；

- 结果公示；

- 发出中标通知书；

- 签订合同。

- 第三篇 其他要求

- 合同签订

- 报价的评审，采用经评审的 综合评估法，并结合各家供应商单位的综合能力确定中标候选人，本单位将与报价人公司签订采购合同，询价邀请函、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 酬金和计取方式

- 我司接受并选择报价人公司后，询价人重庆公路养护工程（集团）有限公司称为委托人，报价人称为咨询人，本次采购项目将按以下条款进行支付：

- 1、本项目采用总价包干计价。

- 2、从咨询人进场后次月开始，按季度申报咨询费用，当期支付金额=已审定完成施工产值比例×80%*合同金额-前期累计支付金额；工程结算经本项目业主审核完成后支付至合同金额的85%；竣工结算审定后，支付剩余尾款。

- 3、咨询人结算审核复审误差率须在 2%以内（含 2%），当结算审核复审误差率超过 2%时，误差率超出 2%之外每增加 0.1%，则扣减 1%的咨询服务费，直至扣完为止（误差率计算时四舍五入精确到 0.1%）。

- 4、咨询人需提供符合国家规定的正规发票，税率______。（按实际情况自定）

- 安全文明施工及环境保护

- 工作过程中的一切安全责任自行负责。

- 2. 中标人自行负责本单位相关人员的食宿、交通等费用，并组织好相关人员的安全管理工作，若发生安全事项，由中标人全权负责。

- 报价清单见第四篇

- 合同草案条款（由采购需求部门或项目部自定）

第一部分 协议书

渝湘复线高速公路施工总承包合同后续专项工程（彭酉项目-房建工程）成本控制咨询服务

合同协议书

委托人 ：重庆公路养护工程（集团）有限公司

地 址： 重庆市渝北区龙华大道45号路华苑小区1-1-1

邮 编： 401147    电话： 023-89186825

法定代表人（或授权代表）：  邹衡    职务： 执行董事兼总经理

咨询人：

地 址：

邮编：                   电话：

法定代表人（或授权代理人）：            职务：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

(一)工程名称：渝湘复线高速公路施工总承包合同后续专项工程（彭酉项目-房建工程）成本控制咨询服务

(二)工程地点：重庆摩围山收费站管理分中心、阿依河服务区、阿依河收费站及其养护工区。

(三)资金来源：业主自筹

二、工程规模、工作内容

(一)工程规模：

房建工程，工程范围为彭酉路K15+270-K27+340（初步设计桩号）、彭酉路K15+270-K26+411（施工图桩号）房建工程及室外附属工程，即初步设计中的摩围山收费站管理分中心、阿依河服务区、阿依河收费站及其养护工区。

(二)工作内容：

（1）工程量清单及限价编制。包括但不限于项目的工程量计算、定额组价、材料单价询价、对量对价、出具工程量清单编制说明及编制报告（附工程量计算过程、材料询价过程）。

（2）全过程成本控制咨询：

1）参与图纸会审并提出成本建议，合同文本商务条款（计量计价、工程变更及索赔、材料调差、进度支付、结算支付等条款）的审核和建议。

2）根据工程形象进度计划编制工程建设资金计划；记录跟踪审核单位日志，按时报送跟踪审核单位月报、季报、年报。

3）检查项目概算执行情况，检查有无超出批准概算范围投资情况，发现超概情况及时向委托单位提出。

4）协助委托人拟定相应工程合同，完成合同工程进度的计量审核和资金计划，新增项目的价格审核及评价，建筑材料（设备）认（审）价，工程洽商（含工程指令、签证现场收方计量）计量计价及审核。

5）设计及其变更的经济分析，参与施工阶段的现场计量，现场收方，现场签证，新增项目的价格审核及评价，建筑材料认（审）价，工程进度款审核，隐蔽工程收方、变更、核价、签证 等的审核与确认并建立相应的台账；新增单价审核并出具相应审核报告；提供工程索赔和反索赔咨询，有关工程成本信息及法规等咨询。

6）制定工作月报及各项台账管理（进度支付台账、设计变更台账、签证台账、收方台账、动态成本台账等）等与成本控制咨询相关的服务工作。

7）协助委托人解决委托人与劳务及专业分包单位之间关于工程成本方面的争议，并向委托人提供切实可靠的依据。

8）整理竣工结算文件，出具结算审核报告；提供审核依据及对成本控制进行成本控制的工作总结和有关工程成本控制的相关信息；根据结算审核报告分析工程经济指标。

9）收集整理项目工程资料，进行归档并完成本项目的其他相关工作。达到国家审计要求，配合完成上级单位审计等工作。

（3）其它委托人委托事项。

三、服务期限

本项目服务周期自合同签订之日开始至工程竣工验收及本次招标范围竣工结算完成，出具成本控制阶段报告及竣工结算审核报告。

四、质量要求

按照国家现行有关标准与规范要求完成工作。

五、酬金和计取方式

(一) 本合同价格（酬金）为人民币（大写）    元整（¥    元）。

本合同总价包括为完成本次招标范围内规定的所有工作内容所需的人工费、保险费、办公费、差旅费、住宿费、交通费、通讯费、设备使用费、管理费、工程建设招标投标交易服务费、招标代理费、利润、税金等所有费用。本项目实行总价包干，按此固定包干价结算，不因设计变更、施工内容调整、国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化等任何因素导致工程范围调整、工程量增加或工期延长而作调整。

其中：工程量清单及组价编制（审核）费用（酬金）为人民币（大写）      元整（¥元），按此固定包干价结算；

施工阶段全过程成本控制咨询费用（酬金）暂定为人民币（大写）      元整（¥       元），按此固定包干价结算。

本合同约定正常服务酬金已充分考虑工作持续时间、增加工作量等原因，约定固定包干价不因此而调整。咨询人不得因“设计变更、施工标段划分调整、市场变化、规范和标准调整等一切可预见和不可预见因素”向委托人提出调整。中标价在合同实施期间不因市场和政策变化因素而变动。

(二)结算原则

总价包干，中标后任何情况下不调整。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书或委托书(如有)；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务投标文件、建议书(如有)；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同生效

本合同自双方加盖公章之日起生效，至双方合同履行完毕终结。

九、合同份数

本合同一式六份，具有同等法律效力，其中委托人执三份，咨询人执三份。

（以下无正文）

委托人：(盖公章)                   咨询人：(盖公章)

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：

签订时间：    年   月   日        签订时间：   年   月  日

第二部分 通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 词语定义组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，团队成员为本合同的项目咨询人

员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持

项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常服务酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加服务酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免 并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2 语言本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3 合同文件的优先顺序组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约 定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书(如果有)；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有)；

6.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文 件的组成部分。

1.4 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、

单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录 C 的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关

的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人

应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2 提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1 委托人需要咨询人常驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录 D 中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3 合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4 委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7 日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前 7 日书面通知咨询人。

2.5 答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6 支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2 项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3 在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询 团队其他咨询人员，应提前 3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以资格与能力相当的人员替换。

3.1.4 咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

(1)存在严重过失行为的；

(2)存在违法行为不能履行职责的；

(3)涉嫌犯罪的；

(4)不能胜任岗位职责的；

(5)严重违反职业道德的；

(6)专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，

包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业(从业)资格证书、咨询工作大

纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2 咨询人应当在用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、

规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中

约定具体的质量标准，并约定相应增加的服务酬金。

3.2.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业(从业)资格印章。

3.2.4 咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5 咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6 咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3 咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录 C 中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2 委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3 委托人未能按期支付酬金超过 14 天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息 =当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数(自逾期之日起计算)。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2 因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金支付酬金包括正常服务酬金、附加服务酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后 7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将

此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加服务酬金的

确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3 合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。

非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2 合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方可以解除合同：

(1)咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

(2)咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，

委托人可以解除合同；

(3)委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在 28 天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

(4)因不可抗力致使合同无法履行；

(5)因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。

6.2.4 合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金，咨询人已完成部分不符合合同约定要求的除外。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因委托人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

(1)咨询人完成本合同约定的全部工作；

(2)委托人与咨询人结清并支付酬金；

(3)咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1 协商双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定

的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接按照专用条件约定的裁决方式进行裁决。

8.其他

8.1 考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅

费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2 奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额

的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常服务酬金同期支付。

8.3 保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4 联络

8.4.1 与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2 委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指

定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分

证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5 知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分 专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言       本合同文件使用中文。

2.委托人的义务

2.1 提供资料   委托人按合同约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间:详见委托人下发的资料单为准。

2.5 答复       委托人同意在收到咨询人书面通知后 3 日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有资格条件，团队人员的数量为      人。其中：常驻现场人员数量为     人，且不得擅自更换。

3.1.2 项目负责人为    。

3.2 咨询人的工作要求：

3.2.1 咨询人向委托人提供有关资料的时间：详见委托人下发的资料单为准。咨询人向委托人提供的资料还包括：成果报告、计量计价文件、往来文件、电子光盘。

3.2.2 咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：质量标准详见《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012 并经委托人审核合格，其他以委托人通知为准。

3.2.4 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后 2 天内给予书面答复。

3.3 咨询人的工作依据经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：按国家现行行业标准及相应的配套文件为依据进行编制(审核)。

4. 违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.2 委托人未按照本合同约定，向咨询人提供保证造价咨询工作顺利完成的所必须的资料的违约责任：顺延咨询人完成造价咨询服务工作的时间。

4.1.3 委托人未能按期支付酬金时，双方同意不予计算逾期付款利息。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 若因咨询人自身原因，导致延迟递交造价咨询服务成果报告、书面答复、复核造价咨询服务成果及其他迟延行为的，则每延迟 1 天，咨询人承担 200 至 5000 元的违约金，违约金总额上限不超过该项咨询费用的50%。

4.2.2 若咨询人泄密或接受与此项目有关的投标咨询或参与和委托人利益相冲突的任何活动的，则咨询人应当按造价咨询服务酬金总额 20%的标准向委托人支付违约金，委托人因此而遭受的全部经济损失由咨询人承担，同时委托人有权解除合同，咨询人应当于委托人按本合同约定方式送达解除通知之日起三日内退还委托人支付的造价咨询服务酬金，咨询人退还造价咨询服务酬金并不免除其按本条款约定向委托人支付违约金或赔偿损失的责任。

4.2.3 咨询人结算审核复审误差率须在 2%以内（含 2%），当结算审核复审误差率超过 2%时，误差率超出 2%之外每增加 0.1%，则扣减 1%的咨询服务费，直至扣完为止（误差率计算时四舍五入精确到 0.1%）。

4.2.4咨询人应在本合同签订生效后 5 日内编制完成施工阶段工程造价全过程控制服务实施细则并报委托方审批后照此执行，实施细则必需结合本工程实际情况并具有可实施性。人员名单及相关证件复印件报委托人审查后备案，项目负责人及造价人员资格要求必须满足咨询业务要求，不得随意更换。如因特殊原因需要更换，必须报委托人同意，未经委托人书面同意擅自更换项目负责人的，已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人将取消其中标候选人资格或中标资格；已签订合同则咨询人应承担违约金 50000 元/ 人次或解除合同，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任；未经委托人同意擅自更换其他造价人员的，咨询人应承担违约金10000元/人次。

中标后，投标人拟派的项目班子成员数量除招标人有权根据项目实际情况进行调整之外，中标人无权擅自更换或增减，否则按合同相关条款支付违约金。具体承担本项目全过程造价咨询（含预算和结算审核）的人员必须为投标文件中拟派的项目班子成员，不得擅自更换。一经发现，招标人有权立即终止合同，履约保证金不予退还，列入学校失信名单，同时不得参与投标学校其他咨询服务项目。

咨询人自行负责本单位相关人员的食宿、交通等费用，并组织好相关人员的安全管理工作，若发生安全事项，由咨询人全权负责。 项目负责人必须与投标文件中的项目负责人一致不得更换，否则按合同相关条款支付违约金，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。

4.2.5咨询人无故不按时参加与造价有关各种会议的，投标人承担违约金 1000 元/次；项目负责人每月必须到场至少3次，若无故不到场或不履职的，承担违约金1000 元/天次；常驻现场人员，每周在现场至少5天，无故不到岗承担违约金500元/天次。

4.2.6月进度报表审核，在收到完整资料后5日内出具审核结果报告；竣工结算审核，咨询人在收到业主提供的完整竣工资料后 90日内（不含争议问题解决时间）完成结算审核工作，并出具结算审核报告。如因咨询人原因造成逾期未完成审核，咨询人承担 2000 元/天的违约金。咨询人于签收资料后的 5个工作日内，详细核对结算审核所需资料（包括但不限于各核价单等佐证材料等），向施工单位一次性提出资料补充通知（明确需补充的资料清单、时限等内容），要求施工单位在规定时限内补充完成结算审核所需的全部资料。5个工作日以后咨询人不得再要求施工单位提供补充资料，咨询单位根据一次性补充的资料和前期施工提供的资料进行结算审核，此时若因资料不全造成的结算审核工作无法开展，相应责任由咨询单位承担。若施工单位逾期未按要求一次性提供资料补充通知所要求的资料，咨询单位按现有资料进行审核。若 5个工作日以后，咨询单位因佐证资料不足要求施工单位补充资料，咨询单位承担 2000 元/次的违约金。

4.2.7咨询单位在全过程造价控制过程中，根据法律法规和专业知识，牵头组织相关人员进行会议，在发包人要求的时限内，独立提供解决各种纠纷的书面建议、方案等，明确优缺点、风险点等关键信息，若因咨询企业不作为，未按规定时间出具书面建议、方案，导致工作无法开展，或提供的建议、方案不符合法律规定、不具备可行性，咨询单位承担 2000 元/次的违约金。

4.2.8 咨询单位提供的成果文件，包括但不限于进度报表、核质核价表、咨询意见、解决措施、审核报告等经过咨询单位盖章或签字认可的书面资料，发包人采纳后，经发包人上级主管部门巡视、审计发现问题或错误的，或因咨询单位的过错导致发包人败诉，咨询单位承担因此引起的相关诉讼费用、律师费用，同时承担咨询费的 2%作为违约金。

4.2.9 咨询人无故不按时提交工作情况周（月）报及与造价有关审核材料的，每逾期处经济责任费500 元；未按学校或本项目建设相关规定流程的行为，每发现一次，咨询人承担 1000 至 5000 元的违约金。

4.2.10施工过程中对本项目进度、变更、现场签证等工程量和价格的计算误差应小于2％；发现计算的误差大于 2％的，每发生一项扣咨询费 1000元；差错大于 5％的，每发生一项扣咨询费 2000 元。

4.2.11咨询人在合同履行期间，无故未按时完成交办事项或未书面反馈交办事项开展情况的，每延误一天按 500 元/天支付违约金。

4.2.12咨询人违反本合同依法应当承担行政责任的，咨询人还应当承担行政责任。

5.支付

5.1 支付货币

币种为：人民币。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的应付款的次月 10 日前，向委托人提出支付申请。

5.3 支付酬金

5.3.1本项目采用总价包干计价。

5.3.2从咨询人进场后次月开始，按季度申报咨询费用，当期支付金额=已审定完成施工产值比例×80%*合同金额-前期累计支付金额；工程结算经本项目业主审核完成后支付至合同金额的85%；竣工结算审定后，且审定结果符合咨询合同规定，再支付剩余全部尾款。

5.3.3咨询人结算审核复审误差率须在 2%以内（含 2%），当结算审核复审误差率超过 2%时，误差率超出 2%之外每增加 0.1%，则扣减 1%的咨询服务费，直至扣完为止（误差率计算时四舍五入精确到 0.1%）。

5.3.4咨询人需提供符合国家规定的正规发票，税率______。（按实际情况自定）

6.4 履约保证金

履约保证金的缴纳方式：现金，缴纳金额为中标价的 10%，即     元(大写        )。

履约担保的提交时间：中标通知书领取后10个日历日内提交履约担保，若未按期提交则取消其中标资格，签订的合同作无效处理。

履约担保的期限：自提交履约担保之日起至审核结算完成之日止。如有审计部门或审计机关对该工程审计，则自提交履约担保之日起至审计部门或审计机关审计结算完成之日止。

履约保证金的退还：采用现金担保的，投标人出具正式的竣工结算定案表及审核报告之后 30 天内无息退还；采用银行保函的，投标人出具正式的竣工结算定案表及审核报告之日后自动失效。 若在竣工结算审定之前，接到审计部门或审计机关复审的通知，则待复审结果出具后，且复审结果符合咨询合同规定，无息退还或自动失效。

7. 合同变更、解除与终止

7.1 合同变更

7.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加服务酬金按下列方法确定：发生时另行协商。

7.1.3 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：发生时另行协商。

8. 争议解决

建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第(2)种方式解决： (1)提交仲裁委员会仲裁； (2)依法向建设工程项目所在地人民法院提起诉讼。

9. 其他

9.1安全文明施工及环境保护

9.1.1工作过程中的一切安全责任自行负责。

9.1.2 中标人自行负责本单位相关人员的食宿、交通等费用，并组织好相关人员的安全管理工作，若发生安全事项，由中标人全权负责。

9.2保密

委托人申明的保密事项和期限：    。

9.3 联络

9.3.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在日内送达对方指定的接收人和送达地点。

9.3.2 因履行本合同涉及的通知事项，一方有权采用下列方式之一通知对方：

(1)电话通知。咨询人确认接收委托人电话通知的电话号码为：    ；委托人确认接收咨询人 电话通知的电话号码为：       。保证在工作时间内电话随时畅通。

(2)当面通知。一方工作人员以口头或者书面形式当面通知对方，一方有义务签收对方的书面通知。

(3)邮递通知。咨询人确认接收委托人邮递通知的接收地址为：     ，接收人为     。委托人确认接收咨询人邮递通知的接收地址为：渝中区医学院路1号，接收人     。咨询人应保证接收地址的准确并有义务签收委托人的邮递通知。邮件被退回或拒收的，以一方邮寄之日起 的第 5 天视为送达日。

(4)电子邮件通知：一方将通知以电子邮件形式发送到对方电子邮箱之日即为送达日。

(5)传真通知：一方将通知以传真形式发送到对方传真电话之日即为送达日。

以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 2 日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由

此而引起的相应责任。

(以下无正文)

委托人：(盖章)                         咨询人：(盖章)

法定代表人或授权代表：（签字）         法定代表人或授权代表：（签字）

签订时间： 年 月 日                     签订时间： 年 月 日

- 第四篇

报价文件格式

封面格式：

报价文件

项目编号：2023NC-YH09-FW01

项目名称：渝湘复线高速公路施工总承包合同后续专项工程（彭酉项目-房建工程）成本控制咨询服务

供应商名称：                       （公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

年   月   日

目 录

第一部分  商务、技术部分

- 资格条件及其他

- 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

- 法定代表人身份证明书（格式）

- 法定代表人授权委托书（格式）

- 基本资格条件承诺函（格式）

- 特定资格条件证书或证明文件

- 商务、技术部分

- （一）商务承诺函

- （二）其它优惠承诺

- （三）技术部分

- 其他应提供的资料

- 其他与项目有关的资料（自附）

目 录

- 第二部分 经济部分

- 一、报价函

- 二、报价清单

- 二、资格条件及其他

- 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业

- 执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

- 法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                         供应商法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年    月    日

- 基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司：

（供应商名称）郑重承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会 保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

- 我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为 记录名单”中。

- 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

- 我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

须由比选申请人附在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）网页查询截图，并加盖比选申请人公章。

- （五）特定资格条件证书或证明文件

拟派项目团队人员：

| 职务 | 姓名 | 专业 | 证书名称（注册证或资格证） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  |  |

须提供有效的注册造价师证书（或造价工程师证书）、执业资格证书、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件并加盖公章。

承  诺

项目名称：

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司：

（供应商名称） 郑重承诺：

我公司派驻常驻工地现场人员1人，姓名     ：身份证号     。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

三、商务部分

- 商务承诺函

商务承诺函

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司：

（供应商名称）郑重声明，我公司完全响应询价比选文件的全部要求，若我方成交，将严格按照询价比选文件要求的服务要求、付款办法、质量验收标准及合同条款等提供服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- 其他优惠承诺（格式自定）

- （三）技术部分

- 四、其他应提供的资料

- （一）其他与项目有关的资料（自附）

- 银行基本账户开户许可证（或开户基本信息）复印件、投标保证金转账证明资料复印件加盖公章。

第二部分 经济部分

- 一、报价函

报价函

致：重庆公路养护工程（集团）有限公司：

我方收到____________________________（询价采购项目名称）的询价比选文件，经详细研究，决定参加该询价项目的比选采购。

- 愿意按照询价比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：____________ ；人民币小写：____________元。

- 我方现提交的响应文件为：报价文件，正本1份，副本1份，电子文件1份。

- 我方承诺：本次报价的有效期为90天。

- 我方完全理解和接受贵方询价比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。

- 在整个询价比选过程中，我方若有违规行为，接受按照有关规定和《询价比选文件》之规定给予惩罚。

- 我方若成为成交供应商，将按照最终中标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

联系人：

年   月   日

- 报价清单

- 报价清单

项目名称：渝湘复线高速公路施工总承包合同后续专项工程（彭酉项目-房建工程）成本控制咨询服务

| 序号 | 服务内容 | 报价最高限价（万元） | 投标报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程成本控制咨询服务 |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本报价清单表。

2.本报价清单表可扩展。

供应商名称（公章）

年     月    日

（结束）