重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2024年机电工程设计项目

竞争性比选函

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

2024年1月

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

2024年机电工程设计项目竞争性比选函

（被邀请单位名称）：

根据重庆高速公路集团有限公司下达的2024年机电专项工程预算批复，我司拟对2024年机电工程设计项目的实施进行竞争性比选，特邀请贵公司对东北公司及万开路、城开路机电工程项目勘察设计服务进行竞争性报价。

一、项目概况与工程范围

- 本招标项目业主为重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司（以下简称东北公司），建设资金已列入机电专项计划资金，项目已具备竞争性比选条件。

- 工程地点：东北公司辖区路段有G42沪蓉高速万云段、奉云段、奉巫段、G6911奉溪段、G69万开路、城开路。机电工程项目涵盖隧道、路段、收费站、监控站、服务区等机电设施设备。

- 本次比选的机电工程勘察设计服务期限为合同签订之日至2024年12月31日。中标后，按我司合同管理规定进行合同签订。

- 本询价项目上限价为20.06万元，上限费率为2.15%（计算表见附表1、项目清单见附表2）。

| 附表1：2023年机电工程项目设计费计算表（含万开城开） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 附加系数 | 计算公式 | 设计费用（万元） |  | 备注 |  |
| A | 收费基价 |  |  | 36.4 |  | 根据《工程勘察设计收费管理规定》附表一确定 （按预估工程费：933万元计算） |  |
| B | 专业调整系数 | 0.9 |  |  |  | 收费标准第9章附表二：5.公路、城市道路工程0.9 |  |
| C | 工程复杂调整系数 | 1.15 |  |  |  | 表6.3-1（III级第2条）；收费标准总则1.0.9条第2项：复杂（III级）1.15 |  |
| D | 附加调整系数 | 1.1 |  |  |  | 根据02计价办法确定为1.1～1.4 |  |
| E | 基本设计费 |  | E=A×B×C×D | 41.44 |  |  |  |
| F | 施工图预算编制费系数 | 0.1 |  |  |  | 收费标准总则1.0.16：基本设计费×10% |  |
| G | 施工图预算编制费 |  | G=E×F | 4.144 |  |  |  |
| H | 施工图设计所占比例 | 55% |  |  |  | 收费标准表6.2-1,取施工图设计所占比例 |  |
| I | 收费基准价 |  | I=(E+G)*H | 25.07 |  |  |  |
| J | 浮动幅度 | 20% |  |  |  | 《重庆高速集团有限公司咨询类服务费用限价指导意见》附表三 |  |
| K | 设计服务费上限价 |  | K=I×(1 - J) | 20.06 |  |  |  |
| L | 设计上限费率 |  |  | 2.150% |  |  |  |
| 收费 基价 计算 方式 | 收费基价公式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  | 933 |  |  |
|  |  | X1 |  |  | 500 |  |  |
|  |  | X2 |  |  | 1000 |  |  |
|  |  | Y1 |  |  | 20.9 |  |  |
|  |  | Y2 |  |  | 38.8 |  |  |
|  | 收费基价（万元） | Y |  |  | 36.4 |  |  |

- 附表2

| 东北公司2024年机电工程设计项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北公司 |  |  |  |  |  |  |
| 工程类别 | 序号 | 项目名称 | 二稿预算金额 | 备注 |  |  |
| 机电基建 | 1 | 智能收费站完善专项 | 1780000 |  |  |  |
|  | 2 | 隧道广播系统改造 | 500000 |  |  |  |
|  | 3 | 路段视频监测优化项目 | 5180000 |  |  |  |
|  | 4 | 服务区出入口车辆监测系统 | 300000 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 7760000 |  |  |  |
| 城开路 |  |  |  |  |  |  |
| 机电基建 | 1 | 智能收费站完善专项 | 460000 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 460000 |  |  |  |
| 万开路 |  |  |  |  |  |  |
| 机电基建 | 1 | 万开路视频监测优化项目 | 400000 |  |  |  |
|  | 2 | 万开路智能收费站完善专项 | 710000 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 1110000 |  |  |  |
| 总计 |  |  | 9330000 |  |  |  |

二、报价要求

1、资质要求：

（1）独立法人资格，营业执照年检有效；

（2）具备公路行业设计甲级或公路行业设计甲级或综合设计甲级资质（证书在有效期内）。

2、业绩要求：投标人近3年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）以来，至少独立完成过3个高速公路机电类项目新建或改扩建工程设计业绩。

3、人员要求（最低要求）：

（1）项目负责人：1名，正高级工程师，具有8年(含8年)高速公路机电项目设计工作经验，近5年担任过高速公路机电工程的设计项目负责人。

（2）设计代表：2名，至少一名具备高级工程师及以上技术职称，具有2-3年以上高速公路机电工程的设计工作经验，曾在重庆高速集团已投入营运机电项目中担任过设计代表。

4、报价人须在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://219.152.86.11:8088/pms/jsp/business/cccc/login.jsp）上进行询价相关活动，纸质报送截止时间为：2024年2月5日下午14时；网上报价时间为2024年2月4日上午9时至2024年2月5日下午14时。如报价人未在规定时限内进行网上报价视为放弃本次投标，其纸质响应文件不予受理。

- 三、竞争性比选响应文件的组成：

（1）竞争性比选响应单位的报价函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）竞争性比选响应单位的工商营业执照有效复印件

（4）单位资质证明文件

（5）业绩证明文件

（5）从业人员资质要求证明

（注：以上所有文件均须报价单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章，按顺序装订后装入文件袋密封）

- 评标办法（本项目采用经评审的最低投标价法）：

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 初步评审 | （1）报价清单按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整； （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定； （3）在报价函上填写了投标总价（包括大写金额和小写金额）、投标费率（百分比，四舍五入保留3位小数），投标总价及投标费率不高于招标人公布的最高投标限价及费率，且报价唯一； （4）投标人未提供虚假资料； （5）投标人没有围标串标行为。 |
| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| 澄清 | 发生以下任一情形的，作废标处理： （1）投标人拒绝确认算术性修正后的报价或费率； （2）修正后的最终投标报价超过上限价或最终投标费率超过上限费率； （3）修正后的最终投标报价经计算后的费率与投标费率不一致的； （4）网上投标报价与纸质投标报价（含与之对应的投标费率）不一致的； （5）网上报价上传的相关资料与纸质响应文件不一致。 |
| 视为投标人相互串通投标的情形 | 有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标，做废标处理。 - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件相互混装； |

| 定标评价 原则 | - 1、最高投标限价：200600元。 投标价的确定：投标价＝报价函文字报价 - 投标费率的确定：投标费率=报价函文字费率 2、定标原则：本次评标采用经评审的最低投标价法。 评标小组对满足比选文件要求的投标文件，按投标价由低到高的顺序推荐中标候选人。若投标价相等时，则按投标人提供的为本项目投入的技术人员高级职称数量进行排序，高级职称人数相同时则按中级职称，以此类推。若上述条件再相同，则采用抽签方式确定中标单位。 本次比选推荐首选中标候选人一名，候选中标人两名，首选中标人在合同履约过程中达不到比选文件要求的，比选人可依次安排其他中标候选人另签合同执行。 |
| --- | --- |
| 其他内容 | 1、有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）经评标小组评审后否决所有投标的； （2）中标候选人均未与招标人签订合同的； （3）投标截止时间止，投标人少于3个的。 重新招标后若仍存在上述情形，招标人按相关规定采取其他采购方式确定供应商。 |

- 五、合同签订及支付原则

- 合同签订：在确定中标人发布中标通知书后30个工作日内，与中标人签订本设计服务合同；

- 费用支付：该合同费用包含受托人为完成工作所发生的工资、车辆、设备、技术、评审、会务、差旅、安全、资料、税金、保险等所有费用。委托人按合同约定条款进行支付：

- 本项目设计服务合同金额以中标人中标金额为准，受托人向委托人提交通过业主评审认可的工作成果（包括但不限于施工设计图和施工图预算）。

- 本项目无预付款；

- 单项工程项目已完成外业交竣工验收并办理结算后，以工程结算价为工程设计收费基价，然后再乘以中标费率（百分比，四舍五入保留2位小数）进行结算，若设计服务结算金额超出上限价20.06万元，设计服务结算金额以上限价20.06万元为准。支付该项设计费的97%，剩余3%作为质保金（不计息）；

- 质保金支付：质保期1年；自结算之日起，一年内未发现质量缺陷或中标人对发现的缺陷完成整改，质保期满后招标人（甲方）一次性支付给中标人剩余3%（不计息）工程款项。

- 受托人如最终报告与委托人评审认可后的内容不符，委托人有权扣除相应款项，并上报主管业务部门备案。

- 受托人申请支付的同时应提供等额合法有效的增值税发票，否则委托人有权拒绝支付，并不承担违约责任。

六、审计要求

- 1、各方均理解并认为，该项工程为国有工程项目，所使用的资金为国有资金；
    2、发包人与承包人均应配合工程过程审计及竣工审计工作。发包人与承包人对审计结果无异议的，均应执行；发包人与承包人对审计结果有异议的，可以按照国家法律的有关规定向有权机构以法律规定的方式维护其权益，在有权机构没有改变或撤销审计决定的情况下，合同各方对审计决定均应执行。

七、竞争性比选须知

（一）投标地点：重庆市万州区塘坊大道重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司202办公室

（二）投标截止时间：纸质报送截止时间为：2024年2月5日下午14时；网上报价时间为2024年2月4日上午9时至2024年2月5日下午14时。如报价人未在规定时限内进行网上报价视为放弃本次投标，其纸质响应文件不予受理。

（三）各报价人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，装入同一文件袋且密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。）

（四）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

2024年机电工程设计项目竞争性比选响应性文件

在2024年2月5日下午14时前不得开启

八、联系方式

联系人: 谭森    电话：15025605177

地址：重庆市万州区塘坊大道重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司202室

附件：投标文件格式

- 附件：投标文件格式：（封面）

- 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2024年机电工程项目勘察设计服务

竞争性比选

投

标

文

件

投标人：

日  期：

报价函

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司：

1．我方已仔细研究了2024年机电工程设计项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          （¥      ），综合费率     %作为我司报价，按合同约定实施和完成。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 在此我方郑重承诺：我方将按委托人的要求提供高质量的后续服务。

报 价 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

注：如无单位盖章及法定代表人或其委托代理人签名，报价文件作废处理。

附件：法定代表人身份证明及授权委托书

- 一、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（报价人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

报  价  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：须附上授权人及被授权人身份证复印件。

附件：竞争性比选响应单位的工商营业执照有效复印件

公司营业执照复印件

附件：单位资质证明文件（有效期内）

单位资质证明文件

附件：业绩要求证明

单位业绩证明文件

附件：人员要求证明

人员要求证明文件