重庆渝合高速公路有限公司

清障救援业务外包

竞争性比选邀请函

邀请方：重庆渝合高速公路有限公司

二〇二四二月

目  录

第一章  投标邀请函	1

一、招标条件	1

二、项目概况与范围	1

三、投标人基本资格要求	2

四、竞争性比选邀请函的获取	2

五、投标文件的递交	2

六、联系方式	2

七、监督机构	2

第二章  投标人须知	4

一、基本介绍	4

第三章 评标办法	10

一、综合评估评标办法初步评审	10

二、综合评估明细表	11

第四章  投标文件格式	14

一、资格审查资料	18

二、诉讼和履约要求表	19

三、专业技术、设备承诺书	20

四、严格按规范操作和按章收费承诺书	21

五、投标函	22

六、投标承诺函（参考）	23

七、法定代表人授权书（若有）	24

八、法定代表人身份证明	25

九、人员配备承诺	26

十、投标人车辆配置证明材料	27

十一、救援物资储备一览表	28

十二、投标业绩证明一览表	29

十三、救援方案	27

十四、其他材料	27

# 第一章  投标邀请函

## 一、招标条件

本项目重庆渝合高速公路有限公司清障救援业务外包项目已经批准实施。本次清障救援业务外包项目由招标人组织，以竞争性比选的招标方式，综合评估法评标办法确定实施，特邀请符合条件的实施人前来比选。

## 二、项目概况与范围

2.1 项目地点：渝合公司管理的G75兰海高速公路K968-K911路段主线、匝道、服务区、收费站。

2.2 项目概况：连接重庆和合川的渝合高速于2002年建成通车，是国家干线公路G75兰海高速的一段，现由渝合高速公路有限公司负责道路营运，本着专业的人干专业的事的原则，将进行“清障救援、救援吊装、货物转运、高速汽修急救”业务整合，由一家外包单位进行统一管理实施，完成上述路段道路救援、吊装、转货、高速急救任务；清障救援外包业务服务期为1年（2024年3月15日至2025年3月14日止），如在合同期间内渝合公司上级主管部门对清障救援外包项目统一进行招标，合同终止。

2.3 项目范围：G75兰海高速公路K968-K911路段主线、匝道、服务区、收费站的清障救援业务，主要包括：

- 按照行业主管部门及渝合公司管理要求完成路段内清障救援（包含转货、吊装）和急救任务，并提供正规发票；

（2）完成各类节假日及大车流等特殊时段的值守任务；

（3）每年配合渝合公司完成各类应急演练活动，代表公司参加各类评比活动；

（4）全天驻站式备勤值守（24小时）；

（5）路网其他路段发生突发事件，当其救援设备不能满足时，外包单位必须服从路网及渝合公司调度指令，进行协助救援。

（6）完成渝合公司交办的其他工作。

2.4履约保证金：合同签订后三日内，承包单位向渝合公司缴纳10万元的履约保证金。

在本项目合同履约结束后无息退回剩余的履约保证金。

2.5服务期：1年。

## 三、投标人基本资格要求

3.1  在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

3.2  具有良好的商业信誉和健全的管理制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.3  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；在近三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

3.4  投标人应具有道路清障救援或汽车维修的营业资格，且在有效期内；

3.5  投标人自有一定数量救援用拖车；

3.6  投标人自有或长期租赁抢险救援用吊车；

3.7  本次招标不接受联合体报价；

注：投标单位如在高速公路其他公司签订清障救援相关合同，需征得原合同单位同意后，方可进行我公司的投标。如原单位不同意，则取消其入围资格；如原合同单位同意，投标单位则需承诺不得降低与原合同单位的履约能力，服务质量和设备数量。

## 四、竞争性比选邀请函的获取

竞争性比选邀请函获取方式：自行通过重庆高速公路集团有限公司-信息公开-招标采购进行询价文件下载。

## 五、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为2024年3月6日9点30分，投标人应于当日上午9:30前将报价文件完全密封递交至指定地点，不接受邮寄。

5.2招标人定于报价文件送交截止的同一时间、同一地点进行竞争性比选，投标人应派其法定代表人或授权代表出席并签认比选结果。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 六、联系方式

招 标 人： 重庆渝合高速公路有限公司

地    址： 重庆渝合高速公路有限公司101会议室（渝合高速团山堡服务区（重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第一支队北碚大队旁））

联 系 人： 袁伟

电    话：  023-68216978

## 七、监督机构

监督机构：重庆渝合高速公路有限公司纪律检查室

监督电话：023-68216466

重庆渝合高速公路有限公司（盖章）

2024年2月26日

# 第二章  投标人须知

## 一、基本介绍

1、项目招标人

招标人：重庆渝合高速公路有限公司

地  址：渝合高速团山堡服务区（重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第一支队北碚大队旁）

联系人：袁老师

电  话：023-68216978

2、项目概况

2.1招标项目名称：重庆渝合高速公路有限公司公路清障救援外包经营项目 。

2.2项目概况：连接重庆和合川的渝合高速于2002年建成通车，是国家干线公路G75兰海高速的一段，现由渝合高速公路有限公司负责道路营运，本着专业的人干专业的事的原则，将进行“清障救援、救援吊装、货物转运、高速汽修急救”业务整合，由一家外包单位进行统一管理实施，完成上述路段道路救援、吊装、转货、高速急救任务；清障救援外包业务服务期为1年（2024年3月15日至2025年3月14日止）。

3、招标方式：竞争性比选

4、评标办法：综合评估法

5、投标人资格要求：

5.1  在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

5.2  具有良好的商业信誉和健全的管理制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.3  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；在近三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

5.4  投标人应具有道路清障救援或汽车维修的营业资格，且在有效期内；

5.5投标人自有一定数量救援用拖车；

5.6投标人自有或长期租赁抢险救援用吊车；

5.7  本次招标不接受联合体报价；

注：投标单位如在高速公路其他公司签订清障救援相关合同，需征得原合同单位同意后，方可进行我公司的投标。如原单位不同意，则取消其入围资格；如原合同单位同意，投标单位则需承诺不得降低与原合同单位的履约能力，服务质量和设备数量。

6、履约保证金

6.1履约保证金金额：人民币10万元。

6.2交款方式：通过基本帐户银行转账或银行电汇至招标人指定账户。

6.3交款时间：合同签订后三日内。

7、签字或盖章要求

7.1所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。

7.2所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

7.3投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。

### 8、对承包人经营管理要求

8.1承包人应负担渝合公司所提供设备的保险、维修、油料等费用，并视需要安排通过渝合公司审核的驾驶员进行驾驶。承包人应保证渝合公司的设备在使用期内处于良好状态，使用过程中发生的一切意外事故均由当车驾驶员和报价人公司负责，渝合公司不负担任何费用和赔偿责任。

8.2承包人必须提供满足渝合公司路段需求的救援设备，并按8:00-20：00日常三台、节假日四台进行备勤，20:00-次日8:00两台进行备勤。如因路段车流情况变化或渝合公司提供的车辆故障报废造成救援力量不足的，报价人应自行购买或租赁设备满足配置。

8.3清障收费标准必须严格按照重庆市物价局和重庆市交通委员会《关于高速公路清障救援服务收费及管理有关问题的通知》(渝价［2012］56号)执行，在每次服务后出具正规发票并保留票根供渝合公司检查；

8.4承包人必须迅速及时地处理车辆故障工作，确保高速公路交通安全畅通。在接到出勤通知后，承包人人员应立即致电故障车询问位置，白天5分钟内，夜间10分钟内出发赶赴现场，30分钟内到达现场。

8.5承包人应严格遵守安全管理的相关规定，在任何情况下，承包人作业车辆均不得在中间分隔带调头（U转、J转），不得损坏或违规使用相关设施、设备，并有责任和义务制止和纠正违规行为。

8.6承包人应自觉遵守高速公路交通安全法规，并在每次出勤前检查交通警报灯具是否处于良好状态。

8.7承包人必须为救援设施设备及项目相关人员购买相应的保险（包括但不限于公众责任险、财产一切险、意外伤害险等），其中人员意外保险不得低于100万/人，设备意外保险不得低于50万/车，公众责任险不得低于1000万/年。如在工作中发生的作业人员伤亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和财产损失均由承包人自行承担全部法律责任和经济责任。

8.8承包人应严格遵守交通安全法律法规，不得有在高速公路上掉头、逆行、超速、超载、违法停车等行为，不得损坏或违规使用高速公路设施、设备，因快速清障救援的需要，确需在中央分隔带或转换道掉头的，需经高速公路执法机构允许并在有监护的情况下实施。

8.9承包人在事故或故障车辆清障或急救服务工作中，应严格按要求填写作业记录表，到场后主动出示清障收费标准，在征得车方同意并签字认可后才能进行作业。

8.10承包人管理机构和人员必须按渝合公司要求定期进行的安全培训并填写相关记录，渝合公司将定期检查记录情况。

8.11承包人应按时对车辆进行维护保养，保证所有车辆随时处于良好状态。报价人自行配备的清障救援工作车辆必须满足高速公路清障救援相关规定并通过渝合公司和执法部门的审核才可投入使用。渝合公司将对设备保养情况进行定期考核。

8.12承包人配合渝合公司需要设置路段应急救援中心，并协助保管部分应急救援物资。

8.13 承包人应自行购买或租赁吊车、拖车等大型应急救援设备，如需联系第三方协助作业，应得到渝合公司允许。

### 9.其他管理要求及考核制度

### 9.1对承包人人员管理要求

（1）至少应为每台出勤的设备配置一名驾驶员和一名安全员（操作员），设备必须在渝合公司指定的地点备勤，并保证联系电话和对讲机二十四小时专人值守、随时接听，可随时出动和提供服务。

（2）管理及作业人员必须是投标人本单位正式员工，且必须身着统一。

（3）驻点白班不得少于6人（不含管理人员），夜班不得少于4人（不含管理人员）。

（4）现场操作及值守人员要求身体健康、无传染病，无犯罪记录，无不良嗜好。

（5）要求从业人员熟悉高速清障救援作业流程、熟练使用路网监测应急管理系统。

（6）依据《劳动法》、《安全生产法》等国家相关法律、法规的规定，现场操作人员必须持有符合国家法律法规的从业资格证（如：特种车辆驾驶证、汽修资格证、吊车操作证等）。

9.2 救援外包运行要求：

（1）外包单位按渝合公司管理要求，除北碚隧道长期驻点值守外，还应在全年所有节假日、春运、暑运、保畅任务、重点施工路段期间，安排救援人员和车辆设备到其他指定隧道及事故多发路段进行定点值守。

（2）在进行清障救援任务时，按行业主管部门以及公司相关的规章制度要求，接警任务后保证人员设备不管白天或夜间，立即响应，白天5分钟，夜间10分钟内出动，处置故障车30分钟到达现场，及时处置突发事件，处置交通事故所有设备（包括拖车、吊车、转货车、转货人员）30分钟内到达现场，及时上报救援各时间节点处理流程，安装使用路网监测系统软件。

（3）外包单位确保救援电话24小时有人值守、随时接听，保证通讯畅通，并确保救援人员与设备24小时在管理单位指定驻点待命，可随时出动和提供清障救援服务。

（4）外包单位应建立自有外协制度，根据清障救援的需要，特殊情况时应随时组织50吨、80吨吊车及38吨以上清障车、20名转货工人、至少4台货车，接警90分钟内到达事故现场及时开展救援。

（5）在事故或故障车辆清障服务工作中，主动出示重庆市物价局批准的清障救援服务收费标准，在征得车方同意并签字认可后才能进行作业，并将相关作业记录每月交一份至渝合公司。

9.3监督与考核

（1）外包单位在现场进行清障救援任务时，应遵从渝合公司与执法部门的指挥调度。

（2）渝合公司管理部门按行业主管部门及公司管理制度要求对外包单位每月进行一次考核，渝合公司管理部门可随时对作业人员履职情况进行监督、检查，并作为月度考核依据之一（详见清障救援月度考核表）。

（3）每季度接受执法部门对外包救援单位对清障救援工作服务质量进行评价，评价标准为“优秀、一般、不合格”。

（4）外包单位必须完成公司制定的日常考核指标要求，并在每年由高速路网组织的“顾客综合满意度调查”和上级主管部门组织的评比中，每季度成绩排名必须到达24个公司的前50%。

9.4考核与处罚

（1）年度“顾客综合满意度调查”和上级主管部门组织的评比中，每季度成绩排名必须到达24个公司的前50%，如排名在前50%以后，每下降一名罚款壹仟元，以此类推，从保证金中扣除。

（2）每季度接受执法部门对外包救援单位对清障救援工作服务质量进行评价，优秀与合格不罚，如评价为不合格，则扣伍仟元，从保证金中扣除。

（3）外包单位因违反国家有关安全法律法规或重庆市关于企业安全生产的地方性法规、规章制度而造成的事故，渝合公司有权直接终止合同。

（4）外包单位在经营过程中不服从渝合公司管理，年累计收到渝合公司整改通知书达5次或有2次整改不到位的，渝合公司有权解除合同，外包单位所缴保证金不予退还。

（5）每次保证金扣除后，外包单位于十五个工作日将扣除金额补足至原保证金额。

清障救援月度考核表

| 考核 项目 | 考核分解指标 | 考评得分 |
| --- | --- | --- |
| 路网救援 APP | 1、须根据高速集团路网要求，在救援APP软件上进行接单至回访的全过程操作与记录，并接受路网每月检查与评比。最终检查评比成绩救援板块每扣1分，则在月度考核中扣1分，分数精确到0.1分。 |  |
|  | 2、救援板块每月在路网救援指标测算中排名必须达到前5名，每下降一名扣2分，累加计算。 |  |
| 实际救援操 作 | 3、救援过程中，作业人员未穿反光背心，发现1次扣5分 |  |
|  | 4、救援过程中，作业人员未按要求设置围蔽，发现1次扣5分 |  |
|  | 5、救援过程中，未按照要求出示收费文件、施救不按照规定流程，发现1次扣2分 |  |
|  | 6、救援过程中，未满足5分钟出勤，超时一次扣1分（以GPS记录为准） |  |
|  | 7、未按规定2人出勤拖车，发现一次扣5分 |  |
|  | 8、因人员操作不当，造成第三方损失的，承担全部法律责任和经济责任，并扣6分，情节严重的终止合同 |  |
| 内业 | 9、外包单位应设立调度中心，并24小时值守。如出现调度无人响应，或未按接警通知要求到达现场抢险的，每次扣6分 |  |
|  | 10、应建立安全管理制度，每月召开安全会议，每班上岗前进行岗前教育。缺少当月安全会议记录，每次扣4分；岗前教育记录不全，每次扣0.2分 |  |
|  | 11、救援人员所需证照齐全，合同完善，购买保险。如发现有不符合者，每1次扣2分 |  |
|  | 12、建立完善的内业救援作业记录与台账制度，随机抽查，发现记录不完整不真实，每1次扣1分 |  |
| 社会监 督 | 13、救援过程中操作不规范、不文明用语招致有效投诉的，每1次有效投诉、罚款、通报批评扣6分 |  |
|  | 14、救援过程乱收费，招致投诉的，每1次有效投诉、罚款、通报批评扣10分 |  |
|  | 15、因实际救援操作不规范，被第三方满意度调查或其他社会媒体曝光的，每次扣6分 |  |
| 其他 | 16、外包单位救援人员应24小时在岗备勤，发现一次人员不在岗，扣4分 |  |
|  | 17、重大节假日、重点施工期间、保畅保卫任务等，应按交通执法与公司要求在重要节点位置值守，如未按时按点值守的，每发现一次扣2分 |  |
|  | 18、外包单位私自撤离备勤值守救援设备，或私自利用备勤值守救援设备到其他路段进行作业的，发现一次扣除20分 |  |
|  | 19、救援外包单位应接受南方公司相关人员的监督与管理，如发生不服从管理的，每次扣10分 |  |
|  | 20、救援过程中发生次生事故，每发生一次扣20分，出现死亡事故直接终止合同 |  |

备注：

1、考核以定期考核与随机抽查相结合，满分为100分；90分-100分不处罚，85分-89分处罚外包单位1000元，80分-84分处罚外包单位2000元，以此类推。

2、考核以月为周期，每月初结算上月成绩按照实得分数扣除保证金。一年中累计三个月考核分数不足80分，则视为无法满足外包需求，渝合公司有权与救援外包单位终止合作。

3、路网APP软件考核成绩以申述后最终成绩为准。

9.4经营场地维护要求

9.4.1应维护好发包人提供经营场地内房屋和各项设备、设施，如承包人经营范围内设施设备发生损坏，承包人必须负全部责任，并按原标准恢复。承包人租赁期满或终止时，设施设备的移交须通过发包人验收合格，否则应无偿恢复原状。

9.4.2每月按用电度数向发包方缴纳电费。未经发包人同意，承包人不得擅自增加大功率用电设备。

9.4.3自行维护好救援中心外部环境并协助发包方发布相关安全建设展示。

9.5.2救援驻地建设（含设计、施工及缺陷修复等一切费用）由承包人承担，发包人不予支付。

# 评标办法

一、综合评估评标办法初步评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 具体要求及需要提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 | 营业执照复印件 |
|  | 营业执照及资质 | 符合第一章公告中对营业范围的要求 | 1. 在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力； 2. 投标人应具有道路清障救援或汽车维修的营业资格，且在有效期内。 3. 本次招标不接受联合体报价； |
|  | 商业信誉（诉讼和履约要求表） | 符合“第四章、2、”要求 | 附承诺书 |
|  | 健全的管理制度 |  | 附公司相关管理制度 |
|  | 原合同单位履约能力 | 投标单位不得降低与原合同单位的履约能力，服务质量和设备数量。 | 附承诺书 |
|  | 原合同单位意见 | 投标单位需先征得原合同单位意见，是否同意到我公司进行投标，如不同意，则取消其入围资格。 | 附同意书，由招标方向各营运公司征求意见，如未参与其他营运公司可不提供（承包单位路网可查询到）。 |
|  | 具有专业技术、设备 | 符合“第四章、3、”要求 | 附承诺书 |
|  | 无重大违法记录和行贿犯罪记录 | 符合“第四章、14、”要求 | 附承诺书 |
|  | 严格按规范操作和按章收费 | 符合“第四章、4、”要求 | 附承诺书 |
|  | 履约保证金 | 符合第二章“投标人须知” | 履约保证金必须以投标人自身的名义提交，并与投标报名时该投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。 附承诺书 |
|  | ※以上评审有一条不通过，则视为不通过，应当作否决投标处理。 |  |  |

## 二、清障救援综合能力评估明细表	（总分100分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 评分细则 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 5分 | 具有较大规模和配套设施满足清障救援服务需要。 | 公司注册资金大于等于100万元得3分；满足100万注册资金，在渝中区、江北区、南岸区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、北碚区、渝北区、巴南区、合川区境内自有或与上述区域修理厂有协议的得5分。 | 提供公司营业执照，自有或协议修理厂地理位置、合作协议等证明材料。 |
| 2 |  | 10分 | 投标人驻点承诺至少配备相应的作业人员，配备人数不足要求的不得分。 | 人员配备中白班6人，夜班4人，同时承诺及时按要求补充人员，不满足不得分。 | 以承诺书的形式，加盖鲜章，保证驻点需配置基本人数，该承诺书将附予合同后，具有法律效应。 |
| 3 |  | 15分 | 经营范围应具有相应服务资质。 | 经营范围同时具有二类（及以上）汽车维修、道路清障救援服务得15分，缺项不得分。 | 以营业执照和打印的天眼查数据为准。 |
| 4 | 车辆配置 | 6分 | 投标人应当满足车辆配置最低要求拖车4台 | 基本配置：承诺在驻点配置自有拖车4辆。满足以上条件得6分。如租赁的拖车，则每租赁一台减1分。自有和租赁总数小于4台不得分。 | 需提供登记在公司名下的车辆行驶证复印件，加盖鲜章，附承诺书，如租赁车辆应附租赁合同。 |
| 5 |  | 9分 |  | 投标人满足基本配置外可用于渝合路驻点的拖车，每多一辆自有加2分，此项最多加2分。 | 需提供登记在公司名下的车辆行驶证复印件，加盖鲜章，并附承诺书。 |
| 6 |  |  |  | 满足以上基本要求基础上，每自有一台50吨及以上吊车加2分，每自有一台大拖车（4桥车）加2分，此项目最多加4分。 |  |
| 7 |  |  |  | 满足以上基本要求基础上，每自有一台除拖车吊车外的抢险用工程车辆加1分，此项目最多加3分。 |  |
| 8 | 救援物资储备 | 5分 | 满足清障救援需求，须配备锥标200个，标志标牌3套。 | 满足要求得5分，数量不足或缺失不得分。 | 应按要求提供明细表及存放图片、视频资料（存放U盘与投标文件同时提交），加盖鲜章。 |
| 9 | 业绩证明 | 10分 | 2018年以来参与过重庆高速公路救援相关业绩 | 不能提供业绩证明不得分；具有2018年以来1个重庆高速公路清障救援项目已履约合同（合同期至少一年）得5分；具有2个或以上不同路段和不同重庆高速公路营运公司的清障救援已履约合同（合同期至少一年）得10分。 | 提供合同复印件，加盖鲜章。 |
| 10 | 救援方案 | 40分 | 驻地建设方案 | 该项优得6-8分，良得3-5分，差得1-2分，无不得分。 | 在投标人编制的《渝合高速公路清障救援方案》中体现，需加盖鲜章，中标后作为合同附件执行。本项目由评标专家组进行打分。 |
| 11 |  |  | 救援点分布 | 该项优得6-8分，良得3-5分，差得1-2分，无不得分。 |  |
| 12 |  |  | 清障救援方案 | 该项优得6-8分，良得3-5分，差得1-2分，无不得分。 |  |
| 13 |  |  | 服务方案 | 该项优得6-8分，良得3-5分，差得1-2分，无不得分。 |  |
| 14 |  |  | 应急措施方案 | 该项优得6-8分，良得3-5分，差得1-2分，无不得分。 |  |

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足竞争性比选邀请函实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按有效报价综合得分由高到低顺序择优排序。

2、评审标准

2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见清障救援综合能力评估明细表；

2.2.2 评分标准：见清障救援综合能力评估明细表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分，满分100分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出竞争性比选邀请函规定的或给招标人造成未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。

3.4.2 如出现两家及以上得分相同的第一中标候选人，由评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本招标项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目招标需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

（项目名称）

投  标  文  件

（初审资质信封）/（商务信封）

投标人：           （全称）        （盖单位章）

年      月     日

初审资质信封目录

- 营业执照复印件

二、资格审查资料表

三、商业信誉（诉讼和履约要求表）

四、公司相关管理制度

五、清障、车辆维修相关证明材料。

六、专业技术、设备承诺书

七、无重大违法和行贿犯罪记录承诺书

八、严格按规范操作和按章收费承诺书

商务信封目录

一、投标函

二、投标承诺函

三、法定代表人授权书（若有）

四、法定代表人身份证明

五、履约能力证明材料

六、车辆配置证明材料

七、救援物资储备材料

八、业绩证明材料

九、救援方案

## 投标文件资料格式：

1、资格审查资料

项目名称：

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：___________________（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：________________（签字）日期：______年______月______日

2、诉讼和履约要求表（最低条件）

- 投标人（单位）：

| - 项目 | - 基本要求（招标人填写） | - 报价人应满足的情况 - （投标人填写） |
| --- | --- | --- |
| - 诉讼履约 | - 1、投标人是否正受到责令停业、停业的行政处罚或正处于财产被接管冻结、破产的状态。 |  |
|  | - 2、投标人是否正处于取消投标资格的行政处罚的有效期内，招标人人将拒绝其投标或拒绝授予合同。 |  |
|  | - 3、投标人是否涉及正在诉讼的案件 |  |
|  | - 4、投标人是否被部、省、市、区招监办（委）通报 |  |
|  | - 5、投标人是否提供虚假材料 |  |

- 注：1、涉及50万元以上的经济纠纷、重大质量事故责任以及违约违纪等情况应如实填写并说明处理情况和结果，隐瞒不报或弄虚作假，一经查实其投标将被拒绝。

- 2、表格中报价人应满足的情况由报价人根据自身情况按实填写。

3、专业技术、设备承诺书

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 （包含具备随时可以组织75吨以上吊车等特殊救援设备的能力的承诺）

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺内容包括但并不限于以上内容

投标人：___________________（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：________________（签字）

日期：______年______月______日

4、严格按规范操作和按章收费承诺书

重庆渝合高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

1、严格按交通运输部《JT_T 891-2014道路车辆清障救援操作规范》以及上级部门相关清障救援文件制度和规范开展渝合高速公路道路清障救援工作。

2、严格按照重庆市物价局和重庆市交通委员会《关于高速公路清障救援服务收费及管理有关问题的通知》(渝价［2012］56号)执行，在每次服务后出具正规发票，并保留票根供招标人检查；如有收费相关文件更新或出台，严格遵守和执行。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：       （签字）

年   月   日

## 5、投标函

__________________（招标人名称）：

我方全面研究了 “    （项目名称）           ”项目竞争性比选邀请函；决定参加贵单位组织的本项目    （项目名称）     投标。我方授权     （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照竞争性比选邀请函规定的各项要求向招标人提供所需服务，服务期限：   年。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3.我方自愿按照竞争性比选邀请函的规定配置完善车辆及人员，提供施救车辆    辆，及施救人员     人。

4. 我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份。

5. 我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：________________（签字）

联系电话：

传    真：

通讯地址：

邮政编码：

日    期：

## 6、投标承诺函（参考）

致：重庆渝合高速公路有限公司

我公司作为本次项目的投标人，根据竞争性比选邀请函要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本项目的投标人在近三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

二、完全接受和满足本项目竞争性比选邀请函中规定的实质性要求，如对竞争性比选邀请函有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性比选邀请函有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本项目投标，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标行为。

四、参加本项目投标，不存在和其他投标人在同一合同项下的招标项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我司未被对中国执行信息公开网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、我司完全同意竞争性比选邀请函中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：___________________（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：________________（签字）

日期：______年______月______日

## 7、法定代表人授权书（若有）

__________________（招标人名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”项目；投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人：___________________（盖单位章）

法定代表人：________________（签字）

委托代理人：________________（签字）

联系电话：                  （固定电话）

（移动电话）

日期：______年______月______日

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

（2）附法定代表人、授权代表身份证复印件加盖投标人公章。

## 8、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年      月       日

经营期限：

姓名       	系 	               	（投标人名称）的法定代表人（职务： 	      电话： 		）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：___________________（盖单位章）

法定代表人签字（签章）：

日期：______年______月______日

注：法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

9、人员配备承诺（履约能力）

重庆渝合高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

1、严格按投标文件救援方案中得清障救援点位进行驻点，同时服从重庆渝合高速公路有限公司及辖区交通执法部门调配，进行临时增加。

2、在驻点清障救援人员配备中，我司严格按照白班      人和夜班      人进行驻点，同时根据要求和驻点需要及时补充清障救援人员。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：       （签字）

年   月   日

注：清障救援人员配备中，最低要求为白班6人，夜班4人，不含管理人员。

## 10、投标人车辆配置证明材料

| 序号 | 注册日期 | 车牌 | 车型 | 吨位 | 车辆整体照片 | 该车是否投入到该文件渝合高速 驻点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按清障救援综合能力评估明细表要求附承诺书，格式自理；2、如为租赁车辆应附租赁合同，加盖鲜章；3、登记在投标人公司名下得车辆附行驶证复印件，加盖鲜章。

## 11、救援物资储备材料

| 序号 | 救援物质种类 | 数量 | 单位 | 存放地点 | 存放现场照片 | 该救援物质是否投入到该文件渝合高速驻点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：提供明细表及存放图片、视频资料与投标文件同时提供。

## 12、投标人业绩证明一览表

| 年份 | 招标人名称 | 项目名称 | 合作营运公司名称 | 合同年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料（合同复印件，加盖鲜章），否则将不予认定。

投标人：___________________（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：________________（签字）

日期：______年______月______日

## 13、救援方案

注：格式自拟。

## 14、其他材料

注：投标人认为与本次投标有关的或招标文件无固定格式要求的相关证明资料（包括但不限于没有重大违法记录的书面声明材料、履约保证金、行贿犯罪记录查询结果、清障、车辆维修相关等相关资料），格式自拟。